温州市工业用地项目全生命周期

绩效评估机制（试行）

（第二次征求意见稿）

为深入贯彻落实市委市政府关于要素市场化配置改革工作有关部署，进一步深化“亩均论英雄”工作,提升工业用地节约集约利用水平,探索建立工业用地“后评价”机制，促进我市工业经济持续高质量发展,结合我市实际，特制定工业用地项目全生命周期绩效评估机制。

一、总体要求

根据温州市政府办公室《关于进一步加强工业用地高质量利用全周期管理的若干意见》（温政办〔2020〕53号），以土地要素市场化配置改革为契机，加快温州市工业项目全生命周期服务管理系统建设（以下简称系统），通过对工业用地项目建设期、达产期、稳产期等三个阶段实施数字化、规范化、闭环式绩效评估及结果运用，促进工业用地精准配置、高效利用和工业项目高质量发展。

二、评估范围

2020年7月1日以来供地的工业用地项目，分建设期、达产期、稳产期三个阶段进行评估。

三、评估内容

根据《国有建设用地使用权出让合同》、《工业用地项目投资合同》（温资规〔2020〕122号）（以下简称“双合同”），工业用地项目全生命周期绩效评估内容主要包括：

（一）建设期评估内容：项目开工时效、竣工时效、容积率等3项指标完成情况。

（二）达产期评估内容：固定资产总投资额、固定资产投资强度、亩均年产值、亩均年税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、研发经费支出占营业收入比重等7项指标完成情况。

（三）稳产期评估内容：亩均年产值、亩均年税收、单位能耗增加值、研发经费支出占营业收入比重、全员劳动生产率等5项指标完成情况。

四、评估办法

## 建设期绩效评估

根据《国有建设用地使用权出让合同》约定，在工业用地项目建筑工程竣工（以项目竣工备案表出具时间为准）后30天内，由各县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城资规部门牵头组织经信、住建、发改等部门，对建设期合同履约情况开展评估，评估结果分优秀、达标、不达标，并形成《建设期绩效评估报告》报县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城工业用地项目全生命周期绩效评估工作领导小组办公室（以下简称绩效评估办）。

- 达产期绩效评估

根据《工业用地项目投资合同》约定，在达产验收期起30天内，各县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城经信部门牵头组织发改、科技、资规、环保、统计、税务等部门，对达产期合同履约情况开展评估，可委托第三方机构对相关指标进行审查认定，评估结果分优秀、达标、不达标，并形成《达产期绩效评估报告》报县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城绩效评估办。

## （三）稳产期绩效评估

根据《工业用地项目投资合同》约定，在项目达产验收通过后设定不少于5年的稳产期。在项目达产满5年后30天内，各县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城经信部门牵头组织发改、科技、资规、统计、税务等部门，对照《工业用地项目投资合同》约定指标要求，对企业的亩均年产值、亩均年税收、单位能耗增加值、研发经费支出占主营业务收入比、全员劳动生产率等5项指标开展绩效评估，评估结果分优秀、达标、不达标，并形成《稳产期绩效评估报告》报县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城绩效评估办。

（四）加强过程监测预警

依托系统功能的信息化、智能化建设和完善，根据“双合同”约定，强化项目建设期开竣工时间和固定资产投资进度监测预警、项目达产期投产运营相关指标的月度监测分析、项目稳产期生产经营状况及相关指标监测分析。对指标完成滞后的项目及时督促业主单位做好整改，确保三个阶段绩效评估顺利推进。

(五）评估结果公示复核

项目建设期、达产期、稳产期三个阶段独立评估，各县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城绩效评估办及时将各牵头单位评估报送的《绩效评估报告》在政府官方网站上予以公示（5个工作日），公示无异议后，再上报温州市绩效评估办。温州市绩效评估办根据实际情况对县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城进行抽查复核。

五、评估应用

（一）分类标准

按照双合同约定对工业用地项目的建设期、达产期、稳产期进行分阶段开展绩效评估，优秀、达标、不达标分类标准如下。

1.优秀：在约定时间内申请建设期、达产期、稳产期绩效评估验收，合同约定的各类指标在绩效评估中全部一次性通过核验的工业用地项目（企业）。

2.达标：在约定时间内申请建设期、达产期、稳产期绩效评估验收，合同约定的各类指标在绩效评估中部分未能一次性达到合同约定标准，经过约定时间整改后通过核验的工业用地项目（企业）;或者工业用地项目（企业）超过规定申报时间，但在12个月以内申请建设期、达产期、稳产期绩效评估验收，合同约定各类指标绩效评估均一次性通过核验的工业用地项目（企业）。

3.不达标：在约定时间内申请建设期、达产期、稳产期绩效评估验收，合同约定的各类指标在绩效评估中部分未能一次性达到合同约定标准，经过约定时间整改后指标仍未全部达标的工业用地项目（企业）;或者超过约定申报时间12个月以上申请建设期、达产期、稳产期绩效评估验收的工业用地项目（企业）。

（二）结果应用

1.强化违约处置。评估结果为不达标的项目（企业），按照该项目（企业）“双合同”约定条款要求进行处置。

2.强化政策激励。分别根据三个阶段评价结果，对项目（企业）在用地、用电、用水、用能、排污、融资等资源要素配置上参照“亩均论英雄”综合评价政策，实行供给价格和供给方式的差别化，并逐步建立工业用地项目（企业）绩效评价三个阶段分类结果与资源要素配置激励奖惩相结合的联动机制，不达标的项目（企业）单位在相关激励政策应用和评优评先上要审慎考虑。

3.强化信用管理。建立客观、高效的工业用地投资项目（企业）信用评价机制，各县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城根据项目（企业）单位承诺履行情况和三个阶段绩效评估情况进行综合信用评价。将项目（企业）落实合同承诺行为信息和合规行为记录纳入项目（企业）全周期管理档案信息，对企业依法采取信用约束措施。

4.强化工作考核。按照人事贯通原则，各县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城每年将工业用地项目（企业）绩效评估工作任务分解到各牵头部门，并落实好相关责任主体。对绩效评估完成情况实行晾晒通报，并将绩效评估结果作为市对县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城年度考核的一项重要依据。

5.强化责任追究。审计部门应依法加强审计监督，对职能部门或属地政府工作人员存在失职、渎职及其他违法违纪行为，由相关职能部门，依法依规予以处置。

六、工作保障

（一）加强组织领导。成立市工业用地项目全生命周期绩效评估工作领导小组，市政府分管领导为组长，联系副秘书长、市经信局局长任副组长，市经信局、市发改委、市科技局、市资规局、市生态环境局、市住建局、市统计局、市投促局、市税务局等涉工部门为成员单位，下设办公室（设在市经信局）。办公室负责全市工业用地项目全生命周期绩效评估工作日常事务。各县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城要建立相应的工业用地项目全生命周期绩效评估工作领导小组，制定具体的工业用地项目全生命周期绩效评估实施方案，组织落实工业用地项目全生命周期绩效评估工作。

（二）明确职责分工。按照《关于进一步加强工业用地高质量利用全周期管理的若干意见》（温政办〔2020〕53号）规定及“双合同”约定条款，各部门要以高度的责任感参与工业用地项目全生命周期绩效评估工作，做好相关指标的核准或委托第三方机构开展审查认定。同时，确定专人做好工业用地项目全生命周期的日常服务管理和分阶段的绩效评估工作。

（三）加快系统建设。市资规局牵头，市发改委、市经信局、市投促局等部门协同配合，加快推进温州市建设项目全生命周期服务管理系统的建设，进一步完善系统功能，构建监测评估一体化的工业项目绩效评估管理驾驶舱，实现时空数据一仓汇集，动态更新，一体成像。通过建设项目全生命周期服务管理系统，对工业用地项目全生命周期各环节实施精准化、智能化的动态跟踪管理及绩效评估。

七、附则

（一）对2018年5月11日到2020年6月30日期间的“标准地”供地的工业用地项目，按照《温州市标准地工业项目联合达产验收办法（试行）》（温经信投资〔2018〕86号）要求，可参照本机制开展评估。

（二）本评估机制自2022年XX月XX日起施行，有效期至2024年XX月XX日。

附件：1.温州市建设项目全生命周期服务管理系统“标准地”供地项目线上达产验收操作细则（试行)

2.温州市“标准地”企业投资建设项目信用评价细则（修订）

附件1

温州市建设项目全生命周期服务管理系统“标准地”供地项目线上达产验收操作细则（试行）

“标准地”供地项目达产验收作为进一步巩固工业项目建设成果，促进工业项目投产达效，尽快形成经济增量的一项重要工作内容，根据温州市建设项目全生命周期服务管理系统建设需要，按照《关于进一步加强工业用地高质量利用全周期管理的若干意见》（温政办〔2020〕53 号）有关要求，结合温州市“标准地”供地项目的特点，特制定本细则。

- 验收对象

“标准地”制度实施区域范围内，通过“标准地”方式供地，已录入温州市建设项目全生命周期服务管理系统（以下简称系统），且在约定期限内已通过竣工验收并投产的工业项目。

- 验收内容和标准

验收内容包括固定资产总投资额、固定资产投资强度、亩均年产值、亩均年税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、研发经费支出与主营业务收入比、容积率等8项指标。

达产验收时，由县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城经信、税务、发改、环保、科技、资规、统计等部门，根据《工业用地项目投资合同》，分别对以上各项指标进行核验，或者委托第三方审计机构对相关指标进行审查认定，通过判断各类达产验收指标是否达到合同约定值，出具单项指标核验结果，由系统根据各项指标核验结果，自动生成达产验收结果“通过”或“不通过”。

- 验收流程

- 生成信息。系统根据《工业用地项目投资合同》约定期限，自动生成达产验收提示信息，发送给项目属地乡镇（街道、经济开发区）和企业。

（二）提出申请。项目属地乡镇（街道、经济开发区）督促企业1个月内登录浙江政务服务网或“浙里办”APP进入“码上有地”应用填写《“标准地”供地项目达产验收申请表》（附件1，以下简称《达产验收申请表》），提出达产验收申请，若20日后未申请，系统发送即将逾期预警信息。企业若因不可抗力事件延迟达产验收日期，须填写延期后的具体时间，并提交达产验收延期申请，由县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城经信部门审批确认后，系统自动将该日期设为新的达产验收日期，到期再生成达产验收申请提示信息。

（三）生成任务。系统接收到《达产验收申请表》后，生成《“标准地”供地项目达产验收表》（附件2，以下简称《达产验收表》）发送给对应的达产验收职能部门或委托第三方审计机构，转派在线核验任务，并发送提示信息。

（四）指标核验。各部门或第三方审计机构接收到核验任务后，须在15个工作日内登录系统，按照职能部门指标核验责任分工（详见附件3）完成核验工作，并在《达产验收表》填写单项指标部门核定结果“通过”或“不通过”。15日后未完成核验的部门，系统发送即将逾期预警信息，若核验逾期，系统将通知县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城经信部门，由经信部门联系该部门或第三方审计机构上线核验。

（五）生成结果。满足8项指标全部生成验收结果后，由系统根据各单项指标核定结果，自动生成达产验收结果（8项指标全部通过则达产验收通过，否则验收不通过），并将达产验收结果发送给县（市、区）、海经区、经开区、浙南科技城经信部门、属地乡镇（街道、经济开发区）和企业。达产验收通过的，系统自动推送到稳产阶段。

（六）整改复验。未通过达产验收的，由属地乡镇（街道、经济开发区）填写具体整改要求，并督促指导企业完成整改，最长可以延期12个月再予以达产验收，具体验收流程同上；限期整改后仍未通过达产验收的，由企业按相关法律法规和合同约定承担相应违约责任。

- 其他事项

（一）未签订《工业投资项目管理合同》的项目，应由属地乡镇（街道、经济开发区）根据实际供地情况与企业补签合同。

（二）企业应对申报资料及相关数据的真实性负责，如擅自伪造或存在与实际不符的情况，达产验收结果无效。

（三）各部门要以高度的责任感参与达产验收工作，明确工作职责，确定专人，结合自身职能按合同约定标准，严格做好“标准地”供地项目实施的日常指导和达产验收工作。

## （四）项目线上达产验收如遇到系统问题或其他原因实行不了，应由人工介入，转为线下联合达产验收。

附件：1.“标准地”供地项目达产验收申请表

2.“标准地”供地项目达产验收表

3. 职能部门指标核验责任分工

4. 供地项目达产验收指标计算方法及说明

附件1

“标准地”供地项目达产验收申请表

| 企业信息 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 企业名称 |  |
|  | 企业负责人 |  | 联系方式 |  |
|  | 企业联系人 |  | 联系方式 |  |
| 地块信息 | 地块名称 |  |
|  | 地块地址 |  |
|  | 该地块占地面积（亩） |  | 该地块建筑面积 （平方米） |  |
| 产业信息 | 合同约定产业定位 |  | 实际产业 |  |
| 供地、开竣工、投产日期 | 项目供地日期 |  |
|  | 合同约定开工日期 |  | 实际开工日期 |  |
|  | 合同约定竣工日期 |  | 实际竣工日期 |  |
|  | 合同约定投产日期 |  | 实际投产日期 |  |
|  | 合同约定达产日期 |  | 实际达产日期 |  |
|  | 是否因不可抗力 事件达产验收延期 | 否 |  |  |
|  |  | 是 |  |  |  |
| 供地项目各类指标完成情况 | 各类指标 | 企业自诉值 | 达产验收指标 | 合同约定值 | 企业自评值 |
|  | 固定资产总投资额（万元） |  | 固定资产总投资额（万元） |  |  |
|  | 销售产值（万元） |  | 固定资产投资强度（万元/亩） |  |  |
|  | 税收实际贡献（万元） |  | 亩均年产值（万元/亩） |  |  |
|  | 工业增加值（万元） |  | 亩均年税收（万元/亩） |  |  |
|  | 综合能耗（吨标煤） |  | 单位能耗增加值（万元/吨标准煤） |  |  |
|  | 排污量（吨） |  | 单位排放增加值（万元/吨） |  |  |
|  | 研发经费支出（万元） |  | 研发经费支出与主营业务收入比 |  |  |
|  | 主营业务收入（万元） |  | 容积率 |  |  |

## 说明：销售产值、税收实际贡献、工业增加值、综合能耗、排污量、研发经费支出、主营业务收入等指标以合同约定达产验收日期前连续12个月数据合计为准。

附件2

“标准地”供地项目达产验收表

| 企业信息 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 企业名称 |  |
|  | 企业负责人 |  | 联系方式 |  |
|  | 企业联系人 |  | 联系方式 |  |
| 地块信息 | 地块名称 |  |
|  | 地块地址 |  |
|  | 该地块占地面积（亩） |  | 该地块建筑面积（平方米） |  |
| 产业信息 | 合同约定产业定位 |  | 实际产业 |  |
| 供地、开竣工、投产日期 | 项目供地日期 |  |
|  | 合同约定开工日期 |  | 实际开工日期 |  |
|  | 合同约定竣工日期 |  | 实际竣工日期 |  |
|  | 合同约定投产日期 |  | 实际投产日期 |  |
|  | 合同约定达产日期 |  | 实际达产日期 |  |
|  | 是否因不可抗力 事件达产验收延期 | 否 |  |  |
|  |  | 是 |  |  |  |
| 达产验收结果 | 各类指标 | 企业自诉值 | 达产验收指标 | 合同约定值 | 企业自评值 | 部门核定结果 |
|  | 固定资产总投资额（万元） |  | 固定资产总投资额（万元） |  |  |  |
|  | 销售产值 （万元） |  | 固定资产投资强度（万元/亩） |  |  |  |
|  | 税收实际贡献 （万元） |  | 亩均年产值 （万元/亩） |  |  |  |
|  | 工业增加值（万元） |  | 亩均年税收 （万元/亩） |  |  |  |
|  | 综合能耗 （吨标煤） |  | 单位能耗增加值（万元/吨标准煤） |  |  |  |
|  | 排污量（吨） |  | 单位排放增加值（万元/吨） |  |  |  |
|  | 研发经费支出（万元） |  | 研发经费支出与主营业务收入比（%） |  |  |  |
|  | 主营业务收入（万元） |  | 容积率 |  |  |  |
|  | 联合达产验收结果/整改意见 |  |

## 说明：年亩均产值、年亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、研发经费支出与主营业务收入比等指标以合同约定达产验收日期前连续12个月数据计算为准。

附件3

职能部门指标核验责任分工

发改部门负责单位能耗增加值核验工作。

经信部门牵头负责项目达产验收工作。

科技部门负责研发经费支出占主营业务收入比核验工作。

资规部门负责容积率核验工作。

统计部门负责固定资产总投资额、固定资产投资强度、亩均年产值等指标核验工作。

环保部门负责单位排放增加值核验工作。

税务部门负责亩均年税收核验工作。

附件 4

供地项目达产验收指标计算方法及说明

- 固定资产总投资额（单位：万元）

固定资产总投资额：指厂房、设备和地价款（厂房和设备的投资额按照项目建成进入正常生产时的厂房建造成本和设备购置成本计，地价款按照土地合同约定成交金额计）。

二、固定资产投资强度（单位：万元/亩）

固定资产投资强度＝固定资产总投资额/项目用地面积

项目用地面积是指该项目用地红线范围内的土地面积，下同。

三、亩均年产值（单位：万元）

计算方法1：企业竞得土地后成立新公司，达产验收时及今后连续X年的亩均年产值按新公司达产后年销售产值收除以本地块亩数认定。即:亩均年产值=销售产值/项目用地面积。

计算方法2：企业竞得土地后不成立新公司，达产验收时及今后连续若干年的亩均年产值按该企业所属县级行政区域范围内年产值减去在竞得本地块之前三年平均年销售产值，再除以本地块亩数认定。即:亩均年产值=（销售产值-前三年平均年销售产值）/项目用地面积。

销售产值：具体以合同约定达产验收日期前连续12个月销售产值合计数为准。

四、年亩均税收（单位：万元/亩）

计算方法1：企业竞得土地后成立新公司，达产验收时及今后连续X年的亩均年税收按新公司达产后年税收除以本地块亩数认定。即:亩均年税收=税收实际贡献/项目用地面积。

计算方法2：企业竞得土地后不成立新公司，达产验收时及今后连续若干年的亩均年税收按该企业所属县级行政区域范围内年税收减去在竞得本地块之前三年平均年税收，再除以本地块亩数认定。即:亩均年税收=（税收实际贡献-前三年平均税收实际贡献）/项目用地面积。

税收实际贡献：指企业税费“实际入库数”合计。“实际入库数”包含13项税（费）种：增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、印花税、城市维护建设税、车船税、资源税、教育费附加、地方教育附加。其中：增值税实际入库数=增值税不含调库净入库税收+生产型出口企业发生的“免抵”税额（含应调未调部分），具体以合同约定达产验收日期前连续12个月税费“实际入库数”合计数为准。

五、单位能耗增加值（单位：万元/吨标煤）

单位能耗增加值=工业增加值/综合能耗

工业增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余，下同。

综合能耗、固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额、营业盈余等指标具体以合同约定达产验收日期前连续12个月数据合计数为准。

六、单位排放增加值（单位：万元/吨）

单位排放增加值=工业增加值/排污量

排污量：安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的，按照污染物自动监测数据计算；未安装使用污染物自动监测设备的，按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算；因排放污染物种类多等原因不具备监测条件的，按照国务院生态环境主管部门规定的排污系数、物料衡算方法计算，具体以合同约定达产验收日期前连续12个月排污量合计数为准。

七、研发经费支出与主营业务收入比（单位：%）

研发经费支出与主营业务收入比=研发经费支出/主营业务收入

研发经费支出：指研究与试验发展内部经费支出，具体以合同约定达产验收日期前连续12个月研发经费支出合计数为准。

主营业务收入：指项目建成达产后，由企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入，具体以合同约定达产验收日期前连续12个月营业收入合计数为准。

## 容积率

容积率=项目总建筑面积/项目用地面积

附件2

温州市“标准地”企业投资建设项目

信用评价细则（修订）

第一条  为深化我市“标准地”制度改革成效，实现事中事后数字化监管，建立客观、高效的企业投资项目信用评价机制，营造“守信者收益、失信者受限”的社会氛围，根据《浙江省人民政府关于深化“亩均论英雄”改革的指导意见》（浙政发〔2018〕5号）、《温州市推行“标准地”制度工作的实施方案（试行）》（温政办〔2018〕49号）、《关于进一步加强工业用地高质量利用全周期管理的若干意见》（温政办〔2020〕53号）等有关规定，制定本细则。

第二条  “标准地”企业投资项目信用评价是指“标准地”出让后，企业按照承诺标准和审批文件组织施工，根据其承诺履行情况、竣工验收情况、达产验收情况进行的综合客观评价。信用评价遵循公开、公平、公正的原则。

第三条  建设项目监管主体（以下简称监管主体）是指牵头落实信用评价的信息归集、承诺公示、评价结果公开应用等程序的“标准地”项目所在地县（市、区）政府、功能区管委会和相关事项主管部门。监管主体须依托温州市建设项目全周期服务管理系统（以下简称全周期系统）进行信息归集和监督管理。

第四条  建设项目主体（以下简称项目主体）是指参与温州市行政区域内土地交易及其地上（下）项目开发建设的自然人、法人、其他组织以及个人。项目主体应当遵守法律、法规和规章，使履约践诺、诚实守信成为全民的自觉行为规范。

第五条  各建设项目监管主体依托全周期系统按照“一主体一档案”原则，以项目主体的企业统一社会信用代码（自然人为身份证号码）、招商码、项目码、空间码等为索引，对项目主体及其主导建设项目的相关信息进行采集、整理，形成可供披露、查询、监管的档案资料，包括基础信息和信用评价结果。

基础信息是指项目主体的基本信息、《国有建设用地使用权出让合同》《工业投资项目管理合同》中明确的约定指标信息和实际指标信息。包括但不限于以下内容：

（一）企业名称及其统一社会信用代码；

（二）企业法定代表人及其身份证号码；

（三）地块名称、面积、用途、开工情况、竣工情况等在《国有建设用地使用权出让合同》中明确的各类指标的约定值和实际值；

（四）建设项目固定资产投资总额、固定资产投资强度、产值、亩均税收、单位能耗增加值等在《工业用地项目投资合同》中明确的各类指标的约定值和实际值。

信用评价结果是指由全周期系统根据相关评分规则对项目主体相关信用行为通过数据计算形成的综合信用评分和等级。

第六条  在土地供应阶段，资规部门负责将《国有建设用地使用权出让合同》、《工业用地项目投资合同》及合同信息上传至全周期系统，形成主体档案并保存至数据共享中间库，市发改委相关信用系统可通过数据接口实时访问获取数据。

在达产验收阶段，由经信部门发起联合达产验收，验收后，由全周期系统按照《“标准地”企业投资建设项目信用评分规则》对企业进行综合信用评分评级，形成的评价结果计入主体档案。

第七条  根据《“标准地”企业投资建设项目信用评分规则》对企业进行综合评分，评分采用扣分制，总分值为300分，评价结果根据分值划分优秀、良好、较差、差四个级别，分别用A、B、C、D表示：

信用评级A级是指根据企业事前在《国有建设用地使用权出让合同》及《工业项目投资合同》中承诺的各项指标结合实际履约情况，按照信用评分规则，核验一次性通过验收。核验最终分值为300分。

信用评级B级是指根据企业事前在《国有建设用地使用权出让合同》及《工业项目投资合同》中承诺的各项指标结合实际履约情况，核验一次性通过验收，按照信用评分规则，核验最终分值为小于300分且大于等于240分，或核验未能一次性通过，经整改后复验通过，按照信用评分规则，最终分值小于等于300分且大于等于240分。

信用评级C级是指根据企业事前在《国有建设用地使用权出让合同》及《工业项目投资合同》中承诺的各项指标结合实际履约情况，存在部分指标未能一次性通过验收，对未通过指标中确须整改的，整改复验后部分指标仍未通过。按照信用评分规则，核验最终分值小于240分且大于等于180分

信用评级D级是指根据企业事前在《国有建设用地使用权出让合同》及《工业项目投资合同》中承诺的各项指标结合实际履约情况，核验指标多数未能一次性通过验收，对未通过指标中确须整改的，整改复验后仍有多项指标未通过。按照信用评分规则，核验最终分值小于180分。

第八条  市级“标准地”履约监管相关部门将建设项目信用主体的评价结果通过全周期系统共享给市级信用主管部门及相关市级部门，探索“标准地”信用评价结果在招商引资、行政许可、采购招标、评优评先、信贷支持、财政补助等工作中的应用，促进工业“标准地”用地主体加强信用管理、提升诚信意识。

附件：《“标准地”企业投资建设项目信用评分规则》

附件

“标准地”企业投资建设项目信用评分规则

| 序号 | 信用评价事项 | 评价指标 | 评价规则 | 评分分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目施工、验收时点履约 （120分） | 开工时间（60分） | 因土地使用权人自身原因，未按期开工建设。 | -20 | 1.《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（中华人民共和国国土资源部令第39号）； 2.《闲置土地处置办法》（中华人民共和国国土资源部令第53号）； 3.《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）； 4.《浙江省公共信用信息管理条例》； 5.《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）； 6.《温州市推行“标准地”制度工作的实施方案（试行）》（温政办〔2018〕49号）； 7.《关于进一步加强工业用地高质量利用全周期管理的若干意见》（温政办〔2020〕53号）。 |
|  |  |  | 土地使用权人超过《国有建设用地使用权出让合同》约定的动工开发日期满1年未动工开发建设。 | -40 |  |
|  |  |  | 已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足1/3或者已投资额占总投资额不足25%，中止开发建设满1年的造成土地闲置。因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必须的前期工作造成动工开发延迟的除外。 | -60 |  |
|  |  | 竣工时间（20分） | 因土地使用权人自身原因，未按期竣工验收。 | -20 |  |
|  |  | 达产验收时间（40分） | 因土地使用权人自身原因，未按期达产验收。 | -40 |  |
| 2 | 建设项目重点指标履约 （180分） | 固定资产投资（10分） | 达产验收时，固定资产投资总额低于《工业项目投资合同》约定。 | -5 |  |
|  |  |  | 达产验收时，固定资产投资强度低于《工业项目投资合同》约定。 | -5 |  |
|  |  | 产值（20分） | 达产验收时，产值低于《工业项目投资合同》约定。 | -10 |  |
|  |  |  | 达产验收时，产值低于《工业项目投资合同》约定值的50%。 | -20 |  |
|  |  | 亩均税收（100分） | 达产验收时，亩均税收低于《工业项目投资合同》约定。 | -60 |  |
|  |  |  | 达产验收时，亩均税收低于《工业项目投资合同》约定值的30%。 | -100 |  |
|  |  | 单位能耗增加值（10分） | 达产验收时，单位能耗增加值低于《工业项目投资合同》约定。 | -10 |  |
|  |  | 单位排放增加值（10分） | 达产验收时，单位排放增加值低于《工业项目投资合同》约定。 | -10 |  |
|  |  | 项目研发经费支出与主管业务收入比（20分） | 达产验收时，项目研发经费支出与主管业务收入比低于《工业项目投资合同》约定。 | -20 |  |
|  |  | 项目容积率（10分） | 达产验收时，项目容积率低于《工业项目投资合同》约定。 | -10 |  |