金华市本级政府投资应急项目管理暂行办法

为提高应对突发事件、保障公共安全与社会秩序的能力，进一步完善各领域应急机制，规范应急项目管理,根据《政府投资条例》、《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》等有关法律法规精神，结合我市实际，制定本办法。

- 项目范围

- 本办法所称市本级政府投资应急项目，指的是为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急实施的利用市本级预算安排资金建设的项目。具体包括：

- （一）因自然灾害、事故灾难和其他不可抗力因素引起的道路、桥梁、管网等公共设施损坏而必须立即进行清障、修复、临时处置及技术评估等保畅措施的工程；

- （二）既有交通、水利、市政等公共设施存在安全隐患或在灾害发生后影响群众生命财产安全需紧急实施的加固工程及其他抢险工程；

- （三）因应对公共卫生事件需紧急实施的民生工程；

- （四）因维护社会安全稳定，保障公众人身财产安全需紧急实施的其他类项目；

- （五）因保障重大政治、经济、社会活动需要，市委、市政府要求立即实施的应急工程；

- （六）市委、市政府交办的其他应急任务。

- 项目认定

- 应急项目根据工程投资额度实行分级审定制度，工程投资估算在200万元以下的（不含200万元），由市级行业主管部门负责认定审核后，向财政部门申报专项支出，纳入部门预算专项管理，投资综合管理部门不再审批；工程投资估算在200万元以上的（含200万元），由行业主管部门审核并报市政府主要领导审定后，纳入政府投资应急项目管理。

- 三、立项审批

- （一）审批程序。纳入政府投资应急项目管理的项目立项、规划、用地、施工许可等行政审批事项，按照“先认定、后审批”原则办理立项审批手续，确因时间紧迫，开工前无法完成相关手续办理的，可在开工后补办，项目开工后1个月内必须启动审批手续，工程交付使用后1个月内完成所有审批事项办理。

- （二）资金保障。应急项目资金安排给项目行业主管部门，专款专用。具体按照《金华市区突发公共事件财政应急保障专项预案》（金市财预〔2021〕111号）文件办理。

- 四、建设实施

（一）实施主体。应急项目管理主体为市级行业主管部门，负责项目建设综合管理职责。项目建设单位可由市级行业主管部门承担，或由市级行业主管部门指定下属单位、国有企业承担，有关应急工程的信息要及时通报给市发改、财政、交通、水利等相关部门，取得相关部门的配合支持。

（二）工程招标。抢险救灾等应急实施的项目无法按照规定的程序和时间组织招标，且不立即实施将对国家和人民群众生命财产安全带来巨大损失的，按照国家有关规定可以不进行招标。项目承建单位可由项目建设单位根据实际情况，采用简易邀请招标，或在入围单位中择优选取，或直接委托等方式选取，报市政府同意后确定。

（三）合同管理。应急项目实施前应先签订合同。确因情况紧急未签订合同的，应在工程实施后30日内补签。应急工程合同应明确实施单位、工程量、工程费用、验收标准、质量保证及相关责任等内容。

（四）资金管理。政府投资应急项目资金拨付实行国库集中支付制度，按授权支付管理，由行业主管部门履行审核、支付职责，按照合同规定，结合工程进度情况，支付工程款。涉及自然灾害等情况实施的应急工程，可先支付50%工程款，剩余工程款待审价完成后支付。

（五）档案管理。应急项目实施单位应做好有关资料的收集、整理和归档等工作，自觉接受财政、审计等有关部门的监督。

五、监督管理和法律责任

（一）部门职责

1.市级行业主管部门为应急项目的综合管理部门，负责项目报批、实施、监督等全过程管理；

2.发改部门做好应急项目立项、审批等工作；

3.财政部门做好应急项目资金保障等工作；

4.审计部门依法独立履行应急项目预算执行情况和竣工财务决算审计监督职责。

（二）法律责任

政府投资应急项目实施过程中存在滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守等行为的，对相关单位和责任人给予严肃处理，构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。

六、其他

各区政府投资应急项目管理可参照本办法执行，本办法自2022年  月  日执行，有效期  年。