杭州市政务信息化项目建设管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条【目的依据】为规范我市政务信息化项目建设管理，促进政务信息系统跨部门跨层级互联互通、数据共享和业务协同，强化政务信息系统应用绩效考核，加快建设数智杭州，现根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）《浙江省公共数据和电子政务管理办法》（省政府令第354号）《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》（浙财采监〔2021〕2号）等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于本行政区域内国家机关和事业单位（不含国企、医院、高校）（以下称政务部门）建设，由财政资金预算安排，用于履行公共管理和服务职能以及优化内部管理，主要包括基础设施、数据资源、应用支撑、业务应用、网络安全等项目。日常运行维护和单纯设备购置的项目，不适用本办法。

第三条【基本原则】政务信息化项目建设管理应遵循“统筹规划、集约建设、需求导向、多跨协同、共建共享、安全可靠”的原则，杜绝盲目投资、重复建设。

第四条【全生命周期管理】政务信息化项目实行全生命周期管理，包括申报、评审、立项、采购、建设、验收、绩效评价等环节，并通过全市政务信息化项目全流程管理系统（以下称项目管理系统）提升项目管理水平。

第二章 主要职责

第五条【领导小组】市智慧电子政务建设工作领导小组（以下称领导小组）全面统筹全市政务信息化项目建设。领导小组办公室设在市数据资源局，负责落实领导小组决策部署，牵头制定相关政策、制度、标准、规范，统筹项目建设专项资金，编制项目建设申报指南，组织召开联席会议，组织项目评审和综合协调等工作。

第六条【有关部门】市数据资源局按照省、市数字化改革要求，统筹全市政务信息化项目需求，建立全市项目库和专家库，制定全市项目建设清单，负责全市项目全生命周期的统筹管理。

市财政局负责政务信息化项目专项资金预算管理、政府采购等监督指导工作，督促提高预算绩效。

市发改委负责将市政府审批通过的政务信息化项目列入年度政府投资项目计划进行立项审批。

市审计局负责根据年度审计项目计划做好对政务信息化项目的审计监督工作。

市委网信办负责政务信息化项目的网络安全评估、审查和监管工作。

市公安局负责督促政务部门落实政务信息系统网络安全等级保护制度与保护措施，组织开展网络安全执法检查和网络违法案件查处。

市密码管理局负责指导、监督和检查政务信息化项目商用密码应用安全性评估工作。

各政务部门负责政务信息化项目需求调研、方案编制、立项申请、预算采购、建设实施、测评验收、运营运维、安全管理等工作。

第三章 项目申报

第七条【申报指南】领导小组办公室应依据各政务部门“三定”职责及数智杭州顶层设计，结合市委、市政府重点工作，编制政务信息化项目建设申报指南，明确年度政务信息化建设方向，提出重点领域、重点单位政务信息化工作任务，并报请领导小组审议。

第八条【申报要求】各政务部门应按照政务信息化项目建设申报指南等文件要求，开展项目建设方案编制。方案应包含所涉及的业务流程及数据资源目录，并应充分利用全市的基础设施、数据资源和应用支撑等。

各政务部门应登录项目管理系统上传项目建设方案，项目年度申报数量原则上不超过本部门财政预算单位数量。

第九条【重点项目】重点支持列入规划的基础性、公共性项目，重点支持“大场景、小切口、大牵引”的项目，重点支持解决重大堵点痛点难点问题的项目，重点支持政府治理效能提升明显和群众企业获得感强的项目。

第十条【零星项目】属于年度预算执行中的国家、省、市政策性新增项目、突发性新增项目或市委、市政府批准的项目，政务部门可申报计划外项目，由领导小组办公室审核，同意立项的，向市财政部门申请安排资金。

第十一条【正向条件】政务信息化项目应具备下列条件：

（一）项目符合省、市数字化改革总体要求；

（二）项目需求明确、技术先进、功能实用和安全可靠；

（三）项目体现数据共享、业务协同、组件复用和系统集成。

第十二条【负向条件】以下政务信息化项目原则上不得建设：

（一）新建或扩建机房、云平台、实体数据中心；

（二）不部署、迁移到政务云平台的新建、升级改造项目；

（三）与实际业务脱节，运行维护停止更新服务的项目；

（四）功能可被其他一个或多个项目完全替代的项目；

（五）所占用资源长期处于空闲状态，使用范围小、频度低的项目；

（六）未明确需求、未明确绩效目标、重复建设、信息安全保障不到位、不利于数据资源共享的项目。

第十三条【项目预审】领导小组办公室委托具备相应资质的机构对政务信息化项目建设方案进行预审，主要对申报材料的完整性，项目必要性、方案规范性、业务现状与需求、数据资源管理、项目效能目标及周期、网络安全、项目投资概算等方面进行审核。

第十四条【项目评审】领导小组办公室组织政务信息化项目建设评审专家开展项目建设方案评审，主要对项目的必要性、可行性、技术路线、项目进度及效能目标、项目投资概算的合理性进行评审。

第四章 项目立项

第十五条【项目预算】领导小组办公室进行政务信息化项目建设预算审核，编制项目建设计划，上报领导小组审定后，提交市人代会审议。市人代会审议通过后，市财政局安排项目建设专项资金，列入年度财政预算。

第十六条【跨层级项目】按照财政事权和支出责任划分的原则，市级统一建设并在全市使用的项目，由市级负担建设费用，谁使用谁付费；区、县（市）承建并在全市推广使用的项目，由区、县（市）负担建设费用，谁使用谁付费。

第十七条【可研报告】投资概算小于100万元以下的政务信息化项目预算下达后即视为完成立项，投资概算超过100万元（含）以上的项目（政府购买服务项目除外）预算下达后还需由政务部门委托具备相应资质的机构编制可行性研究报告，由市发改委审批立项。

第十八条【实施方案】政务部门应自完成立项之日起15日内登录项目管理系统上传项目实施方案备案。

第五章 项目采购

第十九条【采购要求】政务部门必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》《杭州市财政局关于发布<优化政府采购营商环境举措>的通知》等相关规定，依法组织采购。

第二十条【采购方式】政府采购限额标准以上的政务信息化项目应纳入政府采购管理，公开招标应作为项目主要采购方式，采用非公开招标方式采购的，应采用竞争性磋商或单一来源采购方式。

第二十一条【购买服务项目】在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

第二十二条【合同要求】政务部门与政务信息化项目实施单位签订项目合同中应明确项目产生的系统、组件、文档等相关成果的知识产权归政务部门所有或共同所有；产生的数据及衍生数据等归政务部门所有。合同中应明确约定违反知识产权条款应承担的责任。

合同中应明确项目履约保证金扣除相关条款，履约保证金的60%与项目质量和服务挂钩，40%与项目安全挂钩。

合同中应明确项目质保范围、质保期限和质保责任等，质保期一般不低于2年。

政务部门应自合同签订之日起15日内登录项目管理系统上传项目合同备案。

第六章 项目建设

第二十三条【管理制度】政务部门应明确项目实施机构和项目责任人，建立健全本部门项目管理制度。

第二十四条【建设要求】新建政务信息项目应基于一体化智能化公共数据平台建设，通过数字化改革门户统一发布。原则上不得新建独立移动端应用，公众服务类集成至“浙里办”，政府治理类集成至“浙政钉”。

第二十五条【安全要求】政务部门应按照有关规定，制定网络安全管理制度，明确网络安全机构人员，实行网络安全“三同步”，落实网络安全等级保护，推广国家商用密码应用，采用符合信创要求的软硬件产品，定期开展网络安全风险评估，加强数据全生命周期安全和个人信息保护。

新建政务信息化项目安全经费投入不低于系统建设总经费的15%。改建、扩建项目应满足上款安全要求。

第二十六条【工程监理】投资概算超过100万元（含）以上的政务信息化项目应实行工程监理制，政务部门应按有关规定委托工程监理单位对项目建设进行工程监理。监理单位应先于承建单位介入项目，监理单位与项目承建单位应相互独立。监理费用可纳入项目投资预算。

第七章 项目验收

第二十七条【验收办法】政务部门应制定本部门的项目履约验收管理办法，并统筹本部门项目合同验收工作。市数据资源管理局应组织或委托具备相应资质的机构对重点支持项目的建设内容完成情况及合规性开展符合性检查。

第二十八条【验收内容】项目履约验收应包含以下内容：

（一）应完成合同约定的所有内容，其中建设开发类项目应试运行不少于一个月；

（二）应按相关规定完成网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估等工作；

（三）对于合同金额超过100万元（含）的建设开发类项目验收应选取具备相应资质的机构完成验收测评；

（四）应按照有关规定完成项目、应用、数据、组件、云资源等目录编制与数据归集。

第二十九条【验收要求】政务部门应自项目验收通过之日起15日内登录项目管理系统上传项目验收材料。涉及公共服务的项目，验收时应邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应向社会公告，项目验收结果应作为选择本项目后续运行维护供应商的重要参考。

第三十条【档案管理】政务部门应按照有关档案管理的规定，做好项目档案管理，建立电子档案安全保管和备份制度，定期检查电子档案的安全保管、登记备份工作，确保档案数据的安全、可用。

第八章 监督管理

第三十一条【运维经费】加强政务信息化项目建设投资和运行维护经费协同联动，坚持“联网通办是原则，孤网是例外”。政务部门认为根据有关法律法规和市委、市政府要求不能进行数据资源共享，但是确有必要建设或者保留的，由领导小组办公室会同有关部门进行审核，经领导小组批准后方可建设或者保留。

（一）对于未按要求共享数据资源或者重复采集数据的政务信息系统，不安排运行维护经费，政务部门不得新建、改建、扩建政务信息系统；

（二）对于未纳入政务信息系统目录的系统，不安排运行维护经费；

（三）对于不符合密码应用和网络安全要求，或者存在重大安全隐患的政务信息系统，不安排运行维护经费，政务部门不得新建、改建、扩建政务信息系统。

第三十二条【专家管理】市数据资源局应遵循“统一建设、集中管理、资源共享、规范使用”的原则，建立全市政务信息化项目评审专家库。

政务部门应遵循“分类随机抽取”的原则，根据政务信息化项目所属类别，从专家库中随机抽取相应类别的专家开展项目咨询、评审、验收等工作。

政务部门应遵循“统一规范、客观公正、实事求是”的原则对专家工作情况开展评价。

第三十三条【配合监管】政务部门应接受领导小组办公室及其他有关单位的监督管理，配合做好绩效评价、审计等监督管理工作，如实提供项目资料、汇报项目情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

第三十四条【绩效应用】领导小组办公室应当加强对绩效监控和绩效评价结果的应用，根据监控和评价结果对政务信息化项目存在的问题提出整改意见，指导完善相关管理制度，并作为下一年度安排政府投资和运行维护经费的重要依据。

第三十五条【法律责任】单位或者个人违反本办法规定未履行审批、备案程序，或者因管理不善、弄虚作假造成严重超概算、质量低劣、损失浪费、安全事故或者其他责任事故的，相关部门应当予以通报批评，并对负有直接责任的主管人员和其他责任人员依法给予处分。

相关部门、单位或者个人违反国家有关规定，截留、挪用政务信息化项目资金，或者违规安排运行维护经费的，由有关部门按照《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定予以查处。

第九章 附则

第三十六条 涉密的政务信息化项目按照有关保密规定执行。

第三十七条 各政务部门可以根据本办法的规定及职责分工，制定本部门的具体管理办法。

各区、县（市）人民政府可以参照本办法制定本地区的管理办法。

第三十八条 本办法由市数据资源局负责解释。

第三十九条 本办法自2021年月日施行。2015年2月15日杭州市人民政府办公厅公布的《杭州市智慧电子政务项目管理办法（试行）》（杭政办函〔2015〕10号）同时废止。