仙居县交通工程项目政策处理实施办法

（征求意见稿）

为加快推进我县高质量发展公路建设，依法有序开展征地迁改工作，根据国家相关法律、法规的规定，并结合我县实际，特制定本办法。

第一条 本办法适用于仙居县交通工程征地、迁改等工作。本项目以下简称“工程”。

第二条 工程涉及土地征收和房屋拆迁安置、坟墓迁移等工作由相关乡镇(街道)或县政府指定的单位负责落实；工程涉及土地报批、林地报批、粮食功能区调整等工作，由县自然资源和规划局、县农业农村局等相关部门按各自职责落实。

第三条 工程所需各项报批费用由项目业主统一安排落实，土地征收标准按照全县征地区片综合地价补偿标准执行，土地征收补偿费用由项目业主负责落实。青苗补偿标准按照全县集体土地青苗和地上附着物补偿标准执行。无明确补偿标准的其他建（构）筑物、青苗等可按第三方评估价执行。

第四条 土地征收后，因土地征收及其他纠纷影响工程进度的由属地乡镇(街道）牵头协调解决。

第五条 房屋拆除范围以土地征收或道路设计红线为准，涉及部分在红线外、部分在红线内的房屋，由征收实施单位根据第三方评估机构评估房屋结构安全性及对道路通行的安全影响后考虑是否整体拆除。

第六条 工程涉及需要迁改的通讯线、广播线、有线电视、国防线、测量标志点和地下管道、桥梁、涵洞、水闸等设施，由该设施的管理单位或设立单位在规定期限内负责迁移，费用由工程建设单位负责，如涉及政策处理的由属地乡镇（街道）负责，迁移单位做好协助工作。

“三线”迁移补偿标准参照《仙居县人民政府关于征收全县集体土地青苗和地上附着物补偿标准（仙政发[2021]3号）中的相关内容和精神。

管线迁改按共建共享、原拆原建的原则，对迁改管线按照原有标准进行设计，迁改方案具体由业主和相应的管线单位商定，竣工验收通过后，委托第三方对竣工资料进行审计，由项目业主按照审计结果及约定的下浮率结算。若提高管线迁移建设标准，增加部分由管线产权单位负责。

公路建筑控制区内，未经交通部门许可私自设立的非公路设施由设立单位无条件迁移；设立过程中与交通部门有相关协议的按照协议执行。

第七条 工程涉及需要迁改的电力管线参照《浙江省公路项目与架空输电线路毗邻或交叉建设工作指导意见》（浙交[2022]129号）文件相关规定执行。

第八条 因主体工程施工，造成当地原有道路、水沟、水渠等中断，需要同步改造的，原则上按原标准同步实施，相关费用纳入项目预算，新增土地由属地乡镇(街道）负责政策处理，占用耕地的需按照政策要求落实耕地占补平衡。确需增加项目或提高标准的按照新建项目实施。

第九条 对房前屋后的生活设施，在工程施工中受到损坏的，由施工单位负责修复，恢复其原有使用功能。

第十条 临时用地由施工单位按相关规定报批，并承担相应费用，属地乡镇（街道）负责落实政策处理。青苗费及地上附着物补偿按全县集体土地青苗和地上附着物补偿标准执行，租费原则上参照当地的市场租价由属地乡镇牵头协商，工程竣工验收前由施工单位恢复其原有生产条件并归还出租方。

第十一条 各乡镇(街道）征迁工作经费按本县统一规定执行。