姚江镇柯诸高速“小三改”工程项目实施方案

（征求意见稿）

为持续推进美丽乡村建设，确保姚江镇柯诸高速“小三改”工程项目建设顺利实施，结合工程建设实际和有关规定，制定本实施方案。

一、指导思想

以提高乡村发展服务水平，助推乡村振兴为指导思想，坚持质量第一、安全高效的原则，抓好工程建设，保障工程实施，着力改善柯诸高速沿线现状。

二、主要任务

姚江镇柯诸高速“小三改”，计划于2025年8月底前，完成机耕路及灌溉排水沟渠建设； 2025年12月底前，完成沿线路口接坡。

三、实施步骤

该项目计划于2025年2月前制定实施方案，形成初稿；至4月中下旬，征求社会公众意见，召开专家论证会，完成风险评估；5月，将项目实施草案送交合法性审核后递交政府集体决策，公布正式文件；7月至12月，实施工程。