乐清市海军91428部队11分队阵地公路(白云尖道路建设)整修建设项目计划

一、项目任务

2024年9月底之前完成《乐清市海军91428部队11分队阵地公路整修建设项目计划》。

二、项目内容

本次项目建设依照等外级公路标准，在原有路基基础上改造提升，打造一条预计全线长约0.68公里(其中0.21公里完全利用)，宽5.0米的双向单车道，在不占用永农的前提下，并对局部路段线性进行优化调整。

三、项目步骤

预算及招投标（2024年5月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。

工程建设（2024年6月-9月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。

工程验收决算（2025年9月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。