《屏都街道菖蒲洋村落花洋至庵基弄竹林便道改造项目实施方案》征求意见稿）起草说明

一、制定文件的目的

竹林产业道路创建工作，既是加快发展竹产业的迫切需要，也是加快促进农民增收，推动屏都街道竹产业又好又快发展。

1. 起草过程

围绕“乡村振兴产业发展项目建设，加大毛竹运输道路建设力度”，综合考虑资源秉赋、区位条件，以为主攻方向，全面提升屏都街道竹林产业发展，促进农民增收进程。

三、《方案（征求意见稿）》主要内容

**（一）项目规划**

该项目为路面硬化，总长度约2公里，宽度为3米。

**（二）投资估算和资金筹措**

该项目总投资60万元，建设资金出自一事一议项目申报中。

**（三）项目组织与监督**
1.项目领导小组成员名单如下：

组 长：张晓冲

成 员：王飞、范大庆

领导小组在屏都街道村镇办设办公室，由项目领导小组组长张晓冲全面负责日常运行及联系等工作。

2.项目监管小组成员名单如下：

组 长：施洁爽

成 员：陈小芬、卢芳

监管小组办公室设在屏都街道纪检监察办，监管小组全面负责项目的日常监督及指导，由施洁爽任联络员负责日常联系工作。

（四）项目管理

1、项目招投标情况

该项目业主单位为庆元县屏都街道办事处，拟在街道办事处进行邀标，屏都街道全程负责项目监管。

2、项目监理情况

严格规范项目实施与管理，项目实施管理实行“五制”。

（1）公示制：项目实施和资金使用情况按照要求在屏都街道公开栏进行公示。

（2）领导责任制：项目由村镇办分管领导任项目领导小组组长，对项目实施进度、质量负总责。

（3）监督检查制：监督小组定期或不定期组织人员、对项目实施管理情况进行监督检查。

（4）严格规范资金使用管理。该项目严格实行专款专用，项目变动需经过屏都街道领导班子会民主议定。

（5）项目验收办法

项目完工后由上级主管部门验收，对项目实施进度全程指导监督，组织项目验收。