云和县城市绿化工程养护移交管理办法（征求意见稿）

第一条 为规范我县城市绿化工程养护移交管理，明确建设单位和县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）等各方责任主体的权利与义务，依据《城市绿化条例》《浙江省城市绿化管理办法》等有关法律法规，结合本县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本县主城区内（不含经济开发区）由政府投资（或部分投资）新建、改建、扩建的城市绿化工程。

第三条 县住建局负责本县主城区内（不含经济开发区）城市绿化工程养护移交管理工作，浙江云和经济开发区管理委员会根据管理职责参照执行。

第四条 政府投资建设的城市绿地，由县住建局或由其委托的单位负责养护管理；单位附属绿地及其管界内的防护绿地，由该单位负责养护管理；生产绿地由其经营单位养护管理；居住区绿地由业主或社区组织管理；居民在私人宅院内种植的树木，由居民负责管理。

第五条 城市绿化工程项目具备以下条件方可移交：

（一）项目已完成设计和合同约定的建设内容,并通过竣工验收；

（二）绿化施工的质保期（养护期自竣工验收之日算起）及养护质量符合合同规定；

（三）完成县住建局抄告的养护质量问题整改。

第六条 项目移交应提供以下资料: 《云和县城市绿化工程移交申请表》（附件1）、《云和县城市绿化工程建管移交表》（附件2）、竣工图（电子版）。

- 第七条 移交程序

- （一）建设单位在工程质量保证期满前30日内向县住建局提交《云和县城市绿化工程建管移交申请表》（附件1）。

- （二）县住建局同意接收后，建设单位组织县住建局、施工单位、设计单位、监理单位等相关单位现场核验，有问题需要整改的，由建设单位整改达标。

- （三）正式移交。县住建局、建设单位确认后，正式移交县住建局进行管理，并将《云和县城市绿化工程建管移交表》（附件2）报县住建局存档。

- 第八条 不符合本办法第五条、第六条规定的，工程不得进行移交，养护管理仍由施工单位承担。

- 第九条 相关单位职责

- （一）建设单位。监督指导施工单位、监理单位的工程建设行为，按设计内容完成工程建设；组织完成工程竣工验收和建管交接的相关工作。

- （二）施工单位。按合同约定，按图施工完成工程建设内容及建设期绿化养护工作，并建立规范资料档案。

- （三）县住建局。县住建局应参与城市绿化工程的设计审查，并提出意见；监督指导养护期间施工单位的养护管理工作；履行建管交接职责；对已完成建管交接的工程履行管理职责；建立公共绿化数据库，绘制公共绿化管护一张图。

（四）县财政局。根据每年新增公共绿化面积、管护成本等合理安排资金。

- 第十条 移交争议处理。县住建局对建设单位移交的城市绿化工程质量有异议、不予接收的，按以下情形分别处理：

- 1.移交的城市绿化工程不符合移交条件的，由建设单位进行整改，整改期间的养护费由建设单位负责落实。整改完毕后，由建设单位按本办法规定重新组织办理移交手续。

- 2.验收备案的城市绿化工程，建设单位在约定管养期满后未及时组织移交的，管养期满后的养护费由建设单位承担。

- 3.移交过程中产生异议且协商未果的，由相关部门协调解决。

- 第十一条 不履行养护管理责任，按下列情形予以处理：

- 对拒不按照县住建局下达的“工程质量整改督办单”的建设和施工单位，将由县住建局依法依规追究其有关责任，并纳入信用管理体系。

- 第十二条 本办法自发布之日起施行。

- 附件1

| 云和县城市绿化工程建管移交申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |
| 项目施工单位 |  |  |  |
| 项目监理单位 |  |  |  |
| 项目投资（万元） |  | 建成绿化面积 （平方米） |  |
| 竣工验收时间 |  | 养护期 |  |
| 项目概况： |  |  |  |

- 附件2

| 云和县城市绿化工程建管移交表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |
| 项目施工单位 |  |  |  |
| 项目监理单位 |  |  |  |
| 项目投资（万元） |  | 建成绿化面积 （平方米） |  |
| 竣工验收时间 |  | 养护期 |  |
| 项目概况： |  |  |  |
| 施工单位意见 （签字盖章） 日期： |  | 接管单位意见 （签字盖章） 日期： |  |
| 建设单位意见 （签字盖章） 日期： |  | 行政主管部门意见 （签字盖章） 日期： |  |
| 本表一式四份，县住建局、建设单位、接管单位、施工单位各一份 |  |  |  |