浙闽边.龙头山“增花添彩”十年行动项目

实

施

方

案

二0二四年九月

项目名称：浙闽边.龙头山“增花添彩”十年行动项目

编制单位：庆元县黄田镇林业工作站

实施单位：浙江省庆元县黄田镇、浙江省龙泉市上洋镇

福建省松溪县渭田镇、福建省松溪县溪东乡

项目技术负责：黄田镇、上洋镇、渭田镇、溪东乡林业工作站

设计人员：尹瑞安、叶学件

目  录

1 总论	1

1.1 项目名称	1

1.2项目建设单位情况	1

1.3 项目范围	2

1.4 项目规模	2

2 建设依据与原则	2

2.1 编制依据	2

2.2 项目建设原则	3

2.3项目建设目标	3

3 建设方案	4

3.1 项目区基本情况	4

3.2 建设内容	4

3.3 进度安排	6

4 各项技术措施设计	7

4.1 林地清理	7

4.2补植准备	7

4.3 定植	7

4.4水土保持生态修复措施	8

4.5 抚育管护	8

5 质量要求	9

5.1 总体要求	9

5.2 分项施工要求	9

5.3 种植和管护	10

6 资金来源	10

7 苗木保障	11

8人员保障	11

9 健全档案	11

10 效益分析与评价	11

10.1生态效益	12

10.2社会效益	12

附图：“龙头山”山场景观林保护恢复工程规划设计图

浙闽边.龙头山“增花添彩”十年行动项目

设 计 说 明

为全力推进文旅融合项目建设，实现生态系统完整性和原真性，深入开展龙头山生态修复和景观林保护恢复工程建设，根据松溪县渭田镇、溪东乡、龙泉市上洋镇、庆元县黄田镇多次研讨决定，浙闽边.龙头山“增花添彩”十年行动项目建设。本工程设计以通过对原有杜鹃花实施抚育补植，辅以林相改造等技术措施，开展景观林保护恢复工程，恢复阔叶林或针阔混交林森林植被为目标，以生态环境修复、维护生态安全为理念，强调与周边生态环境、区块功能相协调，在尊重群众意愿的基础上，以因地制宜、适地适树为原则，科学选择适栽树种，以乡土树种为主，兼顾社会效益、生态效益。项目的实施将为毗邻乡镇景观林资源的保护和林相改造的尝试和探索，争取林地利用率最大化，更多地创造林业效益，提高林地使用的生态效益和社会效益。为景观林保护起示范建设作用，做到统筹规划、科学布局、科学管理，保质保量、专款专用、有序地推进该工程建设。结合《钱江源-百山祖国家公园总体规划（2023-2032年）》的要求，“龙头山”山场以赏花为主的保护恢复工程，特编制本设计方案。

# 1 总论

## 1.1 项目名称

## 浙闽边.龙头山“增花添彩”十年行动项目

## 1.2项目建设单位情况

庆元县黄田镇、龙泉市上洋镇、松溪县渭田镇、松溪县溪东乡

## 1.3 项目范围

项目涉及庆元县黄田镇、龙泉市上洋镇、松溪县渭田镇、溪东乡“龙头山”山场，坐落在上述乡镇毗邻，距各乡镇约30-50公里，位于浙闽交界。

## 1.4 项目规模

通过对杜鹃的抚育补植，辅以林相改造等技术措施，补植、柃木、山胡椒、山樱花等树种。保护恢复工程建设总面积2000亩，其中：针改阔1000亩，疏林地（灌木）补植改造1000亩，修复和建设道路 3公里。

# 2 建设依据与原则

## 2.1 编制依据

（1）《中华人民共和国森林法》；

（2）《森林采伐更新管理办法》；

（3）《浙江省林木采伐管理办法》。

（4）《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）；

（5）《造林作业设计规程》（LY/T1607-2003）；

（6）《浙江省营造林作业设计规范》；

（7）《钱江源-百山祖国家公园总体规划（2020-2025年）》；

（8）《浙江省新增百万亩国土绿化行动方案（2020-2024年）》；

## 2.2 项目建设原则

（1）坚持因地制宜，适地适树的原则。

结合林业生产实际，合理安排建设任务，因地制宜，区别林地不同情况，采取不同措施，实行分类经营和管理。

（2）坚持依靠科技，集约经营的原则。

作业区布局科学，规划合理，集约经营，定向培育，有利于改善林种结构、树种结构，提高林地利用率。

（3）统筹推进原则。

结合国土空间绿化、林相改造、阔叶林保护恢复工程的要求，项目建设加强各乡镇协调，统筹推进。

（4）坚持生态和社会效益相结合的原则。

通过项目建设的实施，融入国家公园建设，促进国家公园入口区域森林生态系统的完整性、生物多样性、景观多样性。更好地实施阔叶林保护恢复工程示范，带动国家公园周边建设，同时，发挥社会效益和生态效益。

## 2.3项目建设目标

形成物种及结构比较丰富的阔叶林植被，为珍稀野生动植物提供良好的栖息环境，提高生物多样性，同时，通过林分结构的改善，提高森林的生态服务功能。

# 3 建设方案

## 3.1 项目区基本情况

项目区坐落于松溪县渭田镇、溪东乡、龙泉市上洋镇、庆元县黄田镇等毗邻乡镇山脉“龙头山”山场，建设面积2000亩。森林类别为公益林，海拔1200-1350米，坡向全坡，坡位为上部，平均坡度25度；土壤种类为红壤，土层厚度中，土壤质地为壤土，土壤肥力好，立地条件好。

浙闽边.龙头山“增花添彩”十年行动工程建设面积2000亩。其中以杜鹃花为主要树种的面积1000亩，乔灌树种组成8灌2乔，主要乔木树种为杉木，主要灌木树种为山杜鹃，林中散生常绿类（柃木）、换季观叶树种有山胡椒等。针改阔的地块面积1000亩，乔灌树种组成6乔4灌，林木较为稀疏，灌木树种主要杜鹃、柃木、山胡椒等，乔木树种主要为杉木、青冈等。

## 3.2 建设内容

项目区总面积2000亩，其中：

1号区块20亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，每亩补植乔木或小乔木树种细叶青冈、木荷、山樱桃10-20株；

2号区块110亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃、伴生树种为柃木、山胡椒，每亩补植乔木或小乔木树种细叶青冈、木荷、山樱桃20-30株；

3号区块120亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留乔木或小乔木树种松木、细叶青冈、木荷、山樱桃30-40株；

4号区块70亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留乔木或小乔木树种柳杉、青冈、木荷、山樱桃30-40株；

5号区块80亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留散生树种青冈、木荷、山樱桃40-50株；

6号区块110亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留散生树种杉木、青冈、木荷、山樱桃40-50株；

7号区块110亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留散生树种青冈、杉木、木荷、山樱桃20株；

8号区块140亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留树种杉木、青冈、木荷、山樱桃50株；

9号区块130亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留散生树种杉木、青冈、木荷、山樱桃50株；

10号区块110亩，以混交方式补植乡土灌木树种杜鹃，保留伴生树种为柃木、山胡椒，保留树种杉木、青冈、木荷、山樱桃30株；

11号区块1000亩，以常绿乔木为主7阔3针混交的方式培育，应尽量保留各区块林分原有的阔叶树种（包括乔木、小乔木、灌木），以利于快速林分郁闭并形成多树种混交的彩色森林，从而达到层次分明，上部观花、中部观叶、下部观竹的立体美景。

项目区块需修复和建设游步道路3公里，方便观光游玩，节约生产经营成本，利于项目实施。

（1）准备工作：林地清理、挖穴、苗木准备等事宜；

（2）开展工作：根据天气及苗木准备情况，选择无风、阴雨天气开展造林、水土保持恢复措施等；

（3）项目总结、验收；

（4）后续抚育管护。

## 3.3 进度安排

项目进度安排

（1）每年12月底前完成林地清理、游步道建设、；

（2）每年2月底前，完成挖穴、苗木准备等造林准备工作；

（3）每年3月底前，完成造林；

项目后续管理安排

（1）每年5-6月底前，完成第一年第一次施肥、抚育；

（2）每年3月底前，完成枯死苗木的补植；

# 4 各项技术措施设计

## 4.1 林地清理

全林地劈、割除植穴周边草本、藤本，将清理出的剩余物归集至种植带两侧。保留乔木、灌木，以利于加速形成混交林。

## 4.2补植准备

（1）整地：1-10号按地形带采用块状整地挖穴。

（2）补植密度：1-10号区块灌木区域行距1.5m×1.5m，在不影响灌木生长的情况下适当补植或保留乔木、小乔木。

（3）挖穴：灌木区域见缝插针式挖定植穴规格60cm×60cm×40cm；乔木同上。

（4）施基肥：60cm×60cm×40cm穴施基肥1kg/穴；40cm×40cm×30cm、30cm×30cm×30cm穴施基肥0.5kg/穴。

## 4.3 定植

（1）栽植时做到随起、随运、随栽。

（2）栽植时应拆除土球或营养杯不能分解的外包装材料再置入穴中。

（3）扶正树干，回填时宜先回表土，再回新土和底土。分层夯实，确保苗木基质球与土壤紧密接触。

（4）栽植时，覆土略高于苗木原土痕为宜，或高于地面3-5cm形成小土丘。

（5）栽植苗亩时，扶正树干，填入表土，分层夯实，确保苗木基质球与土壤紧密接触，覆土回填高于地面3-5cm形成小土丘。

（6）在定植穴周边有积水处，开沟排水。

## 4.4水土保持生态修复措施

（1）边坡顶部及水平带内侧开设导流沟，规格50cm×40cm, 坡度自然下降5度以上，以利于排水，防止开挖边坡滑坡。

（2）设置导流横沟和纵沟，纵沟开挖规格：宽50cm×深40cm；横沟开挖规格：30cm×30cm,沟两边自然向外倾斜坡度自然下降5度以上。形成截排水网络系统，确保新栽苗木不受积水影响，实现防涝保苗，提高苗木成活率。

（3）截排水系统应结合地形和天然水系进行布设，将水流引入灌溉池。

（4）截排水沟的水沟线应平顺，转弯处宜为弧线形。

（5）为便于干旱季节进行浇水作业应设置灌溉池，引截排水系统水流入池，并做好进出水口的位置选择和处理。灌溉池周围应设置防护装置，防止安全事故发生。

## 4.5 抚育管护

种植后应加强幼林管护工作，定期检查，发现死株应适时采用规格相同的苗木进行补植，发现植株倾斜应及时扶正培土。造成根部松动（苗木干基部形成环状坑，直到根部）易积水，易寒风跑墒引起霜冻伤害苗木,及时培土压实。以栽植苗木为中心半径50厘米，块状松土抚育，松土厚度5-10厘米，里浅外深，防止伤根，培土、施追肥。定植初期或降雨少的干旱期，应加强浇水作业。造林后，连续3年进行除草松土，主要在一年中生长季的前半期进行。造林当年的第一次应尽量提早，并结合培土、扶正、踏实等工作。每年1-2次，分别在6月和10月在植株周围适度进行中耕除草，浅锄8-10厘米,其他植被适度进行劈草抚育。同时加强森林防火和病虫害防治。严禁野外用火，防止火灾发生；加强病虫害监控，一旦发生，及时防治。

# 5 质量要求

## 5.1 总体要求

（1）当年造林成活率85%以上。

（2）按设计方案和有关技术规范、技术标准施工、确保工程质量。

（3）必须建立健全安全生产责任制度，根据工程特点，制定安全生产规章制度、操作规程及施工措施，消除安全隐患。

（4）施工过程中及时清理现场，重点交通道路和重点地区应在当天清理完毕，保持场地清洁。

## 5.2 分项施工要求

（1）使用的材料采用的施工工艺应当符合设计要求和有关技术规范、技术标准。如遇有障碍物影响施工，应及时与设计单位取得联系，进行适当调整。

（2）严格施工质量，每个分项工程完工后，应及时请建设单位组织验收。

（3）公路边施工时，必须保证自身和过往车辆、行人的安全，土方、废料必须当天清理。

（4）宜回填的土壤应选择质地疏松、土壤结构、通气、排水良好、腐殖质丰富、肥力高的土壤。

（5）苗木应具备无病虫害；有活力、色泽正常、根系发达完整、充分木质化、无各种机械损伤。

（6）苗木必须经过植物检疫，外地苗木应经法定植物检疫主管部门检验，签发检疫合格证书后，方可应用。

（7）各类苗木基本质量要求。

（8）起掘苗木时，当土壤过于干旱，应在起苗前1天～2天浇足水，保持充足的水份，容器苗当天不浇水。起苗和苗木搬运过程中，要轻拿轻放，注意保持容器内根团完整，防止容器破碎。

（9）带土球苗木，掘取后应立即包装，做到土壤湿润、土球规范、包装结实、不裂不散。

（10）苗木必须及时运输，在长途运输中应专人养护，保持苗木有适当的温度和湿度，防止苗木曝晒、风干、雨淋、机械损伤；苗木在装卸过程中应轻拿轻放，保持苗木及包装完好无损。

## 5.3 种植和管护

（1）种植应按设计要求核对苗木品种及规格，树木定点如遇障碍物的影响，应及时与设计单位取得联系，方可进行适当调整。

（2）苗木运至施工现场后，应当日种植，如当日不能种植时，应作遮阴处理，裸根苗应及时进行假植。

（3）种植穴定点放样应符合设计要求，位置准确、标记明显。种植穴挖好后，必须达到设计要求才能种植。

（4）苗木栽植前，应进行苗木质量检查，发现不合格苗木不种植；种植前应拆除不容易腐烂的容器杯及包装物。

（5）种植时苗木应保持直立，不得倾斜。栽植时先回填表土，种植穴底部要踏平，回填表土至穴平，分层压实；再栽植苗木，踏实；刨土，形成高于水平的小土丘。

（6）新植苗木，如遇天气干旱，适时浇水。

（7）种植后的管护，应采取灌溉、排涝、防治病虫、防寒、除草、中耕、施肥等技术措施。裸岩边坡等立地条件较差的地块应加强施肥和夏季灌溉，确保幼苗正常生长。

# 6 资金来源

由各轮值乡镇（单位）自筹，安排年度预算。

# 7 苗木保障

苗木应于造林前采购完毕，安排专人负责苗木的采集、调运、质量检验检疫工作，实行种苗质量责任追究制度，确保按设计的树种、数量、质量提供项目建设所需的合格苗木。苗木应具备无病虫害；有活力、色泽正常、根系发达完整、充分木质化、无各种机械损伤。必须经过植物检疫，外地苗木应经法定植物检疫主管部门检验，签发检疫合格证书后，方可使用。

# 8人员保障

建设单位应利用林业技术优势，充分发挥林业技术人员的作用，强化项目的技术支撑，成立项目指导组，在施工中加强巡护，在现场施工时必须有技术人员在场监督，做好施工建设等各个环节的技术指导与服务；积极做好项目实施人员的技术培训，提高种植和管理水平，着力加强开展技术培训，强化技术指导，提高营造林水平。

# 9 健全档案

档案文件是记录项目实施情况、反映施工质量的重要依据，完整、详尽的档案内容应包括林地（土地）权属及其租赁合同、营造林设计方案、营造林施工管理、营造林验收、营造林投资预算等。项目建设过程中应根据进展情况，分阶段进行归纳、汇总成册，在整个项目完工后，及时进行竣工文件、图纸及相关资料的整理，做好归档保存工作。档案管理需指派有档案管理工作经验的人员专人负责，各专业技术人员配合。

# 10 效益分析与评价

项目的实施，各乡镇参与国家公园建设示范作用，有利于林相改造、恢复森林植被、维护生态安全、阔叶林保护和发展珍贵树种资源；促进林业增效、林农增收；发挥森林的社会效益、生态效益，具有积极意义。

## 10.1生态效益

项目建成后，将有利于国家公园打造成中亚热常绿阔叶林生态系统和珍稀濒危物种保护关键地、长三角地区森林生态系统保护修复示范区、生物多样性展示和优秀文化传承区、中国经济发达地区人与自然和谐共生典范区。同时，森林可以调节温度、湿度，具有抗御大风、防止污染、净化大气和水质、吸附灰尘和毒气、杀灭细菌、消除噪音，阻隔放射性辐射的能力，能吸收大量二氧化碳和放出氧气，从而改善环境卫生条件，增进人民健康。据测定：森林生长1立方米可固化350千克二氧化碳，每公顷森林每天放出370 千克氧气，可供1000人呼吸；每年还可吸收3000吨二氧化氮，748吨二氧化硫，0.38吨一氧化氮，2.2吨一氧化碳。因此项目建成后提高了大气的质量，有利于人民的生活、生产，促进人与自然和谐。

## 10.2社会效益

项目的实施，将推动当地群众就业，进一步提高公众的生态保护意识和科学文化素养，激发人们热爱大自然的情怀，建立发达地区人与自然和谐共存的典范，传承和弘扬生态文化，达到农民富裕、社会和谐，为自然保护地和“景观林”提供参考借鉴。

# 附图：“龙头山”山场景观林保护恢复工程规划设计图