《衢江区小学（幼儿园）布局调整规划（2024-2026）》

起草情况说明

区教育局

2024年4月24日

- 起草背景

科学合理规划学校布局是加快构建高质量、公平性的教育公共服务体系，满足适龄少年儿童就近入学，不断优化、整合基础教育资源配置的重要举措。当前我区城镇化进程不断加快，人口加速向城镇集聚，城镇适龄少年儿童人数快速增加，主城区公办中小学校仅有4所小学2所初中，廿里镇仅有1所小学，均学位已满，主城区部分社区缺少配套公办幼儿园，无法满足集聚人口就近入学需求。其次，目前部分学校存在办学条件差、优质教育资源短缺、教育资源使用效益不高等问题。根据《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的实施方案》（衢城办[2023]2号）文件精神，按照科学规划、合理布局、整合资源、改善办学条件的原则，急需完成扩建、撤并工作，满足国家义务教育均衡及学前教育普及普惠区创建需求，促进我区教育事业健康、协调、均衡、科学、优质发展。

- 二、主要内容

- （一）小学段布局规划

- 一是规划新建学校，满足适龄少年儿童就近入学需求。2024年9月完成锦绣学校、廿里镇第二小学建设并投入使用，总计学位2250，其中新增1150学位；适时启动77号地块小学建设，满足周边入学需求，缓解学位紧张。二是规划改扩建，改善现有办学条件。力争2025年完成横路乡中心小学和杜泽镇中心小学改扩建，2026年完成区实验小学改扩建；适时对区第一小学进行改扩建，视情对浮石小学进行迁建。三是规划撤并，整合教育资源。2024年9月力争完成湖南镇中心小学、黄坛口乡中心小学撤并，根据就近入学原则，两所学校撤销后并入廿里镇中心小学和廿里镇第二小学；根据学生实际入学情况，适时撤并安仁小学等小规模学校。

- （二）学前教育段布局规划

- 一是规划新建，满足优质公办园入园需求。力争2025年完成兴丰佳苑幼儿园、缪家二期幼儿园建设，适时启动衢江区72号地块配套园建设。同时加强偏远地区教学点规划，依托乡镇公办园办好村级园，合理布点公办教学点，实现镇（乡）村一体化管理。二是规划撤并，满足国家学前教育普及普惠县创建需要。全区目前共有幼儿园40所（另有6所公办教学点），其中公办幼儿园32所，公办园覆盖率达85.81%，根据国家学前教育普及普惠县创建需要，适时撤并部分办学质量差、办学条件无提升空间的民办幼儿园。另兴丰佳苑幼儿园投入使用后，撤销阳光童年和七彩虹两所幼儿园，并入兴丰佳苑幼儿园。

- 《衢江区小学（幼儿园）布局调整规划（2024-2026）》均已征求司法及相关部门意见并做修改，重点把握以下内容：加强组织领导，各相关部门通力协作，协调解决规划实施中跨部门的难点问题；强化资金、用地、师资保障，合理测算资金需求，严格控制用地位置和界限，制定教师招聘和交流计划；执行规范撤并，统筹考虑学生上下学交通安全及学习生活等条件保障，制订撤并方案；根据规划实施情况进行动态监测和分析评价；深入开展宣传及政策解读，营造学校布局调整规划的良好氛围。

三、提请事项

- 以上事项，提请区政府常务会议审议。