杭州市餐饮等场所“瓶改管”工作方案

（征求意见稿）

为全面防范和有效遏制瓶装液化石油气泄漏爆燃事故的发生，提高餐饮等场所安全用气水平，根据浙江省安委会《关于持续推进城镇燃气安全排查整治工作实施方案》（浙安委〔2021〕15号）和浙江省城市运行安全专业委员会办公室印发的《加快推进餐饮等场所“瓶改管”工作的实施方案的通知》（浙城运安委办〔2023〕11号）要求，制订本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平总书记关于安全生产的重要论述为指导，坚持“两个至上”，立足“两个大局”，统筹发展和安全“两件大事”。积极推进我市使用瓶装液化石 油气的餐饮场所改用管道天然气，有效提升人员密集的餐饮等场所燃气安全使用水平，优化我市用气结构，推动管道燃气事业发展红利更多惠及民生，提升我市营商环境。

（二）工作目标。按照“因地制宜、稳步推进、愿改则改、能改尽改”的工作原则，政府支持、企业优惠、用户承担”的费用承担原则，建立属地牵头、行业督导、政府主导、企业主体的工作机制，2025年底前在管道天然气供应区域基本实现餐饮用户管道供气目标。

二、实施范围

本方案主要针对管道气通达的范围，对尚在使用瓶装液化石油气的场所分为以下四类：

第一类：主要指城市综合体、大型商超、高层办公楼、建筑等按规定不得使用瓶装液化石油气的餐饮等场所，以及不具备瓶装液化石油气安全存储和使用条件的餐饮等场所。

第二类：有条件使用管道天然气（管道通达，且符合管道燃气设施建设规范和安全用气条件）的各类机关事业单位、学校、幼儿园、医院、民政服务机构等单位的食堂。

第三类：符合户内管道燃气设施建设规范、产权明晰、至今仍在使用瓶装液化石油气的各类小酒店、饭馆、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档以及其他沿街商铺等场所。

第四类：上述区域以外的其他餐饮等场所。

以下类型不属于“瓶改管”实施范围：一是无产权或产权不明晰，违章建筑或未取得经营许可相关证照的场所；二是无固定经营场所的个体工商户（餐饮流动摊贩）；三是不符合天然气管道设计建设、运行安全相关标准规范的餐饮等场所；四是2025年底前启动地块开发、房屋征迁的餐饮等场所及餐饮“禁开区”；五是确需使用瓶装液化石油气的临时性场所（如建筑工地食堂等）。

三、实施步骤

2023年底前，基本完成一、二类餐饮等场所以及亚运场馆周边一公里范围内和亚运重点道路两侧50米范围内第三类、第四类场所的“瓶改管”工作。

2024年底前，基本完成三、四类餐饮等场所“瓶改管”工作。

2025年底前，力争实现管道天然气覆盖区域非居民用户“瓶改管”总目标。

三、重点任务

（一）全面摸清底数。各区政府（管委会）要压实属地镇街责任，协同社区、物业单位等完成对辖区内使用瓶装液化石油气用户的调查摸底工作，于8月底前完成“四类场所”用户清单的排摸工作，做到全面覆盖、不留盲区。

（二）制定工作方案。各区政府（管委会）牵头实施本辖区的“瓶改管”工作。9月15 日前完成工作方案制订，梳理出2023年度工作计划。并根据属地实际，制定包括道路开挖审批、临时占绿审批等部门联审制度，出台政府资金保障政策，切实加大“瓶改管”工程推进力度。针对需要开挖的项目，提早研判，综合统筹，与其他工程项目相结合，减少工程干扰。

（三）做好动员统筹。各区政府（管委会）要组织引导和宣传，动员餐饮等场所业主实施“瓶改管”工程，按照“批量实施、整片推进”思路，优先选择连片化的集中餐饮街区，率先实施“瓶改管”工程，并总结经验和做法，典型引路，全面推广。

（四）优化报装服务。“瓶改管”实施单位或属地管道气经营企业要进一步优化营商环境，简化报改流程，提高报改效率，缩短报改时限，并按照标准规范要求，做到安全文明施工，确保施工质量。

（五）严格控制增量。各级政府和各相关部门要落实长效管理举措，新开餐饮场所开办时，要严格审核用气环境，具备管道天然气使用条件的，鼓励开通管道天然气。

（六）强化安全管理。完成“瓶改管”工程的用户应同步检查用气环境和燃气具设备是否符合相关安全规定，方可验收通气。提倡将用气场所燃气报警设备通过网络接入燃气经营企业报警平台进行统一管理。鼓励用户对自有产权部分的管道、灶具、浓度报警器、紧急切断阀等设备设施，委托具有专业资质的单位，加强日常维护保养。

四、组织架构和职责分工

成立由市政府分管副市长任组长的全面实施“瓶改管”工作专班（以下简称工作专班），负责统筹协调推进全市“瓶改管”工作，及时解决工作推进中遇到的重大问题，审议工作中的重要政策措施，确保按时高效完成工作任务。专班成员由市委宣传部、市发改委、市财政局、市规划和自然资源局、市建委、市城管局、市市场监管局、市信访局、市应急管理局、市市公安交警局、市园文局、市消防救援支队，各区、县（市）政府（管委会）和市城投集团等单位主要负责人组成。

工作专班下设办公室，由市政府副秘书长任办公室主任，市城管局局长任副主任，办公室设在市城管局，主要职责包括：负责承担工作专班的日常事务，制定市级工作方案，明确工作标准，汇总通报各区、县（市）和相关行业管理部门工作进展情况，不定期进行抽查督办及筹备召开专项工作领导会议等。工作完成后专班及专班办公室自行撤销。

市级相关部门在业务职责范围内落实“瓶改管”相关工作，出台有针对性的措施。市委宣传部负责加大“瓶改管”宣传工作力度；市发改委负责落实精简审批流程，指导区级发改部门做好“瓶改管”相关的立项审批工作；市财政局负责负责统筹市级财政资金补助和指导各区财政落实“瓶改管”工程的财政资金保障；市规划和自然资源局、市城管局、市公安交警局、市园文局等依职责在规划、占道开挖、临时占绿等加快行政审批；市建委加强对各区“瓶改管”工程质量和施工安全监管的业务指导；市商务局督促餐饮行业企业开展“瓶改管”工作；市应急管理局指导、协调跨部门间的安全综合管理工作；市市场监督局负责燃气燃烧器具的产品质量监督管理和特种设备监督管理；市信访局负责“瓶改管”信访工作；市消防救援支队依法对餐饮等场所行使消防安全综合监管职能；市城投集团负责督促下属城燃企业做优供气服务，全力完成“瓶改管”工作。

市卫健委、市文旅局、市教育局、市民政局、机关事务管理局：负责指导督促卫生医疗机构、星级宾馆饭店、学校（含幼儿园)、民政服务机构、机关事业单位落实安全生产主体责任，牵头督促行业内用户主动申请使用管道天然气，做好厨房或食堂使用燃气的日常安全检查。

各区政府（管委会）全面负责辖区改造工作。负责根据辖区“瓶改管”用户基础资料和摸底情况提出具体实施方案和年度改造计划；负责做好区财政补助资金的落实；负责做好用户宣传发动、矛盾纠纷协调工作；负责督促属地街镇做好未经规划审查的新增餐饮用户的控制，负责“瓶改管”工程进度、质量和安全监管，优化工程设计、概算批复、建设管理、验收审计等环节，加快施工进度。

- 关于实施主体、管理主体和费用承担

- 各区、县（市）要将“瓶改管”纳入“共同富裕”工作，按照《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131号）、《浙江省物价局关于进一步规范管道燃气设施预埋和改造收费的通知》（浙价资〔2012〕128号）、《浙江省物价局关于规范非居民用户管道燃气设施预埋和改造收费行为的通知》（浙价资〔2016〕164号）和《关于规范我市住宅小区管道燃气设施预埋和改造收费的通知》（杭价服〔2012〕143号）等相关文件要求，根据“谁产权谁承担”原则和“专业化”管理原则，明确相关工程实施主体、费用承担和管理责任如下：

- 1.建筑区划红线外市政燃气管网部分建设工程：由城燃企业实施，相关费用由城燃气企业承担，设施由城燃企业负责维护管理。

- 2.市政燃气管网至用户表前的预埋改造工程：对第一和第二类商业等单位用户，由单位用户组织实施并承担相应费用，城燃企业按照供用气合同约定，对单位燃气用户的燃气设施承担相应的管理责任。对第三类和第四类用户，由属地政府牵头组织实施燃气配套工程，承担相应费用（包括道路绿化修复费用），城燃企业验收合格后，由城燃企业负责运行、维护、抢修和更新改造。

3.用户户内燃气设施工程：工程和设备相关费用由用户自行承担。对第三、第四类用户，委托燃气企业实施的，鼓励城燃企业让利于民，原则上城燃企业应减免设计费、管理费，只收取安装费和材料成本费等直接费用。鼓励城燃企业采用服务打包和套餐价、一口价等优惠方式，真正让利于民。各区（县市）政府（管委会）可根据自身实际情况，对用户出资部分制定属地补助政策。

- 六、保障措施

（一）加强组织领导。市工作专班负责加强对全市餐饮场所“瓶改管”的统筹领导和综合协调指导。各区要建立健全工作机制，成立由区相关职能部门和各街镇组成的专项推进小组，负责辖区内四类场所“瓶改管”的具体组织、协调和推动工作。

（二）加强规划统筹。各区、县（市）规划部门要建立健全规划布局环节相应机制，做好新建建筑配套餐饮场所的规划审查，从源头加强管控。强化餐饮服务产业发展、空间布局规划，规划相对独立的具有餐饮功能、符合环境功能区和污染防治要求的商业聚集区。

（三）简化工作流程。相关职能部门要对“瓶改管”工程项目立项，概算批复，规划、占道、开挖审批等方面精简工作流程，缩短办理时限，对涉及市政道路部分的燃气管道建设工程、接驳工程，按照“企业承诺、容缺受理、并联审批”的模式加快完成审批。

（四）加强宣传引导。各区政府（管委会）要加大宣传力度，全方位、多角度宣传餐饮等场所实施“瓶改管”的安全和效益，加强与用户和周边居民的沟通协调，调动业主积极性，积极配合实施改造，确保“瓶改管”工作有力有序有效推进。

（五）严格督促检查。建立市级督办通报制度，市专班办公室定期对各区（县市）、行业部门和城燃企业工作进展情况进行汇总通报，对工作进展情况进行抽查督导，重点督查用气单位安全主体责任落实、城燃企业安全管理和服务情况。