庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目2024年度建设方案（征求意见稿）

庆元县甜桔柚产业提升项目是浙江省2024年度乡村振兴综合试点项目，为加快推进项目建设，充分发挥项目带动产业发展、助农增收作用，根据《浙江省乡村振兴局浙江省财政厅关于公布2024年度乡村振兴综合试点项目的通知》（浙乡振函〔2023〕12号）等文件要求，2024年4月11日，经庆元县甜桔柚产业提升建设项目建设工作领导小组研究决定，制定甜桔柚产业提升建设项目2024年度建设方案。

一、建设内容

1.甜桔柚标准化基地。开工建设甜桔柚标准化基地，完成650亩扩面种植，完成数字化管理系统安装及调试、安装喷滴灌、轨道运输车等基础设施。

2.甜桔柚仓储分选中心。开工建设甜桔柚仓储分拣选果冷藏中心，完成一层5000平方米仓储分拣选果冷藏中心建设，开工建设2000平方米精深加工中心，同步完成甜桔柚分拣加工设备、配套加工设备、深加工设备等设施设备招标，修建道路、新建配电房等基础设施。

3.品牌营销中心。完成展示展销中心建设，引进区域品牌建设设备2套，打通全渠道产销对接、开通原产地旗舰店代运营。

二、投资预算

项目总投资 5745万元，2024年完成2665万元。其中，省级财政补助资金1620万元，地方财政资金645万元，村自筹及其他社会资本400万元。（具体见投资明细表）

2024年度投资明细表

| 序号 | 子项目 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 资金来源（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省级财政补助资金 | 其他社会资本 | 地方财政资金 |
| 一 | 种植标准化——甜桔柚数字化种植基地 | 扩面种植650亩，建设数字化管理系统 | 550 | 150 | 400 |  |
| 二 | 仓储智能化——甜桔柚仓储分选中心 | 建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心 | 675 | 675 |  |  |
|  |  | 精深加工中心 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 道路硬化 | 56 | 56 |  |  |
|  |  | 购买配套设施 | 414 | 414 |  |  |
|  |  | 水电基础 | 405 | 125 |  | 280 |
| 三 | 产品品牌化——品牌营销中心 | 展示展销中心 | 200 |  |  | 200 |
| 四 | 其他费用 | 设计、监理、可研等 | 165 |  |  | 165 |
| 合计 | 2665 | 1620 | 400 | 645 |

三、项目进度计划

制定月度目标，制定2024年月度报表，形成倒逼机制。业主单位按子项目组织实施，以加快项目实施进度。庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目2024年度建设进度表见附件1。

四、项目管理

（一）成立工作专班

成立庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目实施专班，竹口镇负责项目土地流转及日常管理，县财政局、县农业农村局负责项目资金监督指导，专班具体名单见附件2。

（二）项目建设验收

项目竣工后，实施单位向竹口镇申请验收，县财政局、县农业农村局等有关单位根据项目设计方案、建设内容、资金使用、财务核算及项目绩效等内容进行项目验收，验收不合格的，限期责令整改到位。

五、资金拨付

本项目资金拨付根据《庆元县甜桔柚产业提升项目建设管理办法》等相关文件规定执行，竹口镇根据实际资金使用需求向县农业农村局申请拨款；业主单位（庆元县兴竹集体经济发展有限公司）根据项目实施进度，向竹口镇提出拨付申请，经竹口镇班子会议研究，签署意见后，按照国库集中支付管理规定拨付补助资金。资金管理办法按《庆元县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》执行。

附件1：

庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目

2024年度建设进度表

| 项目建设分项名称 | 项目进度 |
| --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 种植标准化——甜桔柚数字化种植基地 | 完成扩面种植120亩 |  |  | 建设数字化管理系统 |  |  |  | 完成扩面种植530亩 | 完成系统安装 | 安装喷滴灌、轨道运输车等基础设施 |
| 仓储智能化——甜桔柚仓储分选中心 | 项目一期施工设计 | 完成预算、财审，建设规划许可，招投标等前置程序 | 一期工程开工建设。（建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心。修建道路、新建配电房等基础设施） | 建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心。道修建道路、新建配电房等基础设施 | 建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心 | 建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心 |  | 开工建设精深加工中心 | 建设精深加工中心。完成甜桔柚分拣加工设备、配套加工设备、深加工设备等设施设备招标 | 建设精深加工中心；购买配套设备 |
| 产品品牌化——品牌营销中心 | 开工建设甜桔柚展示展销中心 |  | 完成甜桔柚展示展销中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目实施专班

组  长：赵赟（竹口镇党委书记）

副组长：张健飞（竹口镇党委副书记、镇长）

组  员：潘  鹏（县农业农村局副局长）

吴根东（庆元县财政局农业科科长）

施洁爽（竹口镇党委副书记）

周克瑜（县农业农村局乡村振兴协调中心主任）

练建俊（县农业农村局农业产业服务中心干部）

吴珍珍（竹口镇乡村振兴服务中心主任）

吴彬彬（庆元兴竹集体经济发展有限公司 董事长）

沈国锋（庆元兴竹集体经济发展有限公司 财务）

项目实施专班组成人员如遇工作变动，由该成员单位的

新任领导自然接替，不再另行发文。