《关于加强工业用地项目全生命周期管理

助力花园式港口城市建设的实施办法（试行）》（送审稿）起草说明

一、制定文件的必要性和可行性

为深化“亩均论英雄”改革，强化企业发展用地保障，提高土地要素配置效率，优化工业项目全生命周期管理，推动工业项目早出成效，为花园式港口城市建设夯实产业基础。根据《中华人民共和国土地管理法》《浙江省人民政府关于深化“亩均论英雄”改革的指导意见》《浙江省人民政府办公厅关于规范和完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》《浙江省人民政府办公厅关于开展低效工业用地整治促进制造业高质量发展的意见》《台州市人民政府办公室关于优化工业项目规划和用地管理再创民营经济新辉煌的若干意见》《关于加强工业用地全生命周期管理助力优化营商环境的若干意见（试行）》等文件精神，结合我市实际，特起草了《关于加强工业用地项目全生命周期管理 助力花园式港口城市建设的实施办法（试行）》。

二、起草过程

本实施办法由玉环市经信局负责起草。2023年9月13日，我局开始制定《玉环市工业用地全生命周期管理办法》（初稿）；9月16日，詹常委组织相关部门召开研究产业项目全周期政策方案会议并提出修改意见；9月19日，参照台州、温岭等多地文件，完成《关于加强工业用地项目全生命周期管理 助力花园式港口城市建设的实施办法（试行）》初稿；9月21日，征求经信局各科室意见并修改；9月25日，征求市发改局、市经信局、市财政局、市自然资源规划局、市住建局、市投资促进中心等相关部门意见并形成修改稿；10月13日，詹常委召开政策方案研究讨论会，会后再次征求各部门意见；10月17日，杜市长听取《关于加强工业用地项目全生命周期管理 助力花园式港口城市建设的实施办法（试行）》汇报并提出意见，修改后形成送审稿。

三、主要内容

实施办法主要分为总体要求、管理范围、主要内容及工作保障四个部分。总体要求就是遵循依法依规、全程监管、综合施策等原则，对用地主体在用地期限内利用状况的全过程进行系统化、精细化、动态化管理。管理范围涉及全市所有工业用地项目，包括新供地项目和存量用地项目。新供地工业用地项目管理分为项目准入、项目供地、项目审批、项目建设、项目监管、项目退出等6个部分；存量工业用地项目管理分为项目改造、项目出租、项目转让、项目监管、项目退出等5个部分。

（一）新供地工业用地项目管理：

1．项目准入。规定项目准入的基本要求与负面清单，以及扶持保障类扩产能增量的新供地项目原则上实行土地置换。

2．项目供地。

（1）实施工业用地分类供应。负面清单外一般工业项目用地全面实施“标准地”出让，分为扶持保障类用地和市场竞争类用地。扶持保障类用地，重点保障省重大产业项目、战略性新兴产业项目、高成长型产业项目、重点招商引资项目等，要科学研判项目前景，合理确定用地规模，确保项目符合高质量发展要求。按照《玉环市“产业争先”项目评价管理办法》建立工业用地优质项目库，实行项目库精准供地。市场竞争类用地，实行公开“招拍挂”的土地供应方式，探索实行“控地价、竞贡献”出让方式，为广大中小企业提供更平等更自由的竞争机会。

（2）科学制定工业用地出让计划。扶持保障类和市场竞争类用地供应应比例相宜、质量相当、进度相适。扶持保障类用地供地面积原则上不低于20亩、容积率不低于2.0。

（3）探索工业用地弹性年期出让制度。新增工业用地弹性年期出让原则上不超过25年。

（4）建立工业“标准地”出让前联系单制度。在每宗工业用地出让前，由所在乡镇（街道）、玉环经济开发区出具玉环市工业“标准地”出让联系单，属于工业用地项目库项目供地还需提交《玉环市工业项目用地申请表》等资料。

（5）建立部门联合审查制度。对申请项目库用地项目需经市长办公会议研究后择优纳入项目库，根据项目成熟情况，通过工业用地全生命周期领导小组办公室提供证明，以公开方式向项目库内项目供地。

（6）健全“标准地”全程监督体系。土地出让实行“双合同一承诺”管理，明确违约责任、监管主体，落实监管责任。需与乡镇（街道）、玉环经济开发区签订《玉环市工业用地项目全生命周期管理使用协议》及承诺书，与市自然资源规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。《使用协议》应载明“标准地”的项目产业类型、开工竣工期限、控制性指标要求、指标复核办法以及违约责任等事项内容。《出让合同》应明确约定土地交付、出让金支付及违约责任等内容。

3．项目审批。规定实施工业项目规划、用地“多审合一”改革、深入开展综合测绘、工业用地实施联合验收、分期建设和分期验收等政策。

4．项目建设。规定项目需在土地合同签订12个月内办理施工许可证并开工，取得施工许可证后24个月内竣工投产。扶持保障类项目按约定时间开工、竣工。

5．项目监管。规定项目竣工后验收合格的，权利人办理不动产登记并在证书附记栏中注明“**年**月**日前经标准地达产验收后可办理不动产登记”等绩效验收的要求和期限；未通过竣工验收的，由相关主管部门责令其限期整改，整改期最长不超过半年。

通过竣工验收后，在初始运行期届满30日内（初始运行期原则上为竣工验收之日起36个月），项目业主单位应提出绩效验收书面申请，由市经信局牵头，会同相关部门，根据《出让合同》和《使用协议》约定进行联合绩效验收，绩效验收采用综合评价法，具体办法另行制定。绩效验收评价结果通过的，项目业主单位按合同约定凭绩效验收报告办理不动产变更登记。绩效验收评价结果不通过的，给予项目业主单位一年的整改期。整改后通过达产验收的，按合同约定凭绩效验收报告办理不动产变更登记；整改后仍未达产复核通过的，取消3年内各类政府性相关奖励政策的享受资格，可向台州市公用信息平台报送失信信息。针对亩均税收达不到约定标准的，由各乡镇（街道）、玉环经济开发区按照税收实际差额向项目业主收取违约金，投产第一年每亩收取相当于差额部分数额的50%的违约金，第二年每亩收取80%的违约金，第三年及以后年份每亩收取100%的违约金。对拒绝支付违约金的，向台州市公用信息平台报送失信信息，并记入其信用档案，同时取消各类政府性相关奖励政策的享受资格。

6．项目退出。规定无论是因企业原因需退出的，还是扶持保障类用地通过绩效验收5年后计划转让的，必须由政府优先收储。

（二）存量工业用地项目管理：

1．项目改造。规定零增地技改、联合改造、合宗开发等4条相关政策。

2．项目出租。规定以“标准地”出让方式取得的建设用地使用权出租的条件和出租流程。

3．项目转让。规定转让条件和转让程序，规定存量及自主转让的工业用地项目、司法拍卖的工业用地项目、股权转让的工业用地项目要分别按照相应流程转让。工业用地原则上不得分割转让。

4．项目监管。规定转让土地项目的绩效验收和要求及生产监管办法。

5．项目退出。规定工业用地转让时，玉环市工业用地项目全生命周期管理领导小组指定的国有公司拥有优先购买权。

为了保障办法顺利实施，文件中强化了工作保障的措施。一是加强组织领导，成立全生命周期管理领导小组及下设办公室；二是明确了各部门工作职责；三是严格操作规范；四是建立奖惩机制；五是形成工作合力，推动工作有序开展。