《乐清市湖雾镇里湖村高标准农田建设项目计划征求意见稿》起草说明

一、起草背景

根据《浙江省高标准农田建设“十四五”规划(2021-2025年)》要求，到2025年，全省累计建成高标准农田2007万亩。其中，新建高标准农田130万亩，补建高标农田86万亩，改造提升175万亩。同时，推动高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，力争“十四五”期间完成高效节水灌溉27万亩建设任务。

二、起草过程

根据乐清市高标准农田建设工作领导小组办公室会审纪要（乐高建办〔2024〕1号）文件精神，开展本次高标建设项目程序。

三、法律政策依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》。

（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》。

（3）《中华人民共和国水土保持法》。

（4）《中华人民共和国农业法》。

（5）《浙江省耕地质量管理办法》。

（6）《温州市人民政府办公室关于狠抓高标准农田建设提升构架粮食安全保障能力的意见》（温政办〔2021〕13号）

（7）《高标准农田建设质量管理办法（试行）》（农建发〔2021〕1号）

四、基本框架及内容

湖雾镇位于乐清最东面，西南临乐清湾，东北接温岭市，西邻大荆镇，是乐清和温州市的东大门。全镇总面积29平方公里。

乐清市湖雾镇里湖村高标准农田建设项目位于湖雾镇里湖村，项目区建设规模 31.3446hm²（470.17 亩），建成后高标准农田面积 31.3446hm²（470.17 亩）。附近有湖里线经过，交通便利。根据土地调查现状图该片土地现状属于水田及旱地，根据三区三线图属于一般基本农田，故选址符合规划要求。

项目主要建设内容包括灌排系统工程、田间道路工程、配套设施、田间整理工程等部分。

灌排系统工程包括：新建3条灌溉渠道长1098m，重建4条灌溉渠道长625m；新建2#灌溉管道DN40长176m，新建2座拦水堰。

田间道路工程：新建3条田间道路长1092m，宽2.0-3.0m；新建14条踏步总合路长2686m，宽0.90m。

配套设施：新建DN500过路管涵5处，新建DN300过路管涵50处。

田间整理工程：田间杂草清理65亩。