关于《低田村村内道路修建项目实施方案》

的起草说明

一、起草背景

根据《关于下达2025年度第一批农村公益事业财政奖补项目计划和资金的通知》，完成低田村村内道路修建。

二、主要内容

计划2025年底前完成低田村菜市场西侧居民区的室外附属设施和道路硬化工程。本工程为金东区孝顺镇低田村室外附属道路工程，工程位于金东区孝顺镇低田村菜市场西侧居民区；工程主要为村主干道硬化及路面排水工程。本次设计道路采用沥青路面，项目道路建设面积3965平米，道路长度464.84米，道路平均宽度8.53米。

三、起草过程

4月16日前，广泛收集社情民意，进行选址论证，多次征求相关村、有关部门意见，形成决策方案，启动决策程序。

起草部门：金华市金东区孝顺镇人民政府

 2025年4月16日