关于《越城区陶堰街道限额以下公共资源 交易管理办法》的修订起草说明

- 修订原因

2022年5月19日《越城区陶堰街道限额以下公共资源交易管理办法》正式印发施行。施行期间对规范陶堰限额以下公共资源交易行为，维护国家利益、社会利益和交易各方合法权益起到了重要作用。但施行期间，相关政策法规发生了新的变化，而《管理办法》需与上位政策法规保持一致，鉴于此，有必要进行修订完善。

- 修订内容

根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）规定：提高建设工程进度款支付比例。政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%；《浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强指导意见》（浙建建〔2023〕7号）规定：政府投资项目工程进度款支付比例不低于已完成工程价款的85%，以及其他相关政策法规，对该管理办法第五章第二十三条《工程款的支付方式》相关内容修订。

修订前：工程项目原则上不预付工程款，工程竣工验收合格后付至合同价的70%，工程审计完毕后支付审定价的98.5%。

修订后：工程项目原则上不预付工程款，工程竣工验收合格后付至合同价的85%,工程审计完毕后支付审定价的98.5%。