平阳县工程建设项目“评定分离”

试点工作实施方案

（意见征询稿）

为进一步深化工程建设项目招投标领域“放管服”改革，平阳县作为浙江省“评定分离”区域试点，根据《浙江省招标投标条例》《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5号）、《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》浙发改公管〔2023〕256 号、《温州市人民政府关于进一步规范工程建设项目招标投标活动的实施意见》（温政发〔2021〕11号）等文件精神和试点工作要求，结合我县实际，制定本工作方案。

一、本方案适用于《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会16号令）依法必须招标的项目，且采用“评定分离”的工程建设项目招标投标活动：

（一）房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、绿化园林景观工程、装修装饰、城市照明、电子智能化等工程，与工程有关的设备、勘察设计、造价咨询、监理等与工程有关的服务。

（二）符合（一）款范围的政府（国有企业）投资的施工类400万元(含）以上1000万元以下（含）的项目，由招标人自主确定是否采取“评定分离”方式进行公开招标，并向县公共资源交易管委办提出申请。

政府（国有企业）投资的工程总承包项目采用“评定分离”方式的，由招标人向县政府提出申请，经同意后方可实施。

其它符合（一）款范围的政府（国有企业）投资的项目，原则上纳入“评定分离”方式进行公开招标。

二、本方案所称“评定分离”是指将评标和定标分为两个环节。评标委员会根据招标文件规定的评标程序和方法独立开展评审；招标人根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的定标程序和方法，组建定标委员会确定中标人。

三、采用“评定分离”的工程建设项目招标投标活动应按以下原则实施：

（一）招标人负责制。全面落实招标人主体责任，招标人对招标过程和结果负责。招标人应建立健全定标机制和内控制度，将“评定分离”纳入本单位“ 三重一大”审议事项范围。

（二）兼顾择优和竞价。招标人应当按照竞争择优、优质优价的原则，综合考虑信用、履约、报价等因素，择优选择合适的中标候选人成为中标人。鼓励招标人从较低报价中择优确定中标人。

（三）公平竞争。招标人应严格落实招标投标“ 七个不准”，引导和促进公平竞争。

四、招标人的纪检监察部门应对采用“ 评定分离” 的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动的全过程进行监督。

五、将“评定分离”纳入《平阳县改革创新容错免责实施办法（试行）》（平委办〔2018〕25号 ）文件容错情形范围。

六、招标人应采用全省、市统一的招标文件示范文本编制招标文件，根据项目特点和需要在招标文件中合理设置资信业绩、技术等评审条款。

七、招标人采用“评定分离”方式招标的，应在招标文件中明确评标委员会推荐的中标候选人数量、定标要素、定标办法，是否需要考察、质询、现场面试，以及考察、质询、现场面试的方式、内容、时间安排等。

八、评标委员会推荐的中标候选人数量原则上为3名，采用智慧定标法原则上为5名。具体数量及办法在招标文件中明确，推荐的中标候选人原则上不标明排序。

九、招标人在定标会议前应对中标候选人进行定标监督检查。检查内容应在招标文件中予以明确，应包括信用信息、行政处罚、受贿行贿情况、履约能力等内容，以及招标人认为需要核查的其他内容。不符合中标条件的，招标人应取消其中标候选人资格。

十、招标人可根据招标文件规定在定标会议前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由3人及以上单数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正。

十一、招标人应按以下标准和方法组建定标委员会开展定标工作：

（一）定标委员会成员数量应为5人及以上单数。

（二）定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和 项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担 任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会 成员总人数的三分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

（三）招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进 入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表 人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

（四）定标委员会成员与进入定标环节中标候选人有利害关系的，应主动申请回避。该项目的评标委员会成员、考察质询小组成员、定标监督小组成员不应担任定标委员会成员。招标人应在招标文件中明确定标委员会成员应当回避的具体情形。

（五）定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

十二、鼓励招标人根据招标文件规定在定标阶段对中标候选人的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

十三、招标人根据项目实际在招标文件中明确定标要素及具体内容。定标要素应参考评标委员会评审意见、定标标前监督检查情况、考察或质询情况。招标人在定标时参考以下“择优”和“比劣”因素，择优确定中标人：

（一）“择优”要素：

1.价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

2.企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

3.企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等；

4.投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

5.拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

6.企业市场主体诉求响应，服务便捷度、诉求响应度等；

7.招标人认为需要考量的其他因素。

（二）“比劣”要素：

1.串标挂靠，有无串标投标围标、弄虚作假骗取中标等不正当手段谋取中标行为，有无挂靠、以他人名义投标、出让或者出借资质证书供他人投标的行为；

2.行贿犯罪记录，投标人或者其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人在工程领域有无行贿犯罪记录；

3.工程质量安全保障，投标人在承接过的项目中有无严重违约或重大工程质量问题、安全事故；

4.履约不良表现，投标人在承接过的政府投资项目标后履约中有无严重失信的行为，中标合同履约中存在项目负责人变更，投标人法定代表人拟派项目负责人被列入“失信被执行人”或“限制高消费”；

5.社会舆论反响，投标人在建设工程项目中存在恶意拖欠民工工资的，引发民工集体上访且造成一定负面影响等引发群体事件；

6.有无其他法律、法规、规章规定的不良行为。

十四、定标方法一般包括票决定标法、集体议事法、智慧定标法或者招标文件规定的其它定标方法。

招标人应在招标文件中明确定标方法。定标方法一般包括票决定标法、集体议事法、智慧定标法或者招标文件规定的其它定标方法：

（一）票决定标法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（二）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员 会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有 参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（三）智慧定标法。根据“阳光e网”辅助定标系统线上完成。第一阶段定标委员会成员根据招标文件设定的定标指标及其权重计算中标候选人评价得分，按照评价得分由高到低排序（评价得分相同的，报价低者优先，报价也相同的，由招标人抽签确定）择优选定前3名中标候选人（简称“5选3”）；第二阶段，根据招标文件设定的票决定标法或者招标文件中规定的其他定标方式，完成确定1家中标人（简称“3选1”）。

（四）招标文件规定的其他定标办法。

十五、定标会议一般在中标候选人公示期满后（公示期内无异议、投诉的）3日内召开。如需考察，考察期时间不计入招标人应召开定标会议的3天期限内。在定标会议上，定标委员会应按照招标文件规定的定标方法在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。定标后，定标委员会应形成定标报告，提交给招标人。定标报告应包括定标委员会名单、定标程序、定标要素、定标办法、定标结果等内容。

定标结束后3日内，招标人应当将中标结果情况在指定交易平台公告不少于3日。

招标人应将定标报告作为招标投标情况报告的一部分，报送招标投标行政监督部门。

十六、定标会议须在该项目原评标交易场所内进行，招标人应对定标会议全程录音录像，并统一密封保存定标投票表、过程记录、录音录像等书面或影音资料，存档备查。

十七、招标人应及时、主动向纪检监察部门报告定标会议相关情况，并邀请纪检监察部门对定标会议进行监督。

十八、在中标结果公示期内，有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（一）中标人放弃中标资格的；

（二）中标人被查实存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法行为影响中标结果的；

（三）中标人因异议、投诉查实，被取消中标资格的；

（四）招标文件规定的其他情形。

十九、在中标通知书发放前发现有下列情形之一的，应重新定标：

（一）定标委员会未按规定组建的；

（二）定标委员会未按招标文件定标办法定标的；

（三）定标委员会未按招标文件规定的定标程序执行，影响中标结果的；

（四）定标委员会成员被查实存在对其他定标委员会成员进行暗示、诱导或者施加压力影响中标结果的；

（五）定标委员会成员私下接触中标候选人，影响中标结果的；

（六）纪检监察部门查实定标委员会成员存在违法违纪行为影响中标结果或认定定标委员会没有公正履职的；

（七）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（八）招标文件规定的其他情形。

二十、招投标监管部门应当加强招投标活动评标阶段的监督，规范招标行为，严格招标文件备案管理，规范招标文件编制，严管评标现场纪律。公共资源交易中心全程记录评标与定标的语音视频内容，做好评标区现场管理工作。

招投标监管部门应当加强招标市场和施工现场“两场”联动，可以采用随机抽查和定向检查相结合的方式，对招标“评定分离”工作和招标效果进行检查评估，加大“评定分离”项目的事中事后监管，确保“评定分离”工作稳步推进。

二十一、其他

（一）本方案未提及事项按照现行招标投标法律法规规章等要求执行。

（二）公路交通、矿山开采（治理）、电力等其他政府投资建设工程可参照执行。

- （三）本方案自2023年  月   日起实行。