庆元县2024年土地征收成片

开发方案

（征求意见稿）

编制单位：庆元县人民政府

编制时间：二〇二四年七月

目录

一、背景与区域概况	3

（一）背景	3

1、地理环境	3

2、经济社会发展情况	5

3、资源禀赋条件	7

（二）方案编制原则和依据	9

1、编制原则	9

2、编制依据	10

（三）土地节约集约利用水平	12

1、土地利用节约集约水平及年度变化情况	12

2、批而未供和闲置土地规模及处置情况	13

3、各类开发区和城市新区土地利用效率	13

4、依法依规用地情况	13

（四） 成片开发的必要性	14

1、符合公共利益情况	14

2、 开发建设意义与必要性	15

二、土地利用情况	16

（一）土地开发利用状况	16

（二）用地规划情况	17

1、 土地用途	17

2、 公益性用地情况	18

（三）“三区三线”管控和城镇建设用地用途管制要求符合情况	19

（四）效益分析	19

1、经济效益	19

2、社会效益	20

3、生态效益	20

4、土地利用效益	21

三、已批准方案实施情况	22

（一）已批准土地征收成片开发方案	22

（二）已批准土地征收成片开发方案实施情况	23

四、 调整已批准片区开发方案的必要性与基本情况	24

五、意见征询情况	25

六、拟安排的建设项目、开发时序和征收实施计划	25

（一）拟安排建设项目	25

（二）项目开发时序及征收实施计划	26

七、保障措施	26

（一）机制建设保障	27

（二）制度保障	27

（三）保障资金安排	29

（四）强化资源保护	29

（五）加强实施监管	30

八、附图	32

按照《中华人民共和国土地管理法》《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）《浙江省自然资源厅关于印发〈浙江省土地征收成片开发方案编制与审核办法〉的通知》等法律法规的相关规定，依据《庆元县国民经济和社会发展规划》、国土空间规划，庆元县人民政府组织编制了《庆元县2024年土地征收成片开发方案》（以下简称《方案》）。《方案》内容如下：

# 一、背景与区域概况

## （一）背景

### 1、地理环境

（1）位置境域

庆元县，浙江省丽水市辖县，位于浙江省西南部，北与庆元市、景宁畲族自治县接壤；东西、南面与福建省寿宁县、松溪县、政和县交界，属浙西南中山区，总面积1898平方千米，辖3个街道、6个镇、10个乡，11个社区、192个行政村。

图1-1庆元县地理区位图

（2）地形地貌

庆元县地形属浙西南中山区，有溪谷、盆地、丘陵、低山、中山等多种地貌，地势由东北向西南倾斜。东、北部为洞宫山脉所踞，多崇山峻岭、深谷陡坡，海拔1500米以上山峰有23座，主峰百山祖海拔1856.7米，为浙江省第二高峰，百山祖北麓斋郎村海拔1210米，是庆元县最高居民点，山间盆（谷）相对高度海拔600米—800米；西南部和中部是仙霞岭——枫岭余脉，地势较东、北部平缓，谷地较宽，山间盆（谷）地相对高度海拔330—600米，新窑村海拔240米，是庆元县最低点。

（3）气候

庆元县气候属亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明，年平均气温17.4℃，降水量1760毫米，无霜期245天，气候总体特点是冬无严寒，夏无酷暑。就局部而言，东、北部气温较之西南部和中部低，无霜期短，昼夜温差大，最宜于香菇等菌类生长。

（4）水文

庆元县境之内有大小溪流926条，较大的有松源溪（总长59千米，支流202条）、安溪（总长29千米，支流87条）、竹口溪（总长29千米，支流164条）、南阳溪（总长44千米，支流115条）、西溪（总长26千米，支流51条）、八炉溪（总长25千米，支流55条）。分布在东部地区的南阳溪、左溪向东流入瓯江，西部地区松源溪、安溪、竹口溪向西南流入闽江，东南的西溪、八炉溪向东南注入交溪（福安江）。较大的人工湖泊（水库）有兰溪桥水库（水域面积70公顷）、马蹄岙水库（25公顷）、大岩坑水库（41公顷）、左溪水库（83公顷）。

### 2、经济社会发展情况

2023年，庆元县GDP101.04亿元，历史性突破“百亿”大关；财政总收入11.21亿元，税收总收入10亿元（分别增长31%和53.2%），双双迈上“十亿”新台阶，结束了“全省唯一财政收入不到十亿县”历史。2023年我县实现地区生产总值101.04亿元，增长7.3%，其中，第一产业增加值8.35亿元，增长5.2%；第二产业增加值34.38亿元，增长7%；第三产业增加值增长58.31亿元，增长7.9%。规模以上工业增加值12.8亿元，增长7.9%；固定资产投资同比增长19.5%，社会消费品零售总额54.07亿元，增长5.3%；一般公共预算收入6.51亿元，增长10.1%；城镇和农村居民人均可支配收入分别为52102元和25874元，增长5.4%和8.9%，其中农村居民人均可支配收入增速跃居全市第一、全省第四，摆脱了总量多年全省最低的局面。

农林牧渔业增加值8.49亿元，增长5.2%。严守耕地保护和粮食安全底线，完成粮食播种面积9.07万亩，建改绿色、高标农田1.03万亩，建设连片永久基本农田0.88万亩。启动五大农业品牌百亿工程，“庆元灰树花”成功注册国家地理标志，“庆元香菇”获首届省知识产权奖，“庆元黄粿”制作工艺取得重大突破，获颁全省首张此类食品生产许可证。竹口镇入选首批国家农业产业强镇。

实现规模以上工业增加值12.8亿元，增长7.9%。实施“3+1+X”特色制造业集群培育工程，完成工业投资增长125.9%，企业服务中心投入运行，生物科技产业园全面投用，香菇小镇工业区块加速推进。完成高耗低效企业整治15家，规上工业亩均税收增速全市第一。

实现服务业增加值58.31亿元，增长7.9%。持续拓宽“旅游+”优势赛道，新增国家3A级旅游景区1个、“丽水山景”示范基地2个，创成省级全域旅游示范县。衢宁铁路货运顺利开通，建成保鲜冷链仓储中心5个，获评全国农村直播电商优秀县域，货运仓储、直播电商等生产性服务业日益繁荣。金融服务实体经济能力进一步增强，本外币存贷款余额增长19.3%，制造业贷款和小微企业贷款余额分别达到37亿元、38.79亿元，抽蓄项目获银团贷款67亿元、“取水贷”获银行授信30亿。

建成县级社会救助服务联合体，新建乡镇康养联合体11家，“残疾人之家”全市率先实现全覆盖。基本医疗保险、浙丽保参保率分别达99.98%、95.39%。建成3个综合性零工市场，城镇登记失业率始终控制在3%以内，困难人员城乡居民基本养老保险实现全覆盖。顺利通过省级双拥模范县、食品安全示范县验收，入选全省医保基金监管治理试点县、慈善助力乡村振兴试点县、百万家庭奔富行动示范县创建名单。

### 3、资源禀赋条件

（1）自然资源

水资源：庆元县水力资源理论蕴藏量达28万千瓦，可开发装机有25万千瓦，多年电能70219万千瓦时，其中瓯江流域15.56万千瓦，电能40687万千瓦时；福安江流域2.72万千瓦，电能8500万千瓦时；闽江流域6.72万千瓦，电能21032万千瓦时。已开发装机18.739万千瓦时。

生物资源：庆元县有动物100多种，植物2000多种。珍稀动物有华南虎、短尾猴、猕猴、穿山甲、黑熊、金猫、云豹、金钱豹、大灵猫、獐鬣羚、黄腹角雉、鸳鸯、相思鸟、大鲵（娃娃鱼）等。珍稀植物有百山祖冷杉、钟萼木、香果树、福建柏、银杏、鹅掌楸、华东黄杉、长叶榧树、天竺桂、沉小樟、短萼黄连、八角连、天麻、油杉、银钟花、黄杉木兰、凹叶厚朴、天女花、花梨木、斗枫荷、南方铁杉等。珍贵菌类植物有香菇、木耳、牛肝蕈、灰树花蕈、竹荪、岩蕈、茯苓等。

矿产资源：庆元县境内矿种有23种，其中金属矿有金、银、铜、铁、铅、锌、钨、钼、锡、铀以及稀土等11种，非金属矿有煤、磷、高岭土、叶蜡石、钾长石、石英、白云母、水晶、大理岩、花岗岩、砖瓦用全风化泥岩、黄砂等12种，已开发利用的矿种为11种，其中金属矿2种，非金属矿9种。正在开采的矿种有5种，均为非金属矿产。境内矿产地质勘查程度总体较低，已查明资源储量的小型矿床6个，分别是：老鹰岩铅锌矿、官坳铅锌矿、桉树坳铅锌矿、隆宫乡生水塘钾长石矿、山丘大理岩矿、荷地稀土矿。

（2）交通条件

截至2023年末，庆元县公路总里程1508.13公里，其中高速公路21.33公里。按行政等级分，国道66.76公里，省道239.33公里，县道296.38公里，乡道144.00公里，村道757.44公里，专用公路4.22公里。义龙庆高速公路庆元段、S325洞头至庆元公路庆元万年隧道工程、S325洞头至庆元公路庆元段改建工程（不含万年隧道）、S209奉化至庆元公路庆元五大堡至龙溪段改建工程、S209奉化至庆元公路庆元县银屏山隧道工程、S326苍南至庆元公路庆元县贤良至鲤鱼桥至荷地段改建工程、S326苍南至庆元公路（原S329省道）庆元左溪至江根段改建工程、“四沿”美丽富裕干线路S209百山祖等八大交通项目列入省公路发展“十四五规划”。

（3）历史文化

庆元是中国廊桥第一乡、中国生态环境第一县、中国香菇第一城，是著名的革命老区。庆元县位于百山祖国家公园核心区，境内有国家AAAA级旅游景区百山祖，国家级森林公园巾子峰，中国历史文化名村、省级历史文化保护区大济村，省级民俗文化村、百山祖大树王国三堆村，全国特色景观旅游名村举水月山村，红色军旅小镇斋郎村，江根乡双苗尖，神奇东溪龙井，以及中国香菇博物馆、廊桥博物馆、百山祖自然博物馆等

## （二）方案编制原则和依据

### 1、编制原则

遵守法律法规，维护公共利益原则。土地征收成片开发应遵循相关法律、法规和规程的规定，符合国民经济和社会发展规划，符合国土空间规划，纳入当地国民经济和社会发展年度计划，并符合国家产业政策和供地政策；土地征收成片开发要以人民为中心，为公共利益的需要，提高成片开发范围内基础设施，公共服务设施以及其他公益性用地的比例，兼顾群众的现实和长远利益，维护群众合法权益，充分征求成片开发区域内农村集体经济组织和农民的意见。

科学合理编制，确保开发必要原则。土地征收成片开发应当坚持新发展理念，立足城市（镇）的长远发展，根据土地经济规律、社会经济发展和市场需求，确保开发的必要性，因地制宜，有针对性地开展编制工作，着重解决实际问题。

严格保护耕地，节约集约用地原则。土地征收成片开发应落实最严格的耕地保护制度，尽量避让优质耕地，要根据经济社会发展状况、实际用地需求、土地利用相关政策等确定成片开发范围，科学合理规划布局，优化资源配置，节约集约利用土地，提高土地利用效率。

### 2、编制依据

（1）法律法规

①《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

②《土地利用总体规划管理办法》（2017年）；

③《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订版）；

④《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订版）；

⑤《节约集约利用土地规定》（2019年）；

⑥《中华人民共和国基本农田保护条例》（2021年）；

⑦《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订版）；

⑧《浙江省土地管理条例》（2021年）；

（2）政策依据

①《浙江省自然资源厅关于做好土地征收成片开发方案编制和审核工作的通知》（浙自然资厅函〔2022〕299号）；

②《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2023〕7号）；

③《浙江省自然资源厅关于进一步优化土地征收成片开发方案编制和审核工作的通知》（浙自然资厅函〔2023〕281号）；

④《浙江省自然资源厅关于印发<浙江省土地征收成片开发方案编制与审核办法>的通知》（浙自然资规〔2024〕5号）；

⑤《庆元县人民政府办公室关于印发庆元县征收集体土地区片综合地价补偿标准的通知》（庆政办发〔2023〕50号）；

⑥《庆元县人民政府办公室关于印发庆元县征收集体土地青苗及地上附着物补偿标准的通知》（庆政办发〔2021〕6号）。

（3）相关资料

①《关于庆元县2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》；

②《庆元县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

③2024年庆元县政府工作报告；

④2024年庆元年鉴。

（4）相关规划

①《庆元县屏都综合新区控制性详细规划》；

②《庆元县老城区（城东片区）控制性详细规划》；

③《庆元县淤上乡蒲潭中心村规划》。

（5）已有调查及统计成果

①庆元县自然资源和规划局“三区三线”划定成果；

②庆元县2022年度国土变更调查成果；

③庆元县2024年永农核实处置更新成果；

④庆元县历年已备案农转用数据成果；

⑤庆元县历年供地成果。

## （三）土地节约集约利用水平

### 1、土地利用节约集约水平及年度变化情况

庆元县不断强化集约用地观念，确保土地依法、依规、高效利用。始终坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，实行建设用地总量和强度“双控”制度，把节约集约用地工作牢牢抓在手上、落在实处，土地利用节约集约水平逐年提高，取得了明显成效。一是确切土地管理责任。县政府是土地管理工作主体，政府主要负责同志是第一责任人，分管负责同志是直接责任人，要切实履职尽责，抓整改、保长效；自然资源等相关部门要依法履行监管责任，维护好庆元县的土地利用管理秩序。二是加大土地管理宣传教育培训力度，切实增强政府工作人员、人民群众的依法用地意识、耕地红线意识和集约用地意识。三是科学编制用地规划，突出前瞻性、集约性和合法性，为高效利用土地提供遵循和保障。四是严格执行土地管理法律法规，严厉查处各类土地违法行为，保障全县经济持续健康发展。

### 2、批而未供和闲置土地规模及处置情况

庆元县2009年至2024年7月批而未供总面积318.57公顷，截止目前批而未供处置率74.73%，没有闲置土地。符合《浙江省土地征收成片开发方案编制与审核办法》关于批而未供土地和闲置土地的要求：批而未供土地总量未超过全省平均值一倍以上，近5年供地率超过60%；闲置土地总量未超过全省平均值的一倍以上，且闲置率未超过5%。

### 3、各类开发区和城市新区土地利用效率

通过近年来的土地征收成片开发，庆元县各类开发区和城市新区的土地利用效率有所提高，土地利用结构和土地资源配置有所优化，土地节约集约利用水平有所提升，产生了较高的使用效益。

### 4、依法依规用地情况

庆元县不断强化集约用地观念，确保土地依法、依规、高效利用。一是确切土地管理责任。政府是土地管理工作主体，要切实履职尽责，抓整改、保长效。自然资源等相关部门要依法履行监管责任，维护好庆元县的土地利用管理秩序。二是加大土地管理宣传教育培训力度，切实增强政府工作人员、人民群众的依法用地意识、耕地红线意识和集约用地意识。三是科学编制用地规划，突出前瞻性、集约性和合法性，为高效利用土地提供遵循和保障。四是严格执行土地管理法律法规，严厉查处各类土地违法行为，保障全县经济持续健康发展。

## 成片开发的必要性

本次土地征收成片开发方案符合庆元县国民经济和社会发展规划，已将所有片区纳入《庆元县2023年国民经济和社会发展计划情况及2024年国民经济和社会发展计划报告的草案》。

本次土地征收成片开发方案涉及2个新增片区，屏都综合新区余村片区、隆宫三门亭老旧厂房片区，均位于庆元县城镇开发边界范围内，为提高城镇开发边界内未开发利用土地的使用价值，需进一步开展前期开发工作，为后期产业项目落实提供用地空间。

### 1、符合公共利益情况

（1）屏都综合新区余村片区

该片区功能定位和主要用途为物流仓储用地，主体建设项目为现代寄递物流园项目。该片区通过庆元大道与西侧衢宁铁路庆元站货场及东侧香菇小镇工业区连通，通过迎宾路与南侧工业园区连通，地理位置便捷、优越，有利于形成高效物流场站体系。项目建成后能有效推进快递物流业和制造业发展，促进服务业提质增效和转型升级，符合公共利益。

（2）隆宫三门亭老旧厂房片区

该片区功能定位和主要用途为工业用地，主体建设项目为三门亭工业孵化园区项目。项目建成后，能有效拓展工业发展空间，加强工业平台规划，推进园区扩容提升，开拓城镇发展新空间，提升城市服务功能，为后期项目落地打下基础，推动工业经济发展，创造就业岗位，提升居民的生活水平，符合公共利益。

### 开发建设意义与必要性

新增2个片区均符合《庆元县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称纲要），符合所在区块控制性详细规划，符合庆元县国民经济和社会发展规划，已纳入庆元县国民经济和社会发展计划。

（1）屏都综合新区余村片区

纲要中提出“构建具有生态标识度的现代产业集群”，围绕产业基础高级化和产业链现代化，实施生态产业“翻番、倍增、跨越”行动计划，以生态康养、科技服务、商贸物流等为重点的高端服务业，加快形成一二三产业融合发展的现代产业体系。还提出“强化交通枢纽功能”，构建包括物流园区、物流中心和配送中心三层级的庆元物流设施体系框架，形成高效物流场站体系。

该片区拟建设代寄递物流园项目，拉动电商直播、制造业发展、服务业转型，培育流量经济，推动庆元经济增长，推进工业园区人物产城融合共生。符合庆元县国民经济和社会发展规划。

（2）隆宫三门亭老旧厂房片区

纲要中提出“加快传统优势制造业升级改造”，全力打造以铅笔产业、竹木产业为主导的优势制造业，打造“中国竹制品产业基地”，推动产业平台扩容增效。“加快构建具有庆元特色的创新体系”，培育竹木和铅笔产业创业、创新、创意设计体系，形成一批具有庆元特色的文化创意产业园区。

该片区拟建设三门亭工业孵化园区项目，以竹木产业为主要发展方向，竹木企业生产现代化水平不断提升，对深入挖掘地方特色文化、发展经典文创产业具有推动作用。符合庆元县国民经济和社会发展规划。

# 二、土地利用情况

## （一）土地开发利用状况

本次上报土地征收成片开发方案总面积3.6614公顷，涉及2个片区，其中国有土地1.0554公顷，集体土地2.6060公顷，土地产权明晰，界址清楚。

《方案》拟申请征收集体土地2.6060公顷。涉及屏都街道、隆宫乡2个街道（乡），余村、隆宫村2个行政村。

具体情况如表2-1：

表2-1土地征收成片开发方案片区情况汇总表

面积：公顷

| 序号 | 开发片区编号 | 开发片区名称 | 所在乡镇街道名称 | 功能定位和主要用途 | 土地总面积 | 拟征收农民集体土地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP331126-2024-01 | 屏都综合新区余村片区 | 屏都街道 | 物流仓储用地 | 2.9763 | 2.1276 |
| 3 | CP331126-2024-02 | 隆宫三门亭老旧厂房片区 | 隆宫乡 | 工业用地 | 0.6851 | 0.4784 |
| 合计 | / | / | / | / | 3.6614 | 2.6060 |

## （二）用地规划情况

### 土地用途

本《方案》拟实施9个项目，主要用途分别为物流仓储用地、工业用地，及其附属城镇道路用地、防护绿地等。通过成片开发新建仓储物流中心，形成高效物流场站体系；进一步拓展产业园区，新增就业岗位，优化城市空间格局，促进产业融合发展，调整优化庆元县产业结构；完善公共基础设施建设，改善城市生态环境。

依据国土空间详细规划，本成片开发方案片区总面积3.6614公顷。其中，工矿用地0.3091公顷，占总面积的8.44%；仓储用地1.7550公顷，占总面积的47.93%；交通运输用地1.0451公顷，占总面积的28.55%；绿地与开敞空间用地0.5522公顷，占总面积的15.08%。

详见表2-2：

表2-2片区各类规划用途情况统计表

单位：公顷、%

| 土地规划用途 | 面积 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 工矿用地 | 0.3091 | 8.44 |
| 仓储用地 | 1.7550 | 47.93 |
| 交通运输用地 | 1.0451 | 28.55 |
| 绿地与开敞空间用地 | 0.5522 | 15.08 |
| 总计 | 3.6614 | 100 |

### 公益性用地情况

本成片开发方案片区内公益性用地包括交通运输用地等基础设施用地、防护绿地等其他公益性用地。公益性用地总面积1.5973公顷，占成片开发总面积的43.63%。其中2个片区均符合合《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）/《浙江省自然资源厅关于印发<浙江省土地征收成片开发方案编制与审核办法>的通知》（浙自然资规〔2024〕5号）中有关公益性用地比例的要求，无未达到公益性用地比例要求的片区。

## （三）“三区三线”管控和城镇建设用地用途管制要求符合情况

本次土地征收成片开发范围全部位于国土空间规划确定的城镇建设用地范围内；符合城镇建设用地用途管制要求；不占用永久基本农田和生态保护红线，符合方案报审要求。

## （四）效益分析

### 1、经济效益

本次土地成片开发将通过土地征用和市场手段将土地资源配置到各个土地使用者手中，为庆元的建设储存了后备力量与经济发展保障，通过土地征收对土地资源合理配置，促进创新资源集聚、增加就业岗位、提高就业率，弥补创新动力不足，促进周边创新资源、生产能力、市场需求的集聚与对接，促进产业升级和经济增长，增加地方财政收入，提高人民生活水平。

屏都综合新区余村片区主要为周边产业提供快递物流存储和分拣的场所，有利于产业融合发展，促进资源的有效利用和生产优化，拉动制造业发展，增强市场竞争力。项目预计年财政收入增加892.89万元，亩均税收将达到20万元/亩以上。

隆宫三门亭老旧厂房片区主要是为庆元县工业园区提供发展场所，有助于带动当地产业的发展，有利于庆元经济高速发展。项目预计年财政收入增加217.2452万元，亩均税收将达到21.14万元/亩以上。

### 2、社会效益

2个片区内各项供电、供水、排水、通讯等市政配套设施均有合理的设计布局，且片区建设均有规划城镇道路用地项目。在完善生活设施配套方面，通过道路网络的完善以及配套公共服务设施的建设，便利了人民的生活，提升了生活品质。

屏都综合新区余村片区的建设有利于形成高效物流场站体系，有利于加快传统制造业数字化转型，鼓励开展智慧工厂、智慧物流，推进制造业发展以及服务业提质增效和转型升级，加快形成一二三产业融合发展的现代产业体系，系统增强庆元产业创新力和竞争力。

隆宫三门亭老旧厂房片区的建设有利于积极引导庆元产业聚集发展，打造“生态型、创新型、高产型、融合型”的产业集聚大平台，有利于产业研发创新，推进产业人才聚集，推动先进制造业和高端服务业产业发展，增加就业岗位，提高就业率，减轻就业压力，提高居民收入，提升居民幸福感，促进庆元县国民经济的可持续发展。

### 3、生态效益

本成片开发方案涉及各个开发片区范围未见现状地质灾害，不占用生态保护红线，没有压覆现有矿山和已探明的矿产资源，未占用各级各类自然保护区和风景名胜区，有效地保护了生态圈的稳定，片区建成后无地质灾害等发生的可能性。

2个片区内均有规划包含公园绿地或防护绿地在内的绿地与开敞空间用地建设项目，绿地的建设将提高绿化率，增强固碳能力，有助于保护和维护生物多样性，确保各类生物的生存和繁衍，提升庆元县生态环境质量，改善人居环境，有利于减少水源污染、净化空气、降低噪音等。

2个片区内均设置雨污管道，可以改善周边地区生态环境，提高城市整体环境卫生水平，提高城市居民生活质量，实现片区内生态效益最大化。

### 4、土地利用效益

以社会发展产业项目建设为契机，带动周边基础设施建设，促进土地集约、节约高效发展。

屏都综合新区余村片区建成后土地开发利用率变高，优化庆元土地利用结构和空间布局，与周边其他功能区域密切的联系，提高周边产业和土地的综合价值。项目建成后，预计片区土地开发利用率达到100%，建筑密度达到50%-60%，亩均投资为424.60万元/亩。

隆宫三门亭老旧厂房片区建成后土地开发利用率变高，优化庆元土地利用结构和空间布局，提高自然资源配置效率、自然资源利用质量，能够和周边已建区域做好衔接工作，提升城市建设水平和人居环境质量，实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度，促进城乡经济社会的协调发展。项目建成后，预计片区土地开发利用率达到100%，建筑密度达到40%-50%，亩均投资为97.67万元/亩。

# 三、已批准方案实施情况

## （一）已批准土地征收成片开发方案

《庆元县2021年土地征收成片开发方案》已于2022年3月2日由浙江省人民政府批准，2023年调整1个片区，最终方案共涉及7个开发片区，总规模242.8822公顷。拟征收集体土地148.5236公顷，时间安排：2021年完成征收18.4837公顷，2022年完成征收22.1375公顷，2023年完成征收107.9024公顷。

《庆元县2022年土地征收成片开发方案》已于2022年10月10日由浙江省人民政府批准，方案共涉及1个开发片区，总规模0.7730公顷。拟征收集体土地0.7730公顷，时间安排：2022年完成征收0.7730公顷。

《庆元县2023年土地征收成片开发方案》已于2023年4月30日由浙江省人民政府批准，方案共涉及1个调整片区，总规模69.5812公顷。拟征收集体土地14.7382公顷，时间安排：2023年完成征收6.1335公顷，2025年完成征收8.6047公顷。

《庆元县2023年地2批土地征收成片开发方案》已于2023年10月30日由浙江省人民政府批准，方案共涉及2个开发片区，片区总规模12.0998公顷，拟征收集体土地11.3037公顷，时间安排：2023年完成征收10.6991公顷，2024年完成征收0.6046公顷。

## （二）已批准土地征收成片开发方案实施情况

《庆元县2021年度土地征收成片开发方案》调整后总规模242.8822公顷，拟征收集体土地148.5236公顷，截止目前，已完成集体土地征收和农转用报批76.8626公顷，土地征收执行率51.75%。各片区完成率不一，其中屏都综合新区片区拟征收集体土地87.5834公顷，截止目前，已完成集体土地征收和农转用报批67.3108公顷，土地征收执行率76.85%，依据“实施率在70%认定为实施完成”的要求，屏都综合新区片区已实施完成，未完成土地征收和农转用剩余地块，计划调整片区实施进度，在2024-2026年继续实施，届时执行率可达到100%；南门洋片区、古民居片区、竹口洋源片区暂未完成实施计划，未完成土地征收和农转用剩余地块，计划调整片区实施进度，在2026年继续实施，届时执行率可达到100%；北岸片区、屏都污水处理厂片区、周墩片区暂未实施征收，片区拟撤销。

《庆元县2022年度土地征收成片开发方案》总规模0.7730公顷，拟征收集体土地0.7730公顷，截止目前，暂未实施征收，片区拟撤销。

《庆元县2023年土地征收成片开发方案》总规模69.5812公顷，拟征收集体土地14.7382公顷，截止目前，已完成集体土地征收和农转用报批3.1614公顷，土地征收执行率21.45%，对未完成土地征收和农转用剩余地块，计划2024-2025年继续实施，完成全部片区征收工作。

《庆元县2023年第2批土地征收成片开发方案》总规模12.0998公顷，拟征收集体土地11.3037公顷，截止目前，已完成集体土地征收和农转用报批0.3777公顷，土地征收执行率3.34%，对未完成土地征收和农转用剩余地块，计划2024-2025继续实施，完成全部片区征收工作。

综上所述，我县成片开发区域土地征收执行率较低，计划调整片区实施进度，尽快完成征收计划。成片开发为我县在走以人为核心的新型城镇化道路，优化重塑城乡内在结构和未来关系，创新城乡融合及产城融合、产村融合的体制机制，系统推进城乡空间优化、功能重构、形象再造、品质提升，实现城市能级显著提升、乡村全面振兴，“一江两岸”城市形态和“一园一带三景群”城乡格局中提供了土地资源保障。

# 调整已批准片区开发方案的必要性与基本情况

本次成片开发方案未涉及调整已批准片区开发方案。

# 五、意见征询情况

本成片开发方案征收涉及余村、隆宫村。

余村村民委员会将于2024年7月2日召开。

隆宫村村民委员会已于2024年6月30日召开了村民代表大会，经表决三分之二以上村民代表同意征收本村集体土地。

为维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益，规范征地补偿程序，根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年）等文件开展后期工作，充分保障农民利益。

# 六、拟安排的建设项目、开发时序和征收实施计划

## （一）拟安排建设项目

方案包含2个片区，拟安排的建设项目9个。屏都综合新区余村片区拟安排的建设项目4个，主要为现代寄递物流园项目及其附属道路工程、庆元大道辅路建设项目及其附属防护绿地工程；隆宫三门亭老旧厂房片区拟安排的建设项目5个，主要为三门亭工业孵化园区地块1、2及其附属道路、防护绿地工程。

具体项目情况见下表：

表5-1 片发片区拟安排建设项目情况统计表

单位：公顷

| 序号 | 开发片区编号 | 开发片区名称 | 拟安排建设项目 | 实施年度 | 开发片区拟征收土地面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP331126-2024-01 | 屏都综合新区余村片区 | 现代寄递物流园项目 | 2025年12月 | 1.755 |
|  |  |  | 庆元大道辅路建设项目 | 2025年12月 | 0 |
|  |  |  | 庆元大道附属防护绿地工程 | 2025年12月 | 0.1952 |
|  |  |  | 现代寄递物流园附属道路工程 | 2025年12月 | 0.1774 |
| 3 | CP331126-2024-02 | 隆宫三门亭老旧厂房片区 | 三门亭工业孵化园区附属道路 | 2026年12月 | 0.019 |
|  |  |  | 三门亭工业孵化园区地块1附属防护绿地 | 2026年12月 | 0.2099 |
|  |  |  | 三门亭工业孵化园区地块2附属防护绿地 | 2026年12月 | 0.1471 |
|  |  |  | 三门亭工业孵化园区地块1 | 2026年12月 | 0.2397 |
|  |  |  | 三门亭工业孵化园区地块2 | 2026年12月 | 0.0694 |

## （二）项目开发时序及征收实施计划

本成片开发方案拟计划2026年实施完成征收工作，并纳入相关年度的国民经济和社会发展年度计划。其中2024年华实施0公顷，2025年计划实施面积2.1276公顷，2026年计划实施面积0.4784公顷。

# 七、保障措施

《方案》经批准后，在实施征地阶段严格履行征地程序，做好征地补偿安置工作，确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障的各项措施，包括机制建设、制度完善、资金安排、资源保护、实施监管等。

## （一）机制建设保障

为保障土地征收成片开发的顺利实施，庆元县人民政府统一领导土地征收成片开发工作。各相关部门协作配合，做好方案编制实施中的技术指导与配套政策研究，实行县、镇、村三级联动管理，明确了各项目负责人的责任，统一推进工作开展，保障土地征收成片开发方案的合理可行，确保后续实施可操作。

进一步优化成片开发片区内各类土地空间置换和布局优化，强化部门协同，共同履行规划编制、项目申报、意见征求、审查论证等工作步骤，确保项目申报、报批、建设有序推进。目前领导小组已组织了村民代表大会、县级评审会等，推进土地征收成片开发进度。

## （二）制度保障

遵循决策民主、程序正当、结果公开的原则，确保被征收人合法权益，统筹兼顾。完善征地制度，规范征地程序，是征收制度的重要组成部分，是保障被征收人知情权、参与权、表达权和监督权的重要手段。

1、开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估

领导小组已对现场进行踏勘，已完成拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估。

2、征询被征地群众意见

征求拟征地农村集体经济组织和农民的意见，在村民代表大会上提出成片开发实施前需落实补偿安置费、青苗补偿费和社会保险缴费补贴等，保障农民的切身利益。

3、制定征地补偿方案并公布征地信息

征收土地标准按照《庆元县人民政府办公室关于印发庆元县征收集体土地区片综合地价补偿标准的通知》（庆政办发〔2023〕50号）规定的征地区片综合地价执行；青苗和地上附着物补偿按照《庆元县征收集体土地青苗及地上附着物补偿标准》（庆政办发〔2021〕6号）规定执行；社会保险缴费补贴根据《庆元县人力资源和社会保障局 庆元县财政局 庆元县自然资源和规划局 国家税务总局庆元县税务局 关于进一步做好被征地农民参加基本养老保险有关工作的实施意见》（庆人社〔2021〕74号）及《丽水市人民政府关于调整全市最低生活保障标准的通知》（丽政发〔2021〕26号），并结合实际情况，被征地人员按核定人数参加被征地农民基本保障政策（社会保险缴费补贴保障标准76302.66元=上上年度当地城乡居民月人均可支配收入3049.67元×18%×139）。

4、召开听证会

本《方案》将会召开县级论证会及市级听证会，方案编制过程公开透明，符合程序要求。

5、签订征地协议

签订补偿协议是征地工作中的重要环节，意味着政府与被征地农民就补偿问题形成了合意，征地工作才能顺利开展。

## （三）保障资金安排

屏都综合新区余村片区征地区片综合地价补偿费267.8670万元，片区青苗和地上附着物补偿费5.1975万元，被征地农民涉及约33户、116人，社会保险缴费补贴保障约为885.1109万元，预计本片区内补偿及补贴总费用为1158.1754万元。

隆宫三门亭老旧厂房片区征地区片综合地价补偿费49.3272万元，无青苗和地上附着物补偿费，被征地农民涉及约18人，社会保险缴费补贴保障约为137.3448万元，预计本片区内补偿及补贴总费用为186.6720万元。

本成片开发方案2个片区预计补偿及补贴总费用为1344.8474万元。补偿及补贴资金由县财政保障，统筹落实各项资金安排，做好被征地农民社会保障，做到先保后征，使被征地农民基本生活长期有保障。

## （四）强化资源保护

落实最严格的的耕地保护制度，尽量避免占用优质耕地，不得占用永久基本农田；遵循生态优先、绿色发展，不得涉及占用各类自然保护区、生态红线和城市饮用水源保护地和重要环境敏感区等，实现集中、集约、集聚高效有序发展。

## （五）加强实施监管

成片开发方案按既定程序办理相关的建设手续并主动接受农村集体经济组织和农民、主管部门以及社会公众的监督管理，确保方案质量。建立全生命周期用地管理机制，综合运用大数据、信息化手段，开展建设用地节约集约利用状况评价，全面分析成片开发土地节约集约状况。确立“源头严防、过程严管、后果严惩”的事前事中事后监管制度，加强对土地征收成片开发方案实施情况以及年度实施计划落实情况的监督检查，确保土地征收程序有法可依、有规可循，以民为本，保障被征收者的合法权益，做到“征地自愿和谐、补偿公平合理”。

首先应加强上级政府监管和同级人大监督。为防止“成片开发”滥用或无限扩大适用范围，《土地管理法》明确规定成片开发须“经省级以上人民政府批准”。这种高层级政府批准，对于严格控制“成片开发”范围、规模和用途至关重要，是极其必要的。为此，要切实加强省级以上人民政府对“成片开发”的认定和批准。同时，为彰显人民代表大会及其常委会在立法和执法监督等方面的权威地位，应加强人民代表大会及其常委会对土地成片开发的法律监督、规划审批及重大事项监督。各级监督委员会及检察院、法院，也应全程介入和监督成片开发。

其次应加强和规范社会监督，鉴于“成片开发”在《土地管理法》中与包括军事、外交、科技、教育、文化、卫生、体育、生态环境、扶贫搬迁、保障性安居工程等土地用途排列在一起，其“公共利益”的特性应得到充分的保障，亦应得到社会、特别是当地居民、被征地农民的广泛认可。为此，应建立“成片开发”的社会评议制度，在征地方面采取了召开村民代表会议的形式，经三分之二以上的村民（社员）同意，征地方案方可通过；在方案编制工作中采用了县级论证和市级论证两级论证形式。

# 八、附图

1、土地征收成片开发方案片区位置示意图

2、各批次土地征收成片开发方案片区位置示意图