关于公开征求《关于大搬快聚兜底安置工作实施方案（征求意见稿）》意见的通知

为加快推动山区农户“挪穷窝”、“住新房”，优化人口、资源要素和生产力布局，同时兼顾山区老年人生产生活需求，让偏远山区老年人都有机会享受有保障有质量有活力的福寿康宁美好生活。我局联合大搬快聚指挥部制定了《关于大搬快聚兜底安置工作实施方案）（征求意见稿）》，现进行公开征求意见，如有意见请与莲都区民政局养老服务指导中心联系。征集意见时间为：2023年9月14日-2023年9月26日。

联系人:张国萍，联系电话：2601152。

附件：《关于大搬快聚兜底安置工作实施方案）（征求意见稿）》

丽水市莲都区民政局

2023年9月14日

关于大搬快聚兜底安置工作实施方案

(征求意见稿)

- 为进一步提升农村人居环境、促进农民增收致富，根据《浙江省人民政府关于规范异地搬迁工作的通知》（浙政发〔2019〕28号）和《丽水市基本养老服务体系建设重点工作任务分解和基本养老服务清单》，结合莲都区“大搬快聚富民安居”工程,加快推动山区农户“挪穷窝”、“住新房”，优化人口、资源要素和生产力布局，同时兼顾山区老年人生产生活需求，让偏远山区老年人都有机会享受有保障有质量有活力的福寿康宁美好生活，特制定莲都区大搬快聚兜底安置工作实施方案。

一、基本原则

针对莲都区山区少数农户以及老年人对生产生活的特殊需求，我们始终坚持总书记关于“坚持分类施策，因人因地施策”等一系列重要指示，一人一户制定方案，从不同维度回应山区农户和老年人的需求，进一步提高农户搬迁的积极性和满意度。

二、安置对象

主要是大搬快聚对象中的老年人家庭或者低收入家庭。

三、安置方式

（一）集中供养

特困对象原则上就近安排到两家特困供养机构，实现集中供养。

- 临时居住用房

- 有劳动能力的农村老年人和低收入家庭，可以选择村里条件较好的砖混房子通过改造作为临时居住用房。临时居住用房产权归村集体，临时居住时限由村集体研究确定。

四、主要内容

（一）实施范围：11个乡镇街道（除万象街道、白云街道、紫金街道外）。

（二）实施标准。改造基础标准为3万元/户，可根据改造住宅的实际情况上下浮动，上浮动不超过15%，每户不到3万元的，按照实际投入结算，有条件的乡镇街道根据当地实际可以适当提高改造标准。

（三）实施内容。项目以满足搬迁家庭基本生活需求为导向，着重对居住空间（含卧室、厨房、卫生间、农房等）及其使用功能进行基础改造。实施时，应根据搬迁家庭的实际情况，制定“一户一策”的改造方案。

1、生活设施安全。包括水电管网改造，地面通行改造，有老年人的家庭按适老化改造要求实施。

2、室内环境整洁。包括室内墙面、顶面改造，灯光照明改造，门窗改造等。

3、居住条件改善。包括卫浴改造、厨房改造等。

五、工作流程

- 临时居住用房改造由所在地村委排摸上报，提出申请，乡镇街道进行初审，对改造的房子进行安全等级鉴定，优先改造产权为B级住宅以上的村集体所有的砖混农村住宅，凡是地质灾害点、不具备改造条件住宅，不予改造。大搬快聚指挥部办公室和民政局负责审验。改造后房屋交由村委统筹使用，用于就近安置，乡镇街道负责监管，并报大搬快聚指挥部办公室备案。

六、保障措施

（一）加强组织领导。大搬快聚兜底安置工作由大搬快聚指挥部办公室和区民政局负责指导、监督，乡镇街道具体组织实施。大搬快聚指挥部办公室和区民政局要建立工作领导小组，负责统筹推进项目实施。各乡镇街道负责拟定方案、评估摸底、项目实施等工作，项目实施要按照政府采购有关规定执行。

（二）加强项目统筹，落实资金保障。积极筹措资金，落实省、市、区相关补助资金，统筹用于兜底安置项目实施。补助资金按照“统筹使用，形成合力”的思路，大搬快聚指挥部和民政局各出50%。

（三）加强项目管理，落实监督责任。要加强项目全过程监管，确保工程高质量实施。要坚持公平、公正、公开，严格审批，主动公示。实施过程中要严格执行项目流程，严把质量关，坚决杜绝降低标准、以次充好事件发生。大搬快聚指挥部和民政局要及时跟进掌握实施对象满意度和工程质量，严防项目实施过程中出现违规违纪等问题。