乐 清 市 公 安 局

关于征求《乐清市公安局证件照片

“一窗通拍、全域应用”工作方案》

（征求意见稿）意见的函

为积极助推省委“发展、改革、开放”三个一号工程，深入推进省数字化改革以及浙江“公安大脑”建设，根据上级部门工作要求，市公安局牵头起草了《乐清市公安局证件照片“一窗通拍、全域应用”工作方案》（征求意见稿），现向社会公开征求意见建议。

附件：《乐清市公安局证件照片“一窗通拍、全域应用”工作方案》（征求意见稿）

乐清市公安局

2023年3月1日

附件

乐清市公安局证件照片

“一窗通拍、全域应用”工作方案

（征求意见稿）

为积极助推省委“发展、改革、开放”三个一号工程，深入推进省数字化改革以及浙江“公安大脑”建设，根据全省公安局长会议部署要求，按照省厅《关于开展“拍照一件事”改革试点的通知》、《全省公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”工作方案》及温州《全市公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”工作方案》的要求，在乐清市全面开展公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”建设工作，推动出入境证、身份证、驾驶证照片“一窗通拍、全域应用”民生实事全面落地，更快、更多、更好惠及群众，特制定本工作方案。

- 一、工作目标

围绕公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”建设目标，持续优化“浙里拍照”系列产品，迭代升级“拍照一件事”改革；按照“一地创新，全省共享”的原则，通过“技术、机制、体制”三轮驱动，整合多个警种拍照窗口，优化证件照拍照流程，强化警种间信息共享，提升证件照“浙里拍照”服务能力；归集全市证件照电子相片数据资源，打造全市证件照电子相片库；借力研发应用数据接口，在确保安全的前提下，打通警种系统壁垒，内部推进证件照电子相片警种之间共享，外部推动证件照向政务服务、公共服务和社会化服务等领域输出，形成可复制、可推广的温州经验，做到“便民利警”“便民利政”。

- 二、工作任务

- （一）温州市公安局系统架构

图1 温州公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”改革总体流程图

- （二）温州市公安局工作流程

图2 总体工作流程图

- 图3 项目建设流程图

- （三）温州市公安局建设内容

按照“总对总”的系统建设思路，依托全省统一的证件照电子相片库，根据全省数据标准和项目建设应用指导意见，将“拍照一件事”改革与公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”进行统筹。建设温州本地的证件照电子相片库，归集全市证件照数据资源；研发“浙里拍照”（温州版）系列人像采集软件产品，贯通电脑端、手机端以及公安网端、政务网端的两端应用；对接政务服务、公共服务和社会化服务事项等应用场景，共享应用证件照电子相片，着力打造温州版“一窗通拍、全域应用”平台。详细内容如下：

- 1.建设温州证件照（高清人像）电子相片库

按照相关标准和规范建设温州证件照（高清人像）电子相片库，汇集全市“浙里拍照”（温州版）系列人像采集软件采集的相片母片以及出入境证件、居民身份证、驾驶证、人像比对标准电子相片，形成全市统一的证件照（高清人像）电子相片库。

- 2.开发“浙里拍照”（温州版）系列人像采集软件

按照省厅建设指导意见，研发“浙里拍照”电脑端（温州版）人像采集软件和“浙里拍照”手机端（温州版）人像采集软件，支持在“浙里办”APP（含支付宝端、微信端）发布。利用技术手段解决证件照的真实性、准确性和安全性问题。自动适配主流数码相机、智能手机、照片打印机和居民身份证阅读器等外设，嵌入应用证件照人像质量检测程序，自动生成护照、居民身份证和驾驶证标准的电子相片，实现人像自动拍摄、相片自动裁剪、质量自动检测、照片自动生成、数据自动上传和相片自助打印等功能，并贯通电脑端、手机端以及公安网端、政务网端的两端应用。

- 3.对接全省统一的证件照电子相片数据库及应用接口

按照省厅数据标准和项目建设应用指导意见，对接全省统一的证件照电子相片数据库，实现“浙里拍照”（温州版）系列人像采集软件上报和共享全省证件照电子照片功能，支撑政务服务、公共服务和社会化服务领域应用。

（1）对接“长三角”照片库。通过对接“长三角”照片库入库接口，实现相片母片、出入境证件照、居民身份证证件照、驾驶证证件照和人像比对高清照片等五张电子相片的上报。

（2）对接出入境证件照电子相片库。通过对接出入境证件照电子相片入库接口，实现出入境证件标准的电子相片上报，满足出入境业务系统的电子相片应用。

（3）对接居民身份证证件照电子相片库。通过对接居民身份证证件照电子相片入库接口，实现居民身份证标准的电子相片上报，满足人口业务系统的电子相片应用。

（4）对接驾驶证证件照电子相片库。通过对接驾驶证证件照电子相片入库接口，实现驾驶证证件照标准的电子相片上报，满足交管业务系统的电子相片应用。

（5）对接“长三角”照片库电子相片应用接口。通过对接“长三角”照片库电子相片应用接口，在公安网端部署应用，实现其他警种调用、共享应用证件照电子相片；在政务网端部署应用，实现政务服务、公共服务和社会化服务领域相关业务系统的调用，共享应用证件照电子相片。

- 4.对接全省统一身份认证和授权应用体系

（1）对接“浙里拍照”公安网端的用户管理体系。依托“浙里拍照”公安网端的用户管理体系，解决“浙里拍照”（温州版）系统用户登录、使用的认证授权问题。建立网点、工作人员配置信息，生成电子相片公安网端采集日志，实现对个人电子照片的全生命周期管理。

（2）对接“浙里拍照”政务网端的用户管理体系。依托政务服务平台（“浙里办”）的用户体系，解决“浙里拍照”（温州版）系统用户登录、使用的认证授权问题。建立采集时间、设备型号和位置信息，生成电子相片政务网端采集日志，实现对个人电子照片的全生命周期管理。

（3）建立第三方授权应用体系。通过个人授权调用照片和第三方读取照片两个环节，第三方读取照片可采用手工输入授权码或接口调用的方式，实现在其他政务场景和社会使用场景的权威性认证应用。

- 5.建设“浙里拍照”（温州版）后端管理平台及驾驶舱

在公安网端研发建设“浙里拍照”（温州版）后端管理平台及展示大屏（驾驶舱），对各类接口、电子证件照数据及接口调用监测等进行管理，在展示大屏（驾驶舱）上实时展示“浙里拍照”（温州版）全市点位部署、在线应用、电子证件照归集、电子相片共享、每日照片入库、相片调用情况以及各类异常情况。

- 6.数据资源共享和通用组件封装

通过前端采集，获取符合标准的证件照，后台自动处理，生成居民身份证、驾驶证、护照等不同标准的证件照相片，与母片一起存入温州证件照（高清人像）电子相片库。按照省厅接口规范，将本地存储的母片和业务所需的证件照相片推送至全省统一的“长三角”相片库和业务库。列入省厅资源共享服务目录，依申请开放给全警共享应用。

提炼人像采集过程中的相片重拍检测、相片裁剪、相片质检、相片上报等共性通用基础组件，沉淀到省厅的“浙警智治”平台能力中心，并提供一套规范的接口协议，实现能力复用。

- 7.制定数据标准和项目建设应用规范

根据省厅已发布的《全省公安机关证件照人像采集和共享应用指引》《浙江省公安机关证件照人像统一采集集成应用建设指导意见》和《浙江省证件照人像共享应用接入规范》，规范温州本地试点改革中的证件照采集、系统建设和数据共享应用，特别是针对外国人、港澳台居民、国籍冲突人员和士官证、军官证等特殊证件持有人员在办理相关业务时进一步补充照片采集标准。同时，修改完善证件照人像采集、系统集成应用和证件照调用接口等规范。

- 8.拍照室命名及改造

本着“节约利旧”的原则，整合人口、出入境和交管三大警种及派出所的现有照片拍摄窗口。拍照窗口的铭牌统一命名为“浙里拍照窗口”或“人像统一采集窗口”，证件照采集软件统一升级为“浙里拍照”（温州版）系列人像采集软件，并为群众提供免费的电子证照采集服务。

- 9.数据与网络安全保障

根据网络安全法要求，按照网络安全等级保护制度落实网络安全管理规定，根据公安部、省厅相关要求加强数据安全防范工作。

- （四）试点应用场景

全面梳理证件照电子相片在政务服务、公共服务和社会化服务领域的实际应用场景，通过打造“浙里拍照”（温州版）人像采集应用平台，建立健全证件照电子相片的接入规范和共享机制，在确保安全的前提下，推动证件照电子相片的在各个领域的应用。

- 1.公安场景

（1）做好治安、人口、出入境和交管等警种在政务服务和其他领域开展相片数字化应用改革，通过不断优化业务流程，探索各警种全业务流使用证件照电子相片。如治安部门的保安员证、人口部门的居民身份证、出入境管理部门的出入境证件、交管部门的车驾管等事项全部使用电子相片。

（2）探索公安其他警种人像规范采集应用，纳入公安人像比对高清人脸基础库，后台通过融合计算比对，精准识别人员身份，服务实战实效。

- 2.其他政务场景

本着积极稳妥的原则，推动政府相关部门和公共服务部门开展相片数字化应用改革，可以通过接口方式和内外网交换平台共享应用“长三角”照片库的证件照电子相片，支撑政务服务和公共服务事项全业务流使用证件照电子相片。如应用于社保、医保、民政等部门的人员职业资格证件。

- 3.社会使用场景

推动“一窗通拍、全域应用”向“照片一件事”迭代升级，建立“采集-处理-存储-流转-应用”安全体系和证件照认证标识体系。建立“浙里照片”的证件照认证品牌，制定“浙里照片”的出片标准。社会企业可以通过接口调用方式和个人授权共享方式获取“长三角”照片库的证件照电子相片，用于企业用工、考试报名、准考证制作、学历证书制作、比赛竞赛等社会应用。

- 4.群众个人应用

在“浙里办”APP（含支付宝端、微信端）开发上架“浙里拍照（我的照片）”应用，群众个人可使用智能手机通过“浙里办”APP的“浙里拍照（我的照片）”“一拍通用”“一照通用”等应用模块，拍摄、浏览、下载本人的证件照电子相片，在社会化服务领域按约定授权使用证件照电子相片。

- 5.相片自助打印

推动有条件的地方，提供纸质相片的免费自助打印，满足群众使用纸质相片的特定需求和其他个性化应用。

- （五）验收总结

按照省厅人像统一采集集成应用改革的任务书、验收标准和项目建设指导意见，撰写总结材料，接受省厅评审验收。

- 三、职责分工

围绕2023年省政府民生实事项目考核目标，推进公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”建设项目落地，现就我局各相关单位职责分工如下：

改革办：负责对接温州市局“一窗通拍、全域应用”建设工作专班，全力指导、支撑和协调“一窗通拍、全域应用”建设工作；协调市大数据管理局的需求申请，共享证件照电子相片在政务服务和公共服务领域应用。

行政审批科：负责组织协调全局证件照片“一窗通拍、全域应用”建设应用工作。根据实际承接项目建设任务，制定推进工作方案、成立工作专班、梳理任务分解表；填报项目一本账、项目任务细化分解确认及工作联系表；制定“一窗通拍、全域应用”工作机制，建立健全信息安全保护制度，建立项目推进月报制度；指导各窗口点位开展相应工作，并全过程进行检查督导；应用“浙里拍照”logo标志统一窗口标识以及组织项目验收总结等方面工作。

科技信息化大队：统筹“一窗通拍、全域应用”建设的相关硬件资源，提供技术支撑；负责安全体系建设，建立健全信息安全保护制度，对安全方案进行审核把关，监督落实网络安全三同步机制。

出入境管理大队：负责对接温州市局出入境管理局“一窗通拍、全域应用”建设工作专班；对接温州证件照（高清人像）电子相片库和省厅出入境证件照标准相片库；协调业务条线上级部门改造对应的业务系统，推动出入境领域全业务应用证件照电子相片；整合出入境拍照窗口应用，实现证件照片的“一窗通拍”。

基层基础大队：对接温州证件照（高清人像）电子相片库和省厅居民身份证证件照标准相片库；协调业务条线上级部门改造对应的业务系统，推动户政领域全业务应用证件照电子相片；指导和推动全市派出所（分局）窗口整合应用，实现证件照片的“一窗通拍”。

治安管理大队：对接温州证件照（高清人像）电子相片库；协调业务条线上级部门改造对应的业务系统，推动治安管理全业务应用证件照电子相片。

交通警察大队：对接温州证件照（高清人像）电子相片库和省厅驾驶证证件照标准相片库；协调业务条线上级部门改造对应的业务系统，推动交管领域全业务应用证件照电子相片；指导和推动全市交管部门窗口整合应用，实现证件照片的“一窗通拍”，推动本警种领域全业务应用证件照电子相片等相关工作；整合交管拍照窗口应用，实现证件照片的“一窗通拍”。

警务保障处：对接财政部门，申请项目经费，更新设备型号陈旧、已停产淘汰或已超使用年限的电脑、数码相机、打印机和加密狗U盘等设备及影棚、灯光等，完成设备采购配备。

各派出所（分局）：升级改造拍照室，全面落实“浙里拍照”软件等项目应用，实现证件照片的“一窗通拍”；应用“浙里拍照”logo标志统一窗口标识以及配合项目验收总结等方面工作。

- 四、时间安排

2023年3月初，制定乐清市公安局证件照片“一窗通拍、全域应用”工作方案，成立项目建设领导小组、工作专班。

2023年3月中旬，落实项目经费，完成设备采购配备，制定“一窗通拍、全域应用”工作机制。待温州市局完成主体软件的功能开发，组织协调各政务服务窗口整合拍照窗口,统一应用“浙里拍照”logo标志，迭代升级“浙里拍照”软件，部分窗口开展测试应用。

2023年3月下旬，全面推广并完成“一窗通拍、全域应用”试点验收工作。

- 五、工作要求

- （一）加强组织领导

市局成立“一窗通拍、全域应用”工作领导小组及专班，负责统筹协调和推进试点工作。由副市长、公安局长程式任领导小组组长，朱旭金副局长主抓，行政审批科牵头，改革办、警务保障处、治安管理大队、基层基础大队、出入境管理大队、交通警察大队、科技信息化大队等部门参加。各成员单位明确职责分工，确保取得实效。

- （二）加强支撑保障

警务保障处要加强经费和硬件装备保障，确保公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”项目所需经费和硬件按时到位。要本着节约利旧的原则，在尽量利用原有场地、网络、设备、影棚和灯光等装备的基础上，积极对接财政部门，确保“一窗通拍、全域应用”建设中涉及的硬件更新、系统运维等费用得到充分保障。同时按照“免费使用”原则，取消原有拍照服务中可能存在的各类收费项目，由财政做好兜底保障，努力为公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”项目顺利推进提供坚强有力地支撑保障。

- （三）加强内部整合

公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”项目涉及治安、基层基础、出入境、交警等警种以及派出所（分局），各单位应加强场地、设备、人员等方面的整合，合理布点相片统一采集窗口。同时，还要统一思想认识、建立工作机制、组织操作培训、修订工作制度，实现证件照片的“一窗通拍、全域应用”。

- （四）加强宣传引导

公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”纳入2023年度省政府十方面民生实事项目，上升为省人民政府向全省人民做出的庄严承诺,有利于提升人民群众获得感满意度，各单位要以这次民生实事实施为契机，加强正面宣传引导，要通过优化办事流程，推出证件照片“一窗通拍”服务，打好“浙里拍照”的免费牌，群众到任意一个公安窗口都能拍摄符合标准证件照，同时规范证件照电子相片的共享应用，切实降低群众的办事成本。要采取适当手段、积极引导，加强正面宣传和舆情监测，防止各类恶意炒作。要统筹做好项目督导工作，及时通报有关情况，对推动工作有力、举措创新的，予以褒奖激励，及时总结推广；对落实不力、造成严重不良影响的以及窗口拍摄整合不到位或以改革名义强制收费、变相收费引起群众投诉的，予以通报批评。同时，要建立投诉响应机制，及时处理改革中遇到的各类问题，消除群众顾虑和负面影响。

- （五）加强请示报告

严格执行请示报告制度，对于公安机关证件照片“一窗通拍、全域应用”推进工作碰到的政策、技术和系统对接等方面难点、困难，要及时向相关警种请示报告，积极争取支持。