东阳市城市核心区国有闲置地基整治处理

实施意见（征求意见稿）

为提升城市风貌，有效推进城市核心区国有闲置地基整治处理，结合我市实际，制定本意见。

一、指导思想

遵循“以人为本、程序合法、结果公开”的原则，依法依规推进城市核心区国有闲置地基整治处理。

二、职责分工

项目实行代建制，由闲置地基所有人委托有资质的国有企业代建。

属地街道负责辖区内闲置地基调查摸底、分类登记、房屋拍卖等工作。

市发改局、市财政局、市资规局、市住建局、市农业农村局、市综合行政执法局等部门根据职责分工，互相配合，确保闲置地基整治处理工作顺利进行。

- 三、整治方式和条件

- 属地街道根据各个村（小区）的存量国有闲置地基实际情况，分别制定整治处理方案。

不符合建设条件的国有闲置地基采用临时硬化、绿化的方式整治处理。

符合建设条件的闲置地基，实行货币安置；所有人为村集体经济组织的，整治处理的闲置地基间数需在村（小区）存量宅基地间数中相应扣减，扣完即止。

符合建设条件须同时具备以下条款：

1.已办理供地手续；

2.土地性质为国有；

3.人均用地规模按村（小区）最近批准的村庄（安置区）规划控制，范围内有已落实建设用地指标的国有地基。

四、治理程序

（一）属地街道对辖区内的闲置地基进行调查摸底，并分类登记。

分类登记需明确国有闲置地基所有人，村集体经济组织所有的国有闲置地基（符合建设条件的）或明确收益归村集体经济组织所有的间数为存量闲置地基间数。

（二）分类登记结果需上报市自然资源和规划局审核。审核内容主要包括村庄（安置区）规划、闲置地基土地性质、闲置地基土地指标落实情况等；

（三）审核结果在属地街道进行公示；

（四）公示无异议后，闲置地基所有人与代建单位签订代建协议。

代建单位应在一年内完成建设，属地街道、村集体经济组织做好矛盾纠纷处理等配合工作；

（五）房屋建成后，闲置地基所有人应及时办理不动产权属登记，并委托属地街道组织公开拍卖。

（六）属地街道将拍卖款一次性支付给闲置地基所有人。

闲置地基所有人需及时支付代建费用。

村集体经济组织对拍卖款专款专用，属地街道做好监管。

（七）闲置地基所有人及时与竞买人办理过户手续并按规定缴纳相关税费。

六、其他

本意见自2025年 月 日施行，试行期2年。