衢州市域城际客运班线公交化

改造实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实民生“夯基工程”，满足群众城际出行需求，促进市县一体化融合发展，实施主城区至各县（市）城际客运班线公交化改造，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“打造四省边际交通物流桥头堡”的战略目标，深化公共交通供给侧结构性改革，将实现市域公交一体化作为推进“全域富民”现代综合交通运输体系的重要内容，加快形成以中心城区为核心的城际公交服务辐射体系，全面构建“安全舒适、绿色低碳、智慧高效、人民满意”的市域一体化公共交通系统。

（二）基本原则

——以人为本，促进共富。坚持以人民为中心的发展思想，满足人民群众多样化出行需求为目标，提供高品质的城际公交出行服务，促进共同富裕，共享发展成果。

——政府主导，企业经营。坚持市级与县（市）统筹发展，发挥政府主导作用，建立健全“政府主导、企业经营、百姓受益”的城际公交可持续发展的体制机制。

——绿色低碳，普惠共享。坚持绿色发展理念，打造绿色出行服务体系，推广使用绿色清洁能源交通工具，执行低票价和特殊人群优待政策，提高出行幸福指数。

——统筹规划，分步实施。坚持规划引领和系统推进理念，结合城际客运发展实际，统筹政策保障、运营方案和服务体系，按计划推进实施，逐步实现全域公交。

（三）发展目标。

2023年底前，实施衢州至龙游城际客运班线公交化改造，开通衢州至龙游城际公交试运营，执行惠民“一票制”，实现衢州至龙游1小时公交出行圈。

2024年底前，实施衢州至江山、衢州至常山城际客运班线公交化改造，开通两地城际公交试运营，执行惠民“一票制”，实现衢州至江山、常山1小时公交出行圈。实施衢州至开化城际客运班线公交化改造，开通衢州至开化城际公交，执行惠民“阶梯票价”，实现“市域公交一体化”。

二、主要任务

（一）降低群众出行成本，出台惠民票价政策。

衢州至龙游、常山、江山的城际公交实行惠民“一票制”，衢州至开化的城际公交实行惠民“阶梯票价”。现役军人、伤残军人、因公致残人民警察、因公致残民兵、烈士遗属、因公致残军人遗属、病故军人遗属、无偿献血荣誉证获得者、1.3米以下儿童等法定优待人群享受免费乘车政策，老年人暂不实行乘车优惠政策。保留凭有效证件等便民乘车方式。具体的城际公交票制票价政策由市发改委、市交通运输局按照公共交通价格管理规定另行制定。

（二）实施政府购买服务，建立财政扶持机制。

衢州至龙游、江山、常山、开化的城际公交经营主体，原则上由市、县交通运输部门通过服务质量招投标确定，并与中标经营主体签订特许经营协议，建立与补贴资金挂钩的运营服务质量考核机制。城际公交经营主体的安全监管由企业注册地的交通运输主管部门负责实施。

已实施市域城际客运班线公交化改造的城际公交经营主体，对其实行低票价、执行政府指令性任务和承担社会职能（包括老年人、伤残军人、盲人等各项乘车优惠）等因素造成的政策性亏损进行补贴，补贴资金根据线路营运里程和单公里运营补贴标准（由市、县交通部门招投标确定）核定，由市与县（市）两级财政按5∶5的比例分担，采取“按季预拨，年终清算”的方式。补贴资金由市交通运输局（市公路港航与运输管理中心，下同）统一拨付。市交通运输局和财政局在每年10月底前，将次年的补贴资金预算抄告各县（市）政府，分别列入各县（市）的年度预算，各县（市）于每年3月底前将当年度补贴资金拨付市交通运输局，市交通运输局在每年11月底与各县（市）进行补贴清算。

（三）统筹规划线网布局，满足群众出行需求。

充分开展客流前期调研工作，分析衢州至各县（市）的主要客流走廊、客流吸引点和出行分布规律，结合中心集镇、交通枢纽、大型医院、旅游景点等客流集散地，科学制定城际公交的线路运营方案，构建城际、城市、城乡公交“三网融合”的一体化线网体系。城际公交要实现车身标识、服务标准、支付方式、票价政策等“四个统一”。

（四）支持多种支付方式，打造一码出行平台。

以交通运输部二维码技术规范为标准，推进全市域公交刷卡机具支持社会保障卡、居民服务“一卡通”等多种支付方式，实现市域公交“一卡（码）”通行。建立“日清隔日结”的一卡通系统清分结算机制。

（五）整合公交信息数据，建设公交查询系统。

鼓励城际公交车辆卫星定位终端设备，接入公交出行服务系统，市民或外来游客可通过“衢州行”APP、浙里畅行、公交电子站牌等方式，获取城际公交车辆的实时位置、到站信息等，便于乘客合理规划出行时间。

（六）加强站点共建共享，落实配套基础设施。

鼓励经营主体购置新能源和低地板公交车型，降低运营成本，提升乘坐舒适度。城际公交与城市、城乡公交共享首末站、中途站、站牌等资源，实现同台换乘。实施国省道沿线城际公交站点的港湾式改造，保障运营安全。落实城际公交首末站等用地保障，配套建设充电站（桩）等设施。

三、实施步骤

（一）先行试点阶段（2023年12月底）。进行全市城际客运班线调研摸底，出台市域城际客运班线公交化改造实施方案，开通衢州至龙游城际公交试运营。

（二）加快推进阶段（2024年12月底）。衢州至龙游城际公交实现运营标准、票价体系、场站建设、信息系统、服务评价“五个规范”，进入正式运营阶段。开通衢州至江山、衢州至常山、衢州至开化城际公交试运营。

（三）全面提升阶段（2025年12月底）。衢州至江山、常山、开化的城际公交实现“五个规范”，进入正式运营阶段。进一步规范服务标准，优化线网布局，全面提升城际公交的服务质量和乘客满意度。

四、保障机制

（一）加强组织领导。各地、各相关部门要充分认识市域城际客运班线公交化改造的重要意义，提高政治站位，压实工作责任，建立“政府主导、交通牵头、市县协同、部门联动”的工作推进机制。各县（市、区）人民政府和市发改委、市财政局、市人社局、市资源规划局、市公安局、衢通集团等部门（单位）要按照职责分工，全力支持城际客运班线公交化改造工作，确保按节点要求完成。

（二）加强要素保障。建立合理可持续的“市县分摊”财政扶持机制，按时足额拨付补贴资金，实现公交场站资源共建共享，探索社会资本参与公共交通建设运营机制。

（三）加强考核督查。将市域城际客运班线公交化改造工作纳入市政府年度目标考核，交通部门按照职责分工，牵头开展各项任务进展的动态评估，加大督促指导力度，及时协调解决改造实施过程中的困难问题。

（四）加强宣传引导。营造良好舆论氛围，争取社会各界支持，引导市民优先选择公交出行。做好工作总结，宣传推广城际公交的工作成效和经验做法。