2025年松阳县黄埠坞村木荷古树文化公园项目工程实施方案

一、基本情况

（一）项目名称：2025年松阳县黄埠坞村木荷古树文化公园项目工程。

 地址：丽水市松阳县枫坪乡黄埠坞村梨树下自然村。

项目负责人：刘志军

 （二）项目基本情况：2025年松阳县黄埠坞村木荷古树文化公园项目工程位于黄埠坞村梨树下自然村，建设总面积 8.5亩 。

1.主要内容：停车场新做游览指示墙、古树林区砍伐清理竹子、清理垃圾、新做仿树藤栏杆、树池扩大等古树文化公园项目。

2.预算总目标：15万元。

3.阶段性目标情况：将该项目列入2025年松阳县古树保护项目建设，一季度完成初步设计，二季度完成招标，并组织开始实施，三季度整个项目完工验收。

二、必要性和可行性

（一）项目背景：木荷古树文化公园以保护古树资源、传承生态文化为核心，结合木荷古树的生态价值与历史人文内涵，打造集古树保护、科普教育、休闲游憩于一体的综合性公园。项目旨在通过科学规划与生态友好型建设，实现古树资源的可持续保护，同时提升区域生态文化影响力。

本次2025年松阳县黄埠坞村木荷古树文化公园工程实施方案。主要内容包括在对停车场新做游览指示墙、古树林区砍伐清理竹子，清理垃圾、新做仿树藤栏杆、树池扩大等。

1. 项目实施的必要性：木荷古树是重要的自然遗产，具有不可再生性。当前城市化进程中，古树面临根系破坏、病虫害等问题，亟需系统性保护。
2. 项目实施的可行性：木荷古树承载着历史记忆（如药用文化、民俗传统），建设文化公园不仅能将其生态价值与人文内涵结合，增强文化认同感，还可结合研学、康养等业态，带动乡村旅游、文化产品开发，促进地方经济，通过公众参与古树认养、文化节庆活动，增强归属感，推动乡村振兴。

三、实施条件

**1.人员条件：**2025年松阳县黄埠坞村木荷古树文化公园工程的建设，由副乡长张益平牵头联合乡相关科室以及其他相关主管部门共同组成工作小组，专门负责该项目的推进。

**2.资金条件：**经初步概算，该项目资金投入总额为15万元，由财政提供资金保障。

**3.其他条件：**乡政府高度支持该项目的推进，为项目的顺利推进和后期有效运行奠定了基础。

四、主要结论

1.该项目的建设符合《国家院古树名木保护条例》、《浙江省古树名木保护办法》等政策，响应生态保护与文化遗产传承的双重号召，有利于带动我乡乡村旅游，促进地方经济。

2.该项目的顺利实施将为松阳县枫坪乡黄埠坞村的旅游文化提供良好基础，对群众增收具有重要意义。

综上所述，该项目建设具有实效性，建成后能够极大保护黄埠坞村的古树资源，具有社会效益和经济效益。