金华市地质灾害防治工作领导小组办公室关于征求《2025年金华市地质灾害防治方案

（征求意见稿）》意见的函

市地质灾害防治工作领导小组各成员单位，各县（市、区）自然资源和规划局（分局），浙江省第三地质大队、核工业金华建设集团有限公司：

根据国务院《地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害防治条例》和《2025年浙江省地质灾害防治方案》（浙地灾防联办〔2025〕2号）《金华市地质灾害风险智控提能升级三年行动方案（2023—2025年）》，我办编制了《2025年金华市地质灾害防治方案》。现征求你们意见，请于2025年4月10日前将书面修改意见盖章后函告我办。

联系人：范雯，联系电话：18157950730。

金华市地质灾害防治工作领导小组办公室

2025年4月1日

2025年金华市地质灾害防治方案

（征求意见稿）

2025年是高质量发展建设共同富裕示范区的关键之年，是“两山”理念提出20周年，也是“十四五”规划收官之年和“十五五”谋划之年，做好地质灾害防治工作意义重大。为切实做好全市地质灾害防治工作，根据《地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害防治条例》《浙江省人民政府办公厅关于切实加强地质灾害综合防治工作的意见》《2025年浙江省地质灾害防治方案》《浙江省金华市地质灾害“十四五”规划》和《金华市地质灾害风险智控提能升级三年行动方案（2023—2025年）》等要求，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会，省委十五届五次、六次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”等防灾减灾工作系列重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”重要理念，高质量完成“十四五”规划目标任务，打牢“十五五”良好开局基础，不断加强地质灾害防治体系建设，为高质量发展建设共同富裕示范区提供坚实的安全地质保障。

（二）工作目标。全面完成地质灾害风险智控提能升级三年行动，统筹推进区域性地质灾害风险调查评价，进一步提升全域管控能力、基层地质灾害防御和应急处置能力，及时有效处置地质灾害灾险情，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。完成5个县域“一坡一卡”地质灾害风险调查评价，完成5个乡镇（街道）地质灾害风险调查评价，新建5个地质灾害普适型监测点和100个无线简易雨量报警器，完成5处地质灾害综合治理，核销地质灾害隐患点33个，完成城市专题地质调查项目1个。

二、重点防范时段和区域

（一）重点防范时段

5月下旬至7月上旬的梅汛期和7月下旬至9月下旬的台汛期是我市地质灾害重点防范期。其中日降雨量50毫米以上或连续大雨3天以上、过程降雨量大于100毫米的时段，以及雨后48小时的时段，是地质灾害重点防范时段。

（二）重点防范区

1.地质灾害高易发区。婺城区、兰溪市、东阳市、义乌市、永康市、浦江县、武义县、磐安县为地质灾害重点防治县（市、区）。全市8个高易发区：浦江县杭坪镇西南部；东阳巍山镇与六石街道西北部；磐安尖山镇中部；东阳千祥镇北部、南马镇东部；东阳马宅镇、千祥镇东部—磐安新渥街道中北部；磐安大盘镇南部—盘峰乡北部；婺城塔石乡中北部区域；武义桃溪镇、俞源坦洪乡、新宅镇、王宅镇交界等区域。

2.重点防治区。全市共有6个地质灾害重点防治区，分别是：东阳六石街道北部和巍山镇西北部；东阳白云街道、南市街道和城东街道一带；东阳湖溪镇、东阳江镇、佐村镇三单乡与磐安玉山镇、胡宅乡、尖山镇交界；东阳千祥镇、南马镇、马宅镇与磐安安文街道、新渥街道交界；武义西联乡东南部、桃溪镇南部、坦洪乡北部和王宅镇南部；婺城塔石乡西部等部分区域。

（三）重点防范地段

现状地质灾害隐患点、地质灾害风险防范区是地质灾害重点防范对象；地质灾害易发区内的人口聚集区、旅游景区、农家乐、交通沿线、各类养殖场等生产经营场所、在建工程及临时工棚周边、农村切坡建房高陡边坡、小流域沟谷等是地质灾害重点防范地段。

三、主要任务

（一）加强地质灾害防治体系建设

1.持续推进隐患点动态清零。进一步加快地质灾害隐患点综合治理工程实施进度，规范开展地质灾害治理工程验收，严格落实《浙江省地质灾害隐患点核销管理办法》，规范开展地质灾害隐患点核销，核销33个存量地质灾害隐患点。对新发现隐患点按照“即查即治”的要求，及时开展综合治理措施，实现隐患点动态清零。

2.全面完成风险智控提能升级三年行动。对照《浙江省地质地质灾害风险智控提能升级三年行动方案（2023-2025年）》目标任务，加快推进风险识别、监测预警、应急处置、综合治理、数字管理、管理创新等各项工作任务。深入提炼好的经验做法，加强总结评估，确保风险智控提能升级三年行动圆满收官。

3.健全防治规划体系。系统总结“十四五”地质灾害防治规划实施成效，全面分析“十五五”地质灾害防治面临形势，明确“十五五”地质灾害防治主要指标和重点工程。全面启动市、县地质灾害防治“十五五”规划编制工作。

4.加强地质灾害风险普查调查成果运用。落实县（市、区）地质灾害风险普查和乡镇地质灾害风险调查评价成果运用（包括地质灾害隐患点、地质灾害风险防范区、地质灾害易发区（易发程度分区图）、地质灾害风险区（综合风险分区图）等），开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价以及风险评估，并在国土空间规划“一张图”实施监督信息系统中实现上图落位。

5.持续发挥切坡建设规划引导作用。遵循“四必须一避让”原则，精准落位灾害防治控制线与防灾避灾设施用地范围，加强对切坡项目特别是农村切坡建房的规划引导。按照“非必要不切坡”的原则科学选址，引导新建工程尽量避开地质灾害高易发区；因条件所限确需切坡建设的，应充分结合地质灾害危险性评估，科学留设坡面与建筑的间距，其中，城镇单元详细规划合理确定用地范围及建筑退线，村庄规划落实并优化村庄建设边界和村庄用地布局，同时将易发区涉及切坡的管控要求纳入图则管理。

- 6.严格落实地质灾害危险性事前评估制度。在地质灾害易发区内进行工程建设，应当进行地质灾害危险性评估；地质灾害易发区内工程建设项目可行性研究阶段应当开展地质灾害危险性评估，将评估结果作为可行性研究报告的组成部分，未包含地质灾害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。在编制地质灾害易发区内的城市和镇总体规划、乡规划、村庄规划时，对规划区进行地质灾害危险性评估，合理布局各类建设用地。

7.切实加强切坡建设管理。切实加强切坡建设动态跟踪管理，经地质灾害危险性评估报告确定为地质灾害危险性中等及以上区域需采取防护措施、或经评估认为可能引发地质灾害或可能遭受地质灾害危险的建设工程，应当配套建设治理工程，配建地质灾害治理工涉及设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工和验收同时进行。乡（镇）人民政府、街道办事处按照相应职责做好本辖区内地质灾害防治工作，对切坡建房、山区道路修建、水利等影响原山体地形地貌、地质条件的工程项目，参与项目前期地质灾害危险性评估和现场踏勘；加大动态巡查力度，对违规切坡建设或在禁建区切坡建设农房的，一经发现，要立即予以制止，坚决杜绝违法违规切坡建设行为。

（二）加强地质灾害风险隐患双控

1.持续推进风险调查评价。提级管理调查项目质量，严把项目设计、野外调查、成果编制等重要阶段质量审查验收关口。完成5个县域“一坡一卡”地质灾害风险调查评价，完成5个乡镇（街道）地质灾害风险调查评价。加快县域“一坡一卡”调查评价、乡镇（街道）地质灾害风险调查等成果数据库建设。

2.持续做好专业监测。全面总结地质灾害普适型监测预警工作成效，按照“新建一批、更新一批、淘汰一批”原则，推进地质灾害监测预警设备更新优化。完成5处监测点新建，完成山区行政村、重点自然村和人口相对集中区等100处无线简易雨量报警器建设。严格落实已建成监测点的管护责任，确保设备正常运行、数据准确可靠、预警及时发布。

3.加强地质灾害综合治理。落实“即查即治”制度，将新发生地质灾害点列入年度综合治理计划，因地制宜落实避让搬迁和工程治理，完成5处地质灾害综合治理。强化治理工程在建和试运行期质量监管，做好已竣工治理工程维护工作监督检查。强化治理工程各方主体责任，落实全过程闭环管理，切实提升治理工程质量，确保治理工程在汛期正常发挥作用。

4.持续推进“地灾智治”应用。加强地质灾害调查评价、专业监测等基础数据管理，夯实地质灾害防治和决策的数据底座。定期组织对地质灾害群测群防员开展“地灾智防”APP使用培训，提高地质灾害风险防范区巡查排查工作的针对性和时效性。

5.集中开展宣传培训演练。按照《浙江省地质灾害防治宣传培训演练行动工作方案》（见附件4）做好基层地质灾害防治相关人员培训工作，提升地质灾害防范应对能力。常态化开展地质灾害防治科普宣传教育，提升社会公众防灾减灾避灾意识和能力。组织临灾避险演练，实现地质灾害隐患点、重点和次重点地质灾害风险防范区一次全覆盖，提升临灾避险能力。

（三）全力做好地质灾害防御工作

1.深入开展风险隐患排查。深入开展地质灾害风险隐患“三查”，及时掌握地质灾害风险隐患底数和变化情况，动态跟踪问题隐患整改，及时落实防范措施。按照《浙江省地质灾害风险隐患更新调查工作方案》（见附件3）开展地质灾害隐患点和风险防范区更新调查，在入汛前对现有风险防范区进行重新划定，逐步开展已完成乡镇成果的更新调查。全面核定地质灾害隐患点和风险防范区分布及威胁（影响）范围、风险等级，更新完善地质灾害风险“一张图”全要素信息。

2.强化易发区内在建建设工程监管。按照《金华市地质灾害防治工作领导小组办公室关于做好地质灾害易发区内在建建设工程项目排查的通知》要求，扩面排查我市地质灾害易发区内在建建设工程地质灾害防御措施落实情况，及时发现隐患，明确整改措施及时限，确保隐患排查整改闭环管理，最大限度避免因在建工程诱发地质灾害。

3.扎实开展汛期预报预警。强化预警与应急响应联动，进一步完善自然资源、气象、水利、应急管理等多部门预警协作机制，动态精准研判，及时下发风险提示单、预警响应单、管控指令单。按照“省级预报到县，市级预报到乡，县级预警到村”三级预报预警工作体系，落实市、县预警工作职责，扎实推进预警叫应工作落实落地，有效提高预报预警精准性和覆盖面。

4.持续深化地质队员“驻县进乡”工作。进一步落实地质灾害防治“驻县进乡”工作机制，持续推进“政事企”协同机制建设完善，充分发挥“驻县进乡”办公室组织协调作用，按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求，明确职责分工，保障信息沟通畅通无阻，做好地质灾害防治“三查”、应急处置、信息报送等汛期防灾工作，进一步弥补基层专业技术力量短板，提升地质灾害防范能力。

5.切实做好应急处置工作。充分发挥基层组织和群众的作用，强化“基层末梢”特别是乡镇（街道）、村（社区）最小防御单元能力建设，进一步提高基层地质灾害防御和应急处置能力。强化各级应急管理、自然资源等部门应急响应联动机制。做好汛期各项应急准备工作，完善预警转移、联合处置等工作机制，及时修订应急预案和操作手册，编制地质灾害隐患点和重点风险防范区应急处置方案。进一步完善群测群防+地质队员+应急救援+应急测绘“四支队伍”的协同防灾机制，一旦发生突发地质灾害事件，立即启动响应，迅速调集队伍和应急物资开展应急处置技术支撑工作。

（五）切实加强城市地质安全风险防控

根据浙江省财政厅、浙江省自然资源厅《关于提前下达2025年省自然资源专项资金的通知》（浙财资环〔2024〕79号）及《浙江省自然资源厅关于推进省自然资源专项资金（地矿部分）2025年工作任务落实的提示函》，开展采空区地质安全风险专项调查及开发利用研究项目，切实降低城市地质安全风险，预防潜在的采空区安全隐患，同时挖掘采空区的合理利用方向，实现资源的高效再利用。

四、保障措施

（一）加强责任落实。切实发挥市地质灾害防治工作领导小组作用，市级有关部门要按照职责分工，负责指导本行业、本部门地质灾害防治相关工作，各司其职、加强沟通、高效联动。各县（市、区）人民政府要切实履行地质灾害防治的主体责任，加强组织领导，建立完善逐级负责制，确保防治责任和措施落实到位。

（二）强化资金保障。各县（市、区）人民政府要将地质灾害防治工作经费纳入年度财政预算，统筹好相关资金，统筹好相关资金，切实保障地质灾害防治重点工程的实施。

（三）加强监督检查。各级政府和有关部门要强化对地质灾害防治工作的监督检查，对照重点任务、重点项目制定督查计划，确保地质灾害防治责任和各项任务的全面落实。对在地质灾害防治工作中玩忽职守，致使工作不到位，造成重大人员伤亡和财产损失的，要依法依规严肃追究相关责任人的责任。

（四）强化宣传培训。市县自然资源主管部门和支撑单位要高度重视地质灾害宣传培训演练专项行动，制定实施方案、细化工作措施、强化工作保障、加强督促指导，确保地质灾害防治宣传培训演练行动取得实效。

附件：1. 2025年金华市地质灾害防治重点任务表

2.金华市地质灾害防治工作领导小组成员单位2025年工作任务要点

3.金华市地质灾害风险隐患更新调查工作方案

4.金华市地质灾害防治宣传培训演练行动工作方案

附件1

2025年金华市地质灾害防治重点任务表

| 县（市、区） | 完成乡镇调查（个） | 完成县域“一坡一卡”（个） | 完成即查即治（处） | 隐患点核销（个） | 专业监测网络建设（个） |  | 城市地质安全风险专题调查（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新建普适型监测点 | 新建无线简易雨量报警器 |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 婺城区 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  |
| 金东区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市 |  | 1 |  | 1 |  | 20 |  |
| 东阳市 | 4 | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 义乌市 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 永康市 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 浦江县 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |
| 武义县 |  |  | 1 | 9 |  | 60 |  |
| 磐安县 |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  |
| 开发区 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 100 | 1 |

附件2

金华市地质灾害防治工作领导小组成员单位

2025年工作任务要点

| 序号 | 部门 | 工作任务要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市财政局 | 落实市级地质灾害防治资金和救灾资金；对市级资金使用情况进行监督检查，指导市级地质灾害防治资金和救灾资金的绩效评价工作；做好市地质灾害防治工作领导小组交办的地质灾害防治其他工作。 |
| 2 | 市自然资源局 | 组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 |
| 3 | 市建设局 | 指导、监督全市做好地质灾害易发区内建设项目的质量安全工作；按照建设项目“谁审批谁监管”原则，负责主管行业领域地质灾害易发区内新建、改扩建工程的地质灾害危险性评估落实，督促落实“三同时”即主体工程和地质灾害治理工程“同时设计、同时施工、同时验收”；指导督促有关单位开展市政公用设施地质灾害隐患的巡查、监测和防治等工作。 |
| 4 | 市交通运输局 | 按照建设项目“谁审批谁监管”原则，负责主管行业领域地质灾害易发区内新建、改扩建工程的地质灾害危险性评估落实，做到“三同时”即主体工程和地质灾害治理工程“同时设计、同时施工、同时验收”；指导、督促责任单位做好交通沿线尤其是道路路边坡内兼有房屋的地质灾害风险隐患的巡查、监测、防治等工作。 |
| 5 | 市水利局 | 指导全市水利系统编制地质灾害易发区水利工程安全管理应急预案;指导有关单位做好水利工程地质灾害隐患的巡查和防治等工作;负责提供有关水雨情等水文信息；按照建设项目“谁审批谁监管”原则，负责主管行业领域地质灾害易发区内新建、改扩建工程的地质灾害危险性评估落实，督促落实“三同时”即主体工程和配建地质灾害治理工程“同时设计、同时施工、同时验收”；指导落实地质灾害避让搬迁安置地的防洪措施；提供因突发地质灾害引发的次生洪涝灾害处置的技术支撑。 |
| 6 | 市文广旅游局 | 指导全市旅游系统突发地质灾害应急预案编制工作,督促落实防灾措施；协助有关部门做好A级景区(点)地质灾害隐患的巡查、监测和治理等工作；按照建设项目“谁审批谁监管”原则，负责主管行业领域地质灾害易发区内新建、改扩建工程的地质灾害危险性评估落实，督促落实“三同时”即主体工程和配建地质灾害治理工程“同时设计、同时施工、同时验收”；指导各地旅游部门加强地质灾害防治知识宣传。 |
| 7 | 市应急管理局 | 指导协调相关部门和各县(市、区)做好地质灾害防治工作；指导协调应急避灾安置场所的建设和管理工作，指导做好灾民的临时和过渡性安置工作；组织指导灾后调查评估和灾情核查工作。 |
| 8 | 省地质三大队 | 负责全市地质灾害防治技术支撑，组织开展地质队员“驻县进乡”行动。 |
| 9 | 市气象局 | 负责提供地质灾害气象风险预报(警)气象数据,协同做好全市地质灾害气象风险预报(警)工作；加强气象监测网络建设，加强短历时、突发性和局地性气象灾害风险监测预警；负责做好灾区气象监测预报工作。 |
| 10 | 其他有关部门 | 根据《关于调整金华市地质灾害防治工作领导小组成员单位和成员单位工作职责的通知》中的职责分工，协助做好地质灾害防治工作。 |

附件3

# 金华市地质灾害风险隐患更新调查工作方案

按照《自然资源部办公厅关于印发〈地质灾害隐患点和风险区更新调查工作方案〉的通知》、《2025年浙江省地质灾害防治方案》要求，为做好2025年全市地质灾害风险隐患更新调查工作，特制定如下工作方案。

# 一、总体目标

深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”等防灾减灾工作系列重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，以“不忘私人、少伤人、少损失”为目标，完成现状地质灾害隐患点和风险防范区调查更新，进一步摸清极端降雨情况下地质灾害风险隐患底数，更新地质灾害隐患点危险区、受威胁对象和风险等级，优化地质灾害风险防范区，为地质灾害“隐患点+风险区”双控管理和国土空间规划编制更新等提供重要依据。

# 二、主要任务

以县域为单元，结合地质灾害汛前大排查和乡镇（街道）地质灾害风险调查评价和县域地质灾害风险“一坡一卡”调查评价成果和划定的斜坡（沟谷）单元，对现状隐患点和风险防范区（含经乡镇（街道）地质灾害风险调查评价和县域地质灾害风险“一坡一卡”调查评价成果划定但未入库的风险防范区）和大排查期间新增发现的隐患点和风险防范区，按照新修订《浙江省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求》（2025年2月，以下简称《调查评价技术要求》）和《浙江省突发性地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》（2025年2月，以下简称《信息化技术要求》），开展地质灾害隐患点和风险防范区更新调查评价，建立调查更新数据库，动态更新地质灾害风险“一张图”。主要工作包括：

（一）地质灾害更新调查评价

1.致灾体复核调查评价。针对现状隐患点和风险防范区开展其所在斜坡（沟谷）地质环境条件调查和地质灾害致灾体调查，复核致灾体范围。重新评价隐患点的现状稳定性和发展趋势以及风险防范区在特大暴雨工况下的危险性等级。针对新增隐患点和风险防范区，开展风险防范区所在斜坡（沟谷）地质环境条件调查，圈定致灾体范围，评价隐患点的现状稳定性和发展趋势以及风险防范区在特大暴雨工况下的危险性等级。按《调查评价技术要求》附录C要求逐点（区）填写对应灾种的隐患点调查表和斜坡（沟谷）调查表。

2.承灾体及风险等级复核调查评价。针对现状隐患点和风险防范区，复核调查并重新圈定危险区（影响区）范围，进一步理清危险区（影响区）内的承灾体数量。针对新增隐患点和风险防范区，根据孕灾地质条件调查结果圈定危险区（影响区）范围，调查危险区（影响区）内的承灾体数量。按照《调查评价技术要求》“12.2区域地质灾害风险评价”要求，开展特大暴雨工况下隐患点和风险防范区所在斜坡（沟谷）单元风险评价，评定隐患点和风险防范区所在斜坡（沟谷）单元风险评价，评定隐患点和风险防范区风险等级，核定隐患点险情等级、降雨阈值和防治措施。对高位或者涉水型地质灾害隐患，要逐点评价启动后冲击、铲刮作用下引起新滑坡、崩塌、泥石流或者引发浪涌、堰塞湖的可能性，并圈定地质灾害链危险区范围，评价特大暴雨工况下风险等级。

（二）建立地质灾害隐患点风险防范区更新数据库

按照《信息化技术要求》建立隐患点、风险防范区及其所在斜坡（沟谷）单元调查数据库。其中隐患点按照《信息化技术要求》“4.4.4地质灾害图类”编列对应灾种隐患点的点、面图元；风险防范区按照“4.4.7图册类”编列风险防范区、致灾体、承灾体、避险点和避险路线5个图元；斜坡（沟谷）单元按照“4.4.5调查勘查图类”编列斜坡单元、泥石流流域和地面塌陷等3个图元。

（三）更新地质灾害风险隐患“一张图”

根据地质灾害风险隐患更新调查结果，在“浙江省地质灾害信息管理系统”做好新增隐患点和风险防范区入库和现状隐患点和风险防范区更新。其中隐患点按照“一图一表”的要求，补充上传地质灾害隐患点调查表和近期正射影像图（需圈定隐患点范围、危险区范围、威胁对象），厘定隐患点归口管理部门；对风险等级已经降为低的风险防范区，适时予以核减。按附件要求编制年度地质灾害风险隐患更新调查报告。

# 三、进度安排

2025年3月底前，完成新增隐患点和风险防范区调查评价，4月15日前完成新增隐患点和风险防范区入库更新，6月30日前完成现状隐患点和风险防范区更新调查，7月30日前完成现状隐患点和风险防范区入库更新，并以县为单位提交年度更新调查报告和更新调查数据库。

# 四、保障措施

（一）强化组织领导。地质灾害风险隐患更新调查是进一步落实“隐患点+风险防范区”双控管理的重要举措，也是国土空间规划编制的重要依据，各级自然资源主管部门要高度重视，加强组织领导，严格落实工作部署，确保更新调查工作顺利开展。

（二）压实工作责任。各级自然资源主管部门要高度重视地质灾害风险隐患更新调查工作，明确工作责任。市级自然资源主管部门负责辖区内地质灾害风险隐患更新调查工作进度监督和质量检查；县级自然资源主管部门负责组织专业技术队伍开展调查更新工作和成果入库。

（三）强化技术保障。市、县级自然资源主管部门要统筹组织好专业技术力量，持续推进“政事企”联动工作机制建设完善，充分利用“驻县进乡”地质队员和支撑单位技术人员力量，分工明确，及时沟通工作进展，高质量完成年度更新调查工作。

附：县（市、区）地质灾害风险隐患更新调查报告提纲。

附

# 县（市、区）地质灾害风险隐患

# 更新调查报告提纲

（参考提纲）

# 一、基本情况

（一）地质灾害现状（隐患点、风险防范区）

（二）更新调查工作过程

1.资料准备情况

2.工作开展情况（人员，工作时间，工作量，技术方法等）

# 二、基本情况

（一）隐患点更新调查工作成果（逐点描述更新调查成果，防治措施落实情况，核销工作安排）

（二）风险防范区更新调查工作成果（风险防范区新增、调查、核减情况）

（三）数据库建设情况

# 三、存在的问题与建议

（一）存在问题

（二）下一步工作建议

附地质灾害隐患点、风险防范区明细表和分布图

# 表1  地质灾害隐患点明细表

| 序号 | 编号 | 名称 | 类型 | 位置 | 威胁户数（户） | 威胁人数 （户籍，人） | 威胁 财产 （万元） | 险情等级 | 风险等级 | 规模 （m³） | 现状稳定性 | 发展趋势 | 归口管理部门 | 建议防治措施 | 已采取综合治理措施 | 拟核销年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.类型按照滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等填写；

# 2.位置按照××县（市、区）××乡镇（街道）××村（社区）××户屋后格式填写，涉及公路、景区、工矿企业等的，应明公路名称和历程，景区和工矿企业名称。

# 表2 地质灾害风险防范区明细表

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 影响户数（户） | 影响人数 （户籍，人） | 影响人数 （常驻，人） | 影响财产 （万元） | 致灾类型 | 危险性等级 | 风险等级 | 归口管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.致灾类型按照滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等填写；

2.位置按照××县（市、区）××乡镇（街道）××村（社区）××户屋后格式填写，涉及公路、景区、工矿企业等的，应明公路名称和历程，景区和工矿企业名称。

附件4

# 金华市地质灾害防治宣传培训演练行动

# 工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述，进一步提升我市地质灾害防治能力，根据部、省2025年地质灾害防治工作总体部署要求，为保障全市地质灾害防治宣传培训演练行动顺利开展，特制定本工作方案。

# 一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，坚持人民至上、生命至上，全面落实省委、省政府和自然资源部有关部署要求，举办一批大众科普宣传，组织一批培训教育活动，开展一批防灾避险演练，进一步提高市、县自然资源主管部门管理水平、“驻县进乡”队伍技术水平和支撑能力，提升社会公众防灾减灾意识、自救互救能力，筑牢地质灾害防治的人民防线。

# 二、主要任务

开展地方党政干部、基层防灾责任人和群测群防员培训，提高思想认识和政治站位，提升基层相关人员在常态情况和极端天气气候条件下的防范应对能力。

开展极端条件下的临灾避险演练，实现隐患点、重点和次重点地质灾害风险防范区全覆盖，强化风险隐患双控管理责任和措施落实，打通防灾减灾“最后一公里”，提升基层防灾避险能力。

开展常态化科普宣传教育，提升社会公众防灾减灾意识和识灾避险能力。

# 三、工作安排

（一）县、乡党政领导干部培训

培训对象：各县（市、区）、乡镇（街道）地质灾害防治管理相关单位（部门）党政领导干部。

培训内容：1.地质灾害防治方面相关法律法规及行政管理政策文件；2.突发地质灾害应急预案和年度防治工作方案；3.综合防治体系建设要求；4.年度地质灾害防治工作要点和相关工作要求；5.地质灾害风险隐患双控管理要求；6.地质灾害巡查排查、监测预警、风险研判、预案启动、信息发布、临灾处置、避险转移和人员管控等地质灾害防范全过程要求和各环节责任。

组织形式：根据省自然资源厅和金华市自然资源主管部门统筹组织，县自然资源主管部门负责具体实施，邀请省内外知名地质灾害、气象、应急等领域专家学者以及具有丰富实战经验的相关部门领导进行课堂讲授，系统讲解专业知识。

组织时间：6月30日前完成。

（二）群测群防人员及受威胁群众培训演练

培训对象：乡镇（街道）、村（社区）群测群防员和受地质灾害威胁的人民群众。

培训演练内容包括：1.地质灾害防治基本知识；2.地质灾害前兆信息识别；3.地质灾害风险预报和信号识别；4.自动化监测设备预警信息接收和处置；5.避险逃生路线、避险场所位置、科学合理避险、临灾处置应对；6.日常工作生活出行中地质灾害防范知识等。

组织形式：根据省自然资源厅统筹组织，县自然资源主管部门负责具体实施，每县（市、区）至少开展1次面向乡镇（街道）、主要村（社区）的培训，至少组织1次覆盖地质灾害隐患点、重点和次重点地质灾害风险防范区的临灾避险演练。此外，可根据情况参加地方人民政府或应急管理部门组织的综合应急演练。

组织时间：7月31日前完成。

（三）社会公众科普宣传教育

培训对象：工矿企业、学校、社区等地社会公众。

培训内容：各地自然资源主管部门要针对不同地区地质灾害特点与风险规律，因地制宜制作防灾减灾科普宣传产品，采编地质灾害成功避险典型案例，创作系列宣传片、纪录片、宣传册等文创产品。利用联合相关部门，利用“世界地球日”“全国防灾减灾日”“全国科普日”“国际减灾日”等时间节点，面向社会公众，采用广播电视、互联网、“两微一抖”等传播载体，集中开展科普宣传活动。并联合相关部门，组织“驻县进乡”地质队员，深入城乡社区、学校、山区在建工地等重点单位场所开展上门宣传培训活动，面对面、点对点宣传地质灾害危害和防灾减灾技能，提升公众防范意识。

组织形式：市、县自然资源主管部门负责具体实施，“驻县进乡”地质队员负责技术指导。

组织时间：12月30日前完成。

# 四、保障措施

（一）强化组织领导，明确责任分工。严格落实省自然资源厅部署要求，市县自然资源主管部门要精心安排、严密组织协调，充分利用地质灾害“驻县进乡”地质队员及技术单位支撑力量，确保地质灾害防治宣传培训演练行动取得实效。

（二）加强过程管控，保证培训质量。市县自然资源主管部门要加强沟通指导、进度督导、数据汇总上报，“驻县进乡”地质队员及技术支撑单位配合做好培训演练相关工作，结合实际开展多种培训方式进行，如集中面授、组织培训班、野外实地讲解、电视台播放宣传片等灵活多样的方式，保证培训质量。

（三）强化宣传报道，及时总结推广。各地各单位要充分利用当地新闻传播媒体参与有关培训宣传报道，适时掌握宣传培训工作动态，及时发现和总结活动中涌现的好做法、好经验，并组织推广，并将工作情况和典型经验做法纳入年度工作总结上报。