《2025年屏都街道白岭头村农林产业发展项目

实施方案》（征求意见稿）起草说明

1. 制定文件的目的

为深入贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要指示精神，根据上级有关文件精神，全面推动屏都街道农林产业高质量发展，促进农民增收，结合街道工作实际，特制定《2025年屏都街道白岭头村农林产业发展项目实施方案》。

1. 起草过程

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央农村工作会议重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，不断健全推动乡村振兴长效机制，全面提升屏都街道竹产业发展，促进农民增收进程。

1. 《方案（征求意见稿）》主要内容

**（一）建设内容**

该项目建设资金为38.25万元，主要建设内容为：硬化白岭头村天狮笼至多弯毛竹林产业道路，长约1500米，宽约3米，总面积约4500平方米。

**（二）项目监督**

**1.项目领导小组成员名单如下：**

组 长：张晓冲

成 员：王飞、吴方龙

领导小组下设办公室，设在经济生态办公室，由项目领导小组组长张晓冲全面负责日常运行及联系等工作。

**2.项目监管小组成员名单如下：**

组 长：叶春林

成 员：吴传姿、王国菲

项目监管小组办公室设在屏都街道纪检监察办，监管小组全面负责项目的日常监督及指导，由叶春林任联络员负责日常联系工作。

**（三）项目管理**

**1.项目招投标情况**

该项目业主单位为庆元县屏都街道办事处，拟在街道办事处进行邀标，屏都街道全程负责项目监管。

**2.项目监理情况**

严格规范项目实施与管理，项目实施管理实行“五制”。

**（1）公示制。**项目实施和资金使用情况按照要求在屏都街道公开栏进行公示。

**（2）领导责任制。**项目由经济生态办公室分管领导任项目领导小组组长，对项目实施进度、质量负总责。

**（3）监督检查制。**监督小组定期或不定期组织人员、对项目实施管理情况进行监督检查。

**（4）严格规范资金使用管理。**该项目严格实行专款专用，项目变动需经过屏都街道领导班子会民主议定。

**（5）项目验收办法。**项目完工后由上级主管部门验收，对项目实施进度全程指导监督，组织项目验收。