乐清市芙蓉镇雁湖村高标准农田

建设项目计划

一、项目任务

2025年12月底之前完成《乐清市芙蓉镇雁湖村高标准农田建设项目》(详见附件)。

二、项目内容

本次设计建设项目建设规模439.28 亩，项目主要建设内容包括灌排与排水系统、机耕路、泵站工程等。 灌排排水系统包括：拆建灌排两用渠道长3557米；拆建拆建进水渠道4条长740米。田间道路工程：拆建机耕路2条，其中L1机耕路56米，宽1.2米；L2机耕路344米，宽2米。泵站工程：拆建1座28平方米灌溉泵房。

三、项目步骤

立项审批（2025年3月），提交初步设计报批稿，经乐清市农业农村局批准及专家论证，完成立项。

概算审核（2025年4月），提交项目方案及总概算，经乐清市财政局委托第三方概审，完成项目初步预算金额。

预算及招投标（2025年5月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。

工程建设（2025年6月-10月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。

工程验收决算（2025年12月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。

四、项目要求

(一)灌溉保证率达到90%。

(二)排涝标准。排涝设计标准不低于10年一遇，主要建筑物防洪涉及标准不低于20年一遇。

(三)田间道工程标准。根据地形地貌、原有道路及当地生产方式，因地制宜进行布置，做到少占耕地、不损坏坏境和重要建筑及文物，方便农业生产与生活，有利于机械化耕作，改善项目区内的交通条件，田间道路通达度达90%。

附件：

乐清市芙蓉镇雁湖村高标准农田

建设项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设村社 | 面积（亩） | 备注 |
| 1 | 雁湖 | 439.28 |  |