### 平阳县低效工业用地整治提升实施方案

### （2024-2026年）（征求意见稿）

为进一步推进低效工业用地整治，推动空间布局优化和产业结构调整，提升工业用地配置效率和集约利用水平，根据《浙江省人民政府办公厅关于开展低效工业用地整治促进制造业高质量发展的意见》（浙政办发〔2023〕12号）、《温州市人民政府办公室关于印发温州市老旧工业区改造提升三年行动方案的通知（温政办〔2022〕74号）及《温州市低效用地再开发试点工作实施方案》等文件精神，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“企业提质、产业提能、空间增容、重点连片”思路，深化“亩均论英雄”改革，深入实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，努力探索一条增量供应与内涵挖潜相结合的工业用地保障新路子，全力助推“强城行动”。

二、基本原则

（一）坚持规划引领、统筹推进。牢固树立规划为先理念，一盘棋统筹国土空间、产业发展、生态保护等各类规划，按照节地增效原则，科学制定低效工业用地再开发实施方案，重点突出连片改造提升，推进土地集约利用、产业集群发展、质效集成提升。

（二）坚持政府主导、企业联动。以系统的观念、系统的方法推进工业用地全域治理工作，结合历史事实、业主意愿、产业需求等现实情况，探索建立政府主导、部门协同、市场参与的工作机制，不断从单家企业、零星用地的整治向集中连片整治、“存量优化+增量扩张”的系统整治转变。

（三）坚持优化配置、扶优汰劣。强化源头管控和全生命周期管理，提高资源优化配置和综合利用效率，注重行业标杆引领，加大淘汰落后产能力度，倒逼低效企业改造提升，加快形成创新势能高、发展动能强、数字赋能好的制造业高质量发展载体，推动产业转型升级和企业“凤凰涅槃”。

三、工作目标

（一）拓展产业空间。以“产城融合”为引领，协同做好产业、环境与服务配套，统筹生产、生活、生态布局，推进工业企业向园区和小微企业园等集聚，形成功能布局合理、主导产业明晰、资源集约高效、产城深度融合、特色错位竞争的工业空间布局体系。力争到2026年底，全县完成低效工业用地整治5000亩，其中老旧工业区连片拆除2000亩、低效工业用地零星改造1000亩、低效企业提升2000亩（任务分解详见附件1）。

（二）提升企业质效。以要素使用高效化为出发点，明确存量工业用地企业提质增效主体权利义务，健全完善履约监管机制，提质增效后市场整合配置资源能力显著增强，大中小微企业全面发展格局加快形成。力争到2026年底，全县规上工业亩均税收达到35万元，亩均增加值达到245万元，规上工业企业全员劳动生产率达到25万元/人，规上工业企业利润率提高1%，全县完成工业履约项目提质增效5000亩（任务分解详见附件2）。

（三）提升产业能级。通过空间重构、产业重塑，加快构建“新星产业群+415先进制造业产业集群核心协同区+未来产业先导区”的梯度培育体系，培育形成一批具有较强影响力的标志性产业链和先进制造业集群，实现产业结构迭代升级。力争到2026年底，新落地亿元制造业项目30个以上，新增制造业投资100亿元，“专精特新小巨人企业”15家。

四、实施四大攻坚行动

（一）产业空间扩容行动

一是拓展工业用地边界。充分发挥规划的龙头引领作用，按照工业空间容量只增不减、结构优化、质量提升的原则，系统优化产业空间布局规划，着力解决“产业往哪里聚”问题。在现有工业用地规模的基础上，力争每年新增工业用地出让1000亩以上。二是优化工业空间布局。各乡镇以空间布局集聚化、主导产业特色化、资源配置集约化为主要目标，按照“扶持发展一批、整合改造一批、清理退出一批”的原则，对现有工业区块实施分类管控，园区以外原则上不再新供工业用地，推动工业园区（集聚区）区块整合、抱团连片、提质发展。到2026年，全县工业用地在园区集聚度达到70%以上。

（二）低效工业用地改造行动

一是推进连片改造。全面排摸梳理全县工业区块现状，建立全县工业地图，各乡镇要按照“应改尽改、三年基本完成改造”的工作目标，重点推进工业区块集中连片征收，为承接重大项目预留空间。原则上鳌江、万全要谋划连片改造500亩以上工业区块不少于1块，昆阳、开发区要谋划连片改造200亩以上工业区块不少于2块，水头、萧江、麻步要谋划连片改造200亩以上工业区块不少于1块，腾蛟、海西要积极推进100亩以上工业区块连片开发。2024年重点推进麻步江湾工业园、昆阳镇城南数字塑编产业园等区块基础上，启动萧江镇千亩工业园区块、萧江镇夏宅路工业区改造安置项目，腾蛟印刷园区拆改工作，谋划布局鳌江镇城西片零碳智造产业园、麻步镇双创孵化器（四期）、水头镇鸣溪村旧改等一批重点连片改造区块。各乡镇要深化任务时间节点计划表，到2026年底，全县要完成拆后再供地2000亩、开工面积400万平方米。二是助力“零星改造”。对符合规划的存量低效工业用地，鼓励土地使用权人通过零地技改、工业上楼、兼并重组等方式开展自我提升。把推进“工业上楼”作为破解发展空间不足、深挖工业地块潜能、推动高质量发展的现实需要，重点推进鳌江墨城工业园区、鳌江城西工业区、万全机械园区等有机更新项目。到2026年底，全县零星改造项目开工面积100万平方米。

（三）高耗低效企业整治行动

一是实施整治倒逼。列入低效工业用地名单的，不予享受县级扶持政策，有序用电期间将低效工业用地名单作为首要配合对象。对涉及无照经营、环境等违法的坚决进行依法查处；对存在消防和安全生产隐患的一律依法进行整改；对涉及违法用地或违法建筑的依法及时处理，对依法应当拆除的，一律予以拆除。对涉及的违法违规行为，由属地乡镇牵头，联合相关职能部门逐一开展全方位联合执法，形成监管整治高压态势。到2026年底，全县完成高耗低效工业企业整治2000亩（任务分解详见附件3）。二是推进数字赋能。深入实施新一轮智能制造行动和企业上云计划，推进“点、线、面”智能制造新模式的提质扩面，支持企业加大技术改造投入，鼓励行业骨干企业从生产线自动化向车间数字化提升、从数字化车间向智能工厂升级。鼓励行业龙头企业从生产制造数字化向设计研发、物流仓储、营销管理等全环节数字化智能化发展，每年实施智能化技改不少于100个。

（四）项目达产履约监管行动

一是梳理工业项目履约情况。成立工业项目履约评估监管工作专班，对2010年以来政府供地的工业用地项目，按照项目投资合同（招商协议）等内容，梳理项目约定投入产出，以地块为单位核定项目履约情况，并将长期以来未履行主体责任、未实际生产经营、未达到开发强度、自用率低、产出率低等项目列入“重点关注项目名单”。二是强化项目履约主体责任。针对项目履约情况，通过正式文件形式向各项目业主发出通告，强调项目土地使用权人履约的主体责任；对合同有约定产出要求但未达到约定亩均产值50%的项目，无明确约定产出要求但最近三年统计年度内的亩均税收低于《平阳县新增工业项目“标准地”控制性指标（修订版）》中亩均税收30%的项目，以及列入“重点关注项目名单”的项目，提出明确的整改要求和处理意见，并督促推动执行。对未在规定限期内完成整改或接受处理的项目，由县发改局将该项目企业列入“失信企业名单”。没有协议约定的由工作专班将项目纳入低效用地范围；有合同约定的由工作专班将督促企业严格执行项目投资合同约束条款，由相关职能部门按约定采取限制措施直至依约定收回土地使用权。到2026年底，全县工业履约项目提质增效5000亩以上。

五、政策举措

（一）加强指标奖励。在县级统筹的基础上，按照“谁盘活、谁受益”原则进行奖励，优先用于盘活所在乡镇产业发展。完善低效工业用地整治建设用地盘活指标奖励，对符合条件的整治项目纳入“增存挂钩”机制，将省里奖励的存量盘活挂钩新增建设用地指标全数返还至所在镇（开发区）。

（二）土地规划支持。老旧厂区改造项目符合“三旧”改造条件，并在符合国土空间总体规划的前提下，按照省市相关规定和程序，给予完善历史用地手续、优先安排建设用地指标和用地规模、纳入标图建库范围、连片混合开发等土地规划支持。

（三）支持低效资产收储。对低效工业用地、银行抵押资产、相邻连片存量用地（闲置厂房）且具有再开发价值的土地，引导国有企业会同属地政府统一回购收储；鼓励国有公司开展零星分散的工业用地整合开发和“统租统管统招”物业，统筹整合连片“低、散、乱”物业产业空间，开展统一招商、统一经营、统一入市的管理试点，构建全生命周期的运营服务体系。经县老旧厂区改造领导小组同意收储的低效工业资产，收储相关程序、条件、价格按照现行的国有土地、集体土地及房屋征收与补偿相关规定执行。

（四）财税资金支持。对连片拆改面积100亩（含）-200亩、200亩（含）-300亩、300亩（含）以上的乡镇，分别按实际拆改面积奖励属地乡镇1000万元、2000万元、3000万元；拆改项目土地平整并经领导小组现场勘验后拨付50%补助，工程竣工验收后再拨付50%补助。对连片拆改面积100亩以上的更新改造项目，在项目首期工程竣工验收后3年内，连片改造区内企业新增地方综合贡献度（以更新改造前三年平均数为基数）作为扶持资金奖励给属地乡镇（其中第一年给予新增地方综合贡献度90%、第二年给予新增地方综合贡献度80%、第三年给予新增地方综合贡献度50%作为扶持资金）。

附件：

1.平阳县低效工业用地整治提升（2024-2026年）总任务分解表

1-1.平阳县老旧工业区连片改造（2024-2026年）项目清单

1-2.平阳县低效工业用地零星改造（2024-2026年）项目清单

#### 2.平阳县工业履约项目提质增效（2024-2026年）任务分解表

2-1. 2010-2017年平阳县工业供地项目清单

2-2. 2018年以来平阳县工业供地待达产验收项目清单

3.平阳县高耗低效企业整治提升（2024-2026年）任务分解表

3-1.平阳县规上企业亩均税收低于8万元整治清单

3-2.平阳县规下企业亩均税收低于5万元整治清单

#### 4.平阳县低效工业用地整治提升工作手册

附件1

平阳县低效工业用地整治提升（2024-2026年）总任务分解表

单位：亩

| 地区 | 低效工业用地整治提升面积 | 其中：连片 拆除面积 | 其中：零星 改造面积 | 其中：低效企业提升面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆阳镇 | 600 | 280 | 200 | 120 |
| 鳌江镇 | 1000 | 380 | 200 | 420 |
| 水头镇 | 400 | 180 | 50 | 170 |
| 萧江镇 | 400 | 180 | 80 | 140 |
| 万全镇 | 1000 | 380 | 200 | 420 |
| 麻步镇 | 300 | 130 | 60 | 110 |
| 腾蛟镇 | 300 | 130 | 60 | 110 |
| 海西镇 | 300 | 180 | 50 | 70 |
| 开发区 | 700 | 160 | 100 | 440 |
| 全 县 | 5000 | 2000 | 1000 | 2000 |

附件1-1

平阳县老旧工业区连片改造（2024-2026年）项目清单

| 序号 | 乡 镇 | 区块名称 | 区块改造面积（亩） | 总任务 |  |  | 其中2024年任务分解 |  |  | 其中2025年任务分解 |  |  | 其中2026年任务分解 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆除重建面积 （亩） | 再供地面积 （亩） | 开工面积 （万㎡） | 拆除重建面积 （亩） | 再供地面积 （亩） | 开工面积 （万㎡） | 拆除重建面积 （亩） | 再供地面积 （亩） | 开工面积 （万㎡） | 拆除重建面积（亩） | 再供地面积 （亩） | 开工面积 （万㎡） |  |
| 1 | 昆阳镇 | 城南数字塑编产业园 | 280 | 200 | 155 | 20 | 72（一期） | 35 | 0 | 50 | 80 | 10 | 78 | 40 | 10 |  |
| 2 | 昆阳镇 | 一鸣生态产业园 | 382 | - | 145 | 50 | - | 145 | 10 | - | - | 20 | - | - | 20 |  |
| 3 | 昆阳镇 | 科莱屏谷产业园 | 290 | 30 | 290 | 35 | 30 | 20 | - | - | 150 | 20 | - | 120 | 15 |  |
| 4 | 鳌江镇 | 鳌江镇旺厂区块 | 128 | - | 42 | 9 | 0 | 42 | 9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | 鳌江镇 | 城西片零碳智造产业园 | 800 | 300 | 250 | 38 | 29（启动一期城西单元A-08地块改造项目） | 0 | 0 | 100 | 100 | 15 | 171 | 150 | 23 |  |
| 6 | 水头镇 | 水头制革工业区块 | 550 | - | 55 | 10 | - | 55 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |  |
| 7 | 水头镇 | 水头鸣溪、中后片区连片改造提升项目 | 200 | 180 | 95 | 14 | 40 | - | - | 60 | 40 | 6 | 80 | 55 | 8 |  |
| 8 | 萧江镇 | 萧江镇夏宅路工业区改造安置项目 | 100 | 40 | 100 | 15 | 40 | 30 | 5 | - | 50 | 8 | - | 20 | 2 |  |
| 9 | 萧江镇 | 萧江镇千亩工业园区块 | 110 | 20 | 70 | 10 | 20 | 20 | 3 | - | 30 | 5 | - | 20 | 2 |  |
| 10 | 万全镇 | 榆西01区块A-01地块 | 52 | 45 | 52 | 10 | 45 | 52 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 废旧矿山利用 |
| 11 | 万全镇 | 万全家具园区改造提升 | 300 | 200 | - | 30 | 50 | - | 8 | 80 | - | 11 | 70 | - | 11 |  |
| 12 | 万全镇 | 雪之梦地块改造提升 | 200 | 200 | - | 30 | 20 | - | 3 | 100 | - | 17 | 80 | - | 10 |  |
| 13 | 麻步镇 | 麻步江湾工业园 | 210 | - | 110 | 20 | - | 88 | 15 | - | 22 | 5 | - | - | - |  |
| 14 | 麻步镇 | 双创孵化器（四期） | 70 | 30 | 60 | 10 | 前期规划 |  |  | 10 | 10 | 2 | 20 | 50 | 8 |  |
| 15 | 腾蛟镇 | 腾蛟印刷园区 | 110 | 100 | 100 | 18 | 50 | 5 | 1 | 30 | 45 | 8 | 20 | 50 | 9 |  |
| 16 | 海西镇 | 新兴产业园B-38地块 | 80 | 20 | 80 | 15 | 20 | 80 | 10 | - | - | 5 | - | - | - |  |
| 17 | 海西镇 | 海涂农场改造提升项目 | 70 | 70 | 70 | 10 | - | - | - | 30 | 30 | 5 | 40 | 40 | 5 |  |
| 18 | 开发区 | 平阳县专精特新产业园 | 550 | 80 | 380 | 60 | 80 | 30 | 5 | - | 150 | 25 | - | 200 | 30 |  |
| 19 | 开发区 | 睿盈智能制造创业园 | 270 | - | 135 | 20 | - | 50 | 7 | - | 85 | 13 | - | - | - |  |
|  | 合计 |  | 4752 | 1515 | 2189 | 424 | 496 | 650 | 88 | 460 | 792 | 183 | 559 | 745 | 153 |  |

附件1-2

平阳县低效工业用地零星改造（2024-2026年）项目清单

| 序号 | 所属 乡镇 | 工业区块 名称 | 企业名称 | 企业面积（亩） | 现状容积率 | 开发时序安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024年启动 | 2025年启动 | 2026年启动 |
| 1 | 昆阳镇 | 服饰园区 | 浙江嘉诺美卓食品有限公司 | 57 | 1.23 |  |  | √ |
| 2 | 昆阳镇 | 服饰园区 | 温州祥龙有机制品有限公司 | 10 | 0.5 | √ |  |  |
| 3 | 昆阳镇 | 服饰园区 | 温州正拓科技有限公司 | 10.16 | 0.36 | √ |  |  |
| 4 | 昆阳镇 | 服饰园区 | 温州硕腾科技发展有限公司 | 8.7 | 1.0 | √ |  |  |
| 5 | 昆阳镇 | 服饰园区 | 浙江平柴泵业有限公司 | 19.48 | 0.92 |  |  | √ |
| 6 | 昆阳镇 | 横屿社区 | 平阳金投资产管理有限公司（平阳啤酒厂） | 68.04 | 0.66 |  | √ |  |
| 7 | 昆阳镇 | 平塔村 | 浙江显峰汽车配件有限公司 | 148.3 | 0.98 |  |  | √ |
| 8 | 昆阳镇 | 平塔村 | 广天集团有限公司 | 41.55 | 1.09 |  |  | √ |
| 9 | 鳌江镇 | 墨城工业区 | 平阳县信业水产有限公司 | 36.7 | 0.71 | √ |  |  |
| 10 | 鳌江镇 | 墨城工业区 | 浙江新诚减速机科技有限公司 | 16.89 | 0.58 |  | √ |  |
| 11 | 鳌江镇 | 墨城工业区 | 浙江华开机械制造有限公司 | 47.21 | 0.55 |  | √ |  |
| 12 | 鳌江镇 | 墨城工业区 | 浙江南大不锈钢管业有限公司 | 67.02 | 0.72 |  |  | √ |
| 13 | 鳌江镇 | 墨城工业区 | 平阳德亚制造有限公司 | 43.23 | 0.51 |  | √ |  |
| 14 | 鳌江镇 | 墨城工业区 | 浙江丰业不锈钢有限公司 | 61.48 | 0.51 |  | √ |  |
| 15 | 鳌江镇 | 墨城工业区 | 浙江沪新不锈钢制造有限公司 | 45.14 | 0.75 |  |  | √ |
| 16 | 鳌江镇 | 港口工业区 | 温州银泰化工有限公司 | 37 | 0.33 | √ |  |  |
| 17 | 鳌江镇 | 港口工业区 | 平阳县安达电机公司 | 23.17 | 0.86 |  |  | √ |
| 18 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 温州协德昌无纺布有限公司 | 26 | 0.93 |  |  | √ |
| 19 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 平阳德信煤厂 | 27 | 0.21 |  | √ |  |
| 20 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 浙江三龙通用机械有限公司 | 47.39 | 1.1 |  | √ |  |
| 21 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 浙江广天化工有限公司 | 32 | 0.21 | √ |  |  |
| 22 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 浙江为健医疗科技有限公司 | 12.52 | 0.18 | √ |  |  |
| 23 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 平阳县中信彩印有限公司 | 16.04 | 0.89 |  | √ |  |
| 24 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 浙江嘉益机械有限公司 | 35 | 0.7 |  | √ |  |
| 25 | 鳌江镇 | 城西工业区 | 平阳弘建科技有限公司 | 28 | 0.32 | √ |  |  |
| 26 | 鳌江镇 | 鸽巢路工业区块 | 安维超 | 33 | 0.38 | √ |  |  |
| 27 | 鳌江镇 | 鸽巢路工业区块 | 兴鳌服饰园区 | 74 | 0.8 |  | √ |  |
| 28 | 鳌江镇 | 鞋业园区 | 平阳县亚大鞋业有限公司 | 5 | 0.8 | √ |  |  |
| 29 | 鳌江镇 | 鞋业园区 | 平阳县驰霸鞋业有限公司 | 8.5 | 1.1 | √ |  |  |
| 30 | 鳌江镇 | 鞋业园区 | 浙江商通电子有限公司 | 14.77 | 0.88 | √ |  |  |
| 31 | 鳌江镇 | 鞋业园区 | 平阳县永瑞宠物用品有限公司 | 16.07 | 0.85 |  | √ |  |
| 32 | 鳌江镇 | 鞋业园区 | 尚伟科技有限公司 | 13.09 | 0.35 | √ |  |  |
| 33 | 万全镇 | 礼品园区块 | 温州宏昇耐磨新材料有限公司 | 15 | 1.2 | √ |  |  |
| 34 | 万全镇 | 礼品园区块 | 温州金润不锈钢有限公司 | 10.2 | 1.2 | √ |  |  |
| 35 | 万全镇 | 古家大社区 | 浙江东升制鞋有限公司 | 28.34 | 0.8 | √ |  |  |
| 36 | 万全镇 | 万全机械园 | 浙江格尔减速机械有限公司 | 29.33 | 1 | √ |  |  |
| 37 | 万全镇 | 万全机械园 | 浙江金勒普汽车零件有限公司 | 18.7 | 1.2 | √ |  |  |
| 38 | 万全镇 | 万全机械园 | 温州宏美泡沫包装机械有限公司 | 20.7 | 1.1 | √ |  |  |
| 39 | 万全镇 | 万全机械园 | 温州中伟散热器有限公司 | 19 | 1.2 | √ |  |  |
| 40 | 万全镇 | 万全机械园 | 温州万润机械有限公司 | 21.17 | 1 |  | √ |  |
| 41 | 万全镇 | 万全机械园 | 温州强大印刷机械有限公司 | 40.2 | 1 |  |  | √ |
| 42 | 万全镇 | 呈祥路 | 平阳县腾达机械配件厂 | 10.7 | 0.8 | √ |  |  |
| 43 | 万全镇 | 万祥路 | 浙江巨峰工艺品有限公司 | 7.8 | 1.4 | √ |  |  |
| 44 | 万全镇 | 宋桥村 | 温州瑞乐轻工机械有限公司 | 20 | 1.2 | √ |  |  |
| 45 | 水头镇 | 东南片工业区块 | 温州远东皮革有限公司 | 50.53 | 0.1 |  |  | √ |
| 46 | 水头镇 | 东南片工业区块 | 温州扬城皮具服饰有限责任公司 | 15.27 | 1.38 | √ |  |  |
| 47 | 水头镇 | 宠物小镇 核心区 | 温州伟业宠物用品有限公司 | 10 | 0.64 | √ |  |  |
| 48 | 萧江镇 | 千亩工业生产基地区块 | 温州华翔塑胶有限公司 | 29.17 | 0.51 |  | √ |  |
| 49 | 萧江镇 | 千亩工业生产基地区块 | 温州润发包装有限公司 | 21.02 | 0.82 |  |  | √ |
| 50 | 萧江镇 | 千亩工业生产基地区块 | 浙江立天塑业公司 | 28.37 | 0.61 |  | √ |  |
| 51 | 萧江镇 | 千亩工业生产基地区块 | 浙江旭光塑业有限公司 | 28.05 | 0.25 | √ |  |  |
| 52 | 萧江镇 | 千亩工业生产基地区块 | 浙江绿源包装有限公司 | 21.58 | 0.62 |  | √ |  |
| 53 | 萧江镇 | 千亩工业生产基地区块 | 浙江华庆集团有限公司 | 18.38 | 0.66 |  |  | √ |
| 54 | 萧江镇 | 淡浦工业生产基地区块 | 温州环宇包装有限公司 | 26 | 0.29 | √ |  |  |
| 55 | 萧江镇 | 淡浦工业生产基地区块 | 温州丰钦包装有限公司 | 22.33 | 0.39 | √ |  |  |
| 56 | 萧江镇 | 环江路 | 平阳县华信纸业有限公司 | 4 | 0.8 | √ |  |  |
| 57 | 萧江镇 | 岱口工业区 | 浙江必诚新材料有限公司 | 23 | 1.3 | √ |  |  |
| 58 | 萧江镇 | 萧江社区 | 温州晨光集团华平包装有限公司 | 25.29 | 0.86 |  |  | √ |
| 59 | 萧江镇 | 萧江镇委会 | 温州凯源包装有限公司 | 23.26 | 0.19 | √ |  |  |
| 60 | 萧江镇 | 萧江镇委会 | 温州民政编织厂 | 17.32 | 0.27 |  | √ |  |
| 61 | 腾蛟镇 | 南溪工业园 | 温州致兴宠物营养科技有限公司 | 15 | 1.5 | √ |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1749.16 |  |  |  |  |

备注：容积率低于0.6的地块，原则上2024年启动改造；容积率低于1.0的地块，原则上2025年前启动改造；容积率低于1.5的地块，原则上2026年前启动改造。

附件2

平阳县工业履约项目提质增效（2024-2026年）任务分解表

| 序号 | 属地 | 工业供地面积（亩） |  |  | 履约增效面积（亩） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2017年工业供地面积 | 2018年以来 待验收标准地面积 | 合计 | 2024年任务 | 2025年任务 | 2026年任务 | 合计 |
| 1 | 昆阳镇 | 333 | 226 | 559 | 150 | 180 | 170 | 500 |
| 2 | 鳌江镇 | 277 | 204 | 481 | 150 | 180 | 170 | 500 |
| 3 | 水头镇 | 86 | 47 | 133 | 60 | 70 | 70 | 200 |
| 4 | 萧江镇 | 593 | 27 | 620 | 120 | 150 | 200 | 470 |
| 5 | 万全镇 | 884 | 253 | 1137 | 310 | 350 | 370 | 1030 |
| 6 | 麻步镇 | 123 | 13 | 136 | 50 | 40 | 40 | 130 |
| 7 | 腾蛟镇 | 23 | 103 | 126 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 8 | 海西镇 | 87 | 0 | 87 | 60 | 60 | 80 | 200 |
| 9 | 经开区 | 1091 | 618 | 1709 | 450 | 520 | 850 | 1820 |
|  | 合计 | 3497 | 1491 | 4988 | 1400 | 1600 | 2000 | 5000 |

附件2-1

2010-2017年平阳县工业供地项目清单

| 序号 | 地区 | 土地使用权人 | 土地出让合同签订时间 | 土地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳 | 浙江克莱顿科技有限公司 | 2010年3月24日 | 14.22 |
| 2 | 昆阳 | 平阳县共创工艺品有限公司 | 2010年3月24日 | 6.78 |
| 3 | 昆阳 | 浙江安康汽车零部件有限公司 | 2010年7月5日 | 15.91 |
| 4 | 昆阳 | 温州鹏宇工艺品有限公司 | 2010年7月16日 | 10.00 |
| 5 | 昆阳 | 温州乔治白休闲服饰有限公司 | 2011年2月11日 | 28.49 |
| 6 | 昆阳 | 平阳县天丰床上用品有限公司 | 2011年2月12日 | 6.49 |
| 7 | 昆阳 | 平阳县远大纺织有限公司 | 2011年3月10日 | 6.57 |
| 8 | 昆阳 | 浙江伟光泵阀制造有限公司 | 2011年3月18日 | 10.51 |
| 9 | 昆阳 | 平阳县未来电子器件有限公司 | 2011年7月1日 | 10.04 |
| 10 | 昆阳 | 浙江宇实模具有限公司 | 2011年8月29日 | 9.76 |
| 11 | 昆阳 | 温州逸昭塑料制品有限公司（温州逸昭工艺品有限公司） | 2011年12月6日 | 3.33 |
| 12 | 昆阳 | 浙江亦轩化妆品有限公司 | 2011年12月6日 | 10.25 |
| 13 | 昆阳 | 平阳县美达皮革制品有限公司(平阳县美达金银制品有限公司） | 2011年12月6日 | 3.23 |
| 14 | 昆阳 | 平阳县天添文具有限公司（平阳县天添健身器材有限公司） | 2011年12月6日 | 3.21 |
| 15 | 昆阳 | 平阳县大亮服饰有限公司 | 2011年12月13日 | 4.30 |
| 16 | 昆阳 | 温州国鼎金银制品有限公司 | 2011年12月14日 | 4.15 |
| 17 | 昆阳 | 平阳县金钥匙礼品制作有限公司 | 2011年12月27日 | 3.58 |
| 18 | 昆阳 | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 2012年1月30日 | 77.36 |
| 19 | 昆阳 | 温州御邦工艺品有限公司 | 2012年3月15日 | 8.70 |
| 20 | 昆阳 | 温州华江工艺品有限公司 | 2013年7月15日 | 8.92 |
|  |  |  | 2013年7月15日 | 4.24 |
| 21 | 昆阳 | 温州耐拉力服饰有限公司 | 2015年2月2日 | 3.43 |
| 22 | 昆阳 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 2015年7月13日 | 16.74 |
|  |  |  | 2017年7月24日 | 14.65 |
| 23 | 昆阳 | 温州天鹏建材有限公司 | 2015年8月14日 | 5.01 |
| 24 | 昆阳 | 平阳凯利仪器仪表有限公司 | 2016年2月17日 | 5.30 |
| 25 | 昆阳 | 平阳县世余工艺品有限公司 | 2016年2月17日 | 5.07 |
| 26 | 昆阳 | 浙江采康农业开发有限公司 | 2016年2月17日 | 6.01 |
| 27 | 昆阳 | 平阳县通宝金银制品有限公司 | 2016年2月17日 | 4.83 |
| 28 | 昆阳 | 平阳县鲍氏工艺品有限公司 | 2016年2月17日 | 5.27 |
| 29 | 昆阳 | 平阳县前宕村机械有限公司 | 2016年3月25日 | 4.81 |
| 30 | 昆阳 | 平阳县通峰泡沫包装有限公司 | 2016年7月7日 | 3.63 |
| 31 | 昆阳 | 平阳县世飞工艺品有限公司 | 2017年1月6日 | 4.04 |
| 32 | 昆阳 | 温州强威工艺品有限公司 | 2017年7月26日 | 4.012 |
| 33 | 鳌江 | 温州麋鹿服饰有限公司 | 2014年9月20日 | 13.56 |
| 34 | 鳌江 | 浙江横阳化工机械有限公司 | 2010年3月10日 | 25.20 |
| 35 | 鳌江 | 平阳县宏泰齿轮制造有限公司 | 2010年6月29日 | 16.39 |
| 36 | 鳌江 | 温州合力建设机械有限公司 | 2010年8月19日 | 38.14 |
| 37 | 鳌江 | 浙江广源印刷包装有限公司 | 2011年1月27日 | 1.32 |
| 38 | 鳌江 | 平阳县大海煤炭有限公司 | 2011年1月28日 | 3.19 |
| 39 | 鳌江 | 平阳县安达电机公司 | 2011年2月12日 | 23.78 |
| 40 | 鳌江 | 浙江东海减速机有限公司 | 2011年6月8日 | 27.91 |
| 41 | 鳌江 | 平阳楠盛小微园开发有限公司 | 2015年12月18日 | 118.04 |
| 42 | 鳌江 | 雁峰集团有限公司 | 2016年9月21日 | 0.48 |
| 43 | 鳌江 | 温州瑞栋减速机有限公司 | 2017年12月7日 | 8.99 |
| 44 | 水头 | 平阳县万博皮业有限公司 | 2010年8月12日 | 10.13 |
| 45 | 水头 | 温州市中兴皮业有限公司 | 2010年8月12日 | 11.96 |
| 46 | 水头 | 平阳县星光警用皮带厂 | 2013年3月18日 | 3.82 |
| 47 | 水头 | 浙江宝瑞皮业有限公司 | 2013年7月9日 | 17.54 |
| 48 | 水头 | 温州五杰皮革有限公司 | 2013年7月9日 | 11.32 |
|  |  |  | 2014年1月6日 | 4.20 |
| 49 | 水头 | 温州创汇皮革有限公司 | 2013年7月11日 | 15.30 |
|  |  |  | 2014年1月6日 | 4.18 |
| 50 | 水头 | 奋起皮件有限公司 | 2013年12月19日 | 0.22 |
|  |  |  | 2013年12月19日 | 1.14 |
|  |  |  | 2013年12月19日 | 1.837 |
| 51 | 水头 | 温州市东恩皮业有限公司 | 2014年6月9日 | 3.95 |
| 52 | 萧江 | 温州宏旭包装有限公司 | 2010年5月19日 | 11.76 |
| 53 | 萧江 | 温州大生电子有限公司 | 2010年6月2日 | 4.21 |
| 54 | 萧江 | 温州晨亚实业有限公司 | 2010年7月5日 | 3.651 |
| 55 | 萧江 | 温州强辉家纺有限公司 | 2011年1月7日 | 9.97 |
| 56 | 萧江 | 浙江华斌无纺布制品有限公司 | 2011年1月7日 | 19.27 |
| 57 | 萧江 | 浙江雄丰包装有限公司 | 2011年1月7日 | 11.97 |
| 58 | 萧江 | 温州中谷无纺布有限公司 | 2011年1月7日 | 16.42 |
| 59 | 萧江 | 温州晨光塑胶有限公司 | 2011年1月10日 | 87.73 |
| 60 | 萧江 | 温州金亮电子有限公司 | 2011年2月25日 | 3.59 |
| 61 | 萧江 | 温州晨光集团有限公司 | 2011年4月19日 | 9.00 |
|  |  |  | 2015年7月21日 | 0.186 |
| 62 | 萧江 | 温州嘉腾皮业有限公司 | 2011年9月7日 | 10.71 |
| 63 | 萧江 | 温州一洲包装有限公司 | 2011年9月7日 | 5.99 |
| 64 | 萧江 | 温州邦利包装有限公司 | 2011年9月7日 | 7.60 |
| 65 | 萧江 | 温州冠科电子有限公司 | 2011年11月9日 | 10.08 |
| 66 | 萧江 | 平阳县喜利电子科技有限公司 | 2011年11月10日 | 10 |
| 67 | 萧江 | 立天集团温州立天电梯有限公司 | 2011年11月14日 | 10.99 |
| 68 | 萧江 | 温州远华电子科技有限公司 | 2012年1月30日 | 3.85 |
| 69 | 萧江 | 温州景天电子有限公司 | 2012年1月30日 | 5.16 |
| 70 | 萧江 | 平阳喜峰机械有限公司 | 2012年2月20日 | 7.95 |
| 71 | 萧江 | 温州辰邦塑业有限公司 | 2012年2月20日 | 7.28 |
| 72 | 萧江 | 温州汇珅塑业有限公司 | 2012年2月24日 | 10.85 |
| 73 | 萧江 | 平阳县金溢机械有限公司 | 2012年10月17日 | 4.74 |
| 74 | 萧江 | 温州汇川科技有限公司 | 2013年5月13日 | 11.56 |
| 75 | 萧江 | 温州启明新材料有限公司 | 2013年8月15日 | 8.31 |
| 76 | 萧江 | 浙江东泽电子科技有限公司 （浙江东泽控股有限公司） | 2014年1月7日 | 19.99 |
| 77 | 萧江 | 浙江萧邦控股集团有限公司 | 2014年8月11日 | 83.01 |
|  |  |  | 2014年8月11日 | 18.55 |
|  |  |  | 2014年8月11日 | 21.27 |
| 78 | 萧江 | 温州市帝仁新材料有限公司 | 2014年8月11日 | 48.51 |
| 79 | 萧江 | 温州康田包装有限公司 | 2014年8月15日 | 4.22 |
| 80 | 萧江 | 温州纳美嘉新材料科技有限公司 | 2014年8月15日 | 50.32 |
| 81 | 萧江 | 温州亚勒腓电子科技有限公司 | 2015年7月21日 | 5.23 |
| 82 | 萧江 | 温州市帝仁新材料有限公司 | 2016年8月19日 | 4.07 |
| 83 | 萧江 | 浙江中宇节能科技有限公司 | 2017年6月16日 | 10.70 |
| 84 | 萧江 | 浙江浙泰食品有限公司 | 2017年7月4日 | 27.18 |
| 85 | 萧江 | 温州佳塑包装有限公司 | 2017年10月20日 | 6.86 |
| 86 | 万全 | 平阳万里汽车配件有限公司 | 2010年1月18日 | 29.35 |
| 87 | 万全 | 温州威特汽车配件有限公司 | 2010年1月29日 | 9.05 |
| 88 | 万全 | 浙江丰锦科技有限公司 | 2010年2月22日 | 10.95 |
| 89 | 万全 | 平阳县晶鑫电子礼品有限公司 | 2010年2月22日 | 5.55 |
| 90 | 万全 | 温州市威力印业有限公司 | 2010年2月22日 | 5.43 |
| 91 | 万全 | 温州金润不锈钢有限公司 | 2010年2月22日 | 4.84 |
| 92 | 万全 | 平阳县长龙油墨有限公司 | 2010年2月24日 | 9.51 |
| 93 | 万全 | 平阳县树博工艺品有限公司 | 2010年2月26日 | 6.46 |
| 94 | 万全 | 温州鹤立液压机械有限公司 | 2010年7月5日 | 4.26 |
| 95 | 万全 | 平阳县新大新开发实业公司 | 2010年7月8日 | 4.16 |
| 96 | 万全 | 平阳县杰创汽车零部件有限公司 | 2010年8月11日 | 16.93 |
| 97 | 万全 | 浙江生活秀制衣有限公司 | 2010年8月12日 | 78.25 |
| 98 | 万全 | 平阳县中亿服饰有限公司 | 2010年8月12日 | 10.11 |
| 99 | 万全 | 平阳豪信机械有限公司 | 2010年8月12日 | 10.15 |
| 100 | 万全 | 平阳县润润食品有限公司 | 2010年8月13日 | 2.06 |
| 101 | 万全 | 平阳县巨峰工艺品有限公司 | 2010年8月13日 | 7.94 |
| 102 | 万全 | 平阳县东建渔具制造有限公司 | 2010年10月14日 | 3.74 |
| 103 | 万全 | 平阳县企征鞋材有限公司 | 2010年10月14日 | 6.67 |
| 104 | 万全 | 平阳县瑞阳禽蛋有限公司 | 2010年10月14日 | 1.95 |
| 105 | 万全 | 浙江工信环保科技有限公司（紫来） | 2010年11月8日 | 169.63 |
| 106 | 万全 | 浙江炜冈机械有限公司 | 2011年1月27日 | 10.5 |
| 107 | 万全 | 温州拉凡宝汽车泵业有限公司 | 2011年1月28日 | 9.37 |
| 108 | 万全 | 浙江铸信机械有限公司 | 2011年2月14日 | 15.11 |
| 109 | 万全 | 温州东欧汽车轴瓦有限公司 | 2011年2月21日 | 6.80 |
| 110 | 万全 | 浙江顺加汽车配件有限公司 | 2011年3月10日 | 22.45 |
| 111 | 万全 | 浙江璐瑶电子科技有限公司 | 2011年3月10日 | 22.44 |
| 112 | 万全 | 浙江亚圣机械有限公司 | 2011年5月19日 | 10.20 |
| 113 | 万全 | 浙江万联电器有限公司 | 2011年5月19日 | 11.30 |
| 114 | 万全 | 温州立昌健身器材有限公司 | 2011年5月19日 | 11.37 |
| 115 | 万全 | 温州市佳康医疗器械有限公司 | 2011年5月20日 | 8.30 |
| 116 | 万全 | 温州振阳金属制品有限公司 | 2011年5月20日 | 7.14 |
| 117 | 万全 | 浙江欧迈特减速机械有限公司 | 2011年5月20日 | 13.96 |
| 118 | 万全 | 平阳峰明机械有限公司 | 2011年6月29日 | 10.04 |
| 119 | 万全 | 温州科众汽车零部件有限公司 | 2011年7月21日 | 10.02 |
| 120 | 万全 | 温州龙腾汽车配件有限公司 | 2011年7月21日 | 10.27 |
| 121 | 万全 | 平阳县美明投资有限公司（力邦） | 2011年10月8日 | 23.31 |
|  |  |  | 2011年10月8日 | 47.24 |
| 122 | 万全 | 浙江瑞联电子科技有限公司 | 2011年11月9日 | 19.00 |
| 123 | 万全 | 平阳县光明化工有限公司 | 2011年12月5日 | 15.13 |
| 124 | 万全 | 浙江兴红标识有限公司 | 2012年1月30日 | 10.11 |
| 125 | 万全 | 浙江帅帅电器科技有限公司 | 2012年1月30日 | 15.50 |
| 126 | 万全 | 温州隆华机械有限公司 | 2012年3月15日 | 6.516 |
| 127 | 万全 | 浙江致通机械有限公司 | 2012年3月23日 | 11.41 |
| 128 | 万全 | 温州华奇家具有限公司 | 2012年7月18日 | 0.462 |
| 129 | 万全 | 温州欧利特机械设备有限公司 | 2013年11月12日 | 13.6 |
|  |  |  | 2014年6月12日 | 2.37 |
| 130 | 万全 | 温州步青科技有限公司 | 2015年3月2日 | 5.01 |
| 131 | 万全 | 温州市颐康家居卫生用品有限责任公司 | 2015年3月2日 | 4.72 |
| 132 | 万全 | 温州君昌电子科技有限公司 | 2016年1月19日 | 5.00 |
| 133 | 万全 | 温州康豪科技有限公司 | 2016年5月16日 | 5.87 |
| 134 | 万全 | 浙江君达包装有限公司 | 2016年5月19日 | 6.58 |
| 135 | 万全 | 平阳县机模厂（平阳县第一农场） | 2016年5月19日 | 15.28 |
| 136 | 万全 | 温州正昌机械有限公司 | 2017年6月6日 | 11.96 |
| 137 | 万全 | 温州松龄健身器材有限公司 | 2017年6月6日 | 5.02 |
|  |  |  | 2017年11月9日 | 2.61 |
| 138 | 万全 | 平阳县金冠剪刀有限公司 | 2017年8月11日 | 3.43 |
| 139 | 万全 | 平阳县万进机械配件有限公司 | 2017年8月17日 | 16.57 |
| 140 | 万全 | 温州金润汽车配件有限公司 | 2017年8月17日 | 3.66 |
| 141 | 万全 | 温州青扬电子科技有限公司 | 2017年8月18日 | 4.89 |
| 142 | 万全 | 平阳县志玉印业有限公司 | 2017年11月9日 | 4.53 |
| 143 | 万全 | 平阳县佳通衡器有限公司 | 2017年8月18日 | 2.83 |
| 144 | 万全 | 温州帅歌尔工艺品有限公司 | 2017年8月18日 | 4.92 |
| 145 | 万全 | 平阳县金氏模具有限公司 | 2017年8月18日 | 5.05 |
| 146 | 万全 | 平阳县信联金属工艺品有限公司 | 2017年8月18日 | 3.70 |
| 147 | 万全 | 温州金轩化工有限公司 | 2017年11月7日 | 14.77 |
| 148 | 万全 | 春光五金有限公司 | 2017年11月9日 | 1.84 |
| 149 | 万全 | 温州瑞众汽车部件有限公司 | 2017年12月7日 | 14.63 |
| 150 | 腾蛟 | 温州中泰皮业有限公司 | 2015年7月17日 | 8.27 |
| 151 | 腾蛟 | 温州圣博宠物用品有限公司 | 2015年12月17日 | 15.39 |
| 152 | 麻步 | 平阳县锦亿花边织带有限公司 | 2010年11月10日 | 10.26 |
| 153 | 麻步 | 温州百川塑业有限公司 | 2010年11月19日 | 14.67 |
| 154 | 麻步 | 浙江瑞德森机械有限公司 | 2011年1月31日 | 26.75 |
|  |  |  | 2011年1月31日 | 15.39 |
| 155 | 麻步 | 温州市茂纬纺织有限公司 | 2011年11月9日 | 14.67 |
| 156 | 麻步 | 浙江顺业化纤科技有限公司 | 2011年11月9日 | 14.67 |
| 157 | 麻步 | 温州鼎强化纤科技有限公司 | 2012年6月26日 | 19.73 |
| 158 | 麻步 | 平阳县五洲针织服饰有限公司 | 2012年12月25日 | 6.72 |
| 159 | 海西 | 浙江新天威机械有限公司 | 2010年3月18日 | 29.76 |
| 160 | 海西 | 浙江豪泰塑业有限公司 | 2010年3月18日 | 20.60 |
| 161 | 海西 | 温州采泰塑胶有限公司 | 2015年1月13日 | 36.78 |
| 162 | 开发区 | 浙江屹华汽车零部件有限公司 | 2012年11月27日 | 26.87 |
| 163 | 开发区 | 平阳银晶电镀有限公司 | 2012年11月27日 | 15.97 |
| 164 | 开发区 | 温州市希宇金属制品有限公司 | 2012年11月27日 | 6 |
| 165 | 开发区 | 温州京兆机车部件有限公司 | 2012年11月27日 | 7.69 |
| 166 | 开发区 | 平阳县富晨电镀有限公司 | 2012年11月27日 | 7.23 |
| 167 | 开发区 | 浙江业升电镀有限公司 | 2012年11月27日 | 20 |
| 168 | 开发区 | 平阳县百柯金属表面处理有限公司 | 2012年11月27日 | 7 |
| 169 | 开发区 | 温州市瑶翔金属制品有限公司 | 2012年11月27日 | 8 |
| 170 | 开发区 | 平阳县银丰工艺品有限公司 | 2012年11月27日 | 8 |
| 171 | 开发区 | 温州邦宇金属制品有限公司 | 2012年11月27日 | 8 |
| 172 | 开发区 | 平阳县三泰金属制品有限公司 | 2012年11月27日 | 8 |
| 173 | 开发区 | 平阳县科汇电子科技有限公司 | 2012年11月27日 | 7 |
| 174 | 开发区 | 平阳县伟邦金属制品有限公司 | 2012年11月27日 | 6 |
| 175 | 开发区 | 温州领潮金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 18 |
| 176 | 开发区 | 平阳县佳鹏金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 8 |
| 177 | 开发区 | 温州三顺金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 15 |
| 178 | 开发区 | 平阳县鹏鑫金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 7 |
| 179 | 开发区 | 平阳宝峰金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 7 |
| 180 | 开发区 | 平阳县联发表面处理有限公司 | 2012年11月28日 | 17.8 |
| 181 | 开发区 | 温州市博特电子有限公司 | 2012年11月28日 | 8.24 |
| 182 | 开发区 | 平阳县鹏腾金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 8 |
| 183 | 开发区 | 平阳县长华金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 8 |
| 184 | 开发区 | 平阳县聚业金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 9 |
| 185 | 开发区 | 平阳县雄鹰金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 7 |
| 186 | 开发区 | 平阳县诚联金属制品有限公司 | 2012年11月28日 | 7 |
| 187 | 开发区 | 平阳县同发电镀有限公司 | 2012年11月28日 | 6 |
| 188 | 开发区 | 平阳县万鹏表面处理有限公司 | 2012年11月29日 | 7 |
| 189 | 开发区 | 浙江倪氏徽章有限公司 | 2012年11月29日 | 7 |
| 190 | 开发区 | 温州广亚机械有限公司 | 2014年1月2日 | 20 |
| 191 | 开发区 | 温州泰靛服装有限公司 | 2014年5月12日 | 8 |
| 192 | 开发区 | 平阳森峰纺织印染有限公司 | 2014年5月12日 | 7 |
| 193 | 开发区 | 温州泰然针织印染有限公司 | 2014年5月12日 | 7 |
| 194 | 开发区 | 温州万紫千红印染有限公司 | 2014年5月13日 | 9 |
| 195 | 开发区 | 平阳县蚀刻工艺品有限公司 | 2014年5月13日 | 21.6 |
| 196 | 开发区 | 平阳县飞翔金属制品有限公司 | 2014年5月15日 | 8 |
| 197 | 开发区 | 温州奋起金属制品有限公司 | 2014年5月15日 | 12.12 |
| 198 | 开发区 | 平阳县化工机械电气电镀厂(平阳群盛化工有限公司) | 2014年5月15日 | 6.9 |
| 199 | 开发区 | 平阳县育强厂房投资管理有限公司 | 2014年9月4日 | 9.6 |
| 200 | 开发区 | 平阳县诚信金属制品有限公司（平阳县鑫盛乳胶有限公司） | 2015年1月22日 | 4 |
| 201 | 开发区 | 温州市巨德环保科技有限公司 | 2015年7月21日 | 10.23 |
| 202 | 开发区 | 温州市创鸿材料有限公司 | 2015年7月27日 | 15 |
| 203 | 开发区 | 浙江永润化工有限公司 | 2015年7月27日 | 11 |
| 204 | 开发区 | 温州嘉盛织带机械有限公司 | 2015年9月29日 | 15 |
| 205 | 开发区 | 浙江泰岳油墨有限公司 | 2015年10月10日 | 7.76 |
| 206 | 开发区 | 浙江联超油墨有限公司 | 2015年10月10日 | 7.7 |
| 207 | 开发区 | 温州润益化工有限公司 | 2015年10月10日 | 14 |
| 208 | 开发区 | 浙江瑞康油墨有限公司 | 2015年10月10日 | 7.8 |
| 209 | 开发区 | 温州博纳特种气体有限公司 | 2015年10月10日 | 14 |
| 210 | 开发区 | 温州市伟川化工有限公司 | 2015年10月10日 | 14 |
| 211 | 开发区 | 温州同岸机电配件股份有限公司 | 2015年12月25日 | 22 |
| 212 | 开发区 | 平阳县日佳消防工程有限公司 | 2016年6月22日 | 2.8 |
| 213 | 开发区 | 浙江壹海化工有限公司 | 2016年8月1日 | 18 |
| 214 | 开发区 | 浙江大源机械有限公司 | 2013年12月27日 | 60 |
| 215 | 开发区 | 温州江硕车业股份有限公司 | 2013.12.27 | 15 |
| 216 | 开发区 | 温州钜士安防科技股份有限公司 | 2013.12.27 | 15 |
| 217 | 开发区 | 温州活泉箱包有限公司 | 2013.12.27 | 15 |
| 218 | 开发区 | 温州飞鳌包装有限公司 | 2013.12.27 | 15 |
| 219 | 开发区 | 浙江人杰机械电子有限公司 | 2013.12.26 | 19 |
| 220 | 开发区 | 平阳县银新金融用品有限公司 | 2013.12.26 | 17 |
| 221 | 开发区 | 浙江光辉电子有限公司 | 2013.12.26 | 17.2 |
| 222 | 开发区 | 浙江乔派服饰有限公司 | 2013.12.26 | 14 |
| 223 | 开发区 | 浙江南星电子科技有限公司 | 2013.12.26 | 14 |
| 224 | 开发区 | 浙江然鹏电子有限公司 | 2013.12.26 | 14 |
| 225 | 开发区 | 温州市金锐笔业有限公司 | 2013.12.26 | 14.3 |
| 226 | 开发区 | 温州正润机械有限公司 | 2013.12.24 | 50 |
| 227 | 开发区 | 浙江科达包装机械厂 | 2013.12.27 | 22.5 |
| 228 | 开发区 | 温州欧伟机械股份有限公司 | 2013.12.27 | 20 |
| 229 | 开发区 | 温州茂昇汽车配件股份有限公司 | 2013.12.23 | 22 |
| 230 | 开发区 | 浙江摩泰汽车配件股份有限公司 | 2013.12.27 | 15 |
| 231 | 开发区 | 平阳琳瑞汽车电器股份有限公司 | 2013.12.27 | 15 |
| 232 | 开发区 | 温州起梦阀门制造股份有限公司 | 2013.12.27 | 15 |
| 233 | 开发区 | 平阳县育强标准厂房投资管理有限公司 | 2013.12.27 | 76 |
| 234 | 开发区 | 温州律动工贸股份有限公司 | 2014.11.21 | 15 |
| 235 | 开发区 | 温州奕铭新材料股份有限公司 | 2014.11.21 | 20.6 |
| 236 | 开发区 | 温州德尔福节能科技股份有限公司 | 2014.11.21 | 11 |
| 237 | 开发区 | 平阳县绿洲机械有限公司 | 2014.11.21 | 10 |
| 238 | 开发区 | 温州立达冷拔金属股份有限公司 | 2014.11.21 | 20.7 |
|  |  | 合计 |  | 3497.02 |

附件2-2

2018年以来平阳县工业供地待达产验收项目清单

| 序号 | 地区 | 土地使用权人 | 土地出让合同 签订时间 | 土地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳 | 浙江子久文化股份有限公司 | 2018年6月1日 | 5.76 |
| 2 | 昆阳 | 温州市聚丰金属工艺品有限公司 | 2018年6月4日 | 6.52 |
| 3 | 昆阳 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 | 2018年11月5日 | 201 |
| 4 | 昆阳 | 平阳县天丰工艺品有限公司 | 2018年11月12日 | 3.29 |
| 5 | 昆阳 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 2020年11月10日 | 9.52 |
| 6 | 鳌江 | 浙江瑞成新材料股份有限公司 | 2018年11月12日 | 24.87 |
|  |  |  | 2018年11月12日 | 104.85 |
| 7 | 鳌江 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2019年1月4日 | 52.21 |
| 8 | 鳌江 | 平阳县昌泰电力实业有限公司 | 2020年4月21日 | 21.88 |
| 9 | 水头 | 温州源飞宠物玩具制品有限公司 | 2018年3月9日 | 9.96 |
| 10 | 水头 | 浙江皇嘉新材料科技有限公司 | 2019年2月15日 | 24.46 |
|  |  |  | 2019年2月15日 | 12.27 |
| 11 | 萧江 | 温州辰邦塑业有限公司 | 2019年11月6日 | 5.55 |
| 12 | 萧江 | 温州豪正实业有限公司 | 2019年11月7日 | 6.02 |
| 13 | 萧江 | 温州如一电雕制版有限责任公司 | 2019年12月17日 | 2.98 |
| 14 | 萧江 | 温州万兴制版有限公司 | 2019年12月17日 | 10.0 |
| 15 | 萧江 | 温州一鼎包装有限公司 | 2019年12月17日 | 2.99 |
| 16 | 万全 | 温州风神硅胶制品有限公司 | 2018年7月6日 | 0.753 |
| 17 | 万全 | 平阳德标电子有限公司 | 2018年8月1日 | 4.84 |
| 18 | 万全 | 飞鹏车辆配件有限公司 | 2018年9月26日 | 5.61 |
| 19 | 万全 | 温州鹤立液压机械有限公司 | 2018年9月19日 | 0.95 |
| 20 | 万全 | 浙江欧利特科技股份有限公司 | 2019年6月28日 | 68.94 |
|  |  |  | 2019年6月28日 | 26.92 |
|  |  |  | 2019年6月28日 | 32.59 |
| 21 | 万全 | 浙江昊盛机械科技有限公司 | 2019年12月31日 | 51.33 |
| 22 | 万全 | 浙江睿峰电喷系统有限公司 | 2020年1月3日 | 24 |
| 23 | 万全 | 温州铭稳机械有限公司 | 2020年1月6日 | 22.10 |
| 24 | 万全 | 温州晓健电子科技有限公司 | 2020年3月12日 | 1.62 |
| 25 | 万全 | 平阳县铭湖混凝土有限公司 | 2020年5月7日 | 13.25 |
| 26 | 腾蛟 | 温州一铭文化用品有限公司 | 2019年8月8日 | 18.43 |
| 27 | 腾蛟 | 平阳晖达实业有限公司 | 2019年12月31日 | 29.99 |
|  |  |  | 2019年12月31日 | 44.34 |
| 28 | 腾蛟 | 温州市腾越文化用品有限公司 | 2020年7月1日 | 10.61 |
| 29 | 麻步 | 温州市花为媒花边织带有限公司 | 2018年6月11日 | 3.52 |
| 30 | 麻步 | 浙江尚居环保科技股份有限公司 | 2019年11月21日 | 9.06 |
| 31 | 开发区 | 浙江申豪箱包配件有限公司 | 2018年4月26日 | 20.15 |
| 32 | 开发区 | 浙江大源机械有限公司 | 2018年4月26日 | 22.00 |
| 33 | 开发区 | 浙江恩利实业股份有限公司 | 2018年6月1日 | 30.00 |
|  |  |  | 2018年12月14日 | 25.13 |
| 34 | 开发区 | 浙江森盟包装有限公司 | 2018年11月7日 | 126.5 |
|  |  |  | 2020年 | 43.64 |
| 35 | 开发区 | 平阳县万纬供应链有限公司 | 2018年11月13日 | 60.88 |
| 36 | 开发区 | 浙江汉辰科技有限公司 | 2018年12月14日 | 49.99 |
| 37 | 开发区 | 欧亚管业有限公司 | 2020年4月30日 | 50 |
| 38 | 开发区 | 温州万盟科技有限公司 | 2020年4月30日 | 8.73 |
| 38 | 开发区 | 温州天岑机械有限公司 | 2020年4月30日 | 28 |
| 38 | 开发区 | 浙江罗兰智能科技有限公司 | 2020年4月30日 | 18 |
| 38 | 开发区 | 平阳县合信新材料有限公司 | 2021年6月11日 | 135 |
|  | 合计 |  |  | 1491.27 |

附件3

平阳县高耗低效企业整治提升（2024-2026年）任务分解表

| 乡镇 指标 | 整治总数（家） | 腾出用地任务数(亩） | 腾出用能任务数（吨标煤） | 规上工业亩均税收增速(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆阳镇 | 35 | 120 | 1800 | 5 |
| 鳌江镇 | 70 | 420 | 5000 | 5 |
| 水头镇 | 45 | 170 | 2000 | 3 |
| 萧江镇 | 50 | 140 | 2400 | 5 |
| 万全镇 | 80 | 420 | 4000 | 5 |
| 麻步镇 | 20 | 110 | 800 | 5 |
| 腾蛟镇 | 20 | 110 | 900 | 3 |
| 海西镇 | 15 | 70 | 100 | 10 |
| 开发区 | 65 | 440 | 3000 | 8 |
| 全县 | 400 | 2000 | 20000 | 7 |

附件3-1

平阳县规上企业亩均税收低于8万元整治清单

| 序号 | 企业名称 | 乡镇 | 实际用地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州欧莱达包装有限公司 | 萧江镇 | 2 |
| 2 | 平阳晖达实业有限公司 | 腾蛟镇 | 5.2 |
| 3 | 平阳绣莲针织有限公司 | 麻步镇 | 1.2 |
| 4 | 浙江益坤塑业有限公司 | 萧江镇 | 1.8 |
| 5 | 温州万里包装有限公司 | 萧江镇 | 1.2 |
| 6 | 温州宇佳塑业有限公司 | 萧江镇 | 2.59 |
| 7 | 浙江宝沃机电有限公司 | 万全镇 | 3 |
| 8 | 平阳县广呈塑业有限公司 | 萧江镇 | 2.83 |
| 9 | 温州容海实业有限公司 | 萧江镇 | 2.8 |
| 10 | 平阳县耀丰包装有限公司 | 萧江镇 | 1.43 |
| 11 | 温州豪正实业有限公司 | 萧江镇 | 5.46 |
| 12 | 平阳新峰针织有限公司 | 鳌江镇 | 2.5 |
| 13 | 浙江尚居环保科技股份有限公司 | 麻步镇 | 4.07 |
| 14 | 温州晨航包装有限公司 | 萧江镇 | 2.25 |
| 15 | 温州冠福包装有限公司 | 萧江镇 | 3.46 |
| 16 | 浙江维邦包装新材料有限公司 | 萧江镇 | 2.32 |
| 17 | 平阳县立天塑编有限公司 | 萧江镇 | 4 |
| 18 | 温州立达冷拔金属股份有限公司 | 开发区 | 12.83 |
| 19 | 温州宏旭包装有限公司 | 萧江镇 | 10.36 |
| 20 | 温州金润不锈钢有限公司 | 万全镇 | 9.52 |
| 21 | 平阳县佳腾包装彩印复合厂（普通合伙） | 鳌江镇 | 3.6 |
| 22 | 恒斌控股有限公司 | 萧江镇 | 19 |
| 23 | 浙江鑫越新材料有限公司 | 萧江镇 | 7.4 |
| 24 | 浙江线通桥架有限公司 | 万全镇 | 5.93 |
| 25 | 温州立天包装有限公司 | 萧江镇 | 2 |
| 26 | 温州立胜印刷包装机械有限公司 | 万全镇 | 5 |
| 27 | 温州佰翔汽车用品有限公司 | 万全镇 | 4.56 |
| 28 | 温州正虹饲料有限公司 | 麻步镇 | 23.77 |
| 29 | 浙江顺业化纤科技有限公司 | 麻步镇 | 14.64 |
| 30 | 浙江泰森实业有限公司 | 开发区 | 8 |
| 31 | 温州泳馨塑业有限公司 | 萧江镇 | 5.85 |
| 32 | 温州华奇家具有限公司 | 万全镇 | 49.55 |
| 33 | 浙江永润化工有限公司 | 开发区 | 11.08 |
| 34 | 温州润益化工有限公司 | 开发区 | 13.83 |
| 35 | 温州忆冉建材有限公司 | 鳌江镇 | 8 |
| 36 | 温州民政编织厂 | 萧江镇 | 7.2 |
| 37 | 温州市珍琪制衣有限公司 | 万全镇 | 15.35 |
| 38 | 温州邦利包装有限公司 | 萧江镇 | 7.39 |
| 39 | 温州大榕树塑胶有限公司 | 万全镇 | 1.92 |
| 40 | 温州兴宇包装有限公司 | 萧江镇 | 4.75 |
| 41 | 温州钱峰科技有限公司 | 鳌江镇 | 17.68 |
| 42 | 温州海川印业有限公司 | 腾蛟镇 | 5.3 |
| 43 | 浙江晨田实业有限公司 | 萧江镇 | 20.5 |
| 44 | 浙江嘉益机械有限公司 | 鳌江镇 | 34.93 |
| 45 | 温州米鸿实业有限公司 | 萧江镇 | 9.95 |
| 46 | 温州市万里马皮件服饰有限公司 | 水头镇 | 7.53 |
| 47 | 温州市虹锐无纺布有限公司 | 万全镇 | 4 |
| 48 | 温州圣博宠物用品有限公司 | 腾蛟镇 | 13 |
| 49 | 浙江凯兆再生纤维有限公司 | 万全镇 | 12.73 |
| 50 | 温州凯航印业有限公司 | 腾蛟镇 | 6.6 |
| 51 | 温州市金实塑业有限公司 | 万全镇 | 10 |
| 52 | 温州正达机械配件有限公司 | 万全镇 | 16.43 |
| 53 | 温州市创鸿新材料有限公司 | 开发区 | 10.09 |
| 54 | 平阳县蚀刻工艺品有限公司 | 开发区 | 21.58 |
| 55 | 浙江银之源贵金属有限公司 | 昆阳镇 | 4.96 |
| 56 | 温州宏美泡沫包装机械有限公司 | 万全镇 | 15.35 |
| 57 | 温州金泽包装有限公司 | 萧江镇 | 2.59 |
| 58 | 温州高润包装有限公司 | 萧江镇 | 10.65 |
| 59 | 温州双建科技有限公司 | 昆阳镇 | 3.32 |
| 60 | 浙江玮亨包装有限公司 | 萧江镇 | 6.19 |
| 61 | 平阳昊道实业有限公司 | 水头镇 | 19.52 |
| 62 | 浙江喜利电子科技有限公司 | 萧江镇 | 9.9 |
| 63 | 浙江广天化工有限公司 | 鳌江镇 | 11.2 |
| 64 | 温州赛达乳胶制品有限公司 | 万全镇 | 14 |
| 65 | 温州昶宏电子科技有限公司 | 万全镇 | 2.31 |
| 66 | 平阳麦乐鞋业有限公司 | 万全镇 | 5.55 |
| 67 | 温州敏成塑业有限公司 | 萧江镇 | 10 |
| 68 | 温州富嘉包装有限公司 | 昆阳镇 | 14.5 |
| 69 | 浙江西奥电梯有限公司 | 萧江镇 | 10.64 |
|  | 合计 |  | 611.99 |

附件3-2

平阳县规下企业亩均税收低于5万元整治清单

| 序号 | 企业名称 | 乡镇 | 实际用地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州辰德包装有限公司 | 萧江镇 | 4 |
| 2 | 温州朝彩包装有限公司 | 萧江镇 | 3.51 |
| 3 | 温州亿群工艺品有限公司 | 昆阳镇 | 4.24 |
| 4 | 浙江佰沃印业有限公司 | 万全镇 | 3 |
| 5 | 汇聚（温州）印刷包装有限公司 | 万全镇 | 6.85 |
| 6 | 温州集萃包装有限公司 | 万全镇 | 3.14 |
| 7 | 温州锦康塑业有限公司 | 鳌江镇 | 3.4 |
| 8 | 温州筑梦文化有限公司 | 昆阳镇 | 10 |
| 9 | 平阳县树博工艺品有限公司 | 万全镇 | 4.44 |
| 10 | 温州佶颖服饰有限公司 | 万全镇 | 9.97 |
| 11 | 温州和丰科技有限公司 | 万全镇 | 44 |
| 12 | 平阳县超凡箱包配件厂 | 昆阳镇 | 17.79 |
| 13 | 浙江宝沃机电有限公司 | 万全镇 | 10.71 |
| 14 | 浙江曜洲通信工程有限公司 | 万全镇 | 22 |
| 15 | 平阳县世余工艺品有限公司 | 昆阳镇 | 5.08 |
| 16 | 温州鑫早发塑料有限公司 | 萧江镇 | 3 |
| 17 | 浙江奥光实业有限公司 | 鳌江镇 | 17.89 |
| 18 | 温州国鑫门业有限公司 | 昆阳镇 | 3.6 |
| 19 | 平阳县绚乐文具厂 | 昆阳镇 | 3 |
| 20 | 温州鸣升塑业有限公司 | 鳌江镇 | 3 |
| 21 | 浙江华庆塑业有限公司 | 萧江镇 | 3.65 |
| 22 | 浙江九城农业科技有限公司 | 万全镇 | 19.59 |
| 23 | 浙江舒悦健康科技有限公司 | 万全镇 | 11.85 |
| 24 | 温州益夫织唛有限公司 | 萧江镇 | 10.2 |
| 25 | 浙江超信机械科技有限公司 | 万全镇 | 11.1 |
| 26 | 温州居上工艺品有限公司 | 万全镇 | 4.54 |
| 27 | 温州万臻汽车配件有限公司 | 万全镇 | 3 |
| 28 | 温州伊蕾贝雅家居有限公司 | 万全镇 | 4.79 |
| 29 | 温州新奥达塑业有限公司 | 麻步镇 | 5.57 |
| 30 | 温州圣净塑料表面处理有限公司 | 万全镇 | 5.48 |
| 31 | 浙江建信塑业有限公司 | 萧江镇 | 9 |
| 32 | 平阳县富洲纺织有限公司 | 鳌江镇 | 6.87 |
| 33 | 温州汇鑫酒店管理有限公司 | 万全镇 | 3.4 |
| 34 | 温州艾锐德科技有限公司 | 万全镇 | 4 |
| 35 | 平阳县翔鹏服饰有限公司 | 鳌江镇 | 3.19 |
| 36 | 浙江速能电子科技有限公司 | 水头镇 | 11 |
| 37 | 温州千宇塑料制品有限公司 | 万全镇 | 38.93 |
| 38 | 温州旭阳包装有限公司 | 萧江镇 | 6.75 |
| 39 | 温州市博鑫粉末涂料有限公司 | 鳌江镇 | 3 |
| 40 | 平阳县腾跃包装彩印厂 | 腾蛟镇 | 3.72 |
| 41 | 平阳县城东塑料包装厂 | 昆阳镇 | 3.07 |
| 42 | 温州步青科技有限公司 | 万全镇 | 4.95 |
| 43 | 温州铭稳机械有限公司 | 万全镇 | 16.77 |
| 44 | 温州酬信食品有限公司 | 万全镇 | 3.83 |
| 45 | 平阳县百胜印刷机械有限公司 | 萧江镇 | 3 |
| 46 | 温州申港包装有限公司 | 萧江镇 | 3.2 |
| 47 | 温州广诚皮件有限公司 | 水头镇 | 5.83 |
| 48 | 平阳县腾凤农产品有限公司 | 腾蛟镇 | 4 |
| 49 | 温州采丫服饰有限公司 | 万全镇 | 4.91 |
| 50 | 平阳曼尔迪服装针织有限公司 | 万全镇 | 10.9 |
| 51 | 浙江申隆电器有限公司 | 万全镇 | 4 |
| 52 | 平阳县沈业皮塑有限公司 | 昆阳镇 | 4.21 |
| 53 | 平阳县期而遇服饰有限公司 | 万全镇 | 9.3 |
| 54 | 浙江申力塑料机械厂 | 昆阳镇 | 5.02 |
| 55 | 温州九洲刀业有限公司 | 万全镇 | 8.5 |
| 56 | 温州鸿晟新材料有限公司 | 万全镇 | 18.13 |
| 57 | 浙江恒海无纺布有限公司 | 萧江镇 | 9.85 |
| 58 | 温州超凡笔业有限公司 | 万全镇 | 9.24 |
| 59 | 温州雅墨服饰有限公司 | 昆阳镇 | 3.08 |
| 60 | 平阳县安盛机械设备有限责任公司 | 鳌江镇 | 9.66 |
| 61 | 平阳县邦蒂电子科技有限公司 | 万全镇 | 4.25 |
| 62 | 温州伟航包装有限公司 | 万全镇 | 3 |
| 63 | 温州立超电子科技有限公司 | 万全镇 | 4.5 |
| 64 | 温州夏盟家俱有限公司 | 万全镇 | 34.45 |
| 65 | 温州骊骏服饰有限公司 | 万全镇 | 11.7 |
| 66 | 平阳县天丰工艺品有限公司 | 昆阳镇 | 19.07 |
| 67 | 温州瑞乐轻工机械有限公司 | 万全镇 | 20 |
| 68 | 平阳县清坤针织有限公司 | 麻步镇 | 3 |
| 69 | 温州海林包装机械有限公司 | 万全镇 | 6.1 |
| 70 | 温州一鼎包装有限公司 | 萧江镇 | 3 |
| 71 | 平阳县永达花色线厂 | 昆阳镇 | 3.57 |
| 72 | 温州正昌机械有限公司 | 万全镇 | 11.97 |
| 73 | 温州博盈包装有限公司 | 万全镇 | 6.75 |
| 74 | 温州天龙包装材料有限公司 | 昆阳镇 | 11 |
| 75 | 平阳县金冠剪刀有限公司 | 万全镇 | 3.43 |
| 76 | 平阳凯利仪器仪表有限公司 | 昆阳镇 | 5.3 |
| 77 | 平阳县米拉无纺布有限公司 | 万全镇 | 9.03 |
| 78 | 温州辰耀实业有限公司 | 水头镇 | 9.03 |
| 79 | 浙江科达包装机械厂 | 昆阳镇 | 31.42 |
| 80 | 温州百盛包装有限公司 | 昆阳镇 | 4.77 |
| 81 | 温州海仔服饰有限公司 | 万全镇 | 4.84 |
| 82 | 温州祁荣科技有限公司 | 鳌江镇 | 3.69 |
| 83 | 平阳百特利室内装饰配套有限公司 | 万全镇 | 16.5 |
| 84 | 温州潮洋印业有限公司 | 万全镇 | 6.6 |
| 85 | 平阳县宝新服饰有限公司 | 万全镇 | 6.5 |
| 86 | 温州科辰包装有限公司 | 万全镇 | 5 |
| 87 | 温州智科包装机械有限公司 | 万全镇 | 9.34 |
| 88 | 温州三信标识有限公司 | 万全镇 | 3 |
| 89 | 浙江蒂一家居有限公司 | 万全镇 | 3.81 |
| 90 | 温州巨雷轻工制造有限公司 | 万全镇 | 24.79 |
| 91 | 平阳县鲍氏工艺品有限公司 | 昆阳镇 | 5.27 |
| 92 | 浙江伟越家具有限公司 | 万全镇 | 7.81 |
| 93 | 温州安华皮具有限公司 | 麻步镇 | 15.19 |
| 94 | 平阳县远大纺织有限公司 | 昆阳镇 | 6.54 |
| 95 | 平阳金丰家具有限公司 | 万全镇 | 25 |
| 96 | 温州博铭机械有限公司 | 万全镇 | 4.64 |
| 97 | 温州瑞华机械有限公司 | 万全镇 | 13.46 |
| 98 | 浙江光辉电子有限公司 | 开发区 | 16.9 |
| 99 | 平阳县明兴文具厂 | 昆阳镇 | 3.14 |
| 100 | 平阳县千子服饰有限公司 | 万全镇 | 11.32 |
| 101 | 温州博美工艺品有限公司 | 昆阳镇 | 6 |
| 102 | 温州仁杰汽车部件有限公司 | 万全镇 | 7.85 |
| 103 | 平阳县龙泰皮塑有限公司 | 山门镇 | 3 |
| 104 | 浙江丽丰服装科技有限公司 | 万全镇 | 13 |
| 105 | 温州金润汽车配件有限公司 | 万全镇 | 3.66 |
| 106 | 平阳县水头开创五金厂（普通合伙） | 水头镇 | 4.06 |
| 107 | 平阳县永信印业有限公司 | 昆阳镇 | 4.11 |
| 108 | 平阳县小章印花有限公司 | 万全镇 | 3 |
| 109 | 温州卡罗新材料有限公司 | 万全镇 | 6.5 |
| 110 | 温州市迪佳服饰有限公司 | 万全镇 | 15.19 |
| 111 | 温州市华赛日用品有限公司 | 万全镇 | 5.6 |
| 112 | 温州那图智能家居有限公司 | 万全镇 | 4.5 |
| 113 | 温州天鹏印业有限公司 | 万全镇 | 5.62 |
| 114 | 浙江宇实模具有限公司 | 昆阳镇 | 9.51 |
| 115 | 温州华敖泵业有限公司 | 昆阳镇 | 4 |
| 116 | 温州市名辰皮业有限公司 | 水头镇 | 8.71 |
| 117 | 温州拉凡宝汽车泵业有限公司 | 万全镇 | 9.37 |
| 118 | 温州鹏迪新材料有限公司 | 腾蛟镇 | 4.92 |
| 119 | 平阳县永昌皮革有限公司 | 水头镇 | 5 |
| 120 | 浙江君达包装有限公司 | 万全镇 | 7.3 |
| 121 | 温州逸昭工艺品有限公司 | 昆阳镇 | 3.3 |
| 122 | 温州奋起金属制品有限公司 | 开发区 | 12 |
| 123 | 温州长迅科技有限公司 | 昆阳镇 | 9.87 |
| 124 | 温州市润和木业有限公司 | 万全镇 | 3.43 |
| 125 | 温州两新新材料科技有限公司 | 水头镇 | 14.39 |
| 126 | 温州市梵尚家具有限公司 | 万全镇 | 20 |
| 127 | 平阳县雄鹰金属制品有限公司 | 开发区 | 7.37 |
| 128 | 平阳万里汽车配件有限公司 | 万全镇 | 22.13 |
| 129 | 平阳世一变速机械实业有限公司 | 鳌江镇 | 8.29 |
| 130 | 浙江瑞泽科技有限公司 | 万全镇 | 7.92 |
| 131 | 温州环宇包装有限公司 | 萧江镇 | 16.22 |
| 132 | 温州茂昇汽车配件股份有限公司 | 开发区 | 21.61 |
| 133 | 温州豪隆纸品机械有限公司 | 万全镇 | 9.81 |
| 134 | 温州坚利塑料制品有限公司 | 萧江镇 | 10 |
| 135 | 平阳县江河彩印包装有限公司 | 昆阳镇 | 5.45 |
| 136 | 温州银潮服饰有限公司 | 万全镇 | 4.13 |
| 137 | 温州立稳减震器有限公司 | 万全镇 | 6 |
| 138 | 浙江雅柏家俬有限公司 | 万全镇 | 29.73 |
| 139 | 浙江艾德文家具有限公司 | 万全镇 | 48.23 |
| 140 | 平阳县鹏翔五金工艺有限公司 | 水头镇 | 5.86 |
| 141 | 浙江绿叶伞业有限公司 | 万全镇 | 7.6 |
| 142 | 浙江恒劲鞋业有限公司 | 鳌江镇 | 8.86 |
| 143 | 温州雪之梦实业有限公司 | 万全镇 | 25.25 |
| 144 | 平阳县富星皮件服饰有限公司 | 水头镇 | 7.8 |
| 145 | 温州恒昌保安设备有限公司 | 昆阳镇 | 12.8 |
| 146 | 平阳县八达包装有限公司 | 萧江镇 | 3.97 |
| 147 | 平阳县飞翔金属制品有限公司 | 开发区 | 7.9 |
| 148 | 温州南艳包装科技有限公司 | 万全镇 | 18.2 |
| 149 | 平阳县通峰供热有限公司 | 万全镇 | 13.5 |
| 150 | 温州英杰工艺品有限公司 | 万全镇 | 11.62 |
| 151 | 温州三顺金属制品有限公司 | 开发区 | 14.31 |
| 152 | 温州鸿捷印业有限公司 | 腾蛟镇 | 4.31 |
| 153 | 平阳县鹏腾金属制品有限公司 | 开发区 | 7.78 |
| 154 | 温州双燕活塞环有限公司 | 万全镇 | 4 |
| 155 | 温州晨昌包装有限公司 | 鳌江镇 | 3.6 |
| 156 | 温州荣鹏印业有限公司 | 腾蛟镇 | 3.65 |
| 157 | 平阳县昆阳镇鸿峰塑料厂 | 昆阳镇 | 4.86 |
| 158 | 温州恒旭塑业有限公司 | 萧江镇 | 3.3 |
| 159 | 温州利欣包装有限公司 | 昆阳镇 | 4 |
| 160 | 温州市仁爱工艺礼品制造有限公司 | 万全镇 | 5.66 |
|  | 合计 |  | 1460.22 |

附件4

平阳县低效工业用地整治提升工作手册

一、整治提升范围

（一）老旧工业区块

全县范围内符合规划要求，但存在违章、消防安全环保隐患等问题以及利用效率低、产出效益差和现状有提升空间的工业区块，重点是规划功能为工业的连片改造老旧工业区。

（二）低效工业用地

低效工业用地（主要指用地5亩以上的工业项目）主要是指低效使用工业用地和低效工业企业。主要包括：

- 低效使用工业用地。

布局散乱、条件落后且容积率1.5以下的工业用地；存在安全生产隐患或环保、消防、能耗等问题且无法整改的工业用地。

2.低效工业企业。

上一年度“亩均论英雄”综合评价被评为D类企业或连续两年亩产税收低于8万元（合同约定建设期内暂不列入整治范围）的工业企业，亩均税收参照工业企业“亩均效益”综合评价亩均税收计算方式；2018年以来“标准地”供地项目中已建成投产但未达到投资合同（招商协议）或土地出让合同约定的投资强度、亩均产出等经济指标的工业企业。

二、整治提升路径

（一）单宗地块整治

1.自我提升。鼓励低效工业用地企业通过技改投入、改建扩建、招引项目、分割转让、厂房租赁等方式提高亩均产出绩效。

2.兼并重组。对丧失市场前景且自身缺乏改造提升能力的低效工业用地企业，鼓励引进龙头企业、链主企业、成长型企业，实施兼并重组和“腾笼换鸟”。

3.收购收储。对整治倒逼或自行整改后仍被认定为低效的工业用地，以及用而未尽地块，严格按照土地出让合同，积极运用法律手段依法关停或回收。

4.联合执法。建立部门联合执法联动机制，重点以环境保护、能源节约、消防安全、土地规划利用、安全生产、经营管理及违法建筑等措施开展联合执法，突出未经规划许可、违章搭建等源头类审批违法行为的查处，整治违法违规低效用地企业。

5.取缔关停。对不符合产业规划的“散乱污”等低效企业依法依规予以关停；对“占工非工”地块实施非工业业态腾退出清。

（二）连片整治提升

对有利于整体规划布局、空间集中连片的低效地块，鼓励各乡镇（开发区）根据区位特点和产业基础，依托整体布局、全域整治，推动老旧工业区块实施“产业更新、功能转换、拆除重建、局部更新、零星归宗”等方式进行连片综合整治提升。

三、整治提升流程

（一）排查摸底（2024年3月底前）。各镇（开发区）按照整治范围要求，对属地老旧工业区和低效工业用地底数进行排查，全面掌握老旧工业区数量、范围，以及低效工业用地、闲置用地（厂房）、落后产能等具体情况，分类提出低效工业用地清理整治对象和老旧工业区整治提升范围，确定改造提升工作时序，及时上报至县老旧工业区块改造提升工作领导小组办公室（以下简称旧改办）。

（二）审核认定（2024年3月底前）。县旧改办从相关部门调取数据，通过比对确定低效工业用地初步清单，核实结果经县旧改办审核认定，明确低效工业用地整治清单。

（三）建档入库（2024年4月底前）。建立低效工业用地“一地一档”，形成低效工业用地数据库和老旧工业区改造项目清单。

（四）督促整改（2024年5月底前）。对列入整治对象的用地单位，由各整治主体对照土地出让合同和项目投资合同（招商引资协议）约定求对其主要负责人逐一开展合同履约情况约谈工作，在约谈时必须明确指出用地单位存在的低效用地类型、后续整治措施。在约谈期间内，若用地单位承诺开展建设、投资、重组等整改措施的，且整改措施符合原项目投资合同（招商引资协议）约定要求的，在用地单位提出整改计划并经专班联合审查同意后，可允许用地单位在3个月内启动自行整改工作。若3个月内未启动整改的，虽已启动整改但进度未达到要求的或整改后仍属于低效工业用地的，从严对标开展整治。

（五）制定方案（2024年6月底前）。各镇（开发区）在前期调查摸底的基础上，明确老旧工业区块发展产业定位，提出改造提升总体思路，编制老旧工业区块改造提升三年（2024-2026年）攻坚计划和低效工业用地整治提升“一地一方案”，明确每年改造提升的计划目标和项目清单，于2024年6月底前报县老旧工业区块改造提升工作领导小组办公室，经批准同意后分年度实施。

（六）实施推进（2024年7月至2026年9月底前）。全面开展老旧工业区块和低效工业用地改造提升工作，各镇（开发区）依照各自改造提升规划，明确目标任务、工作措施及工作时限，倒排时间节点，实行挂图作战。县级相关部门按照职责分工，配合各镇（开发区）做好老旧工业区块改造提升和低效工业用地整治的联合执法工作。

（七）评估出库。对低效工业用地整治情况实行动态管理。对已完成整治提升的开展绩效评估，对已提升到位的工业用地（区块）从低效工业用地数据库中移出，对未达到整治提升标准的要继续加大力度，从严对标整治。

（八）总结提升（2026年10月至2026年12月底前）。各镇（开发区）根据目标任务完成情况及时进行查漏补缺和经验总结，县老旧工业区块改造提升工作领导小组办公室对相关工作推进情况进行验收和总结评估。对推进力度大，工作成效明显的镇（开发区）进行表彰。

四、工作体系

构建“1+5”工作推进保障体系，形成高效联动的工作格局。

（一）成立工作专班

成立县政府主要领导任组长、县政府分管领导任副组长的县老旧厂区改造提升工作专班，专班办公室设在县经信局，并开展实体化办公，具体负责指导和统筹推进低效工业用地整治提升工作。

（二）建立五大工作机制

1.专班运行机制。建立专班常态化运行机制。一是会商机制。组长联席会议负责重大地块、连片整治方案的审定、重大事项的研究决定等工作。副组长联席会议负责组织联合执法、政策起草制定、单宗地块收储方案的审定、考核评价结果的认定等工作。办公室具体负责整治提升工作的整体推进、政策解读、日常督查、考核评价、入库出库等工作。二是“组长派单”+“部门联动”机制。对重点低效地块需相关部门联动的，由专班组长派单给相关单位，实行派单、跟踪、销号管理；各职能部门加强联动指导，主动参与所联系乡镇（开发区）的低效用地整治提升工作。三是挂图作战机制。各乡镇（开发区）要实施挂图作战、制定年度作战方案、明确时间节点，定期上报工作进度，实现销号清零。

2.考核督查机制。一是县老旧工业区改造提升工作领导小组专班牵头对各乡镇（开发区）和部门工作完成情况进行考核，并定期进行通报。二是相关部门组建专项工作巡查组，对乡镇（开发区）老旧小区连片改造和低效工业用地整治提升工作开展督查，督查结果进行通报。三是对连续3个月完成情况排名后2位的单位，由县主要领导对该单位主要负责人进行约谈；对工作中担当有为、表现突出的单位和个人进行通报表彰。

3.连片开发机制。一是拓展整治单元范围。从全县发展的高度站位，推动全域国土空间综合整治的单元范围从一镇、一村向全县拓展延伸，打破村与村、镇与镇之间的行政区划界限，有序对全县范围内退出的工业用地进行系统生态治理和生态修复，实现农田集中连片、产业集聚发展、生态和谐美丽。二是积极探索新模式。在符合法律法规、相关规划前提下，探索建立工业“净地”置换、集体经营性建设用地入市、工业用地二级市场交易等机制，综合运用收购再改造、租赁再改造、多主体联合开发、零星土地协商回购、整合归宗、政企共建、统管统租等路径，鼓励各乡镇通过政策组合拳推进现有用地和周边零散用地的整合改造等方式形成规模化园区。

4.高效供地机制。一是深化数据得地。纵深推进数据得地改革，政府事前定标、事后验收，企业对标竞价、按标施建，进一步完善出让土地的亩均税收、固定资产投资强度、单位能耗标准等指标设置，遴选高质量项目，增资扩产和招商引资项目供地比例不低于6:4。二是探索弹性供地。结合产业类型和产业生命周期，探索实行“租让结合、先租后让、弹性年限出让”的工业用地供给制度，减轻工业企业投资压力，减少政府供地风险。

5.倒逼监管机制。加大低效工业用地企业倒逼监管力度。一是强化整治倒逼。对纳入整治提升清单的企业，依法依规实施用地、用水、用能、排污等资源要素差别化政策。二是强化履约监管。通过履约监管形成全过程闭环管理，规范工业厂房租赁管理，规范企业调整股权结构和产权变更，加强土地二级市场交易监管。各执法部门要协助乡镇（开发区），开展规范性经营诊断和联合执法。

（三）明确责任分工

各镇（开发区）是老旧厂区改造和低效工业用地整治工作的责任主体，负责本镇（开发区）低效工业用地整治提升工作的具体组织实施；对镇区内的工业用地情况进行全面排查，提供基础资料支撑低效工业用地认定工作；制定和落实老旧厂区改造和低效工业用地整治提升工作目标和年度实施计划。

各职能部门建立联系乡镇制度，明确联系的班子成员和职能科室，并结合各自职能，综合施策，加大力度，形成工作合力。相应职责如下：

县纪委监委机关：负责工业低效用地企业整治提升工作中涉及党员干部违法乱纪情形的处置工作。

县府办:负责统筹协调工业低效用地企业整治提升工作，分析研究和协调解决工作推进过程中的重大问题。

县委宣传部：负责工业低效用地企业整治提升工作的舆论宣传工作。

发改局：查处和整治低效工业企业违反强制性能耗限额标准要求的行为，做好僵尸企业的处置工作。

经信局：负责制订低效工业用地整治提升工作方案；根据总体工作目标分解各镇各年度工作任务，加强督促检查和业务指导，及时汇总报告工作进展情况。做好落后产能淘汰、“低散乱”企业整治和落实差别化资源配置政策等。

财政局（国资办）：负责低效工业用地处置涉及的资金统筹和对镇一级奖励资金安排。授权国有公司对集中连片的低效产业用地及关联厂房实施收储收购和再开发。

自然资源和规划局：牵头做好闲置工业用地、开竣工违约用地，以及“供而未用、用而未尽”工业用地处置与低效用地整治提升工作的衔接协调；做好企业用地情况核实、规划调整等工作；负责提供工业用地变更、注销信息；研究制定出台关于推进工业低效土地再开发相关政策。

住建局：依法依规加强对涉及低效用地项目的建筑施工和安全监管。

应急管理局：负责安全生产执法检查，关停淘汰不符合安全生产要求的“低散乱”企业。

市场监管局：配合核实工业企业名单及企业基本信息，提供企业登记注册信息等数据；依法依规加强对涉及低效用地的企业和项目监管。

统计局：做好企业申报数据和统计报表数据核查工作，依法加强对涉及低效用地的企业统计监督和检查执法。

综合执法局：查处和整治低效工业用地上违法建筑行为。

市生态环境局平阳分局：负责环境保护执法检查工作，依法处置不符合环保要求的“低散乱”企业。

投资促进中心：配合做好低效工业用地再开发的项目招引工作。

卫健局：查处和整治低效工业企业违反职业病防治行为。

公安局：做好闲置和低效工业用地整治过程中妨碍、阻挠执法的违法犯罪行为。

司法局、审计局:对低效工业用地再开发政策和整治提升方案提供法律意见和审计意见。

消防救援大队：依法依规加强对涉及低效用地的企业和项目加强监管;深入开展专项消防安全隐患排查工作，依法查处企业违反消防法律法规的行为，整治消防安全隐患。

供电公司：联合相关部门查处和整治低效工业企业非法转供电源的行为；落实用电差别化政策。