关于《越城区政府投资项目工程变更管理办法》（征求意见稿）起草情况说明

一、起草背景

2023年3月，为加强越城区政府投资项目的有效管理，健全基本建设项目管理制度，控制和规范工程建设中的变更行为，促进政府资金的规范使用，越城区根据有关法律法规和政策规定，印发了《越城区政府投资项目工程变更管理办法（试行）》（越政办发〔2023〕7号）。实施一年多以来，对促进越城区工程变更管理工作起了积极作用。为进一步规范工程变更工作，结合工作实际，对工程变更管理办法进行了进一步修订完善。

- 起草过程

# 2024年3月，开展越城区政府投资项目工程变更实施情况座谈会。根据座谈会上了解的情况以及走访调研情况对《越城区政府投资项目工程变更管理办法（试行）》进行修改。2024年6月完成《越城区政府投资项目工程变更管理办法》（征求意见稿）。2024年7月，向各镇街、区级有关部门（单位）、区级国有企业征求意见，结果无反馈意见。

- 主要内容

共分为7章40条。

第一章为总则。提出了《办法》的遵循原则、适用范围等。主要对工程变更的定义进行明确：在工程承包合同范围内，根据工程特性提出，符合合同约定并经工程建设单位审核认为应当采取的变更。

第二章为工程变更内容。明确了变更条件以及原则。主要变更条件为水文、地形、地质等自然条件、施工条件所限、有利施工、缩短工期和节省投资、不可预见的因素、国家有关部门技术标准提高、上级行政主管部门和建设单位对工程提出新要求7个方面因素。

第三章为工程变更的审核。明确了提交流程、审核权限、变更资料。主要内容为：1．工程变更提出单位：工程建设单位、设计、施工、监理单位；2．单项变更额20万以下、20万（含）至200万元、200万元（含）至2000万元、2000万元（含）以上分别由建设单位、行业主管部门、区政府行业相关分管领导意见、区政府常务会议审批。3．原则上先审批，后实施。

第四章为工程变更价款的确定与支付。明确了单价确定原则、价款支付方法。

第五章为概算控制与管理。明确了概算总额控制、调整与不予调整的情形。

第六章为责任追究。提出了责任追究的条件以及相应的处罚。

第七章为附则。明确了建立台账档案、参照执行单位等内容。主要说明的是越城区国有企业利用国有资产的非经营性投资项目参照执行。