# 《诸暨市重点用水领域水效提升计划

# （2024-2027年）》起草情况

# 市水利局

- 起草背景

《浙江省水资源节约保护和利用总体规划》（以下简称“水

资源总体规划”）已由浙江省人民政府以浙政函〔2023〕34 号文批复实施，为贯彻落实《浙江省水资源条例》，深入实施浙江节水行动。2024年4月，省水利厅将会同省发展改革委、省经信厅、省教育厅、省科技厅、省财政厅、省建设厅、省农业农村厅、省市场监管局、省机关事务局等省级有关单位联合下发《浙江省水利厅等11部门关于开展浙江省重点用水领域水效提升计划编制工作的通知》（浙水资〔2024〕4号），对编制市县重点用水领域水效提升计划提出明确要求。

根据上级部署，我局牵头启动《计划》编制工作，前期通过实地走访、资料收集、数据校核、意见征询，于2024年9月完成《计划》（征求意见稿）编写，10月完成相关镇街、单位以及社会公众意见征求，修改后形成审议稿。

二、重点任务

（一）实施农业水效提升工程

1.推动农田节水灌溉。以大唐街道、陶朱街道、暨南街道、店口镇、枫桥镇、浬浦镇、山下湖镇、姚江镇为重点，开展《诸暨市2022-2025年度高标准农田建设项目》、《诸暨市2026-2035年度高标准农田建设项目》，继续实施高效节水灌溉，任务量以省级逐年下达任务为准。

（二）实施工业水效提升工程

2.推进高耗水行业节水改造。聚焦火电、纺织、化工等高耗水行业，开展19家年用水量5万立方米以上规上高耗水工业企业用水定额对标达标行动，组织不达标企业开展节水改造，推广使用先进适用的节水技术装备。在节水型企业建设工作基础上，遴选一批重点用水企业和用水产品水效领跑者。

3.推动园区节约集约用水。推进工业集聚区水资源高效利用建设，以浙江省诸暨经济开发区为重点，推动工业废水循环利用、用水系统集成优化。

（三）实施城镇水效提升工程

4.开展公共供水管网漏损治理。结合城市更新、园区改造，完成公共供水管网新改建2km，持续推进管网分区计量，完善管网检漏制度，建立管网智能化管理平台，完善供水管网漏损管控长效机制。

5.推动公共领域节水。对年用水量5万立方米以上的机关事业单位、学校、医院等公共机构和酒店、商场等服务业开展用水定额对标达标行动，组织未达标单位实施节水改造。推进公共机构、单位节水建设管理。推进公共机构节水器具普及更新，打造一批公共机构水效领跑者。

（四）发展节水产业

6.推动节水服务产业发展。落实水效标识制度，推进节水产品认证，推行节水产品政府采购。发展节水服务产业，培育一批第三方节水服务企业，引导社会资本按照市场化原则，依法参与节水项目建设和运营，在公共机构、高耗水工业和服务业企业、供水管网漏损控制等领域实施合同节水。到2027年，完成1例合同节水试点。

（五）健全水效提升政策机制

7.严格节水指标管理。明确诸暨市行政区域万元GDP用水量控制指标，将其纳入国民经济和社会发展规划约束性指标体系。实行用水总量控制指标统筹管理。明确行政区内可用水量，合理配置本地区生活、生产和河道外生态环境用水。

8.建立县域水资源承载能力评价机制。根据区域社会经济发展结构与规模、水资源禀赋与开发利用和生态环境状况，建立水资源承载力评价指标体系和技术方法，依托诸暨市水资源管理现状，构建水资源承载力评价数字化应用场景，制定水资源承载力监测预警长效机制，实行用水总量控制指标统筹管理。

9.建立水效评价机制。建立重点用水领域水效分析和通报制度，促进重点用水行业节水水平不断提升。

10.推动水价改革。积极稳妥推进农业水价综合改革，完善城镇居民用水阶梯水价制度和城镇非居民用水超定额累进加价制度。

11.健全资金扶持政策。加大对重点领域水效提升项目的资金投入，对分质供水、节水改造、非常规水利用等建设项目，以及节水产品和技术推广等给予补助或者奖励。

12.完善节水市场机制。鼓励开展多种形式的用水权交易，畅通优质水资源价值转化通道。

13.加强取用水计量监测能力。完善取水计量在线监控体系。推进公共供水管网内用水数据归集治理，编制用水监测报告。对年用水量1万立方米以上用水户实行用水计量在线监测。公共供水管网内年用水1万立方米以上企业数据归集率、完整率、准确率达到90%以上。