附件5

桐庐县城乡污水处理设施移交管理规定

为进一步增强我县城乡污水处理设施运维水平，按照“谁运维,资产归谁”的原则，集中划转我县城乡污水处理设施，并按照产权所属由产权单位做好后续运维。

- 移交范围

- 本管理办法所指移交范围是：由财政性资金、国有企业自有资金修建形成的城乡污水处理设施（不含污水处理厂）。主要包括：

- 第一类是由县建发集团建设，资金通过县乡财政性资金（含专项债）、国有企业自有资金出资的城乡污水设施；

- 第二类是由原乡镇（街道）、开发区所属国有企业建设，资金通过县财政性资金、乡镇（街道）财政性资金或国有企业出资的城乡污水处理设施；

- 第三类是由属地乡镇（街道）、开发区建设，资金通过县财政性资金、乡镇（街道）、开发区财政性资金出资的城乡污水设施。

- 以上三类情况由县乡财政性资金出资形成的城乡污水处理设施资产全部无偿移交给建发集团；由国有企业出资建设的城乡污水处理设施资产在理清债权债务关系的情况下，原则上统一移交给县建发集团。

- 移交责任

- 县住建局、属地乡镇（街道）、开发区负责梳理历年以来城乡污水处理设施项目建设清单，指导产权所属主体或建设主体做好该项目资料准备；

- 县财政局（国资办）：负责指导资产移交及确权的账务处理工作；

- 县建发集团：做好资产的承接和后续运维工作。

- 各产权所属主体或建设主体：负责做好建设项目资料的梳理和具体移交工作。

- 移交方式

- 第一类资产，由县建发集团在工程完工后确认固定资产并按照企业会计准则要求做好账务处理。

- 第二类资产，由该国有企业梳理明细清单，由属地乡镇（街道）、开发区或国有企业资产所属单位，按照相关管理规定向县建发集团做好资产移交。

- 第三类资产，由属地乡镇（街道）、开发区梳理明细清单，提供相应材料，并向县建发集团做好资产移交。

- 移交内容

- （一）移交资料。项目资产移交给县建发集团时，必须完善交接手续，填写《桐庐县行政事业单位（国有公司）固定资产转移审批表》并移交相应资料：

- 1.各项工程建设资料；

- 2.符合规范要求的竣工综合验收资料；

- 3.已签订工程质量保修书；

- 4.资产移交清册；

- 5.其他应移交的资料。

- （二）移交确定项目资产价值登记的原则。

- 1.新购建固定资产根据审计部门出具的建设工程结算审计额度作为固定资产原值。

- 2.已列入确权的固定资产，因扩建、改建或拆除部分，应相应增减资产账面原值。

- 五、其他

- 项目建设单位、原产权单位、承接单位（县建发集团）应当认真做好项目资产移交和登记工作。县财政局（国资办）会同相关单位定期和不定期对项目资产移交和登记工作进行专项检查。对不按规定及时移交和登记项目资产的，将通报批评督促整改。

- 项目资产移交登记工作结束后，由县建发集团按照国有资产相关政策规定进行管理和使用。

- 附表1：桐庐县行政事业单位（国有公司）固定资产转

- 移审批表

- 附表1                桐庐县行政事业单位（国有公司）固定资产转移审批表

年     月     日                                              金额单位：元

| 序号 | 资产名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 原始价值 |  | 使用年限 | 已提折旧 | 账面价值 |  | 评估价值 | 确认价值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  | 元 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调出单位意见： 负责人： 年 月 日（盖章） |  |  | 调出主管部门意见： 负责人： 年 月 日（盖章） |  |  | 调入单位意见： 负责人： 年 月 日（盖章） |  |  |  | 调入主管部门意见： 负责人: 年 月 日（盖章） |  |  |  |
| 财政局（国资办）意见： 负责人： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  | 国资委意见： 负责人： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

调出单位资产管理员：                                               调出单位财务人员：

调入单位资产管理员：                                               调入单位财务人员：

注：其中有偿转让、置换、盘亏账面原值在200万元（含）以上，需国资委签署意见。