**2025年度松阳县客货邮融合运输服务站点新建和提升改造项目实施方案（征求意见稿）**

一、项目概况

1.项目名称：2025年度松阳县客货邮融合运输服务站点新建和提升改造项目

2.实施地址：各乡镇、街道

3.实施单位：松阳县交通运输局

4.实施内容：计划建设客货邮融合综合运输服务站3个，客货邮融合“一点多能”农村物流服务点9个。

二、项目背景和必要性

1.项目背景：根据《松阳县推进农村物流高质量发展 助力共同富裕示范区建设专项行动方案（2021-2025 年）》、《全面实施交通先行战略建设高水平交通强县实施方案》等文件要求，响应国家战略规划和地方经济发展需要，提升区域交通运输服务水平，推动物流降本增效，实现乡村振兴和共同富裕的战略目标，统筹规划农村物流基础设施综合利用、三级网络布局、配送线路规划、资源整合联动以及市场主体培育，实施2025年度客货邮融合运输服务站点建设。

2.项目实施的必要性：近年来，随着乡村振兴和共同富裕战略的深入实施，客货邮融合发展实现了乡村地区“行有所乘”和“物有所流”的目标，促进城乡要素双向流动，但城乡客运服务不均、农村物流体系不完善等问题仍然存在。通过客货邮融合站点建设，可以整合客运、物流和邮政资源，实现运输资源共享、配送效率提升，降低物流成本，同时优化农村公交线路和班次安排，提升城乡客运服务频率与质量，解决农村居民出行难题。因此，本项目的建设是非常必要的。

三、实施计划安排

本项目于2025年2月启动，经过相关决策过程后于2025年6月实施，于2025年12月完成建设并验收。

松阳县交通运输局

2025年2月28日