金华市金东区2020-2021年度

松材线虫病防治方案

(征求意见稿)

为有效遏制松材线虫病扩散蔓延，切实做好松材线虫病防控工作，根据国家林业和草原局新修订的《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》和《浙江省松材线虫病防治条例》等文件要求，结合我区工作实际，制定本防治方案。

# 一、基本概况

## （一）森林资源及松林资源的概况

全区土地总面积98.73万亩，其中林地面积40.75万亩，占41.28%。森林面积38.13万亩，其中乔木林29.78万亩，竹林1.12万亩，特殊灌木林7.23万亩，森林覆盖率38.62%。活立木总蓄积130.56万立方米。全区松林面积172957亩，占乔木林58.09%，是我区最重要的林种与树种；松林面积中，纯松林87791亩，占50.76%；针阔混交林72231亩，占41.76%；松杉混交林12934亩，占7.48%。

## （二）松材线虫病疫情发生情况

我区于2012年秋季首先在塘雅镇发现松材线虫病，以后疫情逐年扩大与加重。2018年秋季疫情普查结果：全区发现166个村1044个小班47463亩松林染疫，病死松树80020株。2019年秋季普查疫情：全区139个行政村986个小班43623亩松林发生松材线虫病疫情，疫情面积占全区松林面积172957亩的21.5%。2020年秋季普查疫情：全区140个行政村1517个小班68992亩松林发生松材线虫病疫情，共计枯死松树39219株。疫情面积占全区松林面积172957亩的39.9%。

我区松林的松材线虫病目前处于高峰阶段，仍有可能继续上升，尤其是发生面积仍有上升空间，枯死松树的数量在不利的气候条件也有突破峰值8万株的可能。

# 二、防控目标与任务

## （一）防控目标

遵循“政府主导、属地管理、专业实施、预防为主、分类施策、综合防治”原则，坚持预防、封锁和除治并重，加强依法防治，强化政府行为，依靠科技进步，加大资金投入，实行分类指导，分区施策，重点突破，整体推进，实现松材线虫病发生面积和枯死松树数量双下降目标，确保风景名胜区、重点生态区域不发生重大疫情。

## （二）防治任务

全面准确地监测全区范围内的松材线虫病疫情发生情况，监测覆盖率100%；全面完成秋季普查确认的68992亩，松林范围内的39219株枯死松树清理任务，全面清理疫情普查后到2021年3月底前新增的全部枯死松树，做到及时发现及时清理，除治任务（包括除治面积、除治株数）完成率达100%，确保除治质量（具体防治任务见附表）。对重点生态部位、古树名木开展树干注药防治。

# 三、疫情防治

## （一）区域划分

在“全域清理”的前提下，坚持突出重点、分区施策原则，全区划分为重点保护区、重点除治区、防治示范区三种类型。

- 1.重点保护区：指风景名胜区内需要特别保护的松林，包括双龙风景区赤松山景区、双龙风景区曹宅景区、曹宅大佛寺景区和积道山景区的松林，对该区域范围内的松林进行重点监测和保护，一发现枯死松树就取样送检，增强除治力度，确保除治质量；对古树名木、村庄周边的风景松树开展树干注药预防、保护。

- 2.重点防治区：将疫情发生早、疫情严重的曹宅镇、源东乡、澧浦镇、岭下镇、江东镇、孝顺镇、傅村镇、鞋塘办事处等重点保护区外的区域划分为重点防治区。在此区域重点工作是及时清理枯死松木，控制疫情，减缓疫情蔓延速度，防止疫情向外围扩散。

- 3.防治示范区：在赤松镇设立区级防治示范区，采用一体化防治方案，委托社会专业企业，在示范区内实施疫情监测、方案设计、防治实施一体化的综合防治；同时，引入第三方核查监督，强化防治全过程监管，保证防治质量和效率。疫木数量实现第一年下降的60%，第二年下降前一年的50%，第三年下降前一年的50%，争取在三年内防治成效达到90%以上。

## （二）主要防治措施

### 1.加强疫情监测普查

强化疫情监测，摸清家底，准确掌握全区范围内松材线虫病疫情发生态势。

各乡镇（街道）疫情监测队伍实行疫情网格化管理，做好疫情调查。在此基础上同时尝试采用“空天一体”普查方法，对全区实现全覆盖式监测。利用卫星遥感、航片、无人机遥感和GIS新技术实现更加全面的普查，为科学决策防治提供可靠依据。

### 2.全面清理枯死松木

2020年冬季至2021年春季，各乡镇人民政府、街道办事处对松树枯死木要组织集中清理，由专业队伍严格按照技术规范在规定时间内开展松枯死木砍伐、下山、运输和清理采伐迹地等工作。

（1）清理时间

2021年春节前各乡镇（街道）应基本完成辖区范围内枯死木清理工作。

2021年3月底，各乡镇（街道）全面完成枯死木清理、自查验收工作，并将验收结果书面上报区农业农村局。

2020年4月上旬，区农业农村局组织第三方核查组到各乡镇（街道）随机抽查小班进行核查。

（2）技术规范

参照《浙江省松材线虫病山场除治技术规范》（试行）执行。

①所有松枯死木伐桩高度低于5厘米并剥皮，采伐迹地清理干净，不残留直径大于1厘米的松树枝桠。

②采伐后的树木、枝桠全部清理下山，送至定点加工企业进行除害处理。各乡镇（街道）需指定专门车辆、安排专人进行运输。

（3）质量管理：实行清理过程、清理质量全程监管制度。由各乡镇安排现场监管员、所在行政村干部共同参与监管或招标质量监理公司负责监管，每个现场监管员监管不超过30人的清理作业，全程跟踪清理作业队除治过程进行全程质量监管，对不符合技术规定要求的，当场责令返工和整改。

（4）除治质量检查

除治过程中，区农业农村局开展不定期的现场检查，发现问题及时通报给各乡镇及清理公司，提出整改措施和整改期限，由乡镇检查整改成效。或通过招标引入第三方核查团队，对各乡镇（街道）清理质量进行不定期检查，核查报告包含除治山场照片、株数、质量。疫木除害定点企业台账。

### 3.传播媒介防治

对列入重点保护的名木古树、景观松树及重点除治区部分枯死松木高发山场采取注射松树注杆剂进行保护。全区计划对澧浦、岭下、江东等乡镇高山远山实施松褐天牛防治作业，防治面积1万亩。

### 4.严格疫木监管

- （1）切实加强疫木源头监督和管理。各乡镇（街道）政府要严格执行《松材线虫病疫区和疫木管理办法》，停止松木商品性采伐，落实山场检疫封锁和除治过程疫木监管制度，落实兼职网格员（护林员）和村干部的监管责任。清理下山的枯死木就近运到定点企业进行安全处理，严防疫木流失。落实村镇农户房前屋后等场所的监管。

- （2）严格执行疫木定点除害安全利用制度。以疫木源头管理为根本，加强疫木管控。强化对枯死树清理的过程管理和疫木运输监管，各乡镇（街道）和村级监管人员要严格落实对辖区内下山疫木的核对和跟踪，确保所有下山疫木统一集中到定点企业称重计量后进行安全处理，实行二次过磅制度，称重计量票据留作结算凭证。对细小的枝桠等少量松材，可以在落实安全监管的情况下就近烧毁。

- （3）进一步规范涉木加工、使用企业的经营行为。进一步加强涉松企业的监管，排查隐患，严查木材加工企业和个人非法收购、加工、经营疫木，严厉打击违法收购、加工存放和使用疫木行为。

## （三）档案管理

建立松材线虫病防治工作档案，确定专人管理，确保齐全可溯可查。建立松材线虫病疫情监测、普查、取样送检、疫情除治作业、疫木监管等工作台账，收集整理图片、影像等资料。

1．政府和主管部门制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；

2．松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等工作台账；

3．辖区内检疫检查、涉木企业及个人登记备案等情况；

4．松材线虫病疫情除治作业、疫木监管等情况；

5．松材线虫病疫情除治现场图片、影像等资料；

6．松材线虫病防治成效检查验收、工作总结等。

# 四、防治质量验收

## （一）防治质量验收

### 1.组织形式

各乡镇街道防治责任主体按照《金东区枯死松树清理工程质量检查验收办法（试行）》规定自行组织验收；农业农村局组织第三方专业队伍进行抽查验收。

### 2.验收时间

山场除治质量第三方检查验收时间为2021年4月；打孔注药检查时间为当年的12月至次年2月。

### 3.检查与评价内容

严格按国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案（2018年修订版）》、《浙江省人民政府办公厅关于加强松材线虫病科学防治工作的通知》（浙政办发明电〔2017〕38号）、《浙江省松材线虫病山场除治技术规范（试行）》标准进行。

### 4.检查与评价方法

采伐完成一个行政村或一个片区的清理后要及时申请乡镇验收。验收工作以全域巡查和小班抽查为主要形式，采取现场和内业相结合的查定方式开展防治质量检查，并做出综合结果评定，验收合格的签发验收单。巡查和抽查结果都合格者综合评定为合格，巡查或小班抽查有一项不合格的评定为不合格。

### 5.对防治质量验收及绩效评价不合格的处理措施

（1）通报。对每次检查、督查和验收结果通过农业农村局进行通报。

（2）整改。对防治质量验收和绩效评价不合格的项目要求整改，并要求提交整改反馈意见，对整改不到位的扣发或停发防治资金。

## （二）绩效评价

根据具体防治任务，综合松材线虫病的发生特点、林地状况，以及年度防治工作的经费投入情况，依据辖区范围内的疫情监测覆盖率、疫情监测准确率、防治任务完成率、疫情监测覆盖率、疫情监测准确率、防治任务完成率、枯死松树的除治质量和疫木监管与流失的情况，综合评价2020-2021年度的松材线虫病防控工作绩效。

# 五、经费预算

## （一）资金需求

2020-2021年度松材线虫除治经费预算表

| 序号 | 内容 |  | 单价 | 总价 （万元） | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫情普查 | 疫情春季人工普查 |  | 2 | 完成全区松林普查 |  |
|  |  | 秋季空天地一体普查 |  | 18 | 完成全区松林秋季普查 |  |
| 2 | 病死松树清理相关费用 | 清理病死松树约5万株，以及后期新发生病死松树 | 540元/吨 | 411 | 翌年3月底前全部清理完毕。 |  |
|  |  | 绩效防治示范区费用 | 20万元/年 | 60 | 连续实施3年，采用包干制 |  |
|  |  | 现场监管费用 | 20元/吨 | 12 | 预计0.6万吨左右 |  |
|  |  | 各乡镇核查验收资金 | 0.5万元/个 | 5 | 10个（乡镇） |  |
| 3 | 松褐天牛防治费用 | 噻虫啉10吨 | 4（万元/吨） | 40 | 防治1万亩左右，防治2次 | 参考往年招投标价格 |
|  |  | 防治劳务费 | 10（元/亩） | 20 |  |  |
| 4 | 宣传 | 培训、宣传 |  | 5 |  |  |
| 5 | 监管 | 检疫执法及其它有管工作 |  | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 578 |  |  |

## （二）资金来源

松材线虫病防控是一项长期性工作，防控经费需要区和乡镇（街道）两级政府分别筹措和分担，并建立有效的资金使用管理制度和跟踪检查制度，确保投资效益。区人民政府将区级松材线虫病防控经费纳入财政预算，并积极向上级政府和林业主管部门申请筹措防治资金。

# 六、保障措施

## （一）加强领导，明确工作责任

各乡镇、街道办事处要按照属地管理的原则和《松材线虫病防治目标责任书》的要求，切实加强组织领导，完善测报员、疫木监管员、枯死松树清理专业队等队伍建设，层层落实防治工作责任，分管领导为主要责任人，林管员为直接责任人。林业有害生物防控指挥部办公室主要负责人为业务工作第一责任人，分管领导为业务工作主要责任人。

按照浙江省《松材线虫病防治条例》规定和《浙江省林业局等8个部门关于开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动的同志》文件精神，明确各乡镇（街道）和有关部门的疫情监测、检疫封锁、除治预防职责。具体职责分工为：

1.区农业农村局（林业局）：牵头组织开展检疫执法行动，加强成员单位之间的协调沟通，做好领导小组联系工作。

2.区经商局：加强对工商企业防治松材线虫病的宣传，调查登记工商企业松木包装材料使用情况，落实区防控指挥部《关于落实松材线虫病疫区管理的公告》“禁止工商企业使用未经除害处理的松木作为产品的包装材料”的规定，按《疫区和疫木管理办法》要求做好工商企业存量疫木的处置工作。

3.金东区公安局：负责枯死松树疫情除治过程的治安管理工作和妨害动植物防疫、检疫罪的查处，协助农业农村局（林业局）开展疫点，疫区的检疫封锁工作。

4.区住建局：做好对房屋、市政基础设施工程使用松木及制品的检查。负责城镇公园、居民小区的公共绿地中松树保护和松材线虫病防治工作，如发现疫情或使用疫木，按疫木管理要求落实好相关责任主体进行疫区封锁和疫木处置工作。

5.区交通运输局：加强对松木及其制品的运输车辆管理，督促运输企业凭《植物检疫证书》办理松科植物及其制品的承运业务。负责公路林带松树保护和松材线虫病防治工作。发现疫情按疫木管理要求落实好相关责任主体进行疫区封锁和疫木处置工作。

6.区市场监管局：全面调查登记木材经营加工情况，除省定点加工企业外取缔木材加工经营企业或个人收购、加工、经营松疫木，协助查处违法收购、加工、经营行为。

7.区通信管理部门：监督通信企业采购含有松木材料的物品时，应当将检疫要求列入采购合同条款。施工单位施工结束后及时清理松木材料，进行除害处理或者销毁。施工企业应当事先将施工时间、地点通报区农业农村局（林业局）。

8.区电力管理部门：监督电力企业采购含有松木材料的物品时，应当将检疫要求列入采购合同条款。施工单位施工结束后及时清理松木材料，进行除害处理或者销毁。施工企业应当事先将施工时间、地点通报区农业农村局（林业局）。

9.各乡镇街道：按网格化管理要求统筹落实辖区内涉松企业单位和个人的调查摸底，负责疫情监测、检疫封锁及疫木除治等工作。

10.区农业农村局（林业局）相关科室职责：

办公室：做好行动政策法制和宣传报道工作。

林业综合管理科：负责疫木采伐审批工作，协调指导人造板、造纸企业开展定点疫木安全利用。协调指导专项行动，联系行动领导小组工作。

林业种苗管理站：协助生态公益和天然林的疫情监测工作，负责除治性采伐后林相改造工作和松科绿化苗木的疫情监测和防治工作。

野生动植物保护站：负责松材线虫病疫区松科植物木材运输许可证核发情况清理排查。

森林公安局：森林公安牵头追踪调查并严厉打击违反林业检疫法规行为，协调涉木企业违法行为的调查取证，办理有关案件。指导协助开展妨害动植物防疫、检疫罪的查处、立案和移送工作，联系公安、检查部门。

林业有害生物检疫站：做好疫木检疫执法案件的查处工作，负责疫木加工厂的监管，以及涉松加工、经营企业在生产和经营之前向当地森检机构备案和松木调入后备案工作，做好材料汇总、统计、总结。

各相关部门要按照职责分工，密切配合，认真履职，建立联防联检的防控工作机制，共同抓好松材线虫病防治和疫木监管工作。

## （二）落实防治资金保障

区财政局和各乡镇要确保充足的松材线虫病防控资金，将防控资金列入年度财政预算。区农林和财政部要积极争取省、市相关单位专项经费。加强对松材线虫病防控经费使用的管理，建立有效的资金使用管理和监督制度。

## （三）加强宣传，提高防治意识

## 广泛宣传松材线虫病的危害、科学防治措施和法律、法规。利用广播、电视、会议、报刊、宣传片等形式进行宣传，提高群众对松材线虫病危害性认识，营造群众广泛参与、社会大力支持松材线虫病防治的良好氛围，实现全民防控。在清理过程中，正确引导林农配合枯死松树清理工作，避免林农阻碍采伐或哄抢枯死松树现象发生。

## （四）简化程序手续，提高工作效率

简化枯死松木采伐手续，对零星枯死松木的清理可由疫情乡镇组织及时清除，清除后报区林业局抵扣当年或下一年森林采伐限额指标。简化松材线虫病防控所需物资服务等相关采购手续，若因防控时间紧迫，允许林业部门或乡镇经过讨论后及时组织专业队伍先进行清理枯死木而后再以合适的方式结算清理资金进行疫情紧急防控。

## （五）实施检疫封锁，加强疫木监管

发生疫情的地区要对疫情山场实施检疫封锁，村级兼职网格员，切实履行职责，落实监管制度，全程监管。

## （六）加强专业队伍培训

区防控农林植物重大疫情指挥办公室要组织专家加强对测报员、疫木监管员、防治队员、清理队员的技术培训，提高防治队伍的额专业素质。

## （七）强化督查，严格考核奖惩

区人民政府与各乡镇人民政府签订《2021年度金东区松材线虫病防治目标责任书》，对各乡镇松材线虫病防控工作完成情况列入年度责任考核，各有关部门要做好督导检查工作，督查各乡镇防治面积、防治质量、防控目标任务的完成。对防控工作总体效果进行评分。对优秀的乡镇给予通报表扬，对于不合格的乡镇责令定期整改。限期内整改仍未合格的乡镇，按《松材线虫病生态灾害督办追责办法》追究有关责任人的责任。

附件：

1.金东区2019-2020年度乡镇（街道）防治任务表

2.松材线虫病疫木除害定点企业概况表

附件1：

金东区2020-2021年度乡镇（街道）防治任务表

| 序号 | 乡镇（街道）名称 | 疫情村数（个） | 疫情面积（亩）/疫木株数 | 防治任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源东乡 | 23 | 6914/5430 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。 |
| 2 | 曹宅镇 | 25 | 11097/6919 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。大佛寺景区集中清理加连续清理。 |
| 3 | 塘雅镇 | 1 | 17/14 | 发现1株清理1株，安全烧毁或粉碎，松木不外流。 |
| 4 | 孝顺镇 | 13 | 9330/5095 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。松褐天牛防治面积2500亩。 |
| 5 | 澧浦镇 | 28 | 13526/6518 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。松褐天牛防治面积3000亩，积道山连续清理。 |
| 6 | 岭下镇 | 23 | 12824/4800 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。松褐天牛防治面积3000亩，积道山连续清理。 |
| 7 | 江东镇 | 9 | 6086/5264 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。松褐天牛防治面积1500亩，高速公路两侧连续清理。 |
| 8 | 赤松镇 | 10 | 7810/4364 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。 |
| 9 | 鞋塘办事处 | 5 | 1002/706 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。 |
| 10 | 傅村镇 | 3 | 386/109 | 清理区域范围所有枯死松木，疫木不外流。 |
|  | 区计 | 140 | 68992/39219 |  |

附件2：

| 企业名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金华市驻龙新能源有限公司 | 金东区塘雅镇前蒋村 | 李洪溪 | 13566778118 |