附件3

松材线虫病防控年度考核评分办法（试行）

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 要 求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 | 5 | 作业除治期内无人身伤害事故。 | 每发现一起扣2分. |
|  |  |  | 作业除治期内无火警火灾。 | 每发现一起扣2分。 |
| 2 | 督查 检查 | 10 | 县内督查组评价良好，不出现整改性意见。 | 督查组每出一次整改意见扣1分。 |
|  |  |  | 市级、省级督查检查过程中不出现整改性意见。 | 每出现一次扣2分。 |
| 3 | 责任落实 | 10 | 宣传到位措施得力。 | 措施不力宣传不到位的，每发现一次扣1分。 |
|  |  |  | 责任制落实到位，护林员、网格员、村干部等积极参与。 | 责任制落实不到位的，一个村扣1分。有相关人员工作懈怠，影响到工作进程的一次扣2分。 |
|  |  |  | 不发生群体性事件，无因松材线虫病防控上访事件。 | 群体性事件每起扣5分，引起县级上访的每起扣5分。 |
| 4 | 监管措施 | 10 | 群众房前屋后无遗留疫木情况。 | 每发现一起扣2分，乡镇自己查处并处理干净的不扣分。 |
|  |  |  | 清理过程台账、疫木监管台账、图片和验收资料收集完整。 | 台账资料不完整的每次扣1分。 |
| 5 | 业绩 | 60 | 除治时间内完成，12月至次年3月，每月能完成总任务25%以上，进度及时上报。 | 总任务不能在3月底前完成扣10分。各月进度完不成的分别扣3分，进度上报不及时一次扣1分。 |
|  |  |  | 作业小班质量合格。 | 有不合格小班一个扣2分。 |
|  |  |  | 无活松树砍伐现象。 | 砍伐活松树经查实每棵扣2分。 |
|  |  |  | 枝桠投售比不低于15%。 | 枝桠投售比每下降1%，扣减清理质量评分0.5分。 |
|  |  |  | 数字森防数据上传 | 疫木除治数据上传“数字森防”比例低于90%的扣5分。90%以下每下降1个百分点扣0.5分。 |
| 6 | 验收情况 | 5 | 一次验收通过，不出现二次验收。县级抽查合格，并通过省、市检查，且无返工现象。 | 需二次验收的每次扣2分，被省市检查存在问题的酌情每次扣1-3分。 |
| 7 | 加分项 | 5 | 按防治区划加分。 | 重点防治区加5分。 |