关于《五大堡乡杨楼村庄基础设施提升及

环境整治项目(二期)方案》(征求意见稿)

的起草说明

现就我乡起草的《杨楼村庄基础设施提升及环境整治项目(二期)方案》(征求意见稿)有关情况说明如下：

- 一、制定文件的必要性和可行性

近年来，杨楼村历史文化古村落保护与利用项目、一事一议助推“美丽乡村”项目相继落地，现为更有效改善杨楼村基础设施，美化村庄环境，提升乡村产业，进一步迈向“山水杨楼，养乐福地”的发展目标，全力打造“诗画江南、山水杨楼”的新时代美丽乡村，根据《庆元县经济合作交流中心关于预申报2023 年山海协作乡村振兴示范点项目的通知》、《庆元县经济合作交流中心关于报送2023年山海协作工作计划安排的通知》等要求，结合五大堡乡工作实际，特制定方案。

二、起草情况

完善农村基础设施建设，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要物质基础，是进一步村内推动经济增长的基础条件之一。外立面粉刷、路面基础设施建设、村内景观节点的建设及深化，使得村内更加整洁美观 ，交通更加便利，环境更加优美，为村民生活水平的提高打下坚实的基础。因此，加快建设和不断完善农村基础设施是为推进农业农村现代化提供更好的基础支撑。

2023年5月9日，我乡召开工作座谈会，就《杨楼村庄基础设施提升及环境整治项目(二期)方案》相关事宜开展座谈。

- 三、实施保障

1、完善组织架构。成立以乡党委书记为组长，乡长为副组长，分管领导（联系村领导）+驻村干部+村主要干部为成员的工作专班，全面抓好项目建设内容和进度。定期召开会议，解决相关问题，确保保质保量完成项目建设。

2、抓好项目管理。一是项目招投标情况，该项目业主单位为庆元县五大堡乡人民政府，拟采用邀请招标的方式发包，五大堡乡政府全程负责项目监管。二是项目监理情况，严格规范项目实施与管理，项目实施管理实行“三制”。（1）公示制。项目实施和资金使用情况按照要求在五大堡乡政府公开栏进行公示。（2）领导责任制。项目由乡分管领导任项目领导小组组长，对项目实施进度、质量负总责。（3）监督检查制。监督小组定期或不定期组织人员、对项目实施管理情况进行监督检查。（4）严格规范资金使用管理。该项目严格实行专款专用，项目变动需经过五大堡乡政府领导班子会民主议定。（5）项目验收办法。项目完工后由上级主管部门验收，对项目实施进度全程指导监督，组织项目验收。

四、其他需要说明的情况

无