- 兰溪市化工行业“N+X”数字化改造实施方案（2024-2025年）

（征求意见稿）

为深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”，提速推进化工行业改造升级，积极助力化工行业向集群化、数字化、品质化、绿色化迭代发展，数字赋能“新时代典型工业城市”建设，现开展我市化工行业“N+X”数字化改造，特制定本实施方案。

- 一、总体目标

通过2年左右时间根据行业共性和企业个性需求，打造化工行业数字化改造“N+X”应用场景。“N”为细分行业基础数字化应用场景，可基本满足企业数字化车间、数字化工厂建设的共性需求。“X”为企业个性化应用场景，满足企业不同规模、不同发展阶段需求，供应用企业自愿选择。企业研发、生产、物流、管理、服务等各环节的数据互联互通，实现生产业务流程优化和精细化管控，形成一定的数据分析、智能决策能力，企业竞争能力显著提升。

通过综合施策，力争到2024年底，实现规上化工企业数字化改造1.0全覆盖，到2025年底，实现规上化工企业数字化改造2.0覆盖率达到80%，企业数字化向集成应用、创新应用更高水平发展。累计培育未来工厂、数字化车间（智能工厂）5家，培育省“专精特新企业”6家以上（达到数字化改造程度2.0及以上），培育国家高新技术企业5家以上，省科技型中小企业10家以上。

- 二、阶段任务

第一阶段：深入诊断，制定方案（2024年1月—2024年6月）。在专家指导组的参与支持下，组建兰溪化工行业数改服务团队，按照不同企业规模和不同产品门类，对我市化工企业深入开展咨询诊断，剖析问题，查找难点、堵点、痛点，共同研究制定化工行业“N+X”数字化改造等实施方案；制定数改企业奖补、服务机构扶持等配套服务兜底的系列数改政策支持包；联合银行、保险等机构，推出数改金融保险包；遴选提出总承包商、监理建议名单，推出数改服务支撑包。

第二阶段：开展试点，打造样板（2024年7月—2025年6月）。向全市动员部署化工行业“N+X”数字化改造工作的要求。从精细化工、日化化工等重点领域，分园区内外、搬迁招引等类别，优选2家及以上企业作为试点，通过数字化改造，探索“N+X”数改模式在化工行业的推广应用，探索保险兜底、统一监理、统一合同等新方式的经验，打造化工行业发展样板，实现规上化工企业数字化改造1.0全覆盖。

第三阶段：总结经验，面上推广（2025年7月—2025年12月）。召开试点总结推广会，总结推广试点企业的先进经验和做法，宣传实施成效，在化工行业中形成数字化改造的赶超氛围，重点针对生产油墨、水泥添加剂、助剂、脂肪醇等主要化工企业，实现规上化工企业数字化改造2.0覆盖率达到80%。在此基础上，总结工作成效，形成工作经验，深入推进“全行业全面扩面推广服务”，对企业实施成效进行再巩固再提升，持续深化成果，从数字化改造程度向更深层次迈进，实现更高水平的数字化，力争实现全行业更大范围的覆盖和提升。

- 三、申报流程

根据我市化工企业实际情况分为四类实施：化工园区内生产经营企业；新招引化工企业；搬迁入化工园区企业；化工园区外存量企业。（注：化工园区监测点不属于化工园区）

（一）申报条件

- 1.企业具有较强的数字化改造意识和决心且目标清晰，拥有或拟组建信息化工作团队；

- 2.主要对象为精细化工、日化化工等重点领域；

3.新建项目数字化改造实际总投入（不含税）：化工园区内生产经营企业不低于100万元；新招引化工企业、搬迁入化工园区企业不低于200万元；化工园区外存量企业不低于50万元。前期有通过验收的数字化改造项目的化工园区内企业可降低至70万元，搬迁入化工园区企业可降低至150万元。（注：化工园区监测点不属于化工园区企业）

（二）改造要求

| 序号 | 企业类型 | 改造要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工园区内企业 | 基本完成所有N（必选模块） | 根据企业需求完成任意X（可选模块） |
| 2 | 新招引化工企业 | 完成所有N（必选模块） |  |
| 3 | 搬迁入园区企业 | 完成所有N（必选模块） |  |
| 4 | 化工园区外企业 | 完成N（必选模块）中安全生产部分 |  |

（三）实施程序

1．组织申报。市经信局印发申报通知，属地组织拟搬迁入化工园区企业、化工园区内生产经营企业申报，原则上，新招引企业和拟搬迁入化工园区企业必须申报；符合条件的化工园区外存量企业自行申报；所有企业均需填写《兰溪市化工行业数字化改造申报表》（附件1）并按通知要求报送市经信局。

2．评审认定。市经信局进行初审，并委托专家进行评审，提出预选名单并公示。根据公示反馈意见，发文公布化工行业“N+X”数字化改造的企业名单。由总承包商为企业编制数字化改造实施方案，市经信局组织专家完善企业数字化改造实施方案。总承包商根据最终确定的企业数字化改造实施方案，制订项目实施合同。

3．项目验收。项目完成后，由企业向市经信局提交验收申请，并提供相关验收材料。市经信局对验收材料进行审查后，委托专家（非项目实施单位相关人员）、市政财局、开发区化工园区管理服务中心等相关单位进行验收。验收通过后市经信局、市财政局按相关政策兑现奖励。列入化工行业“N+X”数字化改造企业按“就高”的原则不重复享受相关奖励政策。

（四）验收指标

按照企业和总承包商签订的数字化改造合同内容及《化工行业数字化改造达标指南》（附件2），主要包括安全生产、生产自动化、进销存管理、设备管理、质量管理、数据互通等模块。

- 四、保障措施

（一）加强组织领导。成立由市经信局、开发区化工园区管理服务中心、财政局等组成的工作督导服务小组，牵头单位为市经信局，指导改造工作，定期开展专项督查服务。明确各部门、属地工作职责。

（二）提供政策支持。对实施数字化（智能化）改造项目，经专家组（非项目实施单位）验收合格后，按软性、硬件及上云投入的25%给予补助，单个企业最高补助不超过500万元。对荣获国家级、省级数字经济、智能制造相关荣誉称号企业〔数字化车间/智能工厂、工业互联网平台创建名单（试点示范）、云上企业、大数据应用示范企业、行业云应用示范平台、电子信息产业百家重点企业、“两化”融合管理体系贯标认定达到AAA级（流程级）以上等〕或通过验收的技术创新项目分别给予50万元、30万元的一次性奖励。对获省级“未来工厂”企业奖励300万元。（若政策调整，按立项当年奖补政策执行。）

引进具备数字化改造工程综合系统集成能力、有化工行业数字化改造经验和案例的单位作为化工行业数字化改造的总承包商（视情可免费提供办公场地），成立常驻我市的技术服务团队，向企业提供数字化改造解决方案。

市财政优先安排专项经费用于支持化工行业“N+X”数字化改造工作，包含：1.专家指导、考察学习经费，用于专家指导化工行业数字化改造工作，为企业提供专业技术咨询服务和数字化改造方案，带领企业前往其他地区化工行业数字化改造典型单位参观学习等；2.数改保险补贴，用于补贴企业购置数改保险；3.监理服务费，委托第三方监理机构对“N+X”数字化改造项目中“N”部分进行监理服务工作。

（三）完善金融服务。金融机构加强对化工行业数字化改造的金融支撑，加大对试点企业的信贷资源投入、费用减免、产品创新等力度，通过应收款链、买方信贷、设备租赁、设备外包、产业基金等各类合作模式提供创新金融服务。市政策性担保公司优先给予试点和推广阶段企业相应的数字化改造提供专项性担保贷款。为保障“N+X”数字化改造项目顺利推进，根据细分行业共性和企业个性需求，鼓励企业对“N”部分改造费用购买专项保险。

（四）做好相关配套。对从事兰溪数字化改造工作的专家，按市委、市政府关于人才引进的政策优先享受相关待遇。加强对属地和有关部门负责人，化工行业数字化改造企业负责人、中层管理人员及一线技术工人的数改培训工作，提升认知和实战能力。探索委托第三方监理机构对“N+X”数字化改造项目进行监理服务工作。

本方案自2024年1月1日起执行，有效期至2025年12月31日。

附件：1．兰溪市化工行业数字化改造申报表

- 化工行业数字化改造达标指南

# 附件1

兰溪市化工行业数字化改造申报表

企业名称（公章）：　　　　　　           金额单位：万元

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 所属行业 |  |  |  | （需细分行业类别） |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 信息化负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 主营业务 |  | 主要产品为： ；工艺流程为： 。 |  |  |  |  |  |
| 企业效益 |  | 上年度企业产值x万元，员工x人；占地面积x亩，亩均评价等级为x。 |  |  |  |  |  |
| 改造类型（四选一） |  | 化工园区内企业£ 新招引化工企业£ 搬迁入园区企业£ 化工园区外企业£ |  |  |  |  |  |
| 二、企业数字化基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全环保情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产自动化情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字化管理水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包商项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 企业项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目 主要内容 及成效 |  | 填写重点：（500字左右） 1．项目采用的主要软件系统和硬件设备，主要功能，主要创新点； 2．项目技术来源，软件和服务提供商情况； 3．项目对企业及行业的带动作用； 4．其它需要说明的事项。 |  |  |  |  |  |
| 信息化 工作体系 建设 |  | （包括领导重视程度、规划编制、信息化部门设置及人员配备） |  |  |  |  |  |
| 四、项目预算投资计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 其中（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 软性投入 |  |  |  | 硬件投入 |  |  |
| 五、审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法，如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 单位法定代表人（签字） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包商承诺： 该项目由我单位全权承包，按照合同约定时间合规合法完成项目，在项目施工中发生的项目质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由我单位负责承担一切后果。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.企业需提供营业执照复印件、上一年度财务审计报告或会计报表；2.软性投入是指项目建设中软件产品和生产性信息服务的购置，应用软件的设计、开发及培训、实施和监理，信息化规划、可行性研究和实施方案的咨询、网络主机系统集成等费用。硬件投入指在项目执行期限和项目范围内购置的信息化相关的硬件投入，主要包括服务器、数据采集设备、边缘计算设备、网络等承载数字化系统软件使用的设备。

- 附件2

化工行业数字化改造达标指南

| 序号 | 分类 | 模块 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N（必选模块） | 安全生产 | 建立企业档案信息，实现危险化学品经营许可证、安全生产标准证书、安全评价报告、八大安全作业票等相关材料信息的录入和定期更新；作业人员定时、定人、定岗履职，通过生物识别、智能门禁、实时定位等技术，能够有效识别、跟踪作业人员及车辆的位置和行为。 |
| 2 | N（必选模块） | 生产自动化 | 优化产线工艺，实现全部或者关键生产过程自动化，以达到保证安全生产、降低劳动强度、提质增效及节能降耗等目的。 |
| 3 | N（必选模块） | 进销存管理 | 采购模块整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持；销售模块支持多种销售业务类型，并可对销售价格和信用进行实时监控；库存模块包括库存业务、库存控制、库存分析三个方面，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，提供全面动态的库存信息。 |
| 4 | N（必选模块） | 设备管理 | 对关键设备的振动、温度、压强等关键数据进行采集、记录、分析及预警；通过导入或手动方式将设备位号、名称、分类、归属部门及技术参数等信息录入系统形成台账并进行管理；将设备文档及时归档并能支持维护、上传、下载和权限管理；对设备的备品备件进行有效管理；结合云平台及手机APP，实现无纸化、移动化的设备故障报修及保养维修管理；系统集成设备运行状态、参数及统计信息等。 |
| 5 | N（必选模块） | 质量管理 | 将原料、中间物料及成品的采样点、批次、取样时间、检验人、检验项目、技术指标、化验值等信息录入系统；对录入的原始检验数据进行处理，可根据预设的公式计算得到最终检验结果，支持公式的新增、变更及删除等配置管理；对质检结果根据预设检验标准进行自动分析及判定，筛选不合格批次。 |
| 6 | N（必选模块） | 数据互通 | 将全厂工业实时数据、信息系统数据及视频流数据采集汇总，形成一体化数据平台，为各种数字化应用模块及场景提供数据支持，企业通过生产层的相关系统，到运营层的相关系统，最后到上层管理系统，实现整个企业数字化运营。 |
| 7 | X（可选模块） | 能源管理 | 准确掌握水、电、汽等各类能源介质分系统运行状况；完善能源计量体系，提供数据支撑、统一数据来源，全面实现各能源系统的无缝整合，集中管控，实现绿色制造、低碳环保运行。 |
| 8 | X（可选模块） | 可视化管理 | 1.设计综合、设备、能源、运营等看板，集中展示企业安全、环保、产量、巡检、作业、能耗、设备状态、故障报警等信息，以及企业主要经营指标、出入库及其它决策辅助数据等信息。2. Web 和手机 App 同步推送给管理者，可以异地实时了解现场生产情况，同时自动生成各类报表，为管理者提供决策依据。 |
| 9 | X（可选模块） | 仓储物流 | 实现自动化包装、码垛、转运；基于智能识别技术实现原料、产成品自动出入库管理；实现仓储配送与生产计划、制造执行以及企业资源管理等业务的集成。 |
| 10 | X（可选模块） | 其他模块 | 包括但不限于数字孪生、远程维护、云化服务、BI 智能商务决策系统等模块。 |