仙居县村级公益事业建设一事一议财政

奖补资金管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步推进村级公益事业建设一事一议财政奖补（以下简称一事一议财政奖补）工作，规范资金管理，提高使用效益，根据《财政部关于印发<农村综合改革转移支付管理办法>的通知》(财农〔2019〕17号)、《浙江省财政厅关于印发〈浙江省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法〉的通知》（浙财基〔2019〕18号）、《仙居县人民政府办公室关于仙居县乡镇财政管理机制改革的实施意见》（仙政办发〔2019〕30号）、《浙江省财政厅关于印发〈浙江省农村综合改革补助资金管理办法〉的通知》（浙财基〔2022〕1号）等文件精神，结合我县实际，制定本办法。

第二条  一事一议财政奖补项目管理，是指在现行一事一议财政奖补政策规定的范围内，县财政局会同农业农村局、乡镇（街道）（以下简称乡镇）等部门对一事一议财政奖补项目的规划、申报、审核、审批、实施、验收、管护以及监督检查等环节的管理活动。

第三条  一事一议财政奖补县级专项资金（以下简称“奖补资金”）是各级财政安排用于支持以村级组织为实施主体，采取一事一议筹资筹劳办法开展的村内公益事业项目建设的补助性奖励资金。奖补资金分配坚持“民办公助、规范透明、注重实效”的原则，对符合规定条件的项目采取因素法分配管理方式。

县财政局为一事一议财政奖补工作牵头部门，负责一事一议财政奖补预算安排、建立县级项目储备库、编制年度计划，负责联合县农业农村局下达计划文件及奖补资金县级拨付审核、监督检查和绩效评价工作；

县农业农村局负责一事一议筹资筹劳制度的完善、村级公益事业建设奖补项目筹资筹劳方案的审批和落实工作，负责一事一议项目财务核算业务的指导工作和参与奖补资金县级拨付审核及监督检查等工作。

各乡镇作为项目责任主体，负责一事一议项目计划管理、选项申报、日常性管理、项目检查和资金的使用监管、项目综合验收、绩效评价等工作，负责对项目相关材料进行归档管理。

第二章  使用范围和分配方式

第四条  奖补资金使用范围主要包括：

（一）村庄道路，包括通村道路以及各自然村道路连接、拓宽和硬化，田间机耕路修建，小型桥梁建设；

（二）小型农田水利设施建设，包括村庄河道治理；

（三）村民饮用水项目，包括自建水源和统一供水设施建设；

（四）环卫设施，包括村庄污水集中治理、垃圾收集、公厕等设施建设；

（五）村民公共活动和服务场所建设，包括村级便民服务中心、村级托幼、养老服务设施、农贸市场、村民文化健身休闲活动场所等建设；

（六）村容村貌改造，包括村庄绿化、亮化、美化等设施建设；

（七）已建成村级公益事业的修缮类管护项目，不包括保洁、水电等日常管护；

（八）发展村级集体经济的生产经营类基础设施建设项目，包括村集体经济领办的土地股份合作社土地基础设施连片整治项目、盘活村集体闲置资产发展物业租赁项目、为生产经营主体提供农业生产、加工、仓储等服务设施项目等；

（九）村民群众认为受益面较广的其他便民利民设施项目。

对单纯用于村干部办公的村级组织办公楼建设、弥补村级组织运转经费及公共开支项目，不得列入奖补范围。

第五条  奖补资金分配的条件主要包括：各级党委政府部署的乡村建设阶段性工作要求、乡镇重视程度、项目管理情况、村级战斗力、自筹资金（包括筹资筹劳）投入情况、农村人口、村级集体经济收入状况、乡镇规模等因素。

第六条  奖补对象：奖补对象原则上是行政村或村股份经济合作社。

第七条  资金筹集。一事一议财政奖补项目资金由财政奖补、村级自筹等相关资金组成。村级自筹资金包括村民筹资筹劳、村集体投入、社会捐赠等，村级可根据实际情况，因地制宜，统筹筹集方式，不允许虚假筹资筹劳和脱离村集体承受能力举债搞建设。不得举债兴办公益事业。

第八条  投资规模及奖补标准：财政奖补资金额度原则上控制在50万元至150万元之间。每个项目投资规模、财政奖补资金比例根据村级自筹资金能力分档确定，具体按以下3档标准执行。具体如下：

| 项目补助档次 | 项目村上年村级集体经济收入（单位：万元） | 项目投资规模 （单位：万元） | 村级自筹资金比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一档 | 收入≤30万元 | 控制在100万元以内 | 村级自筹资金比例不少于总投资的10% |
| 第二档 | 30万元<收入≤50万元 | 控制在200万元以内 | 村级自筹资金比例不少于总投资的20% |
| 第三档 | 50万元<收入 | 控制在300万元以内 | 村级自筹资金比例不少于总投资的30% |

备注：“上年村级集体经济收入”中“上年”为提交项目申请时间的上一年度，“村级集体经济收入”为村级集体全年所有收入。

第三章  奖补项目管理

第九条  一事一议财政奖补工作坚持“规划先行、先议后筹、筹补结合、以奖代补”的原则，实行项目制管理，乡镇要充分发挥就地就近监管作用，跟踪管理一事一议项目申报、实施、验收、管护全流程。

第十条  一事一议财政奖补项目按照一事一议财政奖补项目工作流程图、年度项目储备申报文件等要求进行申报。

第十一条   列入奖补实施计划的项目，原则上从项目库中择优选取。项目村为项目实施主体，项目所在乡镇为项目责任主体。年度项目计划文件下达后，项目实施主体要严格按照《中共仙居县委办公室 仙居县人民政府办公室印发关于村级采购管理等办法（试行）的通知》（2022年1号）文件及一事一议财政奖补资金管理办法相关要求实施。

第十二条  一事一议项目在实施过程中发生的工程设计、工程概（预）算编制、工程招投标、竣工决算审计等事项产生的费用，以第三方中介出具的有效合同为准，可计入项目投资成本，但不得超过项目实际总投资的5%，且该项费用需由村级自筹资金解决，不得占用财政奖补资金。

第十三条   一事一议项目建设期以计划文件下达要求为准，原则上不超过一年。因政策调整、设计变更、不可抗力等因素影响，确需工程延期的，需在规定建设期到期前一个月内由项目村及乡镇以正式文件上报申请延期，经主管部门批复后继续实施，项目建设期最长不得超过两年。项目计划文件下达后一年内仍未开工建设的取消项目补助资格。

第十四条    为鼓励一事一议项目“早启动，早完成，早见效”，根据上级文件精神，凡纳入县级项目储备库的项目，经县财政局和农业农村局同意备案后，允许按照一事一议财政奖补流程和要求提前实施，补助资金根据年度计划下达。

第十五条   项目建设要严格按照批复的实施计划进行施工，不得擅自调整、变更和终止。因镇村规划布局调整、土地征占用、土地（山林）纠纷、市场环境变化及重大政策调整等不可预见因素影响，确需调整项目实施主体、地点、内容等部分项目要素的，由项目村提出申请，所属乡镇审核后以正式文件上报县财政局、县农业农村局审查同意后备案。未经批准擅自变更的不予认可。

第十六条  各乡镇要认真发挥机构职能作用，按照“就地就近”监管的原则会同县级有关部门对一事一议财政奖补项目实施监督检查、技术指导和服务，发现问题及时纠正，督促施工单位和监理机构履行职责，加强对施工各环节的质量监控，提高项目建设的科学性和安全性。

各乡镇应重视一事一议财政奖补项目档案管理等基础工作，指导项目村将村民一事一议会议记录、筹劳筹资方案、财政奖补项目申报资料、项目建设工程财务资料、建设前中后图片等相关资料按要求装订成册存档，规范管理。

第十七条  项目验收。项目验收分村级初级验收和乡镇综合验收。项目完工后，先由项目村对项目建设计划完成情况（以结算审计工程量为准）、资金使用情况、项目工程质量等开展初级验收，初级验收合格的，根据验收资料清单整理好验收材料文本，并按照《一事一议项目评分表》进行自评打分后，向所属乡镇提出验收申请。

乡镇要对验收材料文本，项目涉及的各项审批手续、项目变更、项目完成工程量、投资额、村级账务处理、项目公开公示情况等进行审查核对的基础上，组织项目村、项目建设、设计、监理等单位，对项目开展综合验收，出具综合验收结论，并对照《一事一议项目评分表》进行严格评分加盖公章，随同项目验收材料文本报送县财政局和农业农村局备查。

第十八条  项目管护。项目建成后，乡镇要指导项目村在项目所在地醒目位置按照要求竖立一事一议财政奖补项目标志牌，加强一事一议财政奖补成效的宣传。对一事一议项目形成的固定资产，村级财务要及时登记入账。按照“谁建设、谁管理、谁受益、谁养护”的原则，一事一议财政奖补项目形成的资产属于村集体所有，由村委会管理维护，建立管理和养护制度，落实管护责任人员，发挥资产长期效益。

第十九条   建立档案管理制度。村级应按《一事一议财政奖补项目工作流程图》（附件一）要求对每个项目的申报材料、实施过程相关材料、项目资金拨付、验收材料文本等进行汇总、整理后，上报乡镇审核，乡镇审核后装订成册一式四份，归档管理。村级和乡镇各留档一份，其余分别上报县财政局、县农业农村局备案。

第四章  奖补资金管理

第二十条   一事一议项目资金主要包括省级以上、县级财政安排的奖补资金和村级自筹资金。财政奖补资金只能用于项目建设，不得用于项目管理费用开支，不得用于项目涉及的拆迁、土地占用补偿费、青苗补偿费等政策处理，不得用于弥补村级组织运转经费、村干部报酬开支，不得用于本议事项目以外的其他项目。

第二十一条   奖补资金核算。县农业农村局负责一事一议项目财务核算业务的指导工作，项目的收支核算需按照《仙居县农业农村局关于印发<仙居县村级财务管理制度>的通知》（仙农〔2021〕2号）和一事一议财政奖补项目村级组织财务核算要求处理。乡镇村级三资管理服务中心应按项目设置明细科目，进行专项管理和明细核算，加强原始票据审核，并按规定做好会计核算工作。项目村必须设备查账对一事一议资金和劳务的筹集和使用情况进行登记。

第二十二条   为保证项目的顺利实施，村级自筹资金须在项目开工前到位。项目按规定程序开工建设后，项目村可根据工程施工进度和自筹资金资金使用实际情况申请拨付财政奖补资金，预拨资金最高不超过奖补资金的60％。财政奖补资金由县财政局通过乡镇拨付至项目村。

第二十三条   项目竣工并经村级初级验收、乡镇综合验收通过后，相关档案材料须及时报县财政局、县农业农村局备案。县财政局、县农业农村局根据档案材料提供的工程结算审核金额、项目综合验收情况，经核查后确定项目最终补助金额，办理财政奖补资金结算审批并拨付财政奖补资金余款。若项目村在计划文件规定的期限内完成项目建设并按规定要求报送项目资料的，将全额拨付计划补助资金；超过规定期限1个月以上3个月内（含3个月）的，将扣减20%计划补助资金；超过规定期限3个月以上6个月内的（含6个月），将扣减50%计划补助资金；超过规定期限6个月以上的，取消项目补助金额。

第五章  责任与监督

第二十四条   实行公示制度。村级组织应当将一事一议财政奖补项目的实施情况公开公示，及时公布村民筹资筹劳、村集体投入、社会捐助、项目资金结算等情况，接受村民群众监督。乡镇要指导和督促项目村落实公开公示等工作。财政部门按照政府信息公开的要求，公开一事一议政策标准、管理办法和操作程序，提高一事一议工作透明度。

第二十五条   建立绩效评价制度。各乡镇对辖区内所有项目开展绩效评价工作，县财政局选择部分项目，对一事一议工作开展情况进行绩效评价，绩效评价结果作为安排一事一议项目依据之一。

第二十六条   建立监督检查制度。一事一议财政奖补资金使用管理接受审计、监察、财政、农业农村等部门的监督检查，严防虚报、套取、截留和挪用。各乡镇按照“就地就近”原则，履行项目主体责任，切实加强对奖补项目实施和奖补资金使用的日常管理及监督检查，发现问题及时整改，视情节轻重，对项目村采取限期整改、通报批抨、停止拨款、收回奖补资金等措施予以处理，及时通报至县级主管部门，并建议相关部门追究有关单位和责任人的责任。需退回的财政奖补资金由乡镇负责收回，在规定期限内上交县财政局；未在规定期限内交回的，县财政局将在与乡镇年度财政资金结算中扣回。

对存在下列情形之一的，酌情扣减其一事一议财政奖补资金补助额度：

（一）未经批准擅自调整一事一议项目实施主体、建设地点、内容、规模等，但未造成重大影响的；

（二）项目按照计划文件实施，经第三方机构进行项目工程竣工决算审计，实际工程量或实际总投资不足的；

（三）因村庄规划调整等非人为不可抗力因素导致项目部分建设内容确实无法实施的，经第三方机构对项目进行审计，实际工程量或实际总投资不足的；

对存在下列情形之一的，视情节严重程度，取消项目补助资格，并收回财政奖补资金：

（一）在项目申报、实施中存在弄虚作假、骗取、截留、挤占挪用奖补资金行为的；

（二）自筹资金落实不到位，影响项目建设或产生其他恶劣影响的；

（三）项目的材料档案、财务管理或会计核算混乱的；

（四）项目在检查过程中发现问题，项目村未按要求完成整改或在规定时间内无法整改的；

（五）由于项目村自身原因，造成项目工程终止或无法验收的；

（六）拒不接受财政部门、主管部门或其他监督部门监督检查的。

对存在下列情形之一的，暂停其三年及以上一事一议项目申报资格：

（一）项目实施主体在项目申报、实施中存在弄虚作假、骗取、截留、挤占挪用奖补资金等行为被依法处理的；

（二）未经批准擅自调整一事一议项目实施主体、建设地点、内容、规模等，涉及金额大、造成严重后果和重大影响的；

（三）存在其他严重违法违规违纪行为的。

第六章  附则

第二十七条  本办法由县财政局和县农业农村局负责解释。

第二十八条  本办法自202X年X月X日起施行，原《关于进一步加强财政专项资金管理工作的通知》（仙财预〔2015〕11号）、《关于印发<仙居县一事一议财政奖补县级专项资金管理办法>的通知》（仙财预〔2019〕21号）同时废止。

附件：1.一事一议财政奖补项目评分表

2.一事一议财政奖补项目工作流程图

| 内容 | 标 准 | 村自评分 | 乡镇评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议事程序 20分 | 1、村班子讨论提出初步方案，有会议记录，（3分）公示初步方案（2分）。 |  |  |  |
|  | 2、党员村民代表讨论方案，有会议记录（3分）。 |  |  |  |
|  | 3、征求村民意见（4分）。 |  |  |  |
|  | 4、村民（代表）表决方案，有会议记录（3分）。 |  |  |  |
|  | 5、有规范决议（3分），公示通过的方案（2分）。 |  |  |  |
| 资金筹措 15分 | 1、通过筹资筹劳方式的：有筹资筹劳方案（1分）。有筹资筹劳农户减免申请表（2分）。有筹资筹劳减免公示（2分）。有筹资筹劳清册并签字（2分）。不通过该方式的，默认得分。 |  |  |  |
|  | 2、通过社会捐助方式的：有捐赠清册并签字（2分），公示（1分）。不通过该方式的，默认得分。 |  |  |  |
|  | 3、资金按时足额到位，有银行存款证明等有效证明或筹劳真实有效（5分）。 |  |  |  |
| 项目建设 35分 | 1、有完善的项目基本情况表和实施计划表（5分） |  |  |  |
|  | 2、有项目招投标会议记录（3分）。 |  |  |  |
|  | 3、工程规范招投标（5分）。 |  |  |  |
|  | 4、签订规范的工程合同（3分）。 |  |  |  |
|  | 5、工程进度按时上报（3分）。 |  |  |  |
|  | 6、工程竣工资料完善（3分）。 |  |  |  |
|  | 7、工程预决算、审计资料完善（3分）。 |  |  |  |
|  | 8、工程在项目建设期内完成（5分）。 |  |  |  |
|  | 9、工程严格按照批复的实施计划进行施工，或有调整的已经由县财政局、农业农村局备案同意（5分）。 |  |  |  |
| 项目管理 30分 | 1、有完善的项目管理组织、人员（2分）。 |  |  |  |
|  | 2、工程款按规定支付（5分）。 |  |  |  |
|  | 3、原始票据真实、合规（4分），会计核算规范（4分）。 |  |  |  |
|  | 4、有项目管护机制（2分）。 |  |  |  |
|  | 5、验收文本资料整理完善、真实、上报及时（10分）。 |  |  |  |
|  | 6、项目信息化管理系统准确及时录入（3分）。 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

附件1              一事一议项目评分表