关于《绍兴市上虞区政府投资（国有建设）项目变更管理暂行办法（初稿）》的起草说明

一、制定背景

我区印发的等文件因成文时间较早，已不太符合当前政府投资项目管理要求，为加强政府投资（国有建设）项目管理，制止变更的随意性，规范工程变更行为，有效控制工程造价，制定《绍兴市上虞区政府投资（国有建设）项目变更管理暂行办法（初稿）》（意见征求稿）。

二、政策依据

《政府投资条例》、《浙江省政府投资项目管理办法》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》等有关法律、法规。

三、主要内容

《暂行办法》（意见征求稿）主要内容涉及总体原则、工程变更管理、审批权限和程序、相关处理处罚、附加说明等五大方面，共21条内容。相比原有办法，主要对以下几方面进行调整。

一是扩大纳入管理的项目范围，从“政府投资项目”调整为“政府投资（国有建设）项目”（详见第二条）。

二是明确各参建单位、监督部门、管理部门的职责（详见第五条）。

三是在总额控制中，将原文件中“变更增加率”调整为“变更调整率”；将原文件中的“1000万元”界限调整为“3000万元”（详见第七条）。

四是对变更进行分类，分别为：小微变更、一般变更、较大变更、重大变更、特大变更，并明确清单漏项类性质归类（详见第八条）。

五是按变更类别，对审批权限进行调整。原文件中行政单位审批限额10万元不变，将分管区长审批限额200万元调整至300万元、区主要领导审批限额由300万元调整至500万元（详见第十二条）；同样，“三区”及相关国企、各乡镇（街道）自筹资金审批限额由300万元调整至500万元（详见第十三条）。

六是新增内容。明确各行业主管部门对工程变更的审批职责（详见第十六条）。

四、适用范围

本《暂行办法》适用本区范围内以财政资金、各项政府性专项资金、政府统一借贷的资金或国有企事业单位、国有控股单位投入资金等为主要资金来源的固定资产投资项目。国际组织、外国政府援助的建设项目，接受、使用社会捐赠的公益性建设项目，参照本办法执行。

五、起草机关、起草人及联系方式

起草机关：绍兴市上虞区发展和改革局

起草人：徐凯，联系电话：0575-82212755