台州市全域低效用地再开发三年行动方案（2025-2027）(征求意见稿）

为实施全面节约战略，挖掘存量空间潜力，在全域范围内持续完善功能、优化布局、提升环境品质、激发经济社会活力，推动土地资源流向未来产业，培育形成新质生产力，推进三大牵引性抓手攻坚年活动，结合我市实际，特制定台州市全域低效用地再开发三年行动方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，按照“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的工作要求，坚持国土空间规划统筹和引领，狠抓土地盘存增效，实现“高水平保护、高效能治理、高质量保障、高效率利用、高品质生活”，提升全域土地节约集约利用水平。

- 行动目标

深化低效用地再开发，以“供应一批、收储一批、改造一批”为突破口，抓好空间腾挪、转型升级、品质提升。到2027年，全域再开发低效用地3万亩以上，新增产业空间1800万平方米以上。其中2025年，完成低效用地再开发1万亩，其中完成低效工业用地整治6000亩；新增产业空间600万平方米，实现空间布局结构不断优化、资源开发利用水平不断提升、城乡风貌品质不断升级。

三、适用范围和完成标准

（一）适用范围

低效用地是指布局散乱、利用粗放、用途不合理、建筑危旧，土地利用效率低且经济效益低下以及不符合生态、安全、产业、规划要求的存量建设用地，主要包括旧城镇、旧厂矿、旧村庄和其他低效用地等。具体类型详见《台州市城镇低效用地认定办法》。

（二）分类型完成标准

行动目标主要分为三类：整治重供6000亩，以收回存量低效用地，重新供应并通过省级低效用地数据库审核为标准；入库储备类2000亩，以完成地上建筑物的清理、补偿，各类不动产权利注销，存量用地收回收购入库储备为标准；零地技改类2000亩，以取得经信部门备案为标准。

四、主要任务

（一）强化规划引领，鼓励片区开发。

1.合理确定再开发片区。各县（市、区）政府、管委会应整体谋划低效用地再开发工作，结合国土空间规划、产业规划等及基础调查情况），明确低效用地再开发重点区域，推动片区开发有序实施、滚动推进、动态平衡。根据片区发展定位、主导功能及建筑规模总量，提升片区公共服务设施和市政基础设施配套，优化功能结构、空间布局，完善道路交通。县（市、区）住房和城乡建设主管部门应当根据《台州城市更新条例》的要求组织编制片区策划方案，片区策划方案应当符合国土空间详细规划，编制城市更新片区策划方案前应当开展历史文化资源调查评估。（责任单位：市自然资源和规划局、市建设局，各县<市、区>政府、台州湾新区管委会，以下工作均需各县<市、区>政府、台州湾新区管委会落实，不再列出。）

2.编制再开发详细规划。坚持民生保障、公益优先、补齐短板、持续改善人居环境品质的原则，编制再开发详细规划，对存量工业用地控规指标进行集中梳理，允许对于容积率偏低、指标不符合现行要求的控制性详细规划进行统一调整，对工业用地的建筑密度统一放宽至60%。存量工业用地因城乡规划修改调整为非工业用地但尚未列入近期政府征收拆迁改造计划的，在企业承诺服从政府今后安排并无偿拆除的前提下，允许其保留工业用地性质编制控制性详细规划，实施“零增地”技术改造。（责任单位：市自然资源和规划局、市建设局）

3.强化再开发土地储备供应联动。坚持政府主导、优地供应，动态编制再开发涉及用地做地收储三年滚动计划，坚持“留改拆”并举，加快推进城镇老旧小区、街区、厂区和城中村等拆迁改造，抓好存量建设用地收购储备，根据项目招引情况滚动使用并及时补充。鼓励以片区为单位实施统一规划、整体储备、综合开发，以公共交通场站综合开发为导向，促进轨道站点和周边地块同步规划、同步供应、同步开发；以工业园（片）区为导向，加大集中连片工业用地收储力度。（责任单位：市自然资源和规划局、市建设局）

4.鼓励工业项目集中集聚改造。工业园（片）区外工业企业，因优化升级、技术改造等需要扩大生产规模，原用地区域、面积不能满足新项目用地需求的，在规划工业区范围内异地置换，向园（片）区集中集聚。置换土地面积不超过原用地面积的1.5倍，置换的新增土地最大面积不超过30亩。（责任单位：市经信局、市自然资源和规划局）

（二）采取多元模式，高效利用空间。

5.鼓励政府主导集中连片开发。各县（市、区）政府、台州湾新区管委会选择现状产业发展滞后、建筑质量较差、开发强度较低、配套设施不完善的老旧工业片区，进行集中连片改造。合理增加产业及配套建筑容量，鼓励转型升级为新产业、新业态、新用途，推进工业用地提质增效。对于政府主导的工业用地集中连片开发，允许收回原土地使用权后打破原有权属空间位置予以重新安置，按照企业原用地面积按份共有或分宗办理协议出让供地手续和不动产首次登记。（责任单位：市自然资源和规划局、市经信局）

6.推进企业自主再开发。对企业存量工业用地“零地技改”提高开发强度、增加容积率、开发地下空间的，重新签订出让合同补充协议及属地政府履约监管协议，不增收土地价款（转让需按市场评估价补缴出让金）。工业用地再开发项目原则上不得分割转让，确因产业集群发展需要，经产业主管部门组织论证、总平面分割单元设计符合规划及消防安全规范并报县（市、区）政府、台州湾新区管委会同意后，可将不超过生产性用房提容部分建筑面积的50%，按幢或按每层不小于1000平方米分割转让，行政办公及生活服务设施提容部分建筑面积的50%可按不小于600平方米为单位向购买生产性用房的企业一并分割转让，按市场评估价补缴出让金。（责任单位：市自然资源和规划局、市经信局）

7.鼓励市场主体参与再开发。鼓励市场主体参与低效工业用地提升改造，盘活既有存量工业空间，通过完善功能、提升环境、统招统租，促进产业转型、集群发展。对项目配套建设的企业行政办公及生活服务设施，用地面积占总用地面积的比例上限可由7%提高到15%，建筑面积占比上限可由15%提高到30%，提高部分主要用于建设宿舍型保障性租赁住房。（责任单位：市自然资源和规划局、市经信局）

8.支持相邻工业用地并宗再开发。相邻工业用地在符合规划、不改变土地用途的前提下可以并宗再开发，签订出让合同补充协议及属地政府履约监管协议，规划建设指标、投入产出要求可统筹平衡。符合当地产业发展导向的工业企业因优化升级、技术改造等需要进行再开发的，再开发范围内的边角地、夹心地、插花地等无法单独出具规划条件，或难以独立开发的零星建设用地，单宗用地面积不超过3亩且累计不超过再开发项目用地总面积10%的，经批准可与邻宗土地一并开发。由土地使用者提出申请，经县（市、区）政府、管委会集体研究同意后，可按照规定办理协议出让手续。（责任单位：市自然资源和规划局、市发改委、市经信局）

（三）优化供应方式，提升利用效率。

9.支持土地复合利用。鼓励土地复合利用，轨道交通及其配套设施可在用地范围内进行地上地下空间综合开发利用，按地表、地上、地下分层或按建筑功能分区办理分割审批、分别设权。鼓励市政基础设施、交通设施、公共服务设施复合利用，兼容文化、旅游、体育等其他用途。对于混合产业用地，在工业建筑面积占比不低于50%的基础上，积极探索“1+N”混合模式（即“工业+科研”、“工业+公用设施”、“工业+商服”等），可兼容仓储、物流、研发、办公、商业等混合用途。混合用途供地应确定主用途及混合比例，依法依规合理确定土地出让年限，按不同用途分项评估后确定出让底价。（责任单位：市自然资源和规划局）

10.优化土地供应方式。对于地上地下空间综合开发的交通设施、公用设施等用地，涉及经营性用途的可与相关设施用地空间一并供应；公开组织出让时，可将相关设施规划建设要求纳入土地供应条件；综合开发项目建设周期可结合相关设施建设周期予以适当延长、合理确定。土地使用权人申请改变存量土地用途用于物流及相关配套设施建设，依法办理土地用途改变手续，涉及原划拨土地使用权转有偿使用的，经批准可采取协议方式。符合规划的前提下，在以划拨方式取得的存量房产、土地兴办体育、文化产业项目，允许以协议方式办理出让手续。（责任单位：市自然资源和规划局）

11.鼓励“工业上楼”。鼓励盘活存量低效用地，加快建设“工业上楼”项目，通过促进地上地下综合开发、上游下游集群发展，打造现代产业社区。在符合安全生产和生态环境保护等相关技术规范要求的前提下，成片开发工业用地容积率宜高则高，一般不低于2.0，建筑系数达到40%以上，鼓励有条件的项目容积率达到2.5以上。鼓励银行等金融机构通过专项贷款等方式支持“工业上楼”项目建设。（责任单位：市自然资源和规划局、市经信局）

12.支持工业用地续期再开发。原出让年限不足50年的工业用地使用期限届满的，在符合规划、产业导向的前提下，经批准实施再开发的，可以协议方式办理续期手续，原出让年限与续期年限合计不超过50年，续期年限按市场评估价补缴出让金。（责任单位：市自然资源和规划局）

（四）强化政策激励，优化审批流程。

13.降低企业改造成本。再开发过程中采取土地收回置换重新供地的，可以根据工业项目产业类型、生产经营周期等因素，采用长期租赁、弹性年期出让等供应方式，降低企业用地成本。采取长期租赁的，期限一般不低于5年，不超过20年。采用弹性年期出让的，一般不超过30年。采取公开出让的，在达到溢价率上限后，可探索通过“限地价+竞贡献”、“限地价+公开摇号”等方式确定竞得人。（责任单位：市自然资源和规划局）

14.落实税收优惠政策。落实好现行各项税费优惠政策，支持企业转型升级和盘活存量用地。符合国家相关政策的城市更新项目，按照规定享受行政事业性收费、政府性基金收费减免，依法享受税收优惠政策。对在再开发项目中提供社会服务公共职能，对闲置和低效用的城镇用地加强管理，符合减免税条件的,依法落实优惠政策，促进土地高效利用。（责任单位：市税务局、市财政局）

15.加大要素保障力度。在符合国家和省有关规定的前提下，每年提取土地出让收入的0.5％以上作为“腾笼换鸟”专项经费，支持盘活工业用地、企业整治提升、宿舍型保障性租赁住房建设、产业园区配套设施完善等。深化“亩均论英雄”改革，依法依规落实用地、用能、排污权、创新、金融、财政等领域资源要素优化配置政策举措。纳入低效用地再开发的项目涉及详细规划调整的，依法积极予以支持；实施片区统筹再开发涉及新增建设用地指标的，实施“应保尽保”；对低效用地再开发成效明显的地区，给予新增建设用地指标奖励。（责任单位：市财政局、市经信局、市自然资源和规划局）

16.优化项目审批流程。各部门要优化项目审批流程，为再开发业主提供便利化服务，各地可采取“收回—供应”并行的方式依法办理规划和供地手续。公开出让时，在确保土地市场公平公正公开的前提下，可将产业类型、生产技术、节能环保等产业准入要求纳入供地条件。对标准厂房建设项目可实施“带方案供应”，鼓励“方案模拟审查”，努力实现“拿地即发证”“拿地即开工”。在项目环保、消防安全、减震隔震、设备载重、工艺需求、绿色节能等方面强化设计服务指导，更好满足制造业企业生产需求。加强验收服务，优化流程，精简程序，积极推进规划用地“核验合一”，探索实施“验登合一”，实现“验收即交证”。（责任单位：市自然资源和规划局、市建设局、市生态环境局）

五、组织实施

全域低效用地再开发行动实行项目化管理、全流程追踪、无死角推进。从2025年3月启动，到2027年12月结束，分三个阶段进行：

（一）摸底准备阶段（2025年3月——2025年4月）

1.编排项目计划表。县（市、区）政府、台州湾新区管委会按照先易后难的原则，结合实施方案任务目标，分乡镇（街道）研究制定行动项目计划表并报市政府备案。

2.明确项目责任人。县（市、区）政府、台州湾新区管委会结合项目实际，为计划表内项目逐个确定责任领导、责任单位和项目负责人，项目负责人为项目推进的第一责任人。

3.编制项目进度表。县（市、区）政府、台州湾新区管委会编制项目进度表，确定项目前期、启动、实施、验收等阶段的具体目标，明确项目进度时间要求并具体到月份。

（二）全面实施阶段（2025年5月——2027年10月）

本行动开展实施“一张表”管理，所有项目上表后须及时更新进度。各县市区根据项目清单，按照月度、季度的工作节奏要求，每月向行动领导小组办公室上报项目推进情况，准确填报更新项目进度表；每季度报送工作简报，包括工作进展及成效、制度建设情况、项目实施情况、典型案例和难点问题。

市政府将适时在成效明显、进度领先的地区召开现场推进会，由各县（市、区）政府、台州湾新区管委会现场学习主要做法和有效措施，推广工作典型经验。

（三）总结评估阶段（2027年11月——2027年12月）

各地按照“片区开发、空间优化拓地”“容积激励、上楼下地省地”“腾笼换鸟、低效整治腾地”“功能拓展、复合利用节地”“集聚发展、聚链成群增地”“统筹保障、增存并举配地”六大类型挖掘典型案例，报送行动工作总结。市政府将对各地工作开展情况进行综合考评，表彰先进地区、先进集体和先进个人；同时，对行动中涌现的先进案例、先进事迹开展专题宣讲，进一步激发各级干部真抓实干的积极性和主动性。

六、保障措施

（一）加强组织领导。建立全域低效用地再开发专项工作机制，由市政府主要领导任召集人、分管领导任副召集人，市相关部门主要负责人为成员。机制办公室设在市自然资源和规划局,负责行动实施、组织协调、指导推进、督查检查等工作，市级相关部门要加强工作力量，落实工作责任，强化资金保障。各县(市、区)要强化领导负责制，落实责任，明确主体，形成合力，统筹推进。做到同部署、同推进。

（二）强化主体责任。各县（市、区）、台州湾新区是本行动的责任主体，要统筹协调本地区有关部门、乡镇（街道），细化实施方案，组建工作专班，齐抓共管，协同推进。各地要严格批后监管，防止再开发后又出现新的低效用地。

（三）优化服务保障。对行动中遇到的困难问题，各地要及时协调解决，必要时上报市政府研究决策。各相关部门要切实做好业务指导、服务保障工作，大胆探索、勇于实践、担当作为。

（四）严格考核监督。建立“月调度、季推进”工作机制，及时推动工作和研究协调碰到的重大问题。将本行动纳入市对县（市、区）的年度综合考评，强化考评结果的应用，对表现突出的地区，给予一定数量的新增建设用地指标奖励及资金激励。

本行动方案有效期自方案印发之日至2027年12月31日，各县（市、区）、台州湾新区应制定相应实施细则。

附件：2025年全域低效行动目标分解表

附件

2025年全域低效行动目标分解表

（单位：亩）

| 县（市、区） | 低效用地再开发目标总数 |  | 分类型目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其中低效工业 | 整治重供类 | 入库储备类 | 零地技改类 |
| 椒江区 | 700 | 450 | 420 | 140 | 140 |
| 黄岩区 | 1000 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| 路桥区 | 1500 | 800 | 900 | 300 | 300 |
| 临海市 | 1800 | 1000 | 1080 | 360 | 360 |
| 温岭市 | 1800 | 1000 | 1080 | 360 | 360 |
| 玉环市 | 1000 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| 天台县 | 600 | 450 | 360 | 120 | 120 |
| 仙居县 | 600 | 450 | 360 | 120 | 120 |
| 三门县 | 800 | 550 | 480 | 160 | 160 |
| 台州湾新区 | 200 | 100 | 120 | 40 | 40 |
| 全市合计 | 10000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 |