长河街道2023年民生实事项目情况说明

一、项目背景

滨江区农转居拆迁安置房滨兴家园小区整治项目总改造面积约11.1549万㎡，主要整治内容包括外立面改造、地下室车库改造、充电车棚新建等建筑工程，安装工程，室外附属工程等。滨兴家园包括11幢高层住宅、5幢小高层住宅，总建筑面积为244368.8 m2，共计1562户。

推进安置房小区M层通信信号覆盖。试点推进冠山小区、江尚景苑、白马湖凤凰苑、白马湖鸿雁苑4个安置房小区M层相关设备加装，实现通信信号覆盖。

二、工作进度安排

滨兴家园小区整治项目（包含150个充电桩建设）：2022年12月至2023年12月

推进安置小区提升改造：2023年6月至2023年10月。

三、实施流程

设计方案---施工图---住建图审--根据图审意见修改正式图纸--预算编制---区财政预算审核---招标---施工---工程验收---运营启动。