长河街道2024年民生实事项目（长河卫生服务中心分中心和闻涛社区卫生服务站）情况说明

一、项目背景

长河街道北部大量人口聚居区域因地域、交通等原因造成基础医疗不便，医疗资源配置均衡可及性相对不足，无法满足现代化医疗服务需求。为优化基层医疗功能布局，提高基层医疗服务能力，决定在齐虹雅苑西侧建设长河卫生服务中心分中心。同时因闻涛社区卫生服务站位于白金海岸农贸市场一层，该站点部分功能较落后，医疗资源配置均衡可及性相对不足，无法满足现代化医疗服务需求。为优化基层医疗功能布局，决定提升改造闻涛社区卫生服务站。

二、工作进度安排

2024年5月至2024年8月。

三、实施流程

设计方案---施工图---住建图审--根据图审意见修改正式图纸--预算编制---区财政预算审核---招标---施工---工程验收---运营启动。