新建金东方社区美好生活共同体项目

情况说明

1. 项目背景

新建金东方社区美好生活共同体项目位于东方郡小区4幢2单元北面社区配套用房，面积约为800平方米，计划4月下旬完成设计，6月底左右完成招标，11月中旬左右基本建设完成。新建金东方社区美好生活共同体项目完成后，金东方社区东方郡小区将成为集“为老为小”、青少年活动等为一体的社区居民共同家园。

1. 工作进度安排

2024年4月至2024年11月

1. 实施流程

居民需求调研----设计装修方案----绘制施工图-----预算编制-----区财政预算审核----公开招标----施工-----工程竣工验收-----软装安装-----运营启动。