附件１

《关于开展台州市工业项目分期竣工验收

的实施意见》（试行）（征求意见稿）

起草说明

一、起草目的

为贯彻落实《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》、《浙江省营商环境优化提升“一号改革工程”实施方案》、《台州市工程建设项目监管验收服务集成改革实施方案》，进一步优化我市工程建设项目竣工验收工作，支持建设项目按单位工程分批尽快早安装、早调试、早投产，助力构建市场化、法治化、国际化一流营商环境，特制定本实施意见。

二、起草依据

（一）主要法律法规

1．中华人民共和国建筑法；

2．建设工程质量管理条例；

3．建设工程勘察设计管理条例；

4．竣工验收备案。

（二）主要政策依据

1．关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见（国办发〔2019〕11号）

2．《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）

3．《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）

4．《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》（国办发〔2022〕35号）

5．《全省住房城乡建设系统优化提升营商环境实施方案》的通知（浙建改发〔2023〕38号）

6．《关于开展工程建设项目分期验收改革试点的通知》（浙建工改函〔2023〕477号）

7．《浙江省工程建设项目监管验收服务集成改革实施方案》（浙建〔2021〕17号）

8．《台州市工程建设项目监管验收服务集成改革实施方案》台建〔2022〕141号）

9．《台州市营商环境优化提升一号改革工程”专项行动方案》　（台营商专发〔2023〕1号）

三、主要编制内容

（一）实施范围

适用于本市行政区域范围内核发建筑工程施工许可证，使用性质为工业项目涉及的工业厂房、仓库及研发实验区、配套办公生活区建筑（含宿舍、食堂餐厅等）。包含有下列情形之一的项目不适用本规定：生产、储存易燃易爆危险物品的场所。

（二）分期范围划分

分期范围应以图审系统赋码单体对应的单位工程为最小单位，附属工程和零星工程不得单独划分。一本施工许可证分期验收次数不得超过三次。鼓励建设单位在办理建设工程设计方案审查及规划许可证核发时进行项目拆分。严禁利用分期验收将项目人为拆分、化整为零，规避建设工程消防验收（备案）制度。

（三）申请条件

本次验收部分（先验部分）已经具备下列条件：

1．基本条件（五方主体竣工验收）；2．安全防护条件；3．市政服务设施条件；4．规划验收条件；5．消防验收或备案条件；6．人防专项验收条件；7．图审及档案验收条件；8．配套停车、充电桩验收条件；9．通信服务联通条件。

（四）实施要求

1．企业申请；2．部门受理；3．现场验收；4．分期办结；5．安全使用；6．验装同步。

（五）监督管理

1．落实建设单位工程质量安全首要责任；2．落实设计施工主体责任；3．落实部门事中事后监管责任；4．强化建设单位诚信管理机制；5．落实主管部门增值化服务；

（六）其他要求

允许在工业项目中实施房建分阶段施工许可按单位工程分期开工许可试点。