单村水站改造提升工程实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实省委省政府指示要求，深入践行“八八战略”全力深化新时代“千万工程”，进一步提升农村饮用水安全保障水平，特制定本实施方案。

一、总体要求

(一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水工作方针。锚定“两个先行”奋斗目标，以浙西南革命精神注魂赋能立根，全面厉行“丽水之干”。加快推进我镇单村水站改造提升，健全优化农村供水统管机制，切实提高农村饮水安全保障水平，为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水贡献力量。

（二）总体目标

到2025年，单村水站达到“水量稳定、水质优良、环境美丽、管理先进”的标准，应急保供能力大幅度增强，长效管理机制进一步健全。全镇农村供水水质达标率达到95%以上；单村水站建设达标率达到100%；单村水站水源保护范围确定率达到100%；单村水站水质监测覆盖率达到70%以上。全面提升单村水站长效管理水平，完善应急保供能力，实现真正意义上的“城乡同质”。

（三）基本原则

统筹规划，分类施策。统筹发展，打破界限，综合水源配置，最大限度延伸城镇管网，提升单村水站标准，完善我镇供水体系。

统一标准，城乡同质。对标城镇供水，科学制定单村水站提升方案，对农村供水水源、水厂、管网各环节统一建设标准，防止低标准重复建设，夯实城乡同质基础。

二、重点任务

（一）坚持规划引领，因地精准施策。立足农村饮用水“十四五”规划，遵循“能延则延、能联则联、宜搬则搬、单村提升”的原则，全面排摸我镇供水站运行情况及其覆盖人口饮水状况，按照“覆盖替代一批、新建改建一批、巩固提升一批”的要求，加强与国土空间、乡村振兴、下山移民、异地搬迁等规划的衔接，科学编制“一站一策”，为有序推进我镇单村水站改造提升工作夯实基础。计划对左溪村、印浆村2处单村水站改造提升，项目总投资 2411994元。

（二）推进管网延伸，完善供水格局。坚持能延则延能扩则扩的原则，充分利用城镇水厂富余供水能力，持续推进城镇水厂供水管网向农村延伸，加快城镇供水进村入户，加快推动城乡供水一体化，城乡供水实行同源、同质、同网、同服务、同监管。

（三）保障零星分散居住群众饮水需求。对无法纳入规模化水厂和单村水站供水范围的零星分散居住群众，优先考虑下山移民、易地搬迁，因地制宜采取建设蓄水池、取水堰坝、打井、设置储水罐等措施保障日常饮水需求，必要时采用送水等应急保供措施保障饮水安全。

三、保障措施

（一）加强组织领导，逐级压实责任。各村一肩挑对本行政村区域内工作负总责，切实加强组织领导和统筹协调。要分解农村供水保障任务，落实责任分工，层层传达压力，发挥好村级党组织和村委会以及村级管水组织的作用，确保每处供水工程专业统管和属地协管落实到位，保障正常运行。

（二）多元筹措资金，确保项目落地。要积极向上争取革命老区振兴发展、共同富裕示范区、26个加快发展县等扶持政策。继续统筹整合利用“一事一议”等财政资金。提高水费收缴率，确保农村供水工程建设、长效管护等资金及时足额到位。

（三）加强宣传引导，鼓励用户参与。充分利用新闻，报刊和新媒体等渠道，加大宣传报道力度，营造良好舆论氛围，提高用水户安全用水、节约用水和有偿用水意识。积极宣传农村饮水安全“三个责任人”制度，畅通农村供水问题举报电话、邮箱，建立对用户来电来信反映意见的限时办理与反馈机制。及时引导舆论，回应社会关切。

庆元县左溪镇人民政府

2024年6月12日