关于切实加强农村住房建设管理的实施意见

（征求意见稿）

各乡镇人民政府、街道办事处，县直机关、企事业单位：

为全面推进农村住房建设管理，改善农村人居环境，深入贯彻落实习近平总书记关于“千万工程”的重要指示批示精神，进一步深化新时代“千万工程”，擦亮“中国最美县”品牌，打造现代版富春山居图桐庐标杆，根据省市有关文件精神，结合我县实际，现制定以下实施意见。

一、工作目标

2023年底前理顺农村住房管理体制机制。理清部门职责，强化属地责任，优化审批流程，严格建设管理，确保新审批农村住房严格“按图施工”。按照农村住房全生命周期管理工作要求，建立规范有序、管控有效的农村住房建设管理秩序。

2024年6月底前建立新建农村住房违法建设“零容忍”机制。明确县、乡、村三级监管责任，多管齐下，建立防违控违工作新机制。明确农村住房新违建执法主体和执法流程，切实加大农村住房新违建的查处力度，实现农村住房新违建“零新增”。

2025年底前建立“村庄规划—乡村设计—农房设计”三级乡村规划设计体系。以国土空间规划为前提，实现村庄规划全覆盖和农村住房规划全域管控。规划建设若干“富春民居”样板农居点。

二、主要举措

- （一）强化规划引领

完善县域乡村规划建设，构建“村庄规划+乡村设计+农房设计”乡村规划设计体系；坚持“先规划、后审批、再建设”的原则，严格带图审批、按图建设。对农村住房建设实行区域分类管理，分为一般管控区、严格管控区，具体范围另行制定。

- 1.一般管控区。严格管控农房风貌，新建农村住房须符合村庄规划和乡村设计、农村住房设计要求，原则上不得单户农村住房审批、建设（含新建、改建、扩建）。

- 2.严格管控区。除了符合一般管控区要求外，其中乡村建设规划许可证需报规划资源部门核发。

（责任单位：县规划资源局、县住建局，各乡镇、街道）

- （二）优化审批流程

加强审批审查管理，建立农业农村部门管宅基地资格、规划资源部门管规划许可、住建部门管建设内容的分工协同机制。实行宅基地审批、乡村建设规划许可证核发、建筑工程施工许可证核发“一次申请、并联审批”。优化和健全农房设计通用图集制度，提高通用图集使用率。全面使用农房全生命周期管理服务“农房浙建事”系统。（责任单位：县农业农村局、县规划资源局、县住建局，各乡镇、街道）

- （三）严格建房管理

乡镇（街道）应建立健全农村住房常态化管理制度，并加强日常监督检查，发现有违反土地、规划、质量安全管理等规定行为的，24小时内应当责令当事人立即停止施工，并移交给农业农村、规划资源、建设等主管部门认定，拒不整改的移交至具有执法权的部门或乡镇街道依法查处。通过政府采购方式，引入第三方技术服务单位对全县农房建设提供全过程技术服务。加强乡村建设工匠管理，健全工匠培训、复训、年检、评价、常态化更新等制度。（责任单位：县住建局、县综合行政执法局、县规划资源局、县农业农村局，各乡镇、街道）严格新建农房用电管理，通电接入前应取得乡镇（街道）合法性审查同意。（责任单位：县供电公司，各乡镇、街道）

- （四）遏制新违建发生

理顺乡镇（街道）、部门间违法建设查处机制，明确新建农房违建的处置措施。县综合行政执法局负责乡镇（街道）农房违建查处工作的业务指导，协助乡镇（街道）开展联合执法工作。乡镇（街道）应当建立“村干部日常监管+乡镇（街道）农房专管员巡查+县级第三方技术服务单位”的综合监管机制。县规划资源、住建、农业农村等有关部门分别依据相关法律法规，按各自职责范围对违法违章行为进行调查、认定。乡镇（街道）一旦发现在建的违法建筑，应当责令当事人立即停止施工，根据要求整改到位后再予继续施工。（责任单位：县综合行政执法局、县规划资源局、县住建局、县农业农村局，各乡镇、街道）

三、保障措施

- （一）加强组织领导，完善政策体系

县政府成立由县主要领导为组长、分管领导为副组长的工作领导小组，主要成员单位为县纪委监委、县规划资源局、县农业农村局、县住建局、县综合行政执法局等，并抽调工作人员实体化办公。办公室设在县规划资源局，具体负责组织修订《桐庐县农村村民建房管理办法》等相关政策和日常事务。

- （二）建立健全县乡两级联席会议机制

依托县工作领导小组建立县级领导小组联席会议机制。各乡镇（街道）须参照县级机制建立乡级联席会议机制，形成文件并报县领导小组办公室。县级领导小组每季度召开1次工作会议，成员单位根据工作需要提出召开会议的建议，研究具体事项时，可视情况召集部分成员单位参加会议，也可邀请其他部门和专家参加会议。乡镇（街道）每月召开1次工作会议。

- （三）建立第三方机构技术服务机制

探索建立高清探头数字化监管模式，利用“农房浙建事”系统实现建设全过程、全方位、全时段精准监管。引入第三方技术服务机构对农村住房建设和使用管理提供技术支持，受委托的专业技术机构提供技术服务的，不得向农户收取费用。

本意见自   之日起执行。

附件：

1．关于成立桐庐县农村住房建设管控工作领导小组的通知

2．桐庐县农村住房建设管控工作领导小组职能划分

桐庐县人民政府办公室

2023年**月**日

附件1

关于成立桐庐县农村住房建设管控工作

领导小组的通知

为深化农村住房审批建设管理体制机制改革，建立规范有序、管控有效的农村住房建设管理秩序，不断提升村庄风貌，积极推进农村住房与乡村产业发展相结合。经县政府研究，决定成立桐庐县农村住房建设管控工作领导小组：

组  长：张蕙娜

副组长：吴  涛、孙叶华

成  员：潘  晖（县政府办）

邓敏敏（县政府办）

汤征钢（县纪委监委）

顾时新（县规划资源局）

柴生标（县住建局）

仰忠明（县农业农村局）

刘曙辉（县“三改一拆”办）

孙  年（县综合行政执法局）

方明俊（县供电公司）

季剑炜（县公安局）

戴亚锋（县信访局）

濮樟平（县财政局）

潘武伟（县司法局）

邵旭华（县交运局）

雷启迪（县民政局）

徐江宏（市生态环境局桐庐分局）

郑宝成（县林水局）

方姬宇（县文广旅体局）

郑守忠（桐君街道）

黄晓峰（城南街道）

宋立鹏（旧县街道）

杨志强（凤川街道）

张栋海（分水镇）

朱晓东（横村镇）

朱  杰（江南镇）

高  翔（富春江镇）

邹建华（瑶琳镇）

胡叶明（百江镇）

李  明（新合乡）

兰天明（莪山乡）

李  昕（钟山乡）

张  权（合村乡）

领导小组下设办公室，设在县规划资源局，负责农村住房建设管控工作的统筹协调、文件拟定、督查通报、考核认定等工作。顾时新同志任办公室主任，郑润根、施宇昕、郑金龙、柴红兵同志任办公室副主任，郭利兵、吴恝楠、郑欢予、董静静同志为办公室成员（2023年8月已抽调至办公室工作），具体负责办公室日常工作。

# 附件2

# 桐庐县农村住房建设管控工作领导小组

# 职责分工

为进一步理顺相关部门、乡镇（街道）工作职责，协同推进农村住房有序管控，职责分工如下：

一、部门职责

（一）县农业农村局负责农村宅基地改革和管理有关工作。起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用，指导和监督检查乡镇（街道）宅基地审批等工作；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；负责农村住房建设违反农村宅基地管理法律、法规行为的核查、移送。

（二）县规划和自然资源局负责国土空间规划、农用地转用、不动产确权登记等工作。在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的农村建房需求；指导乡镇（街道）编制中心村、美丽宜居示范村、历史文化名村、传统村落等重要村庄的村庄设计；实施乡村建设规划许可，加强规划设计管控，指导和监督检查乡镇（街道）核发《乡村建设规划许可证》；负责农村住房建设违反城乡规划法律、法规行为的核查、移送。

（三）县住房和城乡建设局负责农村住房建设过程中的质量、安全监督管理及技术指导工作，核发《农房建设施工许可证》，建立农村住房建设施工图审查机制；继续提供并完善农村住房设计通用图集，并为建房村民免费提供适当修改服务；做好乡村建设工匠的教育培训工作；牵头农村住房建设违反建筑施工管理法律、法规行为的核查、移送；牵头开展农房“浙建事”系统的推广应用和技术指导工作。

（四）县综合行政执法局负责部门移送案件的受理及联合执法工作。

（五）县纪委监委加大监督执纪问责力度，常态化开展督查，严惩农房审批建设管控过程中形式主义、官僚主义，有“禁”不止、有“令”不行等问题，对各级责任人不担当、不作为、慢作为、乱作为的现象，一经发现，严肃查处，通报曝光。针对巡视巡察、审查调查、信访举报发现的农房管控相关问题线索开展外项监督，及时启动监督执纪问责，扩大监督成效，推动农房管控政策落地落实。

（六）县供电公司负责农村村民建房用电合规申请管理工作。

（七）“三改一拆”办、公安、信访、财政、司法、生态环境、交通、民政等有关单位应加强配合和协调，强化信息共享互通，各司其职，共同做好农村住房建设管控相关工作。信访工作，按照部门职责分工“谁主管、谁负责”的原则落实办理责任，依法按政策处理到位。

二、乡镇、村工作职责

（一）乡镇人民政府（街道办事处）负责本辖区内农村住房审批、用地审核、规划编制、编制重点村庄的村庄设计、农村住房建设监管和风貌管控工作，建立土地日常巡查制度，负责落实农村住房建设“四到场”（建筑放线到场、基槽验收到场、施工过程到场、竣工验收到场）；负责工程质量监管等工作；及时发现和处置涉及农村住房的各类违法行为，防止产生新的违法违规现象；受相关职能部门委托牵头负责辖区内的规划、建设等审批；乡镇（街道）应按照完善基层治理体系要求，由村（规）建办牵头审批和管理工作，建立“一个窗口对外受理、内部联动运行”的农村建房联审联办制度；负责农村住房审批建设信访维稳工作；组织开展农村住房不动产发证工作。

乡镇（街道）应当明确审批、规划、质量、安全监管等工作人员及工作职责。

1.农办。负责农村建房资格审查，核定建房户人口、宅基地面积；负责建立村民建房资格登记册。

2.自然资源所。负责审核农村住房建设地类性质及规划；负责新增建设用地的农转用报批；协助做好房屋四址放样工作；负责办理农村住房不动产权确权登记发证。

3.村（规）建办。负责统筹农村住房建设审批管理工作，组织农办、自然资源所等相关办公室联审联办；负责审核申请材料的完整性、规范性；负责编制详细规划、乡村设计；负责推广农村住房设计通用图集，指导农户编制农房设计；负责农村住房建设质量和安全等工作；负责建立农村住房建设审批管理台账，归档留存有关资料。

4.综合执法办（中队）。负责农村住房建设违法行为查处工作。

5.乡镇（街道）其它办公室职责有调整的，报县农村住房建设管控工作领导小组办公室备案。

（二）农村集体经济组织负责本集体经济组织成员建房资格、现有农房及宅基地核查；负责有序安排宅基地，建立村民自治管理、农村住房日常监管机制，协调解决农户建房过程纠纷矛盾问题，落实动态巡查管控，设立1名村级宅基地协管员，对农村住房建设中的违法行为及时劝阻、报告。