诸暨市入河排污口监督管理行动方案

（2023—2025年）

（征求意见稿）

为进一步深化入河排污口（以下简称“排污口”）设置和管理改革，建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的排污口长效监管机制，全面推进排污口排查、监测、溯源、整治、监管，根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）、《浙江省加强入河入海排污口监督管理工作方案》（浙政办发〔2022〕69号）和《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市入河入海排污口监督管理行动方案（2023—2025年）的通知》（绍政办发〔2023〕34号）精神，结合我市实际，制定本行动方案。

- 一、主要目标

2023年底前，完成全市县、镇、村级河道所有排污口和城镇雨洪排口排查，建立排污口和城镇雨洪排口“一口一档”清单；完成全市工业企业、工业园区、城镇污水处理厂入河排污口整治。

2024年底前，基本完成浦阳江水系干流及重要支流排污口溯源整治；完成不规范城镇雨洪排口溯源整治。

2025年底前，完成全市所有排污口溯源整治，依托“浙里碧水”“浙里蓝海”应用，建成权责清晰、监控到位、管理规范的排污口长效监管体系。

- 二、排污口分类

本行动方案所称排污口，指直接或通过管道、沟、渠等排污通道，向环境水体排放污水的口门。按照《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021），根据排污口责任主体所属行业、排放废水组成及特征，将排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口和其他排口4种类型。

- 三、主要任务

（一）开展排查溯源

1．建立底数清单。根据《入河（海）排污口三级排查技术指南》（HJ 1232—2021），按照“有口皆查、应查尽查”要求，结合入河排污口动态检查、老旧管网更新改造、省控断面走航排查、“找寻查挖”专项行动、河长制巡河、“污水零直排区”标杆创建、农村污水处理设施改造等，综合运用遥感监测、水面航测、水下探测、机器人管线排查等技术，摸清排污口分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息，建立入河排污口和城镇雨洪排口“一口一档”清单。对具备条件的入河排污口，可在排查阶段同步开展溯源整治。

2．开展水质监测。按照“边排查、边监测”要求和技术规范，对排污口和疑似雨污混排口开展水质、水量、污染物同步监测。有监督性监测或者在线监测等有效数据的入河排污口，可直接使用监测数据。在全面掌握排污（水）管网分布和河道水体流向基础上，选择典型排污时段开展监测，准确识别排水量大、水质恶劣、环境影响明显的排污口，确定主要排污问题。雨污混排口等间歇性排放口，应分别于晴天及雨后开展监测，查清污水混入情况。监测指标按照《关于做好入河入海排污口查测溯治和监督管理工作的通知》（浙环函〔2023〕223 号）的要求，为化学需氧量、氨氮、总磷、pH值、水温和流量。

3．确定责任主体。按照“谁污染、谁治理”和政府兜底原则，逐一明确排污口责任主体，纳入“一口一档”清单。难以分清责任主体的排污口，根据溯源分析情况，查清对应的排污单位及其隶属关系，确定责任主体；经溯源分析仍无法确定责任主体的，由属地镇乡街道作为责任主体，或指定责任主体。责任主体负责源头治理以及排污口整治、规范化建设、维护管理等。

4．建立协调机制。由市治水办统筹推进排污口排查整治工作，汇总建立入河排污口和城镇雨洪排口“一口一档”清单。生态环境分局负责初次排污口和城镇雨洪排口排查监测工作，确定排污口类别。相关职能部门按职根据排污口类别开展排污口溯源，校核排污口底数信息并明确责任主体。镇乡街道负责发现问题的整治工作。

（二）实施分类整治

1．明确整治要求。以截污治污为重点，结合排污口排查、监测、溯源情况，梳理形成问题排污口清单，依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批。整治与群众生活密切相关的公共企事业单位、住宅小区等排污口时，应做好统筹协调，保障群众切身利益；确有困难、短期内难以完成整治的，属地镇乡街道应合理设置过渡期；取缔、合并排污口可能影响防洪排涝、堤防安全的，应依法依规采取措施，消除安全隐患。整治完成后，形成需要保留的排污口清单，同步进行规范命名，并在“浙里碧水”“浙里蓝海”应用中动态更新。

2．依法取缔一批。在饮用水水源保护区、自然保护地及其他需要特殊保护区域内，违反法律法规规定设置的排污口，由相关责任部门依法采取责令拆除、关闭等措施予以取缔。妥善处理历史遗留问题，避免“一刀切”，根据有关建设改造导则，合理制定整治措施，确保水生态环境安全和供水安全。

3．清理合并一批。清理合并城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，打通截污纳管“最后一公里”，提升城镇污水管网覆盖率。企业排污口清理合并按照《浙江省加强入河入海排污口监督管理工作方案》执行。鼓励连片聚集的水产养殖场统一开展养殖尾水处理、循环利用或设置统一的排污口。

4．规范整治一批。存在借道排污等情况的排污管线，应组织清理违规接入的支管支线，做到“一个排污口只对应一个排污单位”；确需共用一个排污口的，应分清责任，并在排污许可证中载明。对存在布局不合理、设施老化破损、排水不畅、检修维护难等问题的排污口和排污管线，应采取针对性措施进行治理。排污口应规范设置，并在明显位置竖标立牌。

5．打造示范样板。结合工业园区“污水零直排”省级标杆园区和标杆镇（街道）创建，建立长效运维管理机制，推动“规模化水产养殖场零直排”提质增效，加快推进农田区域退水、集贸市场污水等“零直排”试点，加快实现污水“应截尽截、应处尽处”。持续推进城中村、老旧城区和城乡接合部污水管网建设，加快工业园区污水管网更新改造；全面摸清底数，建立问题清单，落实“一区一策”“一厂一策”等针对性整改方案；建立责权明晰的长效运维管理机制，及时修复破损管网，确保高效运行。推进农业面源污染治理，根治旱季“藏污纳垢”、雨季“零存整取”等问题，确保重点断面水质稳定达标。

（三）严格监督管理

1．严格规范审批。依法依规实行入河排污口设置审批备案，排污口审批、备案信息依法向社会公开。同一建设项目涉及入河排污口设置等事项的，实行“多评合一”，在一个环评批复文件中予以明确。对未达到水质目标的水功能区，除城镇污水处理厂入河排污口外，应严格控制新设、改设或者扩大排污口。对可能影响防洪、供水、堤防安全和河势稳定的入河排污口设置审批，应征求水利部门意见。

2．加强监督管理。生态环境部门统一行使排污口污染排放监管和行政执法职责，建设、交通运输、水利、农业农村、综合执法等部门按职责分工，协同做好监管和行政执法。通过核发排污许可证、排水许可证等措施，依法明确排污口责任主体自行监测、信息公开等要求。按照“双随机、一公开”原则，对工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口开展监测。排污口责任主体应当定期巡查维护排污管道，确保排污口水质达标，发现他人借道排污等情况的，应留存证据并立即向属地生态环境部门报告。

3．推进数字化管理。依托“浙里碧水”“浙里蓝海”应用，实现排查整治、审批备案、日常监管等功能。加强排污单位、排污通道、排污口、受纳水体等信息资源共享机制，提升数字化管理水平。

- 四、保障措施

（一）加强组织领导。各单位要加强组织领导，落实属地责任，切实开展排污口排查整治，强化人员、资金、项目保障，督促责任主体落实整治任务和日常管理责任。市级相关部门按照职责要求协同推进排污口排查溯源整治，加强指导检查，推动工作落实。

（二）明确职责分工。生态环境分局统筹负责全市工业排污口排查溯源整治；建设局和综合执法局按职责分工统筹负责城镇污水处理厂排污口、城镇生活污水散排口、农村污水处理设施排污口、农村生活污水散排口和城镇雨洪排口排查溯源整治；交通运输局统筹负责港口码头排污口排查溯源整治；水利局统筹负责大中型灌区排口，溪流、沟渠、河港（涌）排口；农业农村局统筹负责农业排口、畜禽养殖和水产养殖排口排查溯源整治；其他相关部门按职责分工协作。属地镇乡街道就各部门溯源发现的问题开展具体整治和规范化建设，并做好长效维护。

（三）加大资金保障。生态环境、建设、水利、农业农村等部门要以排污口排查整治为契机，科学谋划流域治理、黑臭水体治理、老旧管网更新改造等截污治污项目，积极争取上级资金补助。相关部门和镇乡街道要将入河排污口排查溯源整治工作纳入重点支持项目，加大资金投入，将工作经费纳入年度财政预算。

（四）严格工作考核。入河排污口排查整治任务完成情况将纳入污染防治攻坚战、美丽绍兴建设和“五水共治”年度考核。现场核查、媒体曝光、群众信访举报中发现入河排污口未在“一口一档”清单内的，在考核中予以扣分，情节严重的，责令重新开展排查整治。同时对工作严重滞后及存在徇私舞弊、弄虚作假、敷衍塞责等行为的，将依法依规严肃追究责任。

（五）规范信息公开。各有关单位要在主要媒体和政府网站依法公开并定期更新排污口监管信息，做好法律法规和政策宣传。责任主体应通过标识牌、显示屏、网络媒体等渠道，主动向社会公开排污口信息。建立健全公众监督举报机制，形成全社会共同监督、协同共治的良好氛围。