庆元县富农集体经济有限公司光伏消薄项目（三期）实施方案

为贯彻落实乡村振兴战略，巩固村级集体经济消薄攻坚战成果，切实壮大村集体经济和保障农民持续增收。我乡努力开发利用新能源产业助力乡村振兴，根据工作部署，结合我乡实际制定本实施方案：

一、项目概况

庆元县富农集体经济有限公司光伏消薄项目（三期），位于官塘乡白柘洋村和中际坑村。项目主要建设内容：利用中央处村原村委会旧址及村内空坪区域及荷洋村村委会约1000平方米，开展光伏项目建设，预计每年发电9万余元，进一步促进村集体增收。

二、项目建设的可行性

1.从工程建设技术条件分析

光伏建设各个方面技术都比较成熟，并且有健全的技术标准、规范依据。同时，本次为第三期项目，官塘在工程设计、施工、建设管理、资金筹措、运行管理等方面积累了一定的实践经验。

2.从外部条件分析

目前国家大力发展清洁能源，且光伏项目有利于村集体增收，目前资金来源等已经得到落实。这些政策使庆元县富农集体经济有限公司光伏消薄项目（三期）有了非常好的外部条件。

3.从工程施工条件分析

目前建设地点均符合建设条件，且光照充足，收益稳定，获益时效长，具有较高的可行性，是一个性价比高的“消薄”项目。

从上述几点分析，本工程建设是可行的。

三、项目规划

- 实施庆元县富农集体经济有限公司光伏消薄项目（三期）

四、投资估算和资金筹措

该项目计划投资50万元。

五、建设期限和进度安排

- 项目建设进度安排

- 项目前期规划：2024年4月至2023年6月；

- 施工时间：2023年8月至2023年9月；

- 完成时间：2023年10月。

七、项目组织管理与运行

（一）项目领导小组成员名单如下：

组  长：吴  强

成  员：季丽萍  胡建平

领导小组在官塘乡社会经济发展服务中心设办公室，由季丽萍负责日常运行及联系等工作。

（二）项目监管小组成员名单如下：

组  长：毛旭东

成  员：周志斌  吴  俊

监管小组办公室设在官塘乡纪委监察办，监管小组全面负责项目的日常监督及指导，由吴俊任联络员负责日常联系工作。

八、项目管理

1.项目招投标情况

该项目业主单位为庆元县官塘乡人民政府，经乡班子会议研究决定，采用邀请招标的方式发包，官塘乡政府全程负责项目监管。

2.项目监理情况

严格规范项目实施与管理，项目实施管理实行“五制”。

（1）公示制：项目实施和资金使用情况按照要求在官塘乡公开栏进行公示。

（2）领导责任制：项目由项目分管领导任领导小组组长，对项目实施进度、质量负总责。

（3）监督检查制：监督小组定期或不定期组织人员、对项目实施管理情况进行监督检查。

（4）严格规范资金使用管理。该项目严格实行专款专用，项目变动需经过官塘乡领导班子会民主议定。

（5）项目验收办法

项目完工后由官塘乡组织人员验收，对项目实施进度全程指导监督，组织项目验收。