庆元县2024年放心农贸市场创建工作实施方案

（征求意见稿）

为更好地完成2024年助企惠民“十件实事”，推进放心消费惠民行动，扎实推进我县2024年省放心农贸市场（以下简称放心市场）创建工作，提升农贸市场改造成果，切实改善城乡居民的购物环境，庆元紧守“菜安全、价公道、计量准”三条底线，致力于“老基建”和“新基建”双提升，积极打造“数字智慧、绿色环保、党建引领”的特色化农贸市场创建样本。为确保创建活动扎实有效推进，根据我县农贸市场实际，制定本实施方案。

- 工作目标

- 坚持以人民为中心，推进农贸市场高质量发展，以解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题为出发点和落脚点着力推进市场的软硬件升级、长效管理和业态创新，全面提升农贸市场建设、管理和服务水平，力争将我县农贸市场建设成为设备先进、功能完善、管理规范、卫生安全、群众满意的购物场所。

- 创建对象

- 2024年庆元县延续创建1家，为庆元县菇城农贸市场。

- 三、责任分工

（一）制定方案，指导督促。共同制订庆元县2024年放心农贸市场创建实施工作方案，推动、落实市场创建工作。（责任单位：县市监局、县旅游集散中心   责任人：胡洁雯、吴建华）

（二）调查测算，完善设施。按照《浙江省放心农贸市场认定标准（2024 年）》的要求，负责实地查勘设备、设施，做好预算和项目上报，资金落实后立即委托设计、施工（更新、更换）。（责任单位：县旅游集散中心  责任人：吴建华）

（三）对照标准，逐项落实。对照《浙江省放心农贸市场认定标准（2024 年）》的具体要求，切实履行市场举办方创建责任，逐项抓好工作落实。（责任单位：县旅游集散中心 、县市监局  责任人：吴建华、胡洁雯）

（四）日常指导，督查整改。结合《庆元县2024年放心农贸市场创建工作实施方案》，加强日常性的创建指导、巡查、督促和协调工作，做到发现问题、及时反馈，并通知市场举办方按要求限期整改。（责任单位：县市监局、县综合执法局  责任人：胡洁雯、姚德胜、吴梦茜）

- 四、实施步骤

（一）市场申报（3月10日前）。每家创建市场通过“浙江市场在线”平台的相关功能进行申报，县级市场监管局将相关信息录入系统，市级市场监管局完成数据审核，省市场监管局完成数据确认。

（二）制订具体方案（4 月 10 日前）。每家创建市场制订具体实施方案和进度安排等，并在“浙江市场在线”平台填报。

（三）对照标准创建（8 月 31 日前）。由县市场监督管理局指导市场举办方做好各项创建准备工作，明确工作职责；每家创建市场对照建设标准和实施方案开展具体创建，并按实施阶段和度节点，在“浙江市场在线”平台上传有关图片文字。

（四）县市实地核查（10 月 15 日前）。市场创建任务完成后，县、市市场监管局分别联合相关部门对市场开展实地检查，市场根据检查发现的问题进行整改。县、市市场监管局在“浙江市场在线”平台填报实地核查情况。

（五）省级验收（11 月 30 日前）。由省级统一组织实地考核验收，并在“浙江市场在线”平台录入考核验收情况。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各责任单位要以更高的政治站位完成放心市场创建任务，推动该项民生实事的落细落实，加强组织领导，强化责任意识，充分发挥职能作用，密切配合，共同推进。县国资公司要严格按照标准和要求，倒排创建时间表；濛洲市场监督管理所要加强日常监管，发现问题要形成问题清单，落实闭环整改。对照标准和要求，强化检查指导，督促整改；市场规范科全面掌握创建工作进度，针对存在问题和薄弱环节，采取切实有效的整改措施，确保任务如期高质量完成。

（二）精心部署，扎实推进。各责任单位要守牢“菜安全、价公道、计量准”三条底线，进一步加强农贸市场的服务、监管和管理，积极打造党建引领、数字智慧、绿色生态的农贸市场综合体，将数字化、智能化等信息建设融入市场改造提升中。加强数字网络基础设施建设，优化购物环境；继续推进“菜篮子、布袋子”计划，践行绿色环保行动；强化溯源体系、确保食品安全；组织开展对市场场长、管理人员和经营户的培训，推动建立健全市场运营管理组织架构,注重制度规范和长效管理；全面应用“浙江市场在线”进行日常管理，按要求录入日常管理数据，运用数字化手段提升管理效能。

（三）宣传引导，形成氛围。要多形式、广覆盖进行创建活动宣传。充分利用传统媒体和新媒体进行知识普及和氛围营造，促进经营户自律，自觉接受社会监督。放心市场创建过程要组织各方参与，使社会各界从多个角度来了解和考评、监督放心市场创建工作，形成领导重视、全社会关心、老百姓支持、经营户积极参与的良好氛围。充分发挥社会公众等监督作用，继续开展省放心农贸市场创建单位群众满意度第三方调查。进一步增强市场参与创建、加强自律、诚信经营的主动性和自觉性，提升经营户诚信意识与自律能力。

（四）加强督查，确保实效。市场改造任务完成后，市监局会联合相关部门认真组织核查，严格对标《浙江省放心农贸市场认定标准（2024 年）》，发现不符合标准的问题要及时反馈市场，并督促整改。对放心农贸市场创建工作推动不力、进度不理想的予以通报；对工作责任不落实，造成不良影响的，将依照相关规定，严肃追究相关人员的责任。