《舟山市全域建设幸福河湖行动计划（2023-2027年）》（征求意见稿）编制说明

一、编制依据

为贯彻落实省级总河长令〔2023〕第1号《关于推动全域建设幸福河湖的令》，我局组织编制了《舟山市全域建设幸福河湖行动计划（2023-2027年）》。

二、编制过程

2023年10月11日，启动了《舟山市全域建设幸福河湖行动计划（2023-2027年）》（以下简称《行动计划》）编制工作。

2023年10月25日，完成了《行动计划（征求意见稿）》，并通过局党组审议。

2023年11月3日，发函向局内、各县（区）人民政府、功能区管委会、市级有关单位征求意见，根据各单位反馈意见对《行动计划》进行了修改，形成《行动计划》（送审稿）。

同时，11月23日向社会公开征求意见。

三、总体框架和主要内容

行动计划禀承省全域建设幸福河湖行动“八带百廊千明珠万里道”的基本格局，以舟山本岛、岱山岛、嵊泗岛为核心，以金塘岛、六横岛、桃花岛、秀山岛等为节点，积极打造3条以上人水和谐、各具特色的幸福母亲河，创建40个以上岛村融合、彰显海韵的高品质“水美乡村”海上明珠，建成100公里以上滨海临水、富有灵性的休闲绿道。到2027年,城市防洪达标率达到100%，城市内涝防治达标率达到95%以上，省控以上断面水质达到或优于Ⅲ类水质的比例达到96%，县级及以上河道生态岸线的比例达到70%以上，重点河湖生态流量达标率达到95%以上，城乡居民15分钟亲水圈覆盖率达到90%以上，幸福河湖建设群众满意度达到98%以上，集体经济年经营性收入50万元以上的行政村占比达到65%，重要河湖水域岸线智慧监管率达到100%，力争全市四个县（区）达到全域幸福河湖建设目标。

市全域建设幸福河湖行动计划包含“五大行动”16项具体内容，具体是：（一）实施江河安澜达标提质行动。1.推进海塘安澜工程建设。2.推进城市防洪排涝工程建设。3.推进水库山塘增能保安工程。（二）实施河湖生态保护提升行动。4.加强水生态保护修复。5.加强水环境综合治理。6.加强水资源节约集约利用。7.加强水资源配置体系建设。（三）实施亲水宜居设施提升行动。8.建设城乡居民15分钟亲水圈。9.推进水利遗产资源保护利用。10培育水上户外运动圈。（四）实施滨水滨海产业富民行动。11.保障高效生态农业发展。12.培育涉海产业。13.发展滨水滨海旅游。（五）实施河湖管理改革改坚行动。14.创新河湖管理保护机制。15.构建智慧高效管护平台。16.探索水生态产品价值转化机制。

四、需要补充说明的几个问题

无。