附件4

松材线虫病枯死木清理除治资金拨付及

使用办法

一、经费计算

清理经费以进厂除治疫木重量为基数，以除治质量得分为依据，以“数字森防”上传除治重量为参考，鼓励疫木下山，实行分级绩效杠杆机制。

集中除治期内按进厂疫木重量（含枝桠材）核算清理经费，经费标准：主干按1270元/吨（政府补助900元/吨，定点处理企业收购价370元/吨）；枝桠按1470元，重量占比不超过15%（政府补助1100元/吨，定点处理企业收购价370元/吨）。疫木定点加工厂收购价格根据市场行情允许有浮动。历年疫木、非法采伐的活松木、工程项目合法审批采伐的活松木、火烧迹地等松木和其他树木不计入财政补助结算重量。

县级验收覆盖各乡镇（街道）、国有林场每个疫木除治承包队，验收结果分别运用，实行进厂疫木重量（含枝桠材）核算与实际评分结果结算。

清理经费计算方式：疫木吨位数量×单价×验收得分率（验收得分90分（含）以上全额拨付清理经费，90分至70分（含）按得分率拨付清理经费，70分以下不拨付清理经费）。

常年清理期疫木清理经费与集中除治期经费同等计算。

- 各乡镇（街道）、国有林场基础工作经费：重点防治区5万元，另加除治清理疫木工作经费20元/吨计算；其他一般防治区2万元，另加除治清理疫木工作经费20元/吨计算。

- 重点防治区工作经费计算公式：{基础工作经费基数5万元+疫木除治吨位×20元/吨}×验收得分率。

- 其他一般防治区工作经费计算公式：{基础工作经费基数2万元+疫木除治吨位×20元/吨}×验收得分率。

验收考核得分90分以上全额拨付工作经费，90分至70分（含）按得分率拨付，70分以下不拨付工作经费。

各疫木除治队伍对疫木清理重量、清理质量的真实性和准确性负责，疫木除治队伍有以下情形的，相关乡镇（街道）、国有林场应当严格按照合同约定取消清理经费补助政策、赔偿损失、解除承包合同等措施追究违约责任：

1.虚报重量、弄虚作假、骗取财政资金的；

2.未按协议完成工作，经协商、调解等程序依然不履行协议约定的；

3.未按年度实施方案执行擅自变更清理计划的；

4.不按规定，严重违规采伐活树及其他树种的；

5.其他违反相关法律法规和规定的。

二、拨付方式

清理经费和工作经费以乡镇（街道）、国有林场为单位核算拨付，经费在集中除治结束并由县级验收合格后拨付总费用，按绩效目标数双指标（株数下降率与面积下降率）控制，达到当年防控绩效目标的全额拨付，指标每少1%，扣除费用的10%，扣完为止。

三、经费使用

财政补助的工作经费全额用于松材线虫枯死木清理工作；工作经费用于乡镇（街道）、国有林场的其他工作经费：松材线虫病防控宣传、疫木清理、疫木监管等要做到专款专用。根据《浙江省松材线虫病防治条例》规定病枯死松木由各乡镇（街道）、国有林场统一组织清理，所有人或者经营管理者应当予以配合，不得拒绝、阻碍。集中除治期进厂疫木处置款由各乡镇（街道）、国有林场定期向疫木处理企业统一结算上交县财政非税账户，各疫木处理企业不得私自与疫木除治承包方结算。进厂疫木处置款应全额用于病枯死松木清理工作。