**2024年临海市杜桥镇杜桥宝龙广场周边道路人行道铺及**

**景观提升工程项目重大行政决策（草案）**

1. 项目建设的必要性

为完善道路网功能布局和杜桥宝龙广场沿线基础设施，提升片区形象，美化城市环境，该项目的实施是必要的。  
二、项目选址及建设用地

本项目位于临海市杜桥镇，不新增建设用地。  
三、建设内容和规模

本项目主要对杜桥宝龙广场周边道路人行道进行改提  
升，包括水洋路、滨海路、嵩山路、牌门路。其中水洋路为城市支路，全长511.069m，道路红线宽度为16米，横断面布置为：2m人行道（本次实施）+12m机非混行道+2m人行道（本次实施）；滨海路为城市主干道，全长508.679m，道路红线宽度为54米，横断面布置为：9m人行道（本次实施）+6m非机动车道+4m机非分隔带+16m机动车道+4m机非分隔带+6m非机动车道+9m人行道；嵩山路为城市支路，全长134.704m,道路红线宽度为16米，横断面布置为：5.5m人行道+9m机非混行道+5.5m人行道（本次实施）；牌门路为城市支路，全长128.104m，道路红线宽度为28米，横断面布置为：5m人行道（本次实施）+18m机非混行道+5m人行道（本次实施）；人行道横坡均为2%。人行道铺装结构采用6cm厚20×10cm灰色吸水砖（C40）+3cm厚砂垫层+15cm厚C25透水混凝土+15cm碎石垫层。检查井加高20座。  
四、工程设计

1. 原则同意道路方案设计做法。下阶段请根据工程的实  
   际情况，对道路给排水及通信综合管线等进行必要的补充和  
   优化，做好与相交道路的平顺衔接，并做好与相关部门的对  
   接沟通。
2. 请建设单位在开工建设前，依据相关法律、行政法规规范办理规划许可、土地使用、资源利用、环评等相关报建手续。
3. 概算

项目投资概算为 251.47 万元， 建设所需资金由杜桥镇人民政府自筹解决。